Інформація

про виконання робіт

з асфальтуванню доріг міста у 2012 році

Капітальний ремонт вул. Сторожинецької:

- 4696,5 кв.м асфальтного покриття

- використано 700,3 т асфальту

Капітальний ремонт вул. Р.Шухевича:

- 1165,2 кв.м асфальтного покриття

- використано 347,9 т асфальту

Капітальний ремонт вул. Селятинської:

- 1227 кв.м асфальтного покриття

- використано 195,9 т асфальту

Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду по вул. Стефюка, З-Б:

- 1062,4 кв.м асфальтного покриття

- використано 170,8 т асфальту

Капітальний ремонт вул. Карбулицького, 3-А:

- 534 кв.м асфальтного покриття

- використано 74,1 т асфальту

Капітальний ремонт вул. 26 Бакинських Комісарів:

- 709 кв.м асфальтного покриття

- використано 144,3 т асфальту

З початку будівельного сезону 2012 року Чернівецьким міськШЕП та субпідрядними організаціями використано 5480 т асфальту для виконання наступних робіт:

  - капітальний ремонт вул. Коперніка, 1-А, Р.Шухевича, Селятинської, Сторожинецької, 26 Бакинських Комісарів, Карбулицького, м/п по вул. Стефюка, 3-Б, м/п по вул. П.Кільцевій, 9;

  - поточний ремонт вул. О.Гузар (від вул.Головної до вул.Фрунзе), Катукова, Головна (в районі з-ду „Кварц"), П.Кільцева (від вул.Головної до буд.№285-Г на вул.Головній), Руська (від Центральної пл. до вул.Сагайдачного), Вінниченка (від вул.Кармелюка до з/д переїзду), Фастівська, Сторожинецька, Хотинська, Александрі, ЕнерТетична, П.Кільцева, Московської Олімпіади, міст через р.Прут і шляхопровід, З.Космодем"янської, О.Кошового, І.Вільде, Дарвіна, Синельникова, Дзержика, Зарожанська, Ярошинської, Гайдара, Першотравнева, Герцена, Кочубея, Кармелюка, Чернишевського, Коломийська, Горіхівська;

  - відновлення розкопок по вул. Індустріальна, Червоноармійська (онколікарня), Червоноармійська (за кільцем по вул. П.-Кільцевій), просп. Незалежності (мікрорайон), перехрестя просп. Незалежності - вул. Стасюка, перехрестя вул. Буковинської - Ярошинської, Буковинська, 58, 69, 73, Ярошинської, 7, 12, Федьковича, 3, Київська, 11, Горького, 20, Фрунзе, 3, 7, 9, перехрестя вул. Руської - Вінниченка, Миру, Добрянського, 28 Червня, М.Вовчка.

Найближчим часом планується виконання робіт по капітальному ремонту вул. Лозівської, Вербової, Миколаївської, Комарова, С.-Щедріна (ДНЗ № 22), Ентузіастів, 9-А, бульвар Героїв Сталінграду, 22.