У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

ТА ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

вул.Б.Хмельницького,64-а, м.Чернівці, 58008, тел. (0372)55-38-08, dmbkzv@ukr.net, код ЄДРПОУ 23245721

| від 13.01.2015р. №04/01-08/3-01/32 |  |
| --- | --- |

ЗВІТ

Департаменту містобудівного комплексу

та земельних відносин міської ради

про роботу  в  2014 році

І. Управління капітального будівництва.

У 2014 році на об’єкти містобудування, замовником будівництва, капітального ремонту або реконструкції яких виступає Чернівецька міська рада в особі департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, з міського бюджету профінансовано 7738,278 тис. грн. (проведено органами Держказначейства 6349,738 тис. грн.), із них за виконані роботи в поточному році - 5620,213 тис. грн. (проведено органами Держказначейства 4274,428 тис. грн.), на погашення кредиторської заборгованості перед підрядними організаціями за минулий рік – 2118,065 тис. грн.

Управління  капітального будівництва Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин у  2014 році:

- уклало  133 договори на виконання проектних робіт та договорів підряду на виконання будівельно-монтажних робіт на об’єктах згідно затвердженого виконавчим комітетом міської ради титульного списку об’єктів будівництва;

- на розгляд міської ради та її виконавчого комітету підготовило 10 рішень з питань об’єктів будівництва;

- підготовило і надало в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області 42 декларації, із них 31- про початок виконання будівельних робіт та 11 - про готовність об’єкта до експлуатації;

- отримало 36 позитивних експертних висновків щодо відповідності проектно-кошторисної документації діючим будівельним нормам та правилам.

Продовжуються будівельні роботи на незавершених будівництвом об’єктах містобудування та архітектури минулих років, в тому числі:

- в житловому кварталі по проспекту Незалежності, де будуються інженерні мережі каналізації мікрорайону, обмеженого вулицями Сторожинецькою, Червоноармійською, Рівненською та проспектом Незалежності;

- з будівництва каналізаційного колектора діаметром 1000 мм на вул. Роменській на ділянці від вул. Руської до вул. Високої.

Продовжуються будівельні роботи  на об’єктах будівництва,які  розпочаті в 2014 році:

- з капітального ремонту приміщень готелю СОП «Буковина» на вул. О.Гузар, 1;

- з капітального ремонту ДЮСШ №4 на вул. І.Підкови, 18;

- з будівництва каналізаційної мережі по провулку Буковинському;

- з капітального ремонту фасаду та водостічної системи ЗОШ №41 на вулиці Шкільній, 2;

- з капітального ремонту Центральної дитячої бібліотеки на вул. Комарова, 28-А.

- з капітального ремонту системи опалення ДНЗ №12 на вул. Кобилянської             Ольги, 40;

- з капітального ремонту системи опалення ДНЗ №40 на вул. Шкільній, 21;

- з реконструкції під туалети приміщень будинку творчості дітей та юнацтва на  вул. 26 Бакинських комісарів, 10.

Завершуються роботи з:

- капітального ремонту будівлі ЗОШ №5 на вул. Л.Українки, 18;

- капітального ремонту приміщень ДНЗ №43 на вул. Стасюка Івана, 10-Б;

- капітального ремонту приміщень санвузлів ЗОШ №5 на вул. Лесі Українки, 18;

- будівництва каналізаційної мережі по провул. Буковинському;

- капітального ремонту покрівлі ЗОШ №3 на вул. Герцена Олександра, 36;

- капітального ремонту приміщень актового залу ЗОШ №28 на вул. Руській, 257-А;

- капітального ремонту КБУ "Культурно-мистецький центр "Садгора";

- капітального ремонту опалювальної системи комунальної бюджетної установи "Музична школа №1" на вул Шевченка Тараса, 22;

- капітального ремонту аварійного карнизу будівлі на вул Емінеску Михая, 2;

- капітального ремонту приміщень СОП "Буковина" для облаштування приміщень роздягалень легкоатлетів на вул Гузар Ольги, 1;

- капітального ремонту центру дитячої та юнацької творчості на  вул. Головній, 224;

Завершені роботи з:

- капітального ремонту ДЮСШ №4 на вул. І.Підкови, 18;

- капітального ремонту приміщень ДНЗ №22 на вул. С.Щедріна, 29;

- будівництва водопостачання та водовідведення групи житлових будинків провул. Яснополянський, 3, 4 провул. Ходорівський;

- відновлення асфальтобетонного покриття СОП "Буковина" на вул. О.Гузар, (капітальний ремонт);

- капітального ремонту приміщень комунальної бюджетної установи "Клуб мікрорайону "Цецино" на вул. Цецинській, 8;

- капітального ремонту приміщень ДНЗ №23 (заміна вікон) на вул. Александрі Васіле, 30;

- капітального ремонту покрівлі даху блоку №3 хірургічного корпусу КМУ "Міська дитяча клінічна лікарня" на вул. Буковинській, 4;

- відновлення дорожнього покриття території ЗОШ №13 на вул. Немирівській, 3 (капітальний ремонт);

- капітального ремонту приміщень КМУ "Міська поліклініка №1" на вул. А. Шептицького, 20.

Розглянуто 497 звернень юридичних та фізичних осіб та один інформаційний запит з питань будівництва.

Відділ контролю за об`єктами містобудування управління капітального будівництва департаменту у 2014 році  розглянув 2117 звернень фізичних та юридичних осіб і службової кореспонденції.

За результатами проведеної роботи відділ направив на адресу: інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області  36 листів, районних у місті рад і КЖРЕПів – 40 листів, державної інспекції сільського господарства в Чернівецькій області – 20 листів, до відділу охорони культурної спадщини міської ради – 5 листів, в інші установи, організації міста, фізичним та юридичним особам – 28 листів.

10 листів з інформацією про виявлені правопорушення у сфері містобудування та земельних відносин спрямовано в прокуратуру міста Чернівці.

Спеціалісти  відділу  контролю за об`єктами містобудування управління взяли участь у  роботі 99 комісій та 11 судових засіданнях,  де розглядалися питання здійснення будівельної діяльності на території міста.

З 2004 року відділ забезпечує облік об`єктів містобудування, прийнятих в експлуатацію, та об`єктів, на які отримано документи, що надають право на виконання будівельних робіт. У 2014 році прийнято в експлуатацію 586 об`єктів містобудування та архітектури, отримано документи, які надають право на виконання будівельних робіт на 865 об`єктах містобудування та архітектури на території міста.

У 2014 році відділ опрацював інформацію по 1618 листах-повідомленнях, отриманих від фізичних і юридичних осіб, щодо прийняття в експлуатацію та отримання заявниками документів, які надають право на виконання будівельних робіт.

В управління житлового господарства районних у місті Чернівцях рад та КЖРЕПи направлено 12 листів з пропозицією зняти з балансу житлового фонду квартири, які відповідно до дозвільних документів реконструйовані під об`єкти комерційного, соціально-побутового та культурного призначення.

В головне управління статистики у Чернівецькій області направлено 12 листів з інформацією про об`єкти, прийняті в експлуатацію, забудовниками яких є юридичні особи.

За оперативними даними обсяг введеного в експлуатацію житла за 2014 рік на території міста Чернівців склав 107,50 тис. кв. м (за 2013 рік – 120,8 тис. кв. м), в тому числі: багатоквартирні житлові будинки, квартири та житло відомчого підпорядкування – 76,30 тис. кв. м (за 2013 рік – 53,8 тис. кв. м), індивідуальні житлові будинки –                    31,20 тис. кв. м (за 2013 рік – 67,0 тис. кв. м).

ІІ. Управління містобудування та архітектури.

Управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради за 2014 рік опрацювало  3857 заяв і звернень громадян та 1258 листів службової кореспонденції, розглянуло 38 інформаційних запитів. З ініціативи працівників управління підготовлено 555 документів, надана інформація про хід виконання 47 розпоряджень та 65 доручень Чернівецького міського голови, 8 протокольних рішень.

На звернення 182 громадян поінформовано про наявність чи відсутність права власності на нерухоме майно.

Відповідно до поданих заяв 167 мешканців міста зареєстровано в обліку індивідуальних забудовників для будівництва індивідуальних житлових будинків.

Зареєстровано заяви 373 учасників антитерористичної операції  на отримання земельних ділянок для будівництва індивідуального житлового будинку в місті Чернівцях

Архітектурно-планувальний відділ управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради на розгляд міської ради та її виконавчого комітету підготовив  514 пунктів рішень з різних аспектів містобудівної діяльності.

За рахунок земель запасу міста відповідними рішеннями міської ради виділено 58 земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва. Видано 274 примірники містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, 319 будівельних паспорта. Розглянуто землевпорядні справи та видано висновків на 1027 земельних ділянок.

Працівниками управління підготовлені та проведені засідання, а також взято участь в роботі 95 комісій з розгляду питань у сфері містобудування.

Проведено 6 засідань архітектурно – містобудівної ради, на яких розглянуто          12 питань, в тому числі:

- проект реконструкції скверу на розі вулиць Університетської та М.Ватутіна;

- проект реконструкції будівлі складу (літера «В») з надбудовою мансардного поверху під магазин промислових товарів за адресою вул. Т.Шевченка, 14 -                    вул. Головна, 82 (тричі);

- проект будівництва фізкультурно-оздоровчого центру з басейном на              вулиці Героїв Майдану, 71;

- проект реконструкції другого поверху квартири №1 на вул. Руській, 56;

- проект будівництва каплиці на площі Турецької криниці (площа святої Марії);

- проект реконструкції кіоску з продажу преси на вулиці Університетській, 8 та благоустрою прилеглої до нього території;

- проект будівництва лікувально-оздоровчого комплексу з об’єктами соцкультпобуту та житлом на вул. Героїв Майдану, 226-А.

За поданням управління містобудування та архітектури департаменту міською радою розглянуто ряд важливих для життєдіяльності міста питань, по яким прийняті відповідні рішення, а саме:

- затверджено містобудівну документацію “Коригування генерального плану міста Чернівців”;

- затверджено проект детального плану території району на вул. Хотинській;

- затверджено перелік культових споруд;

- затверджено перелік парків та скверів;

- про стан та перспективи розвитку доступного, молодіжного, індивідуального житлового будівництва та регенерації мікрорайонів старої житлової забудови в місті Чернівцях;

- про хід виконання рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 27.11.2012 року №743/23 “Про рекламну діяльність в м.Чернівцях та шляхи її вдосконалення на сучасному етапі”. За результатами розгляду управління містобудування та архітектури департаменту зобов’язано прискорити розробку концепції встановлення рекламних конструкцій на території міста;

- про внесення змін та доповнень до рішення міської ради VI скликання від 27.09.2012 року №629 “Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м. Чернівцях”.

- затверджено проект детального плану території садівничого товариства «Електронмаш на вул. Литовській;

- надано дозвіл садівничому товариству «Гідротехнік» на виготовлення містобудівної документації з реконструкції території під індивідуальну житлову забудову;

- про внесення змін до рішення міської ради VI скликання від 25.12.2012 року №752 щодо затвердження переліків тимчасових спору (кіосків, зупинок громадського транспорту в комплексі з торговими павільйонами);

- про внесення змін та доповнень до Правил обліку громадян для отримання земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків в м. Чернівцях, затверджених рішенням міської ради VI скликання від 23.02.2012р. №438, із змінами, внесеними рішенням міської ради VI скликання від 27.03.2014р. №1173, та список громадян, які перебувають на пільговому обліку індивідуальних забудовників на час прийняття цих змін до Правил:

- зарезервовано земельну ділянку орієнтовно площею 22,0 га на вул. Д.Лукіяновича для проектування житлового району садибної житлової забудови громадянам, які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції.

- про затвердження схеми та опису меж територій, на якій вільні земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва в м. Чернівцях надаватимуться виключно на конкурентних засадах (аукціоні);

Рішенням Чернівецької міської ради надано дозвіл департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин на розробку проекту детального плану території садибної житлової забудови на вул. Каштановій - Святошинській, на земельній ділянці, орієнтовною площею 8,0 га.

Управління містобудування та архітектури департаменту продовжує роботу з приведення у відповідність вимогам чинного законодавства України у сфері містобудування нормативно – регуляторних актів, проводить заходи щодо вилучення перспективних земельних ділянок, що зайняті під сільськогосподарські угіддя, для містобудівних потреб.

Службою містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури за 2014 рік зроблено наступне:

- в електронну базу даних містобудівного кадастру внесено інформацію про      1892 наявних землекористувань/землеволодінь на території міста під час розробки документацій із землеустрою;

- погоджено 2176 топографічних та кадастрових планів: червоні лінії вулиць, провулків, завулків, проїздів, напрямки інженерних мереж, встановлення охоронних зон;

- підготовлено та проведено 33 засідання технічної ради при департаменті щодо погоджень актів вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів містобудування;

- передано у відділ продажу землі управління земельних ресурсів департаменту          25 актів вибору земельних ділянок, які підлягають продажу на аукціоні;

- зареєстровано та внесено до бази даних містобудівного кадастру 317 містобудівних

умов та обмежень забудови земельних ділянок, 365 будівельних паспортів;

- проведено 25 засідань постійної міжвідомчої комісії з розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Чернівців;

- зареєстровано та видано 96 паспортів прив’язки малих архітектурних форм на території міста;

- надано 265 дозволів на виконання топографо-геодезичних робіт в межах міста з контролем за внесенням змін в топографічний план міста М1:500 на планшетах управління містобудування та архітектури департаменту;

- постійно проводиться робота з надання суб’єктам підприємницької діяльності вихідних даних для виконання топографо - геодезичних та проектних робіт;

- постійно проводиться робота з обліку та систематизації наявних геодезичних та топографічних даних;

- за зверненнями громадянам та юридичних осіб з топографічного плану міста М 1:500 надано 489 викопіювань;

-внесено зміни до єдиного довідника вулиць міста.

Службою містобудівного кадастру управління містобудування та архітектури департаменту на звернення фізичних та юридичних осіб постійно надається інформація (довідки) щодо точних назв вулиць, проїздів, провулків, завулків на території міста.

При розробці проектів детальної забудови територій на розгляд топонімічної комісії міської ради службою готуються пропозиції щодо надання назв вулицям, провулкам, завулкам, проїздам.

Відділом з питань дизайну міського середовища управління містобудування та архітектури департаменту за 2014 року розглянуто 9 протокольних рішень, 206 звернень фізичних і юридичних осіб, 15 депутатських звернень та 10 доручень міського голови.

Розглянуто заяви 106 юридичних та 194 фізичних осіб щодо надання, переоформлення дозволів розміщення зовнішньої реклами, погодження паспортів інформаційних фасадних вивісок.

Впродовж  2014 року проводились 4 наради з рекламо розповсюджувачами з питань зовнішньої реклами в м. Чернівцях, 4 засідання комісій з вивчення питань розміщення зовнішньої реклами над проїжджою частиною окремих магістральних вулиць, 2 засідання комісій з вивчення питань розміщення рекламних конструкцій в ліфтах житлових будинків комунальної власності та 4 засідання комісії щодо розроблення концепції розміщення та розвитку зовнішньої реклами в м. Чернівцях.

В березні на розгляд виконавчого комітету було внесено проект рішення про хід виконання рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 27.11.2012 року №743/23 «Про рекламну діяльність в м. Чернівцях та шляхи її вдосконалення на сучасному етапі». Визначено термін завершення розробки відділом дизайну міського середовища концепції встановлення рекламних конструкцій.

Також в 1 кварталі на засіданні сесії міської ради затверджено проект рішення про внесення змін та доповнень до рішення міської ради VI скликання від 27.09.2012 року №629 «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в       м. Чернівцях».

На розгляд виконавчого комітету міської ради внесені 16 проектів рішень про надання, продовження та переоформлення дозволів на встановлення рекламних конструкцій.

До прокуратури міста направлено матеріали по фізичній особі підприємцю для подальшого звернення з позовною заявою в інтересах міської ради до суду, щодо вирішення питання демонтажу рекламної конструкції (світлодіодного екрану GS – OV20).

За участю працівників відділу з питань дизайну міського середовища управління містобудування та архітектури департаменту взято участь у 3 судових засіданнях. Господарським судом Чернівецької області прийнято позитивне рішення щодо демонтажу світлодіодного екрану.

Підготовлено 19 претензії суб’єктам підприємницької діяльності щодо стягнення заборгованості за тимчасове користування місцями розташування рекламних носіїв. По     2 юридичним та 4 фізичним особам-підприємцям підготовлено проект рішення на розгляд виконавчого комітету міської ради щодо розірвання договорів в односторонньому порядку за систематичне порушення термінів оплати за надані місця.

В установленому чинним законодавством порядку надано дозвіл: 2 юридичним та  4 фізичним особам на розміщення 10 рекламних конструкцій типу “банер” розміром       3,0 х 0,7 м із зовнішнім освітленням; 1 фізичній та 1 юридичній особам на встановлення 
4 рекламних конструкцій типу «білборд» розміром 3 х 6 м із зовнішнім освітленням,            1 юридичній особі на встановлення настінної рекламної конструкції розміром 9 х 8,1 м 
із зовнішнім освітленням; 1 фізичній особі на встановлення 1 рекламного касетону розміром 0,8 х 0,5 м із зовнішнім освітленням, 3 фізичним особам на встановлення рекламних конструкцій типу «сітілайт» розмірами: 1,8 х 1,2 м, 2,20 х 1,0 м та 2,60 х 1,43 м 1 фізичній особі на встановлення рекламної конструкції загальною площею 17,36 кв.м., 
1 фізичній особі на встановлення рекламної конструкції на фасаді будинку власного приміщення розміром 4,0 х 0,70 м, 1 фізичній особі на встановлення рекламної конструкції на огорожі, 1 юридичній особі на встановлення трьох тристоронніх рекламних конструкцій на опорі, кожна розміром 2,50 х 1,80 м та 1 юридичній особі на встановлення на зупинці для очікування пасажирів громадського транспорту навіс облаштований рекламою із зовнішнім освітленням.

Продовжено на 1 рік термін дії дозволів на розміщення 8 рекламних конструкцій типу «білборд» із зовнішнім освітленням розміром 3 х 6 м 3 юридичним особам,              90 світлових рекламних конструкцій типу «сітілайт» розміром 1,8 х 1,2 м 1 юридичній та  7 фізичним особам, 1 світлової рекламної конструкції типу «сітілайт» розміром 8 х 1,6 м та на 3 роки продовжено термін дії дозволів на розміщення 13 рекламних конструкцій типу «білборд» із зовнішнім освітленням розміром 3 х 6 м, 6 настінних рекламних конструкцій розміром 3 х 6 м 3 фізичним та 2 юридичним особам, 1 світлової рекламної конструкції типу «сітілайт» розміром 1,8 х 1,2 м 1 фізичній особі.

Впродовж 2014 року 70 фізичним та 12 юридичним особам надано дозволи на розміщення виносних малогабаритних рекламних конструкцій різних розмірів в кількості 82 штук.

Погоджено 30 паспортів інформаційних фасадних вивісок 21 фізичній та                        9 юридичним особам.

Станом на 01.01.2015 року на території міста встановлено 534 рекламних конструкцій типу “білборд”, 331 рекламних конструкцій типу “сітілайт”, 114 рекламних банера на розтяжках, 131 касетона, 7 вказівників на опорах, 2 біжучих рядки, 14 аудіо-ретрансляторів та прапорів разом взятих.

За вказаний період департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради укладено 212 договорів на тимчасове користування місцями розташування рекламних носіїв, 157 додаткових договорів на продовження дозволів на розміщення рекламних конструкцій.

Міською радою, за пропозиціями департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин, прийнято 4 рішення згідно з якими до переліку дитячих майданчиків внесено 8 дитячих майданчиків.

Станом на 01.01.2015 року до зазначеного переліку внесено 261 дитячих майданчика.

За 2014 рік від розміщення зовнішньої реклами на території міста до міського бюджету надійшло 3 540,90 тис. грн.

ІІІ. Управління земельних ресурсів.

За 12 місяців 2014 року спеціалістами відділу землеустрою розглянуто 4947 звернень фізичних та юридичних осіб та службової кореспонденції.

На підставі підготовлених відділом землеустрою управління земельних ресурсів департаменту матеріалів міською радою прийнято 100 рішень, в яких зосереджено       3342 питання, в тому числі:

- 12 рішень щодо передачі безоплатно у власність земельних ділянок та внесення змін в раніше прийняті рішення – 1101 питання;

- 11 рішень щодо надання в оренду юридичним особам та підприємцям –          378 питань;

- 11 рішень щодо надання в постійне користування земельних ділянок –              30 питань;

-11 рішень про передачу земельних ділянок безоплатно у власність членам садівничих товариств для ведення садівництва та внесення змін в раніше прийняті рішення – 480 питань;

- 11 рішень про зміну цільового призначення земельних ділянок - 243 питання;

- 12 рішень щодо надання громадянам земельних ділянок в оренду – 988 питань;

- 6 рішень щодо надання в оренду земельних ділянок ринкам міста – 8 питань;

- 5 рішень щодо надання в оренду суб’єктам підприємницької діяльності земельних ділянок для влаштування літніх майданчиків - 11 питань;

- 2 рішення «Про внесення змін в додаток 1 до рішення міської ради VІ скликання від 31.10.2013р. №1008 та зняття на довивчення питання щодо надання публічному акціонерному товариству «Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго» дозволу на складання проекту відведення на земельну ділянку за адресою вул. Героїв Майдану, 230» - 4 питання;

- 6 рішень щодо встановлення земельних сервітутів на земельні ділянки –            15 питань;

- 1 рішення «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо встановлення прибережної захисної смуги»;

- 1 рішення «Про Положення про комісію з розгляду земельних спорів»;

- 1 рішення «Про заперечення малому приватному підприємству «Рейтинг» у поновленні договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди)»;

- 1 рішення «Про уповноваження департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради надавати згоду на поділ чи об’єднання приватних власних земельних ділянок»;

- 1 рішення «Про погодження поділу земельних ділянок за адресами                     вул. Руська,248-М – вул. Руська – вул. Комунальників та надання дозволу на зміну цільового призначення земельних ділянок для будівництва та обслуговування автовокзалу, торговельно-логістичного комплексу, виробничих приміщень та станції технічного обслуговування автомобілів» - 2 питання;

- 2 рішення «Про припинення громадянам права тимчасового користування земельними ділянками та визнання такими, що втратили чинність, окремих рішень з цих питань» - 57 питань;

- 3 рішення «Про затвердження Чернівецькій міській раді проектів відведення щодо формування земельних ділянок комунальної власності» - 18 питань;

- 1 рішення «Про відмову ТОВ «Бук ТБ» в наданні в оренду земельних ділянок за адресою вул. Зелена, 5, 5-Б, 5-Д – вул. Декабристів, 16-А» - 1 питання;

- 1 рішення «Про розгляд звернення товариства з обмеженою відповідальністю «Ріал Траст» щодо поновлення договору оренди землі від 03.02.2005р. №1669» -                 1 питання;

- 1 рішення «Про погодження ТзОВ «Фенікс Інвест» проекту поділу та надання земельних ділянок за адресою вул. Суворова Олександра, 2-Б в оренду, визнання таким, що втратив чинність, пункт 2 додатка 2 до рішення міської ради VІ скликання від 27.03.2014р. №1162» - 1 питання.

На підставі підготовлених працівниками відділу землеустрою документів проведено 12 засідань постійної комісії міської ради з розгляду земельних спорів, на яких розглянуто 112 питань з приводу спірного суміжного землекористування, в тому числі   52 питання повторно та 9 питань з виїздом на місцевість.

Відділом продажу землі управління земельних ресурсів департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради у 2014 році укладено:

- 21 договір про сплату авансового платежу в рахунок оплати вартості земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, на суму 981 747,51 грн.;

- 18 договорів купівлі-продажу земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, на суму 4 316490,30 грн.;

- 5 договорів купівлі-продажу земельних ділянок укладених за результатами земельних торгів у формі аукціону, на суму 2 146 073,00 грн.

В 2014 році проведено 3 (три) аукціони з продажу земельних ділянок та права оренди, а саме:

- право оренди на земельну ділянку за адресою вул. Героїв Майдану, 186-В площею 0,3864 га для будівництва та обслуговування багаторівневого гаража, продано плату за користування земельною ділянкою за 102 500,00 грн. юридичній особі (при стартовій ціні 100 000,00 грн.);

ЛОТ №1 – продаж земельної ділянки на вул. Олекси Романця, 17, площею 0,0801 га для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку, продано за 188683,26 грн. фізичній особі (при стартовій ціні 172471,00 грн.);

ЛОТ №2 – продаж земельної ділянки на вул. Олекси Романця, 17-А, площею  0,0802 га для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку, продано за 189515,80 грн. фізичній особі (при стартовій ціні 173232,00 грн.);

ЛОТ №3 – продаж земельної ділянки на вул. Галицький шлях, 1-Б, площею    0,3168 га для будівництва та обслуговування об’єкта комерційного призначення (крім будівництва АЗС), продано за 1429472,76 грн. фізичній особі (при стартовій ціні 702789,00 грн.);

ЛОТ №4 – продаж земельної ділянки на провулку Межиріцькому, 2-А, площею 0,0621 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, продано за 124896,50 грн. фізичній особі-підприємцю (при стартовій ціні 114165,00 грн.);

ЛОТ №6 – продаж земельної ділянки на вул. Самійла Величка, 10 площею 0,1409 га для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку, продано за 213 506,12 грн. фізичній особі (при стартовій ціні 195 161,00 грн.).

В результаті проведених земельних торгів у формі аукціону продано:

- 5 земельних ділянок на суму 2 146 073,00 грн.;

- право оренди земельної ділянки на суму 102 500,00 грн..

Фактичні надходження до міського бюджету від продажу земельних ділянок у 2014 році склали 7 386 482,00грн., при плановому показнику 1 600 000,00 грн.

В організаціях, що мають відповідну ліцензію, замовлено виготовлення 8 проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та виготовлення звітів по оцінці вартості 19 земельних ділянок.

На підставі підготовлених відділом матеріалів проведено:

- 11 засідань комісії по конкурсному відбору експертів - суб'єктів оціночної діяльності та погодження виконаних ними звітів про оцінку земельних ділянок, які підлягають продажу фізичним та юридичним особам і знаходяться в користуванні або орендуються ними;

- 16 засідань конкурсної комісії для проведення процедури конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконання земельних торгів на конкурентних засадах.

На розгляд міської ради підготовлено:

- 9 проектів рішень щодо викупу земельних ділянок під об'єктами нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, в яких зосереджено 26 питань;

- 7 проектів рішень щодо затвердження матеріалів вибору земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу на земельних торгах, в яких зосереджено 13 питань;

- 10 проектів рішень щодо затвердження умов продажу та проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу на земельних торгах, в яких зосереджено 20 питань.

Відділом земельного кадастру управління земельних ресурсів департаменту містобудівного комплексу та земельних ресурсів міської ради за 9 місяців 2014 року підготовлено та видано фізичним особам 421 довідку про використане (не використане) право на безоплатну передачу у власність (приватну власність) земельних ділянок в межах м. Чернівці.

Перевірено та доукомплектовано рішеннями 1039 проектів землеустрою по передачі у власність, наданні в постійне користування земельних ділянок в місті.

Перевірено 1525 пунктів рішень щодо використання (невикористання) громадянами права на безоплатну передачу у власність земельних ділянок в межах норм безоплатної приватизації.

В базу даних на електронному та паперовому носіях протягом звітного періоду на підставі прийнятих міською радою рішень внесено 492 зміни в частині припинення, вилучення та продовження договорів оренди землі, державних актів на право постійного користування землею.

Для роботи працівникам департаменту надано 718 архівних документацій із землеустрою.

За 2014 рік відділом оренди землі управління земельних ресурсів департаменту та відділом контролю платежів та аналізу виконання договорів оренди землі при департаменті підготовлено 550 проектів договорів оренди землі, 452 проекти додаткових договорів до договорів оренди землі та 7 проектів додаткових договорів до договорів встановлення земельних сервітутів щодо їх поновлення, 142 проекти додаткових договорів про внесення змін до договорів оренди землі в частині зміни розміру орендної плати за землю.

Крім того, за вказаний період часу:

- проведено 692 розрахунки розміру річної орендної плати за землю;

- складено 550 актів прийому – передачі земельних ділянок в орендне користування;

- укладено 516 договорів оренди землі на земельні ділянки загальною площею 76,3320 га, орендна плата по яких складає 6,754 млн. грн. в рік. З них 228 договорів оренди землі на земельні ділянки, на які були відсутні правовстановлюючі документи на землю загальною площею 21,7757 га, орендна плата по яких складає 0,582 млн. грн. в рік;

- проведено розрахунки за фактичне користування земельними ділянками (в еквіваленті орендної плати за землю) відповідно до “Положення про оренду та порядок розрахунку орендної плати за земельні ділянки у м. Чернівцях”, затвердженого рішенням 33 сесії міської ради V скликання від 23.10.2008р. №715 (із змінами, внесеними рішенням 10 сесії міської ради VI скликання від 28.07.2011р. №221 та рішенням 22 сесії міської ради VI скликання від 29.03.2012р. №467) на загальну суму 2,617млн. грн. зі сплатою продовж 2014 - 2015років;

- орендарям та користувачам земельних ділянок направлено 868 листів - повідомлень про необхідність укладення, поновлення договорів оренди землі, внесення змін до договорів оренди землі в частині зміни розміру орендної плати за земельні ділянки, надані в оренду;

- опрацьовано документацій з землеустрою для підготовки договорів оренди       землі – 550;

- направлено копій витягів з рішень щодо припинення договорів оренди землі – 160;

- опрацьовано звернень щодо поновлення договорів оренди землі – 553;

- сформовано справ по діючим договорам оренди землі та договорам оренди землі, які припинені та підлягають зберіганню (земельні ділянки, передані безоплатно у власність, у власність шляхом викупу, зараховані до земель запасу міста) – 710.

Для обліку договорів оренди землі відділом оренди землі управління земельних ресурсів департаменту та відділом контролю платежів та аналізу виконання договорів оренди землі при департаменті створено "Реєстр договорів оренди землі та договорів встановлення земельних сервітутів", до якого станом на 01.01.2015р. опрацьовано та внесено до реєстру 9295 договорів оренди землі та 106 договорів встановлення земельних сервітутів.

Відділом оренди землі управління земельних ресурсів департаменту щомісяця для повного та своєчасного обчислення та справляння орендної плати за земельні ділянки направляються Державній податковій інспекції у м. Чернівцях Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області переліки укладених договорів оренди землі та додаткових договорів про внесення змін до договорів оренди землі. Крім того, відділом комп`ютерно-технічного забезпечення міської ради щомісяця направляється “Реєстр договорів оренди землі та договорів встановлення земельних сервітутів” на електронну поштову скриньку Державної податкової інспекції у м. Чернівцях Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області (dpi2412@ukr.net) для застосування в подальшій роботі.

В 2014 році надано 982 інформації до Державної податкової інспекції у м. Чернівцях Головного управління Міндоходів у Чернівецькій області щодо укладання договорів оренди землі та договорів встановлення земельного сервітуту, внесення змін до них.

За 2014 рік надходження плати за землю до міського бюджету склали                 79,055 млн. грн., в тому числі від оренди землі 50,460 млн. грн.

IV. Відділ контролю платежів та аналізу виконання договорів оренди землі при департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин

Основними завданнями відділу є: спонукання замовників до укладання та підготовка договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Чернівців, контроль за надходженнями платежів до бюджету розвитку та фонду соціально-економічного розвитку м. Чернівці, організація та ведення обліку надходження коштів суб’єктів господарювання, проведення звірки з управліннями та відділами міської ради, здійснення аналізу та контролю за виконанням договорів оренди землі, співпраця з Державною податковою інспекцією в м. Чернівці в питаннях надходження орендної плати до міського бюджету.

Впродовж 12 місяців 2014 року внесено в базу 113 зобов’язань по укладанню замовниками будівництва договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста.

На виконання укладених договорів про пайову участь до бюджету розвитку міста у якості пайової участі забудовників за 12 місяців 2014 року залучено                  5 088,50 тис. грн.

Відділом здійснюється контроль за сплатою одноразових внесків по договорам оренди землі відповідно до створеного електронного реєстру суб’єктів господарської діяльності, який постійно оновлюється (надсилаються листи-попередження, щоденно здійснюються дзвінки, приймається участь в судових засіданнях).

За звітний період по 508 договорах оренди землі до цільового фонду соціально-економічного розвитку міста Чернівців сплачено 1 238,99 тис. грн.

На виконання Порядку розміщення і функціонування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Чернівців, затвердженого рішенням міської ради від 25.04.2013р. №848, залучено кошти 61 замовника в якості пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою при отриманні паспорта прив’язки пересувної тимчасової споруди в сумі 105,55 тис. грн..

Тобто, в цілому за 12 місяців поточного року працівниками відділу до бюджету міста залучено 6 433,05 тис. грн.

Директор                                                                                  В. Бабчук