ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник Чернівецького міськ ШЕП ____________ Червінський В.В.

Г Р А Ф І К

прочистки та промивки колодязів і труб по вулицях міста

на 2012 рік

| Період проведення робіт | Перелік вулиць, на яких будуть проводитись роботи |
| --- | --- |
| Березень | Вул. Червоноармійська, П.-Кільцева, Гагаріна, Комарова, а/м № 19 (перехідні труби) |
| Квітень | Вул. Головна, Університетська, Б.Хмельницького, І.Франка, 28 Червня, Заньковецька, Горького, Залозецького, Худякова |
| Травень | Вул. Руська, М.Олімпіади, Зелена, Кишинівська, Ш.Руставеллі, Ізмайлівська, перехідні труби по дорогах |
| Червень | Вул. Білоруська, Севастопольська, Прутська, Машинобудівників, Кармелюка, пров. Узбецький |
| Липень | Вул. Хотинська, Галицький Шлях, Чигиринська, Бережанська (перехват), Федьковича |
| Серпень | Вул. Чапаєва, Стасюка, просп. Незалежності, Комарова, Сторожинецька, Ковальчука |
| Вересень | Вул. Дзержика, Заставнянська, Запорізька, Зарожанська, Горіхівська, Київська |
| Жовтень | Вул. Комунальників, Кобилянська, Калинівська, Гайдара, Ентузіастів, Шкільна, Шевченка |
| Листопад | Вул. Вінниченка, Миру, Чкалова, Чернишевського, 28 Червня, Полетаєва, Пумнула, Гастелло, Нагірна (перехвати) |
| Грудень | Вул. Шептицького, Сагайдачного, Садгірська, Л.Українки, Стрійська, Шіллера, Щепкіна |

Головний інженер                                                     Олоєр П.В.

Вик. Борщ І.М.