І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід виконання «Комплексної програми збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-20015 роки», затвердженої рішенням 35 сесії міської ради V скликання від 24.12.2008 року № 796, та інших рішень міської ради з цього питання

«Комплексна програма збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-2015 роки» (далі  Програма) розроблена з урахуванням вимог Загальнодержавної Програми збереження та використання культурної спадщини на 2004-2010 роки і затверджена рішенням 35 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 24.12.2008р. за № 796.

Метою Програми є збереження унікального історико-архітектурного міського середовища, його регенерація та використання для безпечного проживання населення шляхом:

- зупинення негативних техногенно-екологічних процесів та їх впливу на технічний стан забудови центру міста;

- ефективного захисту, консервації, реставрації та раціонального використання нерухомих об’єктів культурної спадщини;

- створення сучасної соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури.

Основними завданнями Програми є:

- проведення наукових досліджень з виявлення причин руйнування та погіршення технічного стану будинків і споруд центральної частини міста;

- виведення з аварійного стану будинків і споруд, інженерних мереж, забезпечення комплексного виконання консерваційних і реставраційних робіт;

- забезпечення умов для реставрації і регенерації центральної частини міста, визначення шляхів подальшого використання нерухомих об’єктів культурної спадщини;

- поліпшення санітарних та екологічних умов функціонування об’єктів в центральній частині міста та створення умов для безпечної життєдіяльності населення.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить всього: 367,423 млн. грн., в т.ч.: 271,7 млн. грн. з державного бюджету; 5,411 млн. грн – з обласного бюджету; 90,336 млн. грн. – з міського бюджету.

За наслідками реалізації одного із головних завдань Комплексної Програми рішенням 35 сесії Комітету всесвітньої спадщини (19 - 29 червня 2011 року, м.Париж) колишній ансамбль Резиденції митрополитів Буковини та Далмації у м.Чернівцях включений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Положення «Комплексної програми збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-20015 роки» увійшли до складу номінаційного досьє об’єкта культурної спадщини і знайшли своє відображення у висновку Комітету світової спадщини як підстава довіри до державних і регіональних органів влади щодо гарантій системного збереження та раціонального використання культурних об’єктів відповідно до національних стандартів.

З врахуванням пропозицій і резолюцій міжнародної конференції «Інтегрований розвиток старої частини міста Львова як успішний інструмент сталого міста», продовжено роботу відділу з розробки Інтегрованої концепції розвитку центральної частини Чернівців, яка має стати логічним продовженням та доповненням Стратегічного плану розвитку м.Чернівців на 2012-2016 роки, дасть можливість активізувати та підняти рівень залучення місцевих жителів до процесу оновлення історичних будівель, створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), співфінансуванню реставраційних робіт Чернівецькою міською радою та мешканцями, навчання місцевих спеціалістів.

20-21.10.2014 у Чернівцях за сприяння Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ відбулося засідання 2-ї Українській академії інтегрованого міського розвитку та форум діалогу українських міст.

До участі у академії були залучені представники Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Іріс Гляйхман та Йохан Гаулі, фахівці галузей містобудування та охорони культурної спадщини міст Києва, Львова, Луцька, Івано-Франківська, Вінниці, Кривого Рогу, Полтави, Чернігова, Чернівців та інших населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України.

Обмін досвідом між містами, розвиток діалогу щодо інтегрованого розвитку міста на національному рівні дасть можливість довгострокового планування сталого розвитку міст, охорони та збереження архітектурної спадщини.

Станом на 20.11.2014 за наслідками проведеної академії членами робочої групи підготовлені SWOT- аналізи секторальних напрямів розвитку Чернівців в контексті створення Концепції інтегрованого розвитку  міста та розробляються першочергові проекти в галузі збереження культурної спадщини м.Чернівців для спільного фінансування учасників проекту. 	Серед них - утворення власної ремонтно-реставраційної майстерні та забезпечення її матеріально-технічної бази, проведення ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини міста, впорядкування двориків в історичному середовищі та ін.., що відповідає заходам «Комплексної програми збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-2015 роки».

З метою реалізації заходів «Комплексної програми збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-20015 роки» рішенням Чернівецької міської ради УІ скликання від 30.01.2014 року №1093 «Про міський бюджет на 2014 рік» передбачені кошти на оплату робіт з розроблення режимів використання буферної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Резиденції митрополитів Буковини і Далмації у м.Чернівці в сумі 100,00 тис. грн. та робіт з інвентаризації об’єктів культурної спадщини м.Чернівців в сумі 50,00 тис. грн.

На розгляд засідання виконавчого комітету Чернівецької міської ради винесено планове питання про стан, облік, збереження та використання некрополів міста Чернівців. Відповідним рішенням зобов’язано структурні підрозділи міської ради активізувати роботу щодо популяризації об’єктів культурної спадщини міста Чернівців на теренах України та за її межами, а також активізувати підготовку інвестиційних проектів в напрямку збереження культурної спадщини Чернівців.

На виконання доручення Чернівецького міського голови №386/2 від 20.08.2014 року та відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 06.07.2011р. №727 «Про затвердження переліку документів, необхідних для прийняття рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам'яток історико-культурним заповідником або території історико-культурною заповідною територією» продовжуються відповідні науково-дослідні роботи. За погодженням відділу охорони культурної спадщини міської ради департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради укладено угоду з Київським науково-дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень на виготовлення облікової документації згідно передбачених коштів.

НДІ пам'яткоохоронних досліджень вже проведено натурні обстеження території кладовища, підготовлено історико-архівні та бібліографічні дослідження, складено акти технічного стану на 6 пам'яток кладовища               (50 %).

Станом на 30.10.2014 року департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради зареєстровано платіжні доручення в управлінні Державної казначейської служби України в м. Чернівці та здійснено оплату 1-го етапу зазначених робіт на суму 26 тис. грн .

Беручи до уваги унікальну історичну, духовну та культурну цінність колишньої резиденції садгірського цадика Ісраеля Фрідмана та некрополю коло неї на вул.Яна Нелепки, вивчаються умови передачі у безоплатне користування культових будівель на вул.М.Тореза, 192 –Г м.Чернівців релігійній організації «Громада релігії Ружин Садгора» та утворення Міжнародного Центру хасидів відповідно до укладеного охоронного договору.

Крім того, 17.10.2014 укладено угоду з Київським науково-дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень на розроблення режимів використання буферної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Резиденції митрополитів Буковини і Далмації в м.Чернівцях. Виконано бібліографічні дослідження, обстеження найближчого оточення об’єкта ЮНЕСКО в Чернівцях, запланований розгляд зазначених матеріалів на засіданні науково-експертної ради при Міністерстві культури України.

Спеціалістами відділу ведеться контроль за проведенням ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури місцевого значення:

- будівля Нацбанку України на площі Центральній,3;

- католицький костел “Серце Ісуса” на вул.Т.Шевченка,2-А;

- римо-католицький костел  “Святого хреста”  на вул.Головній,20;

- синагога на вул.М.Тореза,198;

- житловий будинок на вул.Головній,65;

- житлові будинки на вул.О.Кобилянської,5,9;

- будівля залізничного вокзалу по вул.Ю.Гагаріна,38.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону культурної спадщини» відновлено роботу громадських інспекторів з охорони об’єктів культурної спадщини міста Чернівців, рішенням 51 сесії УІ скликання Чернівецької міської ради  від 27.06.2014 за №1254 затверджено відповідне Положення.  Наразі отримали посвідчення громадських інспекторів 3 особи.

З огляду на міжнародні принципи збереження історичного середовища в цілому та адаптації його до норм соціально-економічного розвитку, структурними підрозділами міської ради вжито ряд заходів щодо становлення та розвитку положень Програми.

За звітний період відділом охорони культурної спадщини:

- розглянуто 1195 звернень громадян та підприємців, 371 звернень організацій та 95 - службової документації;

- розглянуто 10 доручень керівництва міської ради;

- підготовлено 103 ініціативних листи;

- видано 6 дозволів на проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини;

- надано 22 висновки на містобудівну документацію щодо проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини;

- надано 127 висновків на проведення містобудівних перетворень в межах історичних ареалів та охоронних зон міста;

- надано 5 погоджень відчуження пам’яток культурної спадщини або їх частин;

- надано 216 дозволів на влаштування технічних елементів на будинках в межах історичного середовища міста;

- погоджено 49 паспортів на встановлення інформаційних вивісок (табличок) в межах Центрального історичного ареалу;

- проведено фотофіксацію 308 об’єктів культурної спадщини;

- обстежено технічний стан  63 пам’яток;

- підготовлено 24 паспорти оздоблення фасадів;

- видано 797 висновків про режими використання земельних ділянок в межах історичних ареалів та охоронних зон міста.

Продовжується робота щодо укладання охоронних договорів між відділом охорони культурної спадщини міської ради та власниками (користувачами) пам’яток. Так, за 2010 рік укладено 90 охоронних договорів, за 2011 рік – 154, за 2012 рік – 93, за 2013 рік – 83, за 10 місяців 2014 року - 64.

Відповідно до ст.92 Кодексу України “Про адміністративні правопорушення” складено 20 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини на фізичних осіб та підприємців, які направлені на розгляд адміністративних комісій районних в місті рад для накладення відповідних штрафних санкцій за виявлені правопорушення. За результатами розгляду сплачено штрафних санкцій на суму 5950 грн. до бюджету Першотравневої районної в місті ради та 8500 грн. до бюджету Шевченківської районної в місті ради.

У 2014 році видано 11 приписів щодо порушення режимів використання історичного середовища, з них 5 виконано.

По двох приписах направлено відповідні подання щодо примусового виконання порушень законодавства про охорону культурної спадщини.

Двом порушникам приписи направлено рекомендованими листами за місцем їх проживання. Працівниками пошти листи повернуто у зв’язку з відсутністю адресатів за вказаними адресами.

Ще два приписи знаходяться на контролі відділу.

Виявлені порушення стосуються самовільного будівництва, будівництва об’єктів без вивчення та упередження негативного впливу на оточуючу забудову, без збереження історичних територій та міських ландшафтів від спотворення і візуальної агресії, розміщення дисгармонійних рекламних вивісок, переобладнання приміщень за відсутності або з відхиленнями від погодженої проектної документації, встановлення технічних пристроїв на фасадах будівель, що не відповідають вимогам збереження традиційного характеру історичного середовища міста.

Значним недоліком і проблемою в організації виконання заходів Комплексної програми залишається відсутність фінансування робіт з визначених заходів по охороні історичної забудови міста.

У 2014 році Шевченківською районною в місті Чернівці радою на ремонт покрівель, сходів, балконних галерей, балконів та окремих елементів будинків в межах історичного центру (14 об’єктів) використано 1 010,69377 тис.грн., Першотравневою районною радою (6 об’єктів) використано - 194,015 тис.грн.

При цьому на виконання розпорядження Чернівецького міського голови від 25.06.2011р. №169-р "Про надання дозволів щодо проведення ремонтно - реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини та в межах історичних ареалів міста Чернівців" протягом 2014 року до відділу охорони культурної спадщини за отриманням дозволів на виконання відповідних робіт звертались :

- Шевченківська районна в місті рада (за отриманням дозволів не зверталась, надано дві консультації);

- Першотравнева районна в місті рада (надано 2 дозволи, та одна консультація).

Вперше зі структурними підрозділами міської ради обговорено порядок виконання робіт з реконструкції вуличних мереж, інженерних мереж зовнішнього електропостачання та встановлення повітряних ліній електромереж в межах буферної зони пам’ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та збереження старовинних електроопор, які складають історичну цінність як взірець розвитку електрифікації в місті Чернівці.

З метою встановлення законності облаштування входів до приміщень за рахунок тротуарів на території міста Чернівців 19.09.2014 року спільно з прокуратурою міста Чернівці із залученням працівників Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області, департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради та відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради здійснено огляд входів за адресами: вул.Українська, 38, вул.Ломоносова, 20, вул.Руська, 24, вул.Українська, 3 (вул.Руська, 5 кутовий будинок, вхід зі сторони вул.Української), вул.Шептицького, 11, вул.Гете, 5, 7,8 проводяться додаткові перевірки.

Вживаються заходи щодо відновлення демонтованої історичної дерев’яної брами по вул.Штейнбарга, 23. Шевченківською районною в місті радою передбачено 10 тис. грн. на її реставрацію та встановлення на попередньому місці. Вивчається питання можливості виконання ремонтно-реставраційних робіт вхідної дерев’яної брами по вул.О.Кобилянської, 51 силами художнього училища №5.

Продовжується моніторинг розміщення фасадних інформаційний рекламних конструкцій в межах Центрального історичного ареалу м.Чернівців, вживаються заходи щодо недопущення їх самовільного встановлення. Підготовлено зауваження та пропозиції до проекту рішення виконавчого комітету міської ради “Про затвердження концепції розміщення та розвитку зовнішньої реклами в м.Чернівці” та проекту рішення сесії Чернівецької міської ради про затвердження “Правил благоустрою м.Чернівців”. Спільно з МКП «Реклама» розпочато демонтаж інформаційних фасадних вивісок, які не відповідають діючому Положенню про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Чернівцях, затвердженому рішенням 28 сесії УІ скликання Чернівецької міської ради від 27.09.2012р. №629.

З метою популяризації унікальної історико-архітектурної спадщини Чернівців підготовлено, обговорено в соцмережах та передано до друку департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Пам’ятки-правил для мешканців міста щодо необхідності збереження історичної частини міста Чернівців.

Розробляються також буклети щодо чинного законодавства та порядку збереження, ремонту і реставрації історичних дверей та брам, вікон, фасадів, балконів, балконних галерей, сходових клітин, дахів будинків, які будуть використовуватись як роздатковий матеріал для мешканців та організацій міста.

Відділом проведена певна робота щодо налагодження міжнародної співпраці в галузі охорони культурної спадщини та її популяризації:

- в рамках культурно - освітнього проекту «Рубікон» підготовлено доповідь у відкритих семінарах – навчаннях, що проводили австрійські архітектори на запрошення ЧНУ ім.Ю.Федьковича;

- вивчено досвід м.Лейпциг (Німеччина) в рамках навчального візиту на тему інтегрованого міського розвитку, програма GIZ;

- продовжено науково-дослідні роботи в рамках міжнародного проекту, присвяченому історії Європейських етносів, яка залишилась у матеріальних пам`ятках архітектурного середовища, який триває вже протягом 3 років. Спільна співпраця об`єднує науковців,  істориків та архітекторів з 4 держав Європи (Швеція, Німеччина, Молдова та Україна). В складі делегації м.Чернівців прийнято участь в завершальній науково – практичній конференції  в рамках зазначеного проекту, яка проходила 18-21 листопада 2014р. в Лундському університеті (Швеція);

- взято участь у черговому з’їзді Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS). В складі Української делегації прийнято участь у 18 Генеральній Асамблеї ICOMOS, що проходила 9-14 листопада 2014р. у Флоренції (Італія).

Однією з найважливіших завдань розвитку Чернівців в межах буферної зони об’єкта ЮНЕСКО є створення поліфункціональних громадських центрів (культурна, освітня, ділова, соціально-побутова функції, тощо), які мають сформувати якісний публічний простір.

Спільно з Чернівецькою обласною громадською організацією «Європейське партнерство» в рамках проекту «Своїми руками» започатковано щорічний курс серед учнів, студентів навчальних закладів м.Чернівців по проведенню реставраційних, відновлювальних робіт історичної архітектурної спадщини, обрано кілька двориків середмістя для практичного застосування отриманих навиків. Розпорядженням Чернівецького міського голови від 13.11.2014р. утворено робочу групу з підготовки Програми збереження та відновлення двориків в межах центрального історичного ареалу м.Чернівців. На першу чергу вибрані для у участі у Програмі дворові простори за адресами: Центральна площа,5, вул.Головна, 31, 32, 33, вул.Поштова, 2,3 як такі, що знаходяться на основних туристичних маршрутах міста.

За сприяння Відділу охорони культурної спадщини міської ради  та ініціативи Чернівецького обласного осередку всеукраїнської громадської організації «ПОРА» в рамках проекту «Урбан Галерея» 12 жовтня у Чернівцях відбулася перша акція в рамках міжнародного проекту «Мистецтво заради зміни». Молоді митці - вуличні художники з команди «Kickit Crew» (Львів) разом із чернівчанами прикрасили торці житлових будинків в центральній частині міста.

На часі є створення об’єднань співвласників житлових будинків та розробка порядку заохочення мешканців міста до збереження історичних будівель шляхом відрахування частини платежів за комунальні послуги на фаховий ремонт і утримання власних житлових будинків.

Окремого розгляду потребує активізація роботи Центру управління буферною зоною об’єкта ЮНЕСКО, оскільки підготовка та затвердження Плану управляння об’єктом ЮНЕСКО при внесенні його до переліку є вимогою Комітету світової спадщини.

Під час засідання Секції Асоціації міст України з питань культури та мистецтв 7-8 серпня 2014р. у Чернівцях учасникам презентовано План заходів Уряду з реалізації реформ місцевого самоврядування, проект Концепції розвитку культури України, зокрема: пріоритети на 2014-2015 роки та створення передумов для подальших реформ, серед яких: стимулювати суспільний діалог для об’єднання країни; зберігати і розвивати культурне надбання як ресурс теперішніх і майбутніх поколінь; запровадити європейські стандарти відкритості, прозорості й підзвітності влади громадянам в межах компетенції Міністерства культури України та ін.

Начальник відділу охорони

культурної спадщини міської ради				           О.Пушкова

Голова постійної комісії міської ради

з питань земельних відносин, архітектури

та будівництва 									     О.Редько