Пропозиції до програми «Комфортне місто» депутата Чернівецької міської ради Ярослава Петришина в 2017 році.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Пропозиції | Строк виконання |
| 1 | **Бульвар Героїв Крут 20 (ЖБК 44):** | |
|  | - утеплення фасаду будинку (звернення №53 від 19.10.2016р.) – 1784201грн/1070520грн; | 2017р.  **виконано** |
|  | - термомодернізація внутрішньобудинкової системи опалення (звернення №58 від 21.04.2017р.) – 160000грн/48000грн; | 2017р.  **виконано** |
|  | - заміна вікон на енергозберігаючі у місцях загального користування (звернення №46 від 19.09.2016р., №55 від 19.10.2016р.) – 98164,25грн/29449,27грн; | 2017р.  **виконано** |
|  | - капітальний ремонт міжбудинкового проїзду (звернення №16 від 28.03.2016р., №56 від 19.10.2016р., №79 від 16.11.2016р., №105 від 24.10.2017р., №115 від 04.12.2017р.) – 400000грн; | 2017р.  перенесено на 2018р. |
|  | - встановлення лічильника обліку теплової енергії | 2017р.  **виконано** |
| 2 | **Бульвар Героїв Крут 10 (3 під’їзд):** | |
|  | - капітальний ремонт покрівлі (звернення №26 від 30.05.2016р., №55 від 19.10.2016р.) – 172500грн/122000грн; | 2017р. |
| 3 | **Бульвар Героїв Крут, 18 (ЖБК 46):** | |
|  | - утеплення фасаду будинку (звернення №64 від 26.10.2016р.) – 2280268 грн/1368160грн; | 2017р. |
|  | - заміна вікон на енергозберігаючі у місцях загального користування (звернення №65 від 26.10.2016р.) – 143660грн/43098грн; | 2017р. |
|  | - капітальний ремонт міжбудинкового проїзду (звернення №16 від 28.03.2016р., №56 від 19.10.2016р., №01/02-10-1320 від 01.03.2016р., №79 від 16.11.2016р., №89 від 05.07.2017р., №105 від 24.10.2017р.) по кошторису – 540317,58грн, по Програмі – 630000грн; | 2017р.  **виконано** |
| 4 | **Бульвар Героїв Крут 16 (ЖБК 37):** | |
|  | - капітальний ремонт покрівлі (звернення №38 від 24.03.2017р., №104 від 24.10.2017р.) по кошторису – 202951грн, по Програмі – 250000грн/100000грн; | 2018р. |
|  | - капітальний ремонт міжбудинкового проїзду (звернення №16 від 28.03.2016р., №56 від 19.10.2016р., КО-3178-01/10 від 16.09.2015р., №79 від 16.11.2016р., №90 від 05.07.2017р., №103 від 24.10.2017р., №114 від 29.11.2017р.) 204м, по кошторису в цінах 2016р. – 786200грн; по Програмі – 1200000грн; | 2020р.  перенос на 2018р. |
| 5 | **Бульвар Героїв Крут 22:** | |
|  | - встановлення обмежувача швидкості руху транспортних засобів від 10-ого під’їзду до дитячого майданчику та навпроти 6 під’їзду (звернення №57 від 19.10.2016р., №78 від 16.11.2016р, №8 від 03.02.2017р, №79 від 30.05.2017р, №108 від 24.10.2017р); | 2017р.  **виконано** |
|  | - капітальний ремонт пішохідної доріжки міжбудинкового проїзду між будинками 9А та 5 (14 під'їзд) на вул. Ентузіастів (звернення №20 від 12.04.2016р, №56 від 19.10.2016р, №105 від 24.10.2017р) – 100000грн. Є в проекті програми «Бюджет ініціатив чернівчан» (бюджет участі) на 2018р.; | 2018р. |
| 6 | **Бульвар Героїв Крут 14:** | |
|  | - капітальний ремонт міжбудинкового проїзду (з влаштуванням карману для стоянки автомобілів) (звернення №63 від 26.10.2016р., №10 від 03.02.2017р) – 1100000грн; | 2019р.  перенесено на 2018р. |
|  | - капітальний ремонт ліфту житлового будинку в 1 під’їзді (звернення №67 від 02.11.2016р., №56 від 21.04.2017р., №70 від 16.05.2017р., №107 від 24.10.2017р) – 480000грн; | 2018р. |
| 7 | **Бульвар Героїв Крут 24:** | |
|  | - капітальний ремонт міжбудинкового проїзду (тротуар) – 500000грн; | 2020р. |
| 8 | **Бульвар Героїв Крут біля бювету:** | |
|  | - капітальний ремонт міжбудинкового проїзду (влаштування карману для стоянки автомобілів) – 150000грн; | 2019р. |
| 9 | **Бульвар Героїв Крут від бювету до будинку 11а:** | |
|  | - капітальний ремонт пішохідної доріжки міжбудинкового проїзду (з влаштуванням карману для стоянки автомобілів) – 1000000грн; | 2019р.  перенесено на 2018р. |
| 10 | **Вул. Південно-Кільцева – вул. Університетська:** | |
|  | - організація дорожнього руху велосипедистів – 600000грн – 2018р, 600000грн – 2019р, 600000грн – 2020р; | 2018-2020рр. |
| 11 | **Від бульвару Героїв Крут 22 до вул. Ентузіастів 5:** | |
|  | - капітальний ремонт мереж водовідведення | 2018-2020рр. |
| 12 | **Вул. Івасюка 6 (ОСББ «Намисто»), 6а (ОСББ):** | |
|  | - капітальний ремонт міжбудинкового проїзду (прибудинкова територія) (звернення №66 від 26.10.2016р., №014 від 10.10.2016р., №10 від 03.02.2017р) – 1200000грн; | 2020р. |
| 13 | **Вул. Івасюка 9б, 11, 13 (від 9 до 17):** | |
|  | - капітальний ремонт міжбудинкового проїзду (звернення №24 від 25.05.2016р., №КО-3692-01/10 від 11.10.2016р., №КО-3693-01/10 від 11.10.2016р., №56 від 19.10.2016р., №79 від 16.11.2016р., №6 від 04.01.2017р., №23 від 21.02.2017р, №74 від 29.05.2017р) 140м – 1440800грн | 2017р.  **виконано** |
| 14 | **Вул. Івасюка 13 (ОСББ «Електрон-580»):** | |
|  | - заміна вікон в місцях загального користування на енергозберігаючі - на суму 95091грн/33282грн; | 2018р. |
| 15 | **Вул. Івасюка 9, 9б, 11, 13, 17:** | |
|  | - капітальний ремонт тротуару (звернення №113 від 29.11.2017р.) – 500000грн | 2020р. |
| 16 | **Вул. Воробкевича 15:** | |
|  | - капітальний ремонт міжбудинкового проїзду (обладнання гостьового паркінгу навпроти 1 та 2 під’їздів) (звернення №34 від 18.07.2016р., №56 від 19.10.2016р., №79 від 16.11.2016р., №105 від 24.10.2017р) 45м – 177358грн | 2018р. |
|  | - капітальний ремонт зовнішніх каналізаційних мереж навпроти 1, 2 та 3 під’їздів (звернення №28 від 28.02.2017р, №62 від 03.05.2017р, №78 від 30.05.2017р, №88 від 05.07.2017р, №106 від 24.10.2017р) | 2018р. |
| 17 | **Вул. Воробкевича 11, 13, 15, 15а:** | |
|  | - встановлення дорожного знаку 5.31 «Житлова зона» біля дитячого майданчику від будинку №11 до будинку №9 по вул. Воробкевича (звернення №68 від 2.11.2016р., №55 від 21.04.2017р., №79 від 30.05.2017р) | 2017р.  **виконано** |
|  | - встановлення світлофорного об’єкту з примусовим включенням (кнопочного) біля школи №27 на центральній вул. Воробкевича (звернення №68 від 2.11.2016р., №55 від 21.04.2017р) | 2017р.  **виконано** |
| 18 | **Вул. Воробкевича 17, 19 (ЗОШ №27):** | |
|  | - капітальний ремонт міжбудинкового проїзду від вул. Воробкевича до будинку 22 на бульварі Героїв Крут (тротуари з обох сторін) (звернення №9 від 03.02.2017р, №22 від 21.02.2017р, №105 від 24.10.2017р) – 170000грн; | 2018р. |
| 19 | **Вул. Воробкевича 17:** | |
|  | - капітальний ремонт міжбудинкового проїзду (заїзду) (звернення №37 від 14.03.2017р) – 120000грн; | 2017р.  **виконано** |
| 20 | **Вул. Воробкевича 13, 15, 15а:** | |
|  | - капітальний ремонт міжбудинкового проїзду (звернення №72 від 16.05.2017р) – 2000000грн; | 2020р. |
| 21 | **Вул. Капеланська:** | |
|  | - реконструкція дороги (звернення №36 від 13.03.2017р) – 9000000грн. | 2020р. |
| 22 | **Капітальний ремонт (заміна) ліфтів:** | |
|  | - бульвар Героїв Крут: буд.4б (1, 2 під’їзди), буд.22 (3, 4, 5 під’їзди) | 2017р.  **виконано** |
|  | - бульвар Героїв Крут: буд.10 (2, 3 під’їзди), буд.12 (1, 2 під’їзди), буд.14 (1, 3 під’їзди), буд.22 (1, 2 під’їзди), буд.4б (3 під’їзд); | 2018р. |
|  | - вул. Івасюка: буд.9 (1, 2 під’їзди), буд.11(1, 2 під’їзди), буд. 17 (1, 2, 3, 4 під’їзди); | 2018р. |
|  | - вул. Воробкевича: буд.13 (1, 2, 3 під’їзди), буд.15 (1, 2, 3 під’їзди), буд.17 (1, 2, під’їзди) (звернення №4 від 04.01.2017р., №56 від 21.04.2017р.); | 2018р. |
| 23 | **Встановлення лічильників обліку теплової енергії:** | |
|  | - бульвар Героїв Крут: буд.12 (1 під’їзд) – 41735грн/33388грн; | 2017р.  **виконано** |
|  | - бульвар Героїв Крут: буд.12 (2, 3 під’їзди) – 47830грн/38350грн; | 2017р.  **виконано** |
|  | - бульвар Героїв Крут: буд.9 (1,2 та 3-16 під’їзди) – 130779грн; | 2017р.  **виконано** |
|  | - бульвар Героїв Крут: буд.22 (1 під’їзд) – 41735грн/33388грн; | 2017р.  **виконано** |