Виконання фінансового плану за І півріччя 2016 року

по Чернівецькому міському виробничому комунальному тресту зеленого

господарства та протизсувних робіт

тис. грн.

| п |  | План на І півріччя 2016 року | Факт І півріччя 2016 року | Виконання +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках: - обрізка та формування дерев | 2250 | 2421 | +171 |
|  | - знесення аварійних дерев, шт. | 210 | 266 | +56 |
|  | - посадка дерев, шт. | 300 | 266 | -34 |
|  | - посадка кущів, шт. | 1750 | 1495 | -255 |
|  | - посадка квітів, тис. шт. | 52 | 67,5 | +15,5 |
|  | - влаштування та ремонт газонів, тис. м² | 8,0 | 2,0 | -6,0 |
| 2. | Обсяг виконаних робіт в тис. грн.., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства) | 4581,6 | 4194,4 | -387,2 |
| - | на замовлення бюджету | 4116,1 | 3775,4 | -340,7 |
|  | 1) Утримання об’єктів благоустрою та озеленення міста. | 2510,0 | 2509,5 | -0,5 |
|  | 2) Поточний ремонт об’єктів озеленення | 706,0 | 399,3 | -306,7 |
|  | 3)Утримання пішохідної вул. О.Кобилянської | 445,1 | 411,6 | -33,5 |
|  | 4) Утримання озер, річок в м. Чернівцях | 455,0 | 455,0 | - |
|  | 5) Доходи від реалізації продукції | 265,0 | 217,8 | -47,2 |
|  | 6) Доходи від наданих авто послуг та виконаних робіт для сторонніх організацій. | 200,5 | 201,2 | +0,7 |
| - | на замовлення г/підприємств | 166,1 | 164,8 | -1,3 |
| 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 3818,0 | 3495,3 | -322,7 |
| - | у тому числі за основними видами діяльності | 3588,7 | 3270,8 | -317,9 |
| 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 3736,0 | 3221,5 | -514,5 |
| 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати) | 907,6 | 493,1 | -414,5 |
|  | - паливно-мастильні матеріали | 417,5 | 290,2 | -127,3 |
|  | -запчастини | 53,0 | 50,6 | -2,4 |
|  | - витрати на компослуги | 41,3 | 24,0 | -16,9 |
|  | - матеріали та МШП | 75,7 | 39,3 | -47,4 |
|  | - оплата праці по незавершеному виробництву | 167,2 | 88,6 | -78,6 |
| 4.2. | витрати на оплату праці | 2141,8 | 2096,6 | -45,2 |
| 4.3. | відрахування на соціальні заходи | 490,6 | 472,0 | -18,6 |
| 4.4. | Амортизація | 83,0 | 61,9 | -21,1 |
| 4.5. | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 113,0 | 97,9 | -15,1 |
| - | податки | 43,5 | 42,6 | -0,9 |
| 5. | Валовий прибуток (-збиток) | 82,0 | 273,8 | +191,8 |
| 6. | Інші операційні доходи | 7,0 | 7,8 | +0,8 |
|  | Довідково: Адміністративні витрати, всього, в т.ч. | 671,8 | 654,8 | -17,0 |
|  | витрати на оплату праці | 419,8 | 427,6 | +7,8 |
|  | відрахування на соціальні заходи | 92,4 | 94,4 | +2,0 |
|  | Амортизація | 34,1 | 34,3 | +0,2 |
|  | інші витрати, всього, в т.ч. | 125,5 | 132,8 | +7,3 |
| - | 1) матеріли(електрон. газ, вода ) | 60,2 | 34,3 | -25,9 |
| - | 2) податки | 43,5 | 42,0 | -1,4 |
| 7. | Витрати на збут | 41,3 | 33,9 | -7,5 |
| 8. | Інші операційні витрати: | - | 2,3 | +2,3 |
| 9. | Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-) | 47,7 | 245,4 | +197,7 |
| 10. | Інші фінансові доходи | - |  |  |
| 11. | Інші доходи | 641,0 | 640,0 | -1,0 |
| 12. | Інші витрати | 641,0 | 640,0 | -1,0 |
| 13. | Фінансові витрати | - |  |  |
| 14. | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-)) | 47,7 | 245,4 | +197,7 |
| 15. | Податок на прибуток | - | - | - |
| 16. | Чистий прибуток (+), збиток (-) | 47,7 | 245,4 | +197,7 |
| 17. | Рентабельність, % | 0,9 | 6,3 | +5,4 |
| 18. | Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. : | - | - |  |
|  | дивіденди | 14,7 | 37,1 | +22,6 |
|  | залишок по фондах на початок року | - | - |  |
| - | на розвиток виробництва | - | - |  |
| - | на матеріальне заохочення | - | - |  |
| - | інші фонди | - | - |  |
|  | Нараховано, всього, в т.ч. | - | - |  |
| - | на розвиток виробництва (60%) | - | - |  |
| - | на матеріальне заохочення (30%) |  | - |  |
| - | інші фонди (10%) | - | - |  |
|  | фактично використано, всього, в т.ч. | - | - |  |
| - | на розвиток виробництва | - | - |  |
| - | на матеріальне заохочення | - | - |  |
| - | Погашення збитків минулих періодів | - | - |  |
| - | інші фонди | - | - |  |
|  | залишок по фондах на кінець року | - | - |  |
| - | на розвиток виробництва | - | - |  |
| - | на матеріальне заохочення | - | - |  |
| - | інші фонди | - | - |  |
| 19. | Дебіторська заборгованість: | - | - |  |
|  | на 01.01.2016р. | - |  |  |
|  | в т.ч. поточна | - | - |  |
|  | в тому числі по зар. платі | - | - |  |
|  | на кінець звітного періоду |  | 838,4 |  |
| 20. | Кредиторська заборгованість, в т.ч. | - |  |  |
|  | на 01.01.2016р. | - | 1032 |  |
|  | в тому числі по зар. платі | - | - |  |
|  | на кінець звітного періоду |  | 802,7 |  |
| 21. | Середньооблікова чисельність працівників | 97 | 93 | -4 |
|  | в т.ч. АУП | 11 | 11 |  |
| 22. | Середньомісячна заробітна плата працюючих, | 3945 | 3829 | -116 |
|  | в т.ч. АУП | 4782 | 4335 | -447 |

Керуючий трестом					     		   О.Брязкало

Головний бухгалтер							       Д.Лоїк