Виконання фінансового плану за 2016 рік

по Чернівецькому міському виробничому комунальному тресту зеленого господарства та  ПЗР

тис. грн.

| п |  | План на 2016 рік | Факт 2016 року | Виконання +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках: - обрізка та формування дерев | 3400 | 4104 | +704 |
|  | - знесення аварійних дерев, шт. | 500 | 587 | +87 |
|  | - посадка дерев, шт. | 600 | 403 | -197 |
|  | - посадка кущів, шт. | 3500 | 7589 | +4089 |
|  | - посадка квітів, тис. шт. | 92 | 101,9 | +9,9 |
|  | - влаштування та ремонт газонів, тис. м² | 22 | 11,1 | -10,9 |
| 2. | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч. (розшифрувати виходячи із специфіки підприємства) | 9830,5 | 9446,8 | -383,7 |
| - | на замовлення бюджету | 8760,4 | 8364,2 | -396,2 |
|  | 1) Утримання об’єктів благоустрою та озеленення міста. | 5080,0 | 5080,0 | - |
|  | 2) Поточний ремонт об’єктів озеленення | 1790,0 | 1504,0 | -286,0 |
|  | 3)Утримання пішохідної вул. О.Кобилянської | 906,1 | 825,9 | -80,2 |
|  | 4) Утримання озер, річок в м. Чернівцях | 954,3 | 954,3 | - |
|  | 5) Екологічний фонд | 50,0 | - | -50,0 |
|  | 5) Доходи від реалізації продукції | 590,0 | 387,7 | -202,3 |
|  | 6) Доходи від наданих авто послуг та виконаних робіт для сторонніх організацій. | 460,1 | 693,1 | +233,0 |
| - | на замовлення г/підприємств | 391,1 | 603,5 | +212,4 |
| 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 8192,1 | 7872,3 | -319,8 |
| - | у тому числі за основними видами діяльності | 7600,3 | 7422,1 | -178,2 |
| 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 8008,8 | 7398,1 | -610,7 |
| 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. (розшифрувати) | 1912,3 | 1537,7 | -374,6 |
|  | - паливно-мастильні матеріали | 875,6 | 684,0 | -191,6 |
|  | - запчастини | 108,0 | 116,3 | +8,3 |
|  | - витрати на компослуги | 95,2 | 53,2 | -42,0 |
|  | - матеріали та МШП | 181,0 | 373,0 | +192 |
|  | - оплата праці по незавершеному виробництву | 378,2 | 192,5 | -185,7 |
| 4.2. | витрати на оплату праці | 4594,7 | 4541,5 | -53,2 |
| 4.3. | відрахування на соціальні заходи | 1068,8 | 863,1 | -205,7 |
| 4.4. | Амортизація | 177,0 | 118,8 | -58,2 |
| 4.5. | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 256,0 | 337,0 | +81 |
|  | Податки | 87,0 | 85,2 | -1,8 |
| 5. | Валовий прибуток (-збиток) | 183,3 | 474,2 | +290,9 |
| 6. | Інші операційні доходи | 14,3 | 18,0 | +3,7 |
|  | Довідково: Адміністративні витрати, всього, в т.ч. | 1390,1 | 1395,1 | +5,0 |
|  | витрати на оплату праці | 874,4 | 911,3 | +36,9 |
|  | відрахування на соціальні заходи | 192,4 | 208,3 | +15,9 |
|  | Амортизація | 70,1 | 68,2 | -1,9 |
|  | інші витрати, всього, в т.ч. | 253,2 | 207,3 | -45,9 |
| - | 1) матеріли(в т.ч. електрон. газ, вода ) | 120,3 | 95,9 | -24,4 |
| - | 2) податки | 82,0 | 84,1 | +2,1 |
| 7. | Витрати на збут | 82,5 | 62,9 | -19,6 |
| 8. | Інші операційні витрати: | - | 142,0 | +142 |
| 9. | Фінансовий результат від операційної діяльності, прибуток (+), збиток (-) | 115,1 | 287,3 | +172,2 |
| 10. | Інші фінансові доходи | - |  |  |
| 11. | Інші доходи | 1282,0 | 1328,0 | +46 |
| 12. | Інші витрати | 1282,0 | 1328,0 | +46 |
| 13. | Фінансові витрати | - |  |  |
| 14. | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток (+), збиток (-) | 115,1 | 287,3 | +172,2 |
| 15. | Податок на прибуток | 20,7 | 54,0 | +33,3 |
| 16. | Чистий прибуток (+), збиток (-) | 94,4 | 233,3 | +138,9 |
| 17. | Рентабельність, % | 1,1 | 2,4 | +1,3 |
| 18. | Використання чистого прибутку, всього, в т.ч. : | 94,4 | 233,3 | +138,9 |
|  | Дивіденди | 14,2 | 56,0 | +41,8 |
|  | залишок по фондах на початок року | - | - |  |
| - | на розвиток виробництва | - | - |  |
| - | на матеріальне заохочення | - | - |  |
| - | інші фонди | - | - |  |
|  | Нараховано, всього, в т.ч. | 71,2 | 168,0 | +96,8 |
| - | на розвиток виробництва (60%) | 42,7 | 101,0 | +58,3 |
| - | на матеріальне заохочення (30%) | 21,4 | 50,0 | +28,6 |
| - | інші фонди (10%) | 7,1 | 17,0 | +9,9 |
|  | фактично використано, всього, в т.ч. | - | - |  |
| - | на розвиток виробництва | - | - |  |
| - | на матеріальне заохочення | - | - |  |
| - | Погашення збитків минулих періодів | 9,0 | 9,0 |  |
| - | інші фонди | - | - |  |
|  | залишок по фондах на кінець року | - | 168,0 | +96,8 |
| - | на розвиток виробництва | - | 101,0 | +58,3 |
| - | на матеріальне заохочення | - | 50,0 | +28,6 |
| - | інші фонди | - | 17,0 | +9,9 |
| 19. | Дебіторська заборгованість: | - |  |  |
|  | на 01.01.2016р. | - | 114 |  |
|  | в т.ч. поточна | - |  |  |
|  | в тому числі по зарплаті | - | - |  |
|  | на кінець звітного періоду |  | 123,9 |  |
| 20. | Кредиторська заборгованість, в т.ч. | - |  |  |
|  | на 01.01.2016р. | - | 1032 |  |
|  | в тому числі по зар. платі | - | - |  |
|  | на кінець звітного періоду |  | 695,4 |  |
| 21. | Середньоспискова чисельність працівників | 98 | 95 | -3 |
|  | в т.ч. АУП | 11 | 11 |  |
| 22. | Середньомісячна заробітна плата працюючих, | 4228 | 4141 | -87 |
|  | в т.ч. АУП (в т.ч. індексація з/пл. 43508грн.) | 4835 | 5223 | +388 |

Керуючий трестом					     		   О.Брязкало

Головний бухгалтер		                			                 Д.Лоїк