Рішення 15 сесії міської ради V скликання від 4 квітня 2007 року

№ 280

Про хід виконання Програми робіт з реконструкції та капітального ремонту дахів житлового фонду м.Чернівців  на  2004-2010 роки, затвердженої рішенням 23 сесії міської ради І\/ скликання                              від  08.07.2004р. № 504

Програмою робіт з реконструкції та капітального ремонту дахів житлового фонду м.Чернівців на 2004-2010 роки, затвердженою рішенням  23 сесії міської ради І\/ скликання  від 08.07.2004р. № 504, передбачено у 2006 році відремонтувати 72 покрівлі (12% від загальної кількості  - 595).

Відповідно до цієї Програми у 2006 році  з цільового фонду міської ради фінансової підтримки підприємств і установ та організацій міської комунальної власності на капітальний ремонт покрівель передбачалось спрямувати                     1 млн. 918 тис.грн.

- Шевченківський район	-   1173,0   тис.грн.  (45 покрівель);

- Першотравневий район	-     519,0   тис.грн.  (16 покрівель);

- Садгірський  район		-     226,0   тис.грн.  (11 покрівель).

Всього в  місті за рахунок коштів  спеціального і загального фонду та бюджету розвитку  у 2006 році  відремонтовано 101 покрівлю (46105 кв.м.) на   5 млн.746 тис.грн.

- Шевченківський район 	-   3767,9   тис.грн.,  45 покрівель (27064 кв.м.);

- Першотравневий район	-   1436,0   тис.грн.,  29 покрівель (14883 кв.м.);

- Садгірський  район		-     542,4   тис.грн.,  27 покрівель (  6067 кв.м.).

Окрім цього,  додатково за рахунок субвенцій з Державного бюджету України  відновлено 41 покрівлю (19189 кв.м.) на 2973,6 тис.грн. будинків, які відносяться  до об’єктів історико-культурної спадщини.

- Шевченківський район        -   2334,5   тис.грн. -  30 покрівель ( 7101 кв.м.);

- Першотравневий район       -     639,1   тис.грн. -  11 покрівель (12088 кв.м.);

В місті впроваджено сучасну  технологію ремонту  м’яких покрівель з застосуванням  обладнання  інфрачервоного випромінювання. Вперше впроваджено  теплогідроізоляційне покриття покрівель будинків перших серій масової забудови без технічних поверхів з використанням  пінополіуретану.

2

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши матеріали, подані департаментом житлово-комунального  господарства,  Чернівецька  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Програми робіт з реконструкції та капітального ремонту дахів житлового фонду м.Чернівців на 2004-2010 роки взяти до відома (додається).

2. Районним у місті радам (Бурега Ю.І., Ваньчицький Ю.А.,                      Пазюк М.Д.):

2.1. Забезпечити в поточному році виконання ремонту покрівель будинків, визначених на 2007 рік Програмою робіт по реконструкції та капітальному ремонту дахів житлового фонду м.Чернівців на 2004-2010 роки.

2.2. При уточненні бюджету на 2007рік передбачити титульними списками капітального ремонту житлового фонду м.Чернівців на 2007рік виконання ремонту покрівель, які перебувають в аварійному стані, а також таких, що є на довгостроковому контролі міської ради за зверненнями громадян.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.) внести пропозиції виконавчому комітету міської ради про спрямування  у 2007 році додаткових коштів з фонду соціально-економічного  розвитку та бюджету розвитку міста на  виконання зазначеної Програми.

4. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради           (Шумейко О.М.), відділу інформації міської ради (Вишневська І.М.) через засоби масової інформації поінформувати населення міста про виконані  роботи з реконструкції та капітального ремонту дахів житлового фонду м.Чернівців в 2006 році.

5. Організацію виконання  цього рішення покласти на  голів районних у місті рад Берегу Ю.І., Ваньчицького Ю.А., Пазюка М.Д. та директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради                Шумейка О.М.

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький міський голова					     М.Федорук

1

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід виконання Програми робіт з реконструкції та капітального ремонту дахів житлового фонду м.Чернівців на 2004-2010роки

„Програмою робіт з реконструкції та капітального ремонту дахів житлового фонду  м.Чернівців на 2004-2010роки”, затвердженою рішенням  сесії міської ради І\/ скликання  від 08.07.2004р. № 504, передбачено  відремонтувати 595 дахів  будинків комунальної власності, ЖБК, ЖБТ і ОСББ на 18,499 млн.грн. (50635 кв.м. покрівель з металевим покриттям, 10077 кв.м. - з штучним покриттям (шифер, черепиця) і 281772 кв.м. - з м’яким рулонним покриттям).

Зазначеною Програмою визначено дахи, які потребують першочергового проведення капремонту на період до 2010 року  в наступних обсягах:

2004р.	-	1226,1   тис.грн.

2005р.	-	1539,2   тис.грн.

2006р.	-	1918,0   тис.грн.

2007р.	-	2393,2   тис.грн.

2008р.	-	2988,1   тис.грн.

2009р.	-	3732,3   тис.грн.

2010р.	-	4702,1   тис.грн.

Всього: 	-       18499,0   тис.грн.

У 2004 році відповідно до Програми було передбачено  відремонтувати 57 покрівель. Відремонтовано 174 покрівлі  (61022 кв.м.) на  2 878 тис.грн, із них: включених в Програму - 56 покрівель (18784 кв.м.) на 1281,5 тис.грн.

У 2005 році передбачалося відремонтувати 88 покрівель. Всього відремонтовано 121 покрівлю загальною площею 61098кв.м.на 3,889 млн.грн. із них: включених в Програму на 2005р. 24 покрівлі (14411 кв.м.) на                915,9 тис.грн. а також наступних років - 30 покрівель (17852 кв.м.) на                1228,4 тис.грн.

Окрім цього, за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету додатково у 2005р.  відремонтовано 88 покрівель, які постраждали  внаслідок стихійного лиха. Вартість виконаних робіт складає  2,51 млн.грн.

У 2006 році відповідно  до затвердженої Програми  з цільового фонду міської ради фінансової підтримки підприємств і установ та організацій міської комунальної власності на виконання ремонтних робіт передбачалося спрямувати 1918,0 тис.грн.:

- Шевченківський район	-   1173,0   тис.грн.,  45 покрівель;

- Першотравневий район	-     519,0   тис.грн.,  16 покрівель;

- Садгірський  район		-     226,0   тис.грн.,  11 покрівель.

2

Всього в  місті за рахунок коштів  спеціального і загального фонду, бюджету розвитку  у 2006 році  відремонтовано 101 покрівлю (46105 кв.м.) на  5746,3 тис.грн.,  в тому числі:

- Шевченківський район 	-   3767,9   тис.грн.,  45 покрівель (27064 кв.м.);

- Першотравневий район	-   1436,0   тис.грн.,  29 покрівель (14883 кв.м.);

- Садгірський  район		-     542,4   тис.грн.,  27 покрівель (  4158 кв.м.).

Окрім цього,  додатково за рахунок субвенцій з державного бюджету відновлено 41 покрівлю (19189 кв.м.) на 2973,6 тис.грн. будинків, які відносяться  до об’єктів історико-культурної спадщини.

- Шевченківський район         -   2334,5   тис.грн.,  30 покрівель ( 7101 кв.м.);

- Першотравневий район	-     639,1   тис.грн.,  11 покрівель (12088 кв.м.).

Враховуючи вкрай незадовільний стан м’яких покрівель, значну кількість звернень мешканців до міської та районних в місті рад  з цього питання, кошти з міського та районних бюджетів у 2006р. насамперед спрямовувалися на  відновлення і реконструкцію таких покрівель

Всього у 2006р. було відремонтовано 43 м’яких покрівлі (33021 кв.м.) на                        3135,0 тис.грн.

- Шевченківський 	-  2086,8  тис.грн.,   22 покрівлі (18895 кв.м.);

- Першотравневий	-  946  тис.грн.,   18 покрівель (12547 кв.м.);

- Садгірський 		-    102,2  тис.грн.      3 покрівлі (1579 кв.м.).

З використанням пінополіуретану відремонтовано покрівлі двох будинків на вул.Стасюка,10-А  і  Червоноармійській,57-А.

Проте, залишилися не виконаними ремонтні роботи покрівлі на  53 будинках, які передбачені зазначеною програмою:

-  Шевченківський 	-   31 покрівля;

-  Першотравневий	-   14 покрівель;

-  Садгірський 		-     8 покрівель.

В 2006 році роботи з реконструкції та капітального ремонту покрівель (дахів) виконані на наступних об”єктах:

18

Програмою передбачалося  влаштування схилових дахів на покрівлях будинків перших масових серій без технічних поверхів. З метою ефективного використання бюджетних коштів, а також виконання заходів з енергозбереження в місті було впроваджено сучасну  технологію ремонту  м’яких покрівель з застосуванням  обладнання  інфрачервоного випромінювання  і  вперше  -  влаштування  теплогідроізоляційного покриття покрівель з використанням  пінополіуретану .

Визначено обсяги ремонту м’яких покрівель - 21200 кв.м. Вартість  ремонту цих покрівель становить 3,1 млн.грн.

Окрім цього, потреба в додаткових коштах на 2007р. для ремонту покрівель складає  3млн 648 тис.грн.

| № з/п | Адреса об’єкта | Вид покрівлі | Площа покрівлі | Орієнтовна вартість робіт (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Першотравневий район

| 1 | вул.Руська, 255-А | рулонна | 1067 | 143,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | вул.Руська, 219-Г | рулонна | 548 | 42,3 |
| 3 | вул.Руська, 227 | рулонна | 562 | 47,2 |
| 4 | вул.Руська, 289-А | рулонна | 531 | 19,5 |
| 5 | вул.Білоруська, 30-Б | рулонна | 630 | 112,0 |
| 6 | вул.І.Козачука, 12 | металева | 374 | 46,0 |
| 7 | вул.Шкільна, 15 | металева | 860 | 94,0 |
| 8 | вул.Ю.Фучика, 20 | металева | 175 | 24,0 |
| 9 | вул.Ю.Фучика, 22 | металева | 230 | 18,4 |
| 10 | вул.І.Тобілевича, 10 | металева | 680 | 82,0 |
| 11 | вул.В.Залозецького, 113 | рулонна | 842 | 115,0 |
| 12 | вул.Московської Олімпіади , 6-А | рулонна | 525 | 71,3 |
| 13 | вул.Українська, 27 | металева | 450 | 36,0 |
|  | Разом |  | 7474 | 1326,8 |

Шевченківський район

| 1 | просп.Незалежності, 78 | шиферна | 1560 | 282 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | просп.Незалежності, 103 | м'яка | 509 | 117 |
| 3 | вул.В.Чапаєва, 39 | м'яка | 1619 | 207,8 |
| 4 | вул.Л.Толстого, 21 | металева | 280 | 42,0 |
| 5 | вул.В.Комарова, 12 | м'яка | 348 | 56,7 |
| 6 | вул.Ентузіастів, 5 | м'яка | 2583 | 360,4 |
| 7 | вул.М.Вавілова, 5 | металева | 327 | 65,0 |
| 8 | вул.Ф.Полетаєва, 6-Б | м'яка | 1190 | 121,0 |
| 9 | вул.Південно-Кільцева, 31 | м'яка | 2350 | 327,9 |
| 10 | вул.М.Некрасова, 1 | металева | 560 | 84 |
| 11 | вул.Ватутіна,1 | черепична | 620 | 30 |
|  | Разом |  | 11946 | 1572 |

19

Садгірський район

| 1 | вул.26 Бакинських комісарів, 4 | металева | 120 | 47,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | вул.26 Бакинських комісарів, 14 | шиферна | 100 | 36,0 |
| 3 | вул.26 Бакинських комісарів, 24 | шиферна | 100 | 13,0 |
| 4 | вул.Перемоги, 5 | металева | 211 | 24,0 |
| 5 | вул.Дунайська, 4 | металева | 160 | 25,0 |
| 6 | вул.Дунайська, 36 | металева | 182 | 39,0 |
| 7 | вул.Привокзальна, 11 | металева | 254 | 48,0 |
| 8 | вул.В.Александрі, 31 | шиферна | 210 | 35,0 |
| 9 | вул.Московська, 41 | шиферна | 530 | 38,0 |
| 10 | вул.С.Галицького, 4 | шиферна | 162 | 19,0 |
| 11 | вул.С.Косіора, 3 | металева | 165 | 24,0 |
| 12 | вул.Денисівська, 34 | металева | 120 | 32,0 |
| 13 | вул.В.Александрі, 35 | шиферна | 160 | 30,0 |
| 14 | вул.М.Тореза, 18 | шиферна | 190 | 34,0 |
| 15 | вул.М.Тореза, 193 | металева | 80 | 28,0 |
| 16 | вул.Здоров'я, 4 | шиферна | 250 | 45,0 |
| 17 | вул.Здоров'я, 4-А | шиферна | 600 | 75,0 |
| 18 | вул.Привокзальна, 21-А | м'яка | 1050 | 157,5 |
|  | Разом |  | 4643 | 749,50 |
|  | Всього потреба в коштах |  |  | 3648 |

Перший заступник директора,

начальник управління житлового

господарства департаменту житлово-

комунального господарства міської ради                                                 А. Юрчак

Погоджено:

Голова постійної комісії міської ради з питань

житлово-комунального господарства   та

охорони навколишнього середовища                                                   О.Охотський