| 3 ПЕРЕЛІК виконанних робіт з реконструкції та капітального ремонту дахів житлового фонду м.Чернівців у 2006 році Шевченківський район Шевченківський район про виконання робіт з реконструкції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єкти Програми „Дахи" |  |  |  |  | кв.м/тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| з/п | Адреса об'єкта | Завдання по Програмі |  | Вид покрівлі | Виконано у 2005р. | Виконано у 2006р. за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  | Виконано всього |  |
|  |  |  |  |  |  | субвенцій з державного бюджету |  |  | коштів спец фонду |  |  | коштів загального фонду |  | У 2006р. |  |
| І. Перелік перехідних об"єктів Програми „Дахи" з 2005р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Садова, 16 |  | 275/7,3 | черепична | 180/26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | вул.О.Богомольця,4 |  | 280/7,9 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | вул.Хрещатинська, 15 |  | 154/18,5 | шиферна | 45/ 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | вул .Зарожанська,2 |  | 80/5,2 | шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | вул .Неполоківська,4 |  | 25/1,2 | шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | вул.Глинницька, 10 |  | 27/1,3 | шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | вул.В.Сімовича, 16 |  | 210/12. | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | вул .Університетська,46 |  | 290/14,0 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | вул.28Червня,16 |  | 343/6,0 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | вул.П.Нікітіна, 17 |  | 110/4,9 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | вул.М.Коперніка,26 |  | 25/0,5 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | просп .Незалежності, 64-А |  | 900/41,7 | м"яка | 534/33,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | просп .Незалежності,95 -Г |  | 327/5,7 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | просп. Незалежності ,90 |  | 327/2,5 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | просп.Незалежності,92-А |  | 327/0,9 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | просп .Незалежності ,92-Б |  | 1043/32,5 | м"яка | 372/27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | вул.В.Чапаєва,43 |  | 225/3,0 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | вул.В.Чапаєва,43А |  | 190/2,7 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | вул.Червоноармійська,65-А |  | 900/ | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | вул .Черво ноармійська,65 |  | 900/75,6 | м"яка |  |  |  |  | 740/70 |  |  |  |  | 740/70 |  |
| 21 | вул.Червоноармїйська,92-В |  | 60/1,0 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | вул.М.Кутузова,3-А |  | 20/0,4 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | вул.Маршала Г.Жукова,19-А |  | 20/0,4 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | вул.Федьковича,31 | 210/2,9 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | вул.Червоноармійська,87-В | 900/ | м"яка | 750/51,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | вул.В.Комарова,9 | 500/151,8 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | вул.Головна,162 | 175/30,0 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | вул.Алма-Атинська,9 | 600/90,0 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | вул.І.Франка,15 | 255/10,0 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗО | вул.І.Франка,21 | 240/9,8 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | вул.І.Франка,23 | 280/11,3 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | вул.І.Франка,6 | 270/11,3 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | вул.Сокольська, 1 | 510/7,0 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | вул.Л.Толстого,4 | 368/14,7 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | вул.Л.Толстого,3 | 368/15,4 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | вул.Л .Толстого, 18 | 325/13,0 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | вул.М.Вавілова,5 | 280/16,0 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | бульв.Героїв Сталінграду,5-А | 820/48,4 | м"яка | 543/31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | вул.28Червня,47 | 40/1,2 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | вул.І.Богуна,3 | 90/3,6 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | вул.І.Богуна,15 | 112/6,8 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | вул..Переяславська, 15 | 165/1,5 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | вул.В.Сімовича,6 | 43/13,7 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | вул.В.Чапаєва,39 | 1449/59 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього виконано: |  |  |  |  | 740/70,0 |  |  | - |  |  | 740/70,0 |  |
| II. | Перелік об'єктів програми „Дахи" 2006 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.І.Стасюка,21 400/30 | 400/30 | м"яка | 720/49,0 нт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | вул.Головна, 162 175/30 | 175/30 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | вул. Алма-Атинська, 1 | 550/70 | м"яка | 740/55,5 нт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | вул. академіка О.Богомольця,6 | 240/19,8 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | вул.М.Лисенка,14 | 320/12,5 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | вул.Е.Штейнбарга,21 | 210/9,5 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | вул.Е.Штейнбарга,19 | 180/9,1 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | вул.Головна,48 | 190/9,2 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | вул .Головна, 50 | 200/9,4 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | вул.В.Сімовича,7 | 396/13,9 | шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | вул.В.Сімовича,23 | 169/8,9 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | вул.Ч.Дарвіна,21 | 169/8,9 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | вул. М.3аньковецької,9 | 336/13,4 | металева | 1542/139,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | вул.Головна , 118-А | 247/39,5 | М»яка |  |  |  | 547/64,6 |  |  |  | 547/64,6 |  |  |
|  | 15 | вул.Ф.Достоєвського,2-А | 289/44,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | вул.Червоноармійська,99 | 644/51,8 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | вул. Червоноармійська,99-А | 644/51,8 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | бульв. ГероївСталінграду,5 - А | 30/13,3 | м"яка | 668/33,4 |  |  | -/ 6,8 |  |  |  | - /6,8 |  |  |
|  | 19 | бульв.ГероївСталінграду, 19 | 600/153,7 | м"яка | 543/31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | вул. І. Миколайчу ка,7-9 | 800/132 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | вул. Дубинська,61 | 170/19,1 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 | пров. Нагірний,2 | 135/7,7 | металева | 135/11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 | вул.А.Пумнула,15 | 105/7,1 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | вул.Зпорізька,3 | 152/9,2 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | вул.З.Космодем'янської,97 | 96/4,0 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | вул. Балашівська,16 | 94/5,9 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | вул.Головна,36 | 340/14 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | вул. М. Ватутіна,4 | 540/28,0 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | вул .Б. Хмельницького, 83 | 222/10,0 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗО | вул.М.Щепкіна, 12 | 70/2,6 | шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | вул .Ніжинська, 1 | 80/3,5 | шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | вул.М. Горького,2 | 400/16 | металева | 400/ 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | вул.І.Богуна,8 | 480/23 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | вул.І.Богуна,5 | 80/3,1 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 | вул.Новікова-Прибоя,4 | 85/2,5 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | вул.3олочівська,8 | 30/1,6 | металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | вул.Л.Толстого,4 | 190/9,0 | мталева | 190/18,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | вул.Південно-КІльцева,5 | 900/19,0 | м"яка | 869/43,5 |  |  | 547/67,1 |  |  |  | 547/67,1 |  |  |
|  | 39 | вул.Південно-Кїльцева,7 | 700/17,5 | м"яка | 780/ 39,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 | вул. Червоноармійська,115 | 300/6,0 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | вул. Червоноармійська,97 | 520/11,0 | м"яка | 432/38,9 |  |  | 2003/207,7 |  |  |  | 2003/207,7 |  |  |
|  | 42 | вул.Червоноармійська,77- Г | 350/7,2 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | вул.В.Комарова,9 | 500/192,3 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по Програмі: виконано вт.ч. м"які покрівлі |  |  |  |  |  | 3097/346,2 в.т.ч. м"які 3097/346,2 |  |  |  | 3097/346,2 в.т.ч. м"які 3097/ 346,2 |  |  |

|  |  | М"ЯКІ ПОКРІВЛІ |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ш. Перелік об'єктів програми „Дахи", |  |  | які передбачено виконати в наступні роки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | вул.Комарова,40 (11-18 пїд"їзд) (2007р.) | 480/ 7,2 | м"яка | 913/82,2 |  |  |  |  | 1948/186,9 |  |  | 1948/186,9 |
|  | 2 | вул. Червоноармійська,87 (2008р.) | 466/6,9 | м"яка |  |  |  |  |  | 1571/167,25 |  |  | 1571/141,1 |
|  | 3 | вул.Червоноармійська,107 (11-18шд"їзд) | 1931/160,7 | м"яка | 1245/112,1 |  |  |  |  | 1767/371,4 |  |  | 1767/171,4 |
|  | 4 | вул. Південно-Кільцева,21 | 722/58,5 | м"яка | 722/52,4 |  |  |  |  | 2329/218,35 |  |  | 2329/192,2 |
|  | 5 | вул.Тисменецька, 1 | 312/18,2 | м"яка | 202/18,2 |  |  |  |  | - / 3,7 |  |  | - /3,7 |
|  |  | Разом |  |  |  |  |  |  |  | 7615/695,3 |  |  | 7615/ 6953 |
| Перелік об'єктів, виконаних по капремонту у 2006 році. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | вул. Корсунська, 1 |  | металева |  |  |  |  |  |  |  | 246/30,0 | 246/30,0 |
|  | 2 | вул. Київська,36 |  | металева |  |  |  |  |  |  |  | 188/35,9 | 188/35,9 |
|  | 3 | вул. В.Шкіля,16 |  | металева |  |  |  |  |  |  |  | 254/27,6 | 254/ 27,6 |
|  | 4 | вул. М.Кордуби,15-17 |  | металева |  |  |  |  | - / 25,0 |  |  | 656/110,5 | 656/ 135,5 |
|  | 5 | вул. Червоноармійська,14 |  | металева |  |  |  |  |  |  |  | 319/40,6 | 319/40,6 |
|  | 6 | вул. 28Червня,46 |  | металева |  |  |  |  |  |  |  | 120/75,1 | 120/75,1 |
|  | 7 | вул. О.Кошового,81 |  | шиферна |  |  |  |  |  |  |  | 71/ 36,0 | 71/ 36,0 |
|  | 8 | вул. М.Кордуби,4 |  | металева |  |  |  |  |  |  |  | 674/70,1 | 674/70,1 |
|  | 9 | вул. О.Поповича,4 |  | металева |  |  |  |  |  |  |  | 486/ 25,2 | 486/ 25,2 |
|  | 10 | вул.Червоноармійська,57-А |  | м"яка |  |  |  |  | 847/180,4 |  |  |  | 847/180,4 |
|  | 11 | вул.Червоноармійська,83-А |  | м"яка |  |  |  |  | 568/51,3 |  |  |  | 568/51,3 |
|  | 12 | вул. Ф.Полетаєва,14 |  | м"яка |  |  |  |  | 764 /99,25 |  |  |  | 764//73,! |
|  | 13 | вул. Канівська, 1-А |  | м"яка |  |  |  |  | 786 / 82,8 |  |  |  | 786/82,8 |
|  | 14 | вул. М.Коперніка,2-А |  | м"яка |  |  |  |  | 556/65,0 |  |  |  | 556/65,0 |
|  | 15 | вул. І.Стасюка,10-А |  | м"яка |  |  |  |  | 986/216,1 |  |  |  | 986/216,1 |
|  | 16 | вул. В.Комарова,31 |  | м"яка |  |  |  |  | 1146/132,35 |  |  | - /34,4 | 1146/106,2 |
|  | 17 | вул. В.Чапаєва,12 |  | металева |  |  |  |  |  |  |  | 251/13,8 | 251/13,8 |
|  | 18 | вул.М. Кордуби,19 |  | металева |  |  |  |  | 376/29,5 |  |  |  | 376/29,5 |
|  | 19 | вул. І.Стасюка,8-А |  | шиферна |  |  |  |  | 591/190,8 |  |  |  | 591/190,8 |
|  | 20 | вул. Ф.Полетаєва,15 |  | шиферна |  |  |  |  | 1450/492,8 |  |  |  | 1450/492,8 |
|  | 21 | вул. Євпаторійська, 4 |  | металева |  |  |  |  |  |  |  | 174/51 | 174/51 |
|  | 22 | вул. Ю.Гагаріна,95 |  | металева |  |  |  |  |  |  |  | 163/28,8 | 363/28,8 |

|  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 | вул.Червоноармійська,87-В |  |  | м"яка |  |  |  |  |  |  |  | 199/19,2 |  |
|  | 24 | просп.Незалежності,92-В |  |  | м"яка |  |  | 399/39,4 нт |  |  |  |  | 399/39,4 нт |  |
|  | 25 | вул. Ентузіасті в, 9-А |  |  | м"яка |  |  | 297/56,4 нт |  |  |  |  | 297/56,4 нт |  |
|  | 26 | вул.А. Пумнула,28 |  |  | металева |  |  |  |  | 212/33,0 |  |  | 212/33,0 |  |
|  | 27 | просп. Незалежності, 95 |  |  | шиферна |  |  | 614/161,5 |  |  |  |  | 614/161,5 |  |
|  | 28 | вул.М. Кордуби,7 |  |  | металева |  |  |  |  | 530/19,9 |  |  | 530/19,9 |  |
|  | 29 | вул. М.Кордуби, 11 |  |  | металева |  |  |  |  | 240/105,0 |  |  | 240/105,0 |  |
|  | ЗО | вул. Л.Бетховена,3 |  |  | металева |  |  |  |  | 165/23,8 |  |  | 165/23,8 |  |
|  | 31 | вул. Сторожинецька, 12 |  |  | шиферна |  |  |  |  | 67/9,8 |  |  | 67/9,8 |  |
|  | 32 | вул. Південно-Кільцева,4-А |  |  | М'яка |  |  |  |  | 736/45 |  |  | 736/45 |  |
|  | 33 | вул. Б.Хмельницького,35 |  |  | металева |  |  |  |  | 192/27,8 |  |  | 192/27,8 |  |
|  | 34 | вул. Червоноармійська,59 |  |  | М'яка |  |  |  |  | 130/6,0 |  |  | 130/6,0 |  |
|  | 35 | вул. К.Цеткін |  |  |  |  |  | 159/ 15,0 |  |  |  |  | 159/15,0 |  |
|  |  | Всього по капремонту в т.ч. по новій технології |  |  |  |  |  | 9738/ 1804,5 |  | 5874/ 850,2 |  |  | 15612/2654,7 |  |
|  |  | Разом: в т.ч.: об'єкти програми перехідні з 2004-2005р 2006р. наступних років об'єкти капремонту |  |  |  |  |  | 21190/2917,7 740 /70,0 3097/346,2 7615/ 695,3 9738/1804,5 |  | 5874/850,2 5874/850,2 |  |  | 27064/3767,9 740 / 70,0 3097/346,2 7615/ 695,3 15612/2656,4 |  |
|  |  | Додатково відремонтовано за рахунок субвенція з державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | вул.Ф.Шіллера, 1 | 383 |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 /67,0 |  |  |
|  | 2 | вул.Ф.Шіллера,7 | 451 |  |  |  |  |  |  |  |  | 451/78,96 |  |  |
|  | 3 | вул.Ф.Шіллера,9 | 231 |  |  |  |  |  |  |  |  | 231/40,4 |  |  |
|  | 4 | вул.І.Франка,15 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800/ 140,0 |  |  |
|  | 5 | вул.А.Міцкевича,5 | 1025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1025/179,4 |  |  |
|  | 6 | вул.А.Міцкевича,7 | 740 |  |  |  |  |  |  |  |  | 740/ 129,5 |  |  |
|  | 7 | вул.Г.Сковороди,19 | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  | 268/ 46,9 |  |  |
|  | 8 | вул. Г.Сковороди,23 | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  | 190/33,3 |  |  |
|  | 9 | вул.І.Котляревського,23 | 407 |  |  |  |  |  |  |  |  | 407/ 252,0 |  |  |
|  | 10 | вул.М.Лисенка, 14 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | 350/61,3 |  |  |
|  | 11 | вул.СідіТаль,5 | 232 |  |  |  |  |  |  |  |  | 232/40,6 |  |  |
|  | 12 | вул.М.Заньковецької,23 | 684 |  |  |  |  |  |  |  |  | 684/119,7 |  |  |

|  | 13 | вул.Головна,12 | 328 |  |  |  |  |  |  |  | 328/57,4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 | вул.Ф.Шіллера,3 | 429 |  |  |  |  |  |  |  | 429/75,1 |  |  |
|  | 15 | вул. А.Міцкевича, 1 | 460 |  |  |  |  |  |  |  | 460 /80,5 |  |  |
|  | 16 | вул. А.Міцкевича,3 | 241 |  |  |  |  |  |  |  | 241/42,2 |  |  |
|  | 17 | вул. А.Міцкевича, 11 | 218 |  |  |  |  |  |  |  | 218/38,2 |  |  |
|  | 18 | вул. А.Міцкевича, 13 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 200/35,0 |  |  |
|  | 19 | вул. А.Міцкевича, 15 | 137 |  |  |  |  |  |  |  | 137/24,0 |  |  |
|  | 20 | вул. Г.Сковороди,2 | 577 |  |  |  |  |  |  |  | 577/101,0 |  |  |
|  | 21 | вул. Г.Сковороди,4 | 106 |  |  |  |  |  |  |  | 106/18,6 |  |  |
|  | 22 | вул. Г.Сковороди,6 | 218 |  |  |  |  |  |  |  | 218/38,2 |  |  |
|  | 23 | вул. М.3аньковецької,17 | 348 |  |  |  |  |  |  |  | 348/60,9 |  |  |
|  | 24 | вул. М.3аньковецької,19 | 491 |  |  |  |  |  |  |  | 491/85,9 |  |  |
|  | 25 | вул. М.3аньковецької,21 | 246 |  |  |  |  |  |  |  | 246/43,1 |  |  |
|  | 26 | вул.Сіді Таль, 3 | 227 |  |  |  |  |  |  |  | 227/39,7 |  |  |
|  | 27 | вул.28Червня,19 | 281 |  |  |  |  |  |  |  | 281/49,2 |  |  |
|  | 28 | вул. Г.Сковороди,5 | 191 |  |  |  |  |  |  |  | 191/ 33,4 |  |  |
|  | 29 | вул.Сіді Таль, 2 | 970 |  |  |  |  |  |  |  | 970/ 169,8 |  |  |
|  | ЗО | вул.Сіді Таль, 7 | 659 |  |  |  |  |  |  |  | 659/ 153,3 |  |  |
|  |  | Разом: | 12088 |  |  |  |  |  |  |  | 12088/2334,5 |  |  |
|  |  | Разом: в т.ч.: об'єкти програми перехідні з 2004-2005р 2006р. наступних років об'єкти капремонту |  |  |  |  |  | 21190/2917,7 740 /70,0 3097/346,2 7615/695,3 9738/1804,5 | 5874/850,2 5874/ 850,2 | 27064/3767,9 740 / 70,0 3097/346,2 7615/695,3 15612/2656,4 |  |  |  |
|  |  | За рахунок субвенцій Державного бюджету в т.ч: об'єкти програми |  |  |  | 12088/2334,5 |  |  |  | 12088/2334,5 |  |  |  |

|  |  | Разом по району |  |  |  | 12088/ 2334,5 | 21190/2917,7 | 5874/ 850,2 | 38656/ 6102,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Першотравневий Об’єкти Програми "Дахи" |  | район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № з/п | Адреса об'єкта | Завдання по Програмі |  | Вид покрівлі | Виконано у 2005р. | Виконано у 2006р. за рахунок: |  |  |  |  |  | Виконано всього У 2006р. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | субвенцій з державного бюджету |  | коштів спец фонду фінансової підтримки |  |  | коштів загального фонду | 2006 р. |  |
|  |  | Перелік об"єктів перехідних з 2004р- 2005р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | вул.М.Ломоносова,11 | 220/16 |  | Шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | вул.В.Залозецького,22 | 496/39,6 |  | Металева |  |  |  | 397 / 34,4 |  |  |  |  | 397 / 34,4 |
|  | 3 | вул.О.Боярка,2 | 987/35,0 |  | черепична |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | вул.Головна,17 | 250/20,0 |  | Металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | вул. А .Барбюса, 21 | 195 / 9,6 |  | Металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | вул.Руська,113 | 120/ 9,6 |  | Металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | вул.Руська,279 | 1130/31,0 |  | Рулонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | вул.Руська,219-Б | 720/51,8 |  | Рулонна |  |  |  | 562/40,2 |  |  |  |  | 562 / 52,4 |
|  | 9 | вул.Руська,229 | 520 / 34,5 |  | Рулонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | вул. Ю. Гагаріна,20 | 130/10,4 |  | Металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | вул. Текстильників, 6 | 760 /30,4 |  | Рулонна |  |  |  | 962/113,4 |  |  |  |  | 962/113,4 |
|  | 12 | вул. Текстильників, 17-А | 1200/60 |  | Рулонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | вул.Руська,251(1-6,9п) | 2560/153,6 |  | Рулонна |  |  |  | 1528/106,8 |  |  |  |  | 1528/106,8 |
|  |  | Всього: - 13 з них: -м"яких - 6 |  |  |  |  |  |  | 3449/307,0 м"яких - 3 3052/272,6 |  |  |  |  | 3449/307,0 м"яких - 3 3052/272,6 |
|  |  | Перелік об'єктів Програми на 2006р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | вул.Є.Гакмана, 11 ¦ 380/30 |  |  | Металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | вул.В.Кочубея,4 |  | 690/55,2 | Металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | вул.Авангардна,9 |  | 420/33,6 | Рулонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | вул.В.Білоусова, 1 |  | 240/19,2 | Металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | вул.Руська,279 |  | 850/51,0 | Рулонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | вул.Руська,263 |  | 800/30,0 | Рулонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | вул.Є. Гребінки, 19 | 217/25,6 | Шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | вул. А. Кохановського, 6 | 660/53 | Металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | вул .У країнська,2 7 | 341/27,2 | Металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | вул.В.Залозецького, 103 | 880/62,7 | Рулонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | вул.В.Моцарта, 1 | 163/13,0 | Металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | вул.А.Барбюса,11 | 250/20 | Металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | вул.А.Шептицького,2 | 522/41,7 | Металева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | вул.Руська, 219-А | 720/51,8 | Рулонна |  |  |  | 562/52,5 |  |  |  |  |  | 562/ 52,5 |  |  |  |
| 15 | вул.Руська,229 (520/34,5) | 720/51,8 | Рулонна |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Разом: з них: м"яких | 7333/ 464,0 |  |  |  |  | 562/52,5 в.т.ч.м"які-1 562/52,5 |  |  |  |  |  | 562/52,5 в.т.ч.м"які-1 562/52,5 |  |  |  |
| 16 | ЖБК вул. Салтикова-Щедріна, 36 | 535/55,0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Всього по програмі: | 7868/ 519,0 |  |  |  |  | 562/52,5 в.т.ч.м"які- 562/52,5 |  |  |  |  |  | 562/52,5 в.т.ч.м"які-562/52,5 |  |  |  |
| М"ЯКІ ПОКРІВЛІ III. Перелік об"єктів програми „Дахи", які передбачено виконати в наступні роки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Руська,251-А (11-12п)(2010р) | 720/51,84 | м"яка |  |  |  |  | 802/ 73,1 |  |  |  | 802/ 73,1 |  |  |  |  |
| 2 | вул. Узбецька^ (1-2п) (2008р.) | 1130/67,8 | м"яка |  |  |  |  | 1074/ 97,8 |  |  |  | 1074/97,8 |  |  |  |  |
| 3 | вул.Руська,219-В (2007) | 600/48 | Рулонна |  |  |  |  | 548/ 51,5 |  |  |  | 548/ 51,5 |  |  |  |  |
| 4 | вул.В.Залозецького,93 (2009р) | 817/65,3 | Рулонна |  |  |  |  | 385/ 38,1 |  |  |  | 385/ 38,1 |  |  |  |  |
| 5 | вул.В.Залозецького, 105 (2008р) | 760/54,0 | Рулонна |  |  |  |  | 778/ 73,1 |  |  |  | 778/ 73,1 |  |  |  |  |
| 6 | вул.Білоруська,20 (2010р) | 340/20,4 | Рулонна |  |  |  |  | 744/ 69,2 |  |  |  | 744/ 69,2 |  |  |  |  |
| 7 | вул.Кишинівська,3-А (2009р) |  | Рулонна |  |  |  |  | 406/ 31,5 |  |  |  | 406/ 31,5 |  |  |  |  |
| 8 | вул.Кишинівська,3-Б (2009р) |  | Рулонна |  |  |  |  | 582/ 31,1 |  |  |  | 582/ 31,1 |  |  |  |  |
| 9 | вул.П.Целана,1 (2007р) |  | Металева |  |  |  |  |  |  | 420 / 14,2 |  | 420 / 14,2 |  |  |  |  |
|  | вул.Руська,277 (2007р) |  |  |  |  |  |  | 355/24,6 |  |  |  | 355/24,6 |  |  |  |  |
|  | Разом |  |  |  |  |  |  | 5674/490 |  | 420 / 14,2 |  | 6094/ 504,2 |  |  |  |  |
| 10 | ЖБК вул.М.Салтикова-Щедріна, 38 (2007р.) | 532/20 | Рулонна |  |  |  |  | - |  | 532/ 20,0 |  | 532/ 20,0 |  |  |  |  |
|  | Разом по розділу III: в т.ч. м'які |  |  |  |  |  |  | 5674/ 490 5674/490 |  | 952/ 34,2 532/ 20,0 |  | 6626/ 524,2 6206 / 510,0 |  |  |  |  |

|  |  | Об'єкти, які виконано додатково |  |  | у 2006р. (капремонт) |  |  |  |  | .11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | вул.Білоруська,22 (3-8п) | 392/37,0 |  |  | Рулонна |  |  |  |  |  |  |  | 392/ 37,0 |  |  | 392/ 37,0 |  |
| 2 |  | вул. К.Червінського, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72/25,9 | 72/25,9 |  |
| 3 |  | вул. Д. Фурманова,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78/16,2 | 78/16,2 |  |
| 4 |  | вул.Головна,69-71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320/34,0 | 320/34,0 |  |
| 5 |  | вул.Н.Яремчука,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156/57,6 | 156/57,6 |  |
| 6 |  | пров.Узбецький, 7( 1 -Зп) |  |  |  | Рулонна |  |  |  |  |  |  |  | 785/93,9 |  |  | 785 / 93,9 |  |
|  |  | Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1177/130,9 |  | 626/ 133,7 | 1803/ 264,6 |  |
|  |  | Об'єкти ЖБК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | вул.Руська,276-ЖБК №56 |  |  |  | Рулонна |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683/55,5 | 683/55,5 |  |
| 8 |  | вул.Руська,287-Є,ЖБК-69 |  |  |  | рулонна |  |  |  | 447/21,0 |  |  |  |  |  |  | 447/21,0 |  |
|  |  | Разом: В т.ч. м'яких: |  |  |  |  |  |  |  | 447/21,0 |  |  |  | 1177/130,9 1177/130,9 |  | 1309/ 189,2 683/55,5 | 2933/341,1 2307/207,4 |  |
| Перелік об"єктів програми „Дахи" наступних років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ¦ вул.Боярка,2 (2009р) |  |  |  |  | Черепична ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  | 382/59,3 |  |  | 382 / 59,3 |  |
| Перелік інших об'єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | вул.Руська,182 |  |  |  | шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  | 156/31,2 |  |  | 156/31,2 |  |
| 3 | вул .Руська, 123 |  |  |  | шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  | 256/ 46,4 |  |  | 256/46,4 |  |
| 4 | вул. К.Основ'яненка, 7 |  |  |  | металева |  |  |  |  |  |  |  |  | 230/ 30,0 |  |  | 230/30,0 |  |
| 5 | вул.Маловокзальна, 1 |  |  |  | шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  | 269/ 29,5 |  |  | 269 / 29,5 |  |
| 6 | вул.Турецька,4 |  |  |  | металева |  |  |  |  |  |  |  |  | 467/35,8 |  |  | 467/35,8 |  |
|  | Разом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1378/ 172,9 |  |  | 1378/172,9 |  |
|  | Всього за рахунок коштів бюджету розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1760/232,2 |  |  | 1760 / 232,2 |  |
|  | Всього по району: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1760/232,2 | 10862/980,4 | 2261/223,4 | 14883/1436,0 |  |
| За рахунок субвенцій з державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перелік об"єктів програми „Дахи" наступних років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | вул.Турецька,3 (2007р.) |  |  |  | металева |  |  |  | 189/19,2 |  |  |  |  |  |  | 189/19,2 |  |
| 2 |  | вул.Турецька,1 (2010р.) |  |  |  | металева |  |  |  | 412/41,3 |  |  |  |  |  |  | 412/41,3 |  |
|  |  | Разом по програмних: |  |  |  |  |  |  |  | 601/60,5 |  |  |  |  |  |  | 601/ 60,5 |  |
| Перелік інших об'єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | вул .Турецька, 5 |  |  |  | металева |  |  |  |  | 300/23,7 |  |  |  |  |  | 300/ 23,7 |  |

| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | вул.Турецька,16 |  | металева |  | 991/ 100,5 |  |  | 991/ 100,5 |
| 5 | вул.Турецька,18 |  | металева |  | 361/ 37,9 |  |  | 361/ 37,9 |
| 6 | вул.Головна,25 |  | металева |  | 1085/ 108,3 |  |  | 1085/108,3 |
| 7 | вул.Головна,21 |  | металева |  | 162/ 19,6 |  |  | 162/ 19,6 |
| 8 | вул.П.Сагайдачного,2 |  | металева |  | 1145/80,7 |  |  | 1145/80,7 |
| 9 | вул.Головна,15 |  | металева |  | 880/ 89,9 |  |  | 880 / 89,9 |
| 10 | вул.Руська,3 |  | металева |  | 1129/97,0 |  |  | 1129/97,0 |
|  | Разом по інших: |  |  |  | 6053/ 557,6 |  |  | 6053/557,6 |
|  | Разом: |  |  |  | 6654 /618,1 |  |  | 6654/618,1 |

|  | Всього по району: в т.ч.: об'єкти програми |  |  |  |  | 12622/1212,6 10067/ 908,8 3449/307,0 562/ 52,5 5674/ 490,0 1177/130,9 |  | 2261/ 223,4 952/ 34,2 | 14883/1436,0 11019/943,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перехідні з 2004-2005р 2006р. наступних років капремонт мякі |  |  |  |  |  |  | 952 / 34,2 1309/189,2 | 3449/307,0 562/ 52,5 6626/ 524,2 2486/ 320,1 |
|  | Додаткові об'єкти в т.ч: об'єкти програми |  |  |  | 7101/639,1 |  |  |  | 7101/639,1 601 / 60,5 |
|  | Всього по району в т.ч. об'єкти програми |  |  |  | 7101 / 639,1 601//60,5 | 12622/1212,6 10067/ 908,8 |  | 2261/ 223,4 952/ 34.2 | 21984/2075,1 11620/1003,5 |

13

|  |  |  | Садгірський район Об'єкти Програми "Дахи" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п |  | Адреса об'єкта |  | Завдання по Програмі |  | Вид покрівлі |  | Виконано у 2005р. |  | Виконано у 2006р. за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виконано всього У 2006р. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субвенцїй з державного бюджету |  |  |  | коштів бюджету розвитку коштів спец фонду |  |  |  |  |  | коштів загального фонду |  |  |  |  |  |
| І. Перехідні об'єкти програми з 2004- 2005р, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | вул.С.Галицького, 106 |  | 126/13 |  | металева |  | 17,967 |  |  |  |  |  |  | 168/17,967 |  |  |  |  |  |  |  | 168/17,967 |  |  |
| 2 |  | вул.С.Галицького,20 |  | 90/4,922 |  | шиферна |  | 4,922 |  |  |  |  |  |  | 90/ 4,922 |  |  |  |  |  |  |  | 90/ 4,922 |  |  |
| 3 |  | вул .Демократична ,1 |  | 228/11,351 |  | шиферна |  | 11,351 |  |  |  |  |  |  | 228/11,351 |  |  |  |  |  |  |  | 228/11,351 |  |  |
| 4 |  | вул .Заводська, 64 |  | 234/12,482 |  | шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  | 234/12,482 |  |  |  |  |  |  |  | 234/12,482 |  |  |
| ОСББ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | вул.Хотинська,49-А |  |  |  | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |  | 592/42,938 |  |  |  |  |  |  |  | 592/42,938 |  |  |
|  |  | Разом: |  |  |  |  |  | 34,24 |  |  |  |  |  |  | 1312/89,66 в т.ч.м'яка- 1 592/42,938 |  |  |  |  |  |  |  | 1312/ 89,66 в т.ч.м'яка-1 592/42,938 |  |  |
|  | П. Перелік об"єктів програми на |  |  |  |  | 2006 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | вул.Д.Вишневецького | ,1 | 95/8 |  | Шиферна |  | 17,606 |  |  |  |  |  |  | 231/17,606 |  |  |  |  |  |  |  | 231/17,606 |  |
|  | 2 |  | вул .Демократична ,2 |  | 677/57 |  | Шиферна |  | 13,533 |  |  |  |  |  |  | 195/13,533 |  |  |  |  |  |  |  | 195/13,533 |  |
|  | 3 |  | вул. Демократична, 10 |  | 140/2,0 |  | Шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | вул.М.Тореза,10 |  | 193/16 |  | Шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | вул.МТореза,52 |  | 975/66,0 |  | М'яка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | вул Заводська,60 |  | 182/8,7 |  | Шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | вул.3аводська,62 |  | 175/9,4 |  | Шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | вул. Заводська,68 |  | 145/7,0 |  | Шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | вул. Заводська,70 |  | 145/8,1 |  | Шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | вул. Заводська,57 |  | 138/14,5 |  | Шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  | 252/19,519 |  |  |  |  |  |  |  | 252/19,519 |  |
|  | 11 |  | вул.С.Галицького,32 |  | 197/16,5 |  | Шиферна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разом: |  | 3008/ 212,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678/ 50,658 |  |  |  |  |  |  |  | 678/ 50,658 |  |

14

ІІІ   Перелік об'єктів програми „Дахи", які передбачено виконати в наступні роки.

|  | 1 |  | вул.С.Галицького, 42 (2007р) |  |  |  | Металева |  |  |  |  |  | 232/21,434 |  |  | 232/21,434 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | вул.С.Галицького, 44 (2007р) |  |  |  | Металева |  |  |  |  |  | 116/11,389 |  |  | 116/11,389 |  |  |  |
|  | 3 |  | вул.С.Галицького, 46 (2007р) |  |  |  | Металева |  |  |  |  |  | 131/12,692 |  |  | 131/12,692 |  |  |  |
|  | 4 |  | вул.Д.Вишневецького, 5 (2007р) |  |  |  | Шиферна |  |  |  |  |  | 287/21,081 |  |  | 287/21,081 |  |  |  |
|  | 5 |  | вул.С. Галицького, 30 |  |  |  | Шиферна |  |  |  |  |  | 128/11,241 |  |  | 128/11,241 |  |  |  |
|  | 6 |  | вул .Юнацька, 8 |  |  |  | Шиферна |  |  |  |  |  | 188/14,852 |  |  | 188/14,852 |  |  |  |
|  | 7 |  | вул.3доров'я, 8 |  |  |  | Шиферна |  |  |  |  |  | 178/17,331 |  |  | 178/17,331 |  |  |  |
|  | 8 |  | вул.Привокзальна, 21 -А |  |  |  | М'яка |  |  |  |  |  | 525/32,499 |  |  | 525/32,499 |  |  |  |
|  |  |  | Всього по розділу III в т.ч.м'які |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766/ 142,519 525/ 32,499 |  |  | 766/ 142,519 525/ 32,499 |  |  |  |
|  |  |  | Всього по Програмі: в т.ч. м'які: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2261/282,837 в.т.ч. м"які-2 1117/75,439 |  |  | 2261/282,837 в.т.ч. м"які-2 1117/75,439 |  |  |  |
| Об'єкти, |  |  |  |  |  | які передбачено виконати додатково у 2006р. (капремонт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | вул.С. Галицького, 5 |  | 92/16,126 |  | металева |  | 16,126 |  |  |  | 92/16,126 |  |  |  |  | 92/ 16,126 |  |  |
| 2 |  | ІУ пров. Заводський, 16 |  | 174/22,519 |  | шиферна |  | 22,519 |  |  |  | 174/22,519 |  |  |  |  | 174/22,519 |  |  |
| 3 |  | вул. В. Александрі ,2 8 |  | 252 / 14,467 |  | шиферна |  |  |  |  |  | 417/25,496 |  |  |  |  | 417/25,496 |  |  |
| 4 |  | вул.С.Галицького,19 |  | 262/23,386 |  | шиферна |  |  |  |  |  | 262/23,386 |  |  |  |  | 262/23,386 |  |  |
| 5 |  | вул.Перемоги,7 |  | 182/13,0 |  | металева |  |  |  |  |  | 182/13,0 |  |  |  |  | 182/ 13,0 |  |  |
| 6 |  | вул .Фестивальна, 8 |  | 146/14,220 |  | шиферна |  |  |  |  |  | 480/35,303 |  |  |  |  | 480/35,303 |  |  |
| 7 |  | вул .В. Александрі, 5 |  | 146/14,220 |  | металева |  |  |  |  |  | 146/14,220 |  |  |  |  | 146/14,220 |  |  |
| 8 |  | вул.Перемоги, 1 |  | 143/15,578 |  | металева |  |  |  |  |  | 143/15,578 |  |  |  |  | 143/15,578 |  |  |
| 9 |  | вул.Учительська,37 |  |  |  | шиферна |  |  |  |  |  | 146/11,932 |  |  |  |  | 146/11,932 |  |  |
| 10 |  | вул.М.Тореза,76 |  |  |  | шиферна |  |  |  |  |  | 305/ 13,945 |  |  |  |  | 305/ 13,945 |  |  |
| 11 |  | вул.О.Скрябіна,3 |  |  |  | шиферна |  |  |  |  |  | 502/41,339 |  |  |  |  | 502/41,339 |  |  |
| 12 |  | вул.Хотинська,45-А |  |  |  | м'яка |  |  |  |  |  | 462/26,763 |  |  |  |  | 462/26,763 |  |  |
|  |  | Разом: в т.ч. м'які |  | 780 / 76,498 |  |  |  | 76,498 |  |  |  | 3311/259,607 в.т.ч. м"які - |  |  |  |  | 3311/259,607 в.т.ч. м"які - |  |  |
|  |  | Всього по району: з них: м'які в.т.ч по програмі з них: м'які |  | 1374 /125,6 |  |  |  | 125,6 втч. м"які |  |  |  | 4158/542,444 в.т.ч. м"які -3 1579/102,202 2261/282,837 в.т.ч. м"які-2 3117/75,439 |  |  |  |  | 4158/542,444 в.т.ч. м"які -3 1579/102,202 2261/282,837 в.т.ч. м"які-2 1117/75,439 |  |  |

| 15 Узагальнена інформація з виконання Програми робіт з реконструкції та капітального ремонту дахів житлового фонду м. Чернівців на 2004-2010 роки за 2006 рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| з/п | Адреса об'єкта | Завдання по Програмі | Вид покрівлі | Виконано у 2005р. | Виконано у 2006р. за рахунок: |  |  | Виконано всього У 2006р. |
|  |  |  |  |  | субвенцій з державного бюджету | коштів спец фонду фінансової підтримки | коштів загального фонду |  |
| Шевченківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м./ тис.грн. |
|  | Всього відремонтовано: в т.ч. м"яких: |  |  |  |  | 21190/2917,7 т.ч м"які – 18865/2086,8 (22 буд) | 5874/ 850,2 (18 буд) | 27064/3767,9 (33 буд) в.т.ч. м"які – 18865/2086,8 (22 буд) |
|  | 3 них: по програмі у 2006р. | 43/115 7,2 |  |  |  | 3097/346,2 в.т.ч. м"які-3 3324/331,7 |  | 3097/346,2 в.т.ч. м"які-3 3324/331,7 |
|  | програмні перехідні з 2005 |  |  |  |  | 740/ 70,0 нт |  | 740/ 70,0 нт |
|  | програмні наступ років |  |  |  |  | 7615/695,3 нт |  | 7615/695,3 нт |
|  | по капітальному ремонту |  |  |  |  | 9738/1804,5 в.т.ч. м"які 6548/88,9 | 5874/850,2 в.т.ч. м"які - | 15612/2654,7 в.т.ч. м"які -6548/889,9 |
| Додатково відремонтовано |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За рахунок державних субвенцій |  |  |  | 12088/2334,5 |  |  | 12088/2334,5 |
|  | Разом по району: |  |  |  | 12088/2334,5 | 21190/2917,7 | 5874/850,2 | 38656/6102,4 |

16

| Першотравневий район район 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всього відремонтовано: - 11 буд м"яких по нт-10буд |  |  |  |  |  | 12622/ 1212,6 в т.ч.м'яких 10465/946 | 2261/223,4 в т.ч.м'яких 1215/75,5 | 14883/1436,0 вт.ч.м'яких 11680/1021,5 |
|  |  | 3 них: по програмі у 2006р. 1 буд | 15/463,3 |  |  |  |  | 562/52,5 вт.ч.м'яких 562/52,5 | - | 562 /52,5 вт.ч.м'яких 562/52,5 |
|  |  | перхідні з 2004-2005р. вт.ч.м'яких |  |  |  |  |  | 3449/307,0 в т.ч.м'яких 3052/272,6 |  | 3449/307,0 вт.ч.м'яких 3052/272,6 |
|  |  | об"єкти наступних років в т.ч.м'яких |  |  |  |  |  | 5674/40,0 в т.ч.м'яких 5674/490,0 | 952/34,2 в т.ч. м'яка 532/20,0 (ЖБК) | 6626/524,2 в т.ч.м'яких 6206/ 510,0 |
|  |  | по капітальному ремонту в т.ч.м'яких |  |  |  |  |  | 1177/130,9 в т.ч.м'яких 117/130,9 | 1309/189,2 в т.ч.м'яких 683/55,5 | 2486/ 320,1 в т.ч.м'яких 1860/ 186,4 |
|  |  | за ра\.коштів бюдж розвитку |  |  |  |  |  | 1760/ 232,2 | - | 1760 / 232,2 |
| Додатково відремонтовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | За рахунок державних субвенцій |  |  |  | 7101/639,1 | - _ |  | - | 7101/639,1 |
|  |  | Всього по району: |  |  |  | 7101/639,1 | 12622/ 1212,6 |  | 2261/223,4 | 21984 /2051,3 |
| Садгірський район |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м./тис.грн. |  |
|  |  | Всього відремонтовано: в т.ч. м'яких: | 1374/212,8 |  |  |  | 6067 /542,444 в.т.ч. м"які -3 1579/ 102,202 |  |  | 6067 /542,444 в.т.ч. м"які -3 1579/ 102,202 |
|  |  | 3 них: по програмі 2006р. |  |  |  |  | 678/ 50,658 |  |  | 678/50,658 |

17

|  | програмні перехідні з 2004-2005р |  |  |  |  |  | 1312/ 89,66 в т.ч м'яка 592/42,938 |  | 1312/89,66 в т.ч м'яка 592//42,938 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | програмні наступних років - |  |  |  |  |  | 1785/142,519 в т.ч. м'яка-1 525/ 32,499 |  | 1785/ 142,519 в т.ч. м'яка-1 525/32,499 |  |
|  | по капітальному ремонту |  |  |  |  |  | 3311/259,607 |  | 3311/259,607 |  |
|  | Всього по району: |  |  |  |  |  | 6067 /542,444 в.т.ч. м"які -3 1579/ 102,202 |  | 6067 /542,444 в.т.ч. м"які -3 1579/ 102,202 |  |
|  |  |  | РАЗОМ ПО МІСТУ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м./ тис.грн. |  |  |
|  | Всього відремонтовано: в т.ч. м"яких |  |  |  |  |  | 37970/4672,74 21006/3135,0 | 8135/1073,6 |  | 46105/5746,34 21006/3135,0 |
|  | 3 них: по програмі за 2006р. | 69/ 1833,3 |  |  |  |  | 4337/449,358 |  |  | 4337/449,358 |
|  | програмні перехідні з 2004-2005р. |  |  |  |  |  | 5501/466,66 |  |  | 5501/466,66 |
|  | програмні наступних років |  |  |  |  |  | 14055/1327,819 | 952/ 34,2 |  | 15007/1362,019 |
|  | по капітальному ремонту |  |  |  |  |  | 14226'/2195,007 | 7183/ 1039,4 |  | 21409/3234,407 |
| Додатково відремонтовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За рахунок державних субвенцій |  |  |  | 19189/2973,6 |  | - | - |  | 19189/2973,6 |
|  | Всього по місту: |  |  |  | 19189/2973,6 |  | 37970/4672,74 | 8135/1073,6 |  | 65264/7719,94 |

ДОВІДКА

про виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту дахів житлового фонду м.Чернівців

Шевченківський район

Об’єкти програми „Дахи”

| п/п | Адреса об'єкта | Завдання по Програмі |  | Вид покрівлі | Виконано у 2005р. | Виконано у 2006р. за рахунок: |  |  |  | Виконано всього |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | субвенцій з державного бюджету |  | коштів спец фонду фінансової підтримки | коштів загального фонду | У 2006р. |  |
| І. Перелік перехідних об"єктів Програми „Дахи" з 2005р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Садова, 1б |  | 275/7,3 | черепична | 180/26,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | вул.О.Богомольця,4 |  | 280/7,9 | металева |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | вул.Хрещатинська, 15 |  | 154/18,5 | шиферна | 45/ 2,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | вул .Зарожанська,2 |  | 80/5,2 | шиферна |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | вул .Неполоківська,4 |  | 25/1,2 | шиферна |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | вул.Глинницька, 10 |  | 27/1,3 | шиферна |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | вул.В.Сімовича, 16 |  | 210/12. | металева |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | вул .Університетська,46 |  | 290/14,0 | металева |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | вул.28Червня,16 |  | 343/6,0 | металева |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | вул.П.Нікітіна, 17 |  | 110/4,9 | металева |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | вул.М.Коперніка,26 |  | 25/0,5 | металева |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | просп .Незалежності, 64-А |  | 900/41,7 | м"яка | 534/33,9 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | просп .Незалежності,95 -Г |  | 327/5,7 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | просп. Незалежності ,90 |  | 327/2,5 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | просп.Незалежності,92-А |  | 327/0,9 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | просп .Незалежності ,92-Б |  | 1043/32,5 | м"яка | 372/27,5 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | вул.В.Чапаєва,43 |  | 225/3,0 | металева |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | вул.В.Чапаєва,43А |  | 190/2,7 | металева |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | вул.Червоноармійська,65-А |  | 900/ | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | вул .Черво ноармійська,65 |  | 900/75,6 | м"яка |  |  |  | 740/70 |  | 740/70 |  |
| 21 | вул.Червоноармїйська,92-В |  | 60/1,0 | м"яка |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | вул.М.Кутузова,3-А |  | 20/0,4 | металева |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | вул.Маршала Г.Жукова, 19-А |  | 20/0,4 | металева |  |  |  |  |  |  |  |