Рішення 15 сесії міської ради V скликання від 4 квітня 2007 року

№ 288

Про  затвердження  Програми  асфальтування  гравійних

доріг в  м. Чернівцях  до 2015 року

Відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою покращання стану вулично - шляхової мережі міста та організації робіт з асфальтування гравійних доріг міста, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити Програму асфальтування гравійних доріг в  м. Чернівцях  до 2015 року (додається).

2. Фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.) проводити фінансування заходів Програми в межах затверджених асигнувань на бюджетний рік.

3. Про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в                м. Чернівцях до 2015 року інформувати сесію міської ради щорічно в березні місяці.

4.    Рішення опублікувати в засобах масової інформації.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради            Попадюка М.П., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради  Шумейка О.М.

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький міський голова				      М.Федорук

##### Затверджено

рішенням 15 сесії міської ради V скликання

від 04.04.2007 року № 288

Програма

асфальтування  гравійних доріг в м. Чернівцях до 2015 року

І. Мета Програми.

Покращення технічного стану автомобільних гравійних доріг і мостів, забезпечення безпеки дорожнього руху для запобігання аварійних ситуацій, а також створення комфортних умов для користувачів  громадського і власного автотранспорту .

ІІ. Завдання Програми.

Зазначеною Програмою визначено перелік гравійних доріг, по яких проходять автобусні маршрути та потребують асфальтування дорожнього покриття на період до 2015 року.

Програмою визначено такі основні завдання:

- реконструкція (асфальтування) автомобільних доріг з гравійним покриттям в першу чергу по яких рухається громадський транспорт ;

- збереження мережі автомобільних доріг та забезпечення їх ефективного функціонування;

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху за допомогою засобів дорожньої служби та інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;

- захист навколишнього природного середовища у процесі реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг;

- впорядкування існуючих зупинок громадського транспорту, обладнаних навісами, лавами для очікування.

Програма передбачає:

- визначення обсягів робіт та розміру необхідних коштів на реалізацію Програми асфальтування гравійних доріг м. Чернівців до 2015 року;

- збереження мережі автомобільних доріг та забезпечення її ефективного функціонування шляхом виконання комплексу робіт з ремонту та експлуатаційного  утримання;

- контроль замовника за повнотою і точністю включення до проектної документації положень, схвалених технічними радами, нагляд за виконанням природоохоронних заходів та за будівництвом природоохоронних і захисних споруд, аналіз у процесі виконання будівельних робіт ефективності передбачених у проектній документації заходів та їх корегування (у разі потреби);

- спостереження у післябудівельний період за роботою водовідвідних, водоочисних та інших природозахисних споруд.

Розв'язання цієї проблеми буде здійснюватися за такими напрямами:

- розвиток існуючої мережі автомобільних доріг;

- підвищення безпеки дорожнього руху;

- прокладання мереж каналізації та водопроводу;

- влаштування водовідведення (водовідвідних бетонних лотків, труб, містків);

- проведення систематичних робіт з утримання і поточного ремонту дорожнього одягу, розсип додаткової кількості гравію (щебеню), виправлення поперечного профілю періодичного профілювання з метою створення необхідного поперечного ухилу проїжджої частини;

- асфальтування гравійних доріг, по яких проходять автобусні маршрути.

Виконання робіт з асфальтування гравійних доріг буде проводитись після прокладання мереж  побутової каналізації та водопроводу.

ІІІ.  Фінансове забезпечення  Програми.

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених місцевим бюджетам та з інших джерел, не заборонених законодавством.

В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов'язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію програми, уточненням обсягів робіт за розробленою проектно-кошторисною документацією та можливостями бюджету.

Головним розпорядником коштів є департамент житлово-комунального господарства міської ради.

ІУ. Показники виконання Програми

| № марш-руту | Найменування вулиці | Характеристика вулиці |  | Наявність інженерних мереж | Орієн- товна вартість (без мереж), млн.грн. | Терміни виконання, роки | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | довжина, м. | ширина, м. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № 3 | Вижницька | 2250 | 6,0 | немає | 5,2 | 2009-2010 | Першочергова необхідність прокладання інженерних мереж |
| № 4 | Іванківська | 550 | 6,5 | немає | 2,3 | 2012-2013 | -- |
|  | Прип’ятська | 400 | 6,0 | немає |  |  |  |
| № 10 А | Гайова | 1068 | 7,5 | немає | 6,3 | 2011-2012 | -- |
|  | Козятинська | 1700 | 5,0 | частково каналізація |  |  |  |
| № 14, 24 | О.Вільшини | 2700 | 5,0 | перетинає водогін | 6,5 | 2008-2009 | -- |
|  | Піщана | 700 | 5,0 | немає |  |  |  |
| № 15 | Дунайська | 3500 | 5,0 | немає | 11,7 | 2010-2011 | -- |
|  | Демократична | 400 | 8,0 | планується покладання каналізації в 2007 р. |  |  |  |
|  | Сінна | 2050 | 5,0 | немає |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № 19 | Дубинська | 500 | 6,0 | запроектовано водопровід і каналізацію | 6,8 | 2007-2008 | Першочергова необхідність прокладання інженерних мереж |
|  | Мукачівська | 400 | 6,0 | немає |  |  |  |
|  | Хрещатинська | 500 | 5,5 | запроектовано водопровід на 2007 р |  |  |  |
|  | Сокирянська | 1500 | 8,0 | частково водопровід |  |  |  |
|  | Макіївська | 300 | 7,0 | немає |  |  |  |
|  | Путильська | 400 | 6,1 | -- |  |  |  |
| №27 | Вашківська | 2163 | 6,0 | -- | 7,7 | 2011-2012 | -- |
|  | Я.Степового | 1035 | 7,2 | -- |  |  |  |
|  | Всього | 22116 |  |  | 46,5 |  |  |

Реалізація Програми дозволить суттєво покращити технічний та естетичний стан вулично-шляхової мережі міста, продовження термінів експлуатації доріг, що створить зручні, безпечні та комфортні умови для учасників руху, сприятиме  збільшенню пропускної спроможності транспортних засобів та покращить умови життєдіяльності населення.

Секретар міської ради 					Т.Єремічук