ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях

на 2003 - 2012 роки, затвердженої рішенням 12 сесії міської ради

ІV скликання від 26.06.2003 року № 242

На виконання рішення 12 сесії міської ради ІV скликання від 26.06.2003 року № 242 “Про Програму розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2003 - 2012 роки” (далі – Програма) в місті проведено комплекс організаційних та практичних заходів щодо забезпечення молоді житлом шляхом надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001р. №584 із змінами та доповненнями, а також створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва.

У 2008 році до Чернівецького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі -  Чернівецьке регіональне управління Фонду) звернулося 315 осіб (у 2007 році - 427 осіб). Станом на 01.01.2008р. реєстр потенційних позичальників складає 378 осіб, з яких 253 особи -  мешканці м.Чернівців.

Фактичні видатки міського бюджету на надання кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам за період дії Програми становили:

у 2003 році - 300 тис.грн., або 100% від запланованого,

у 2004 році - 277 тис.грн., або 93%  від запланованого,

у 2005 році – 287 тис.грн., або 71% від запланованого,

у 2006 році – 450 тис.грн., або 100% від запланованого,

у 2007 році – 1млн. 100 тис.грн. або 100% від запланованого,

у 2008 році – 1млн. 350 тис.грн. або 100% від запланованого.

Загальний обсяг фактичних видатків міського бюджету за увесь період кредитування склав 4 млн. 39 тис.грн., в т.ч. за період дії Програми –              3  млн. 764 тис.грн.

Повернення в міський бюджет становить 180,5 тис.грн. в т.ч. по роках:

2004р. – 0,6 тис.грн.,

2005р. – 12,8 тис.грн.,

2006р. – 21,1 тис.грн.,

2007р. – 50,5 тис.грн.,

2008р. – 95,5 тис.грн.

Це складає 4,5% від загального обсягу фактичних видатків. Заборгованості по поверненню кредитів немає.

У місті спостерігається позитивна динаміка інвестування у молодіжне житлове будівництво. За рахунок коштів інших бюджетів у будівництво житла для молоді м.Чернівців у 2008 році було вкладено 6 млн. 757 тис.грн. (проти 6 млн. 707 тис.грн. у 2007р.)  в т.ч. залучено 2 млн. 194 тис.грн. коштів банків та 962 тис.грн. власних коштів позичальників.

У межах виділених асигнувань Чернівецьким регіональним управлінням Фонду у 2008 році мешканцям обласного центру надано 22 кредити, з яких за рахунок коштів міського бюджету - 5 кредитів (у 2007 році - 19 кредитів, з яких 4 кредити за кошти міського бюджету).

Продовжено реалізацію програми компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, якою скористалися 9 осіб (у 2007 р. – 5 осіб).

У звітному періоді введено в експлуатацію 5 будинків на 156 квартир, в яких 40 квартир позичальників фонду. Здійснюється монтаж перших житлових поверхів у двох із восьми запланованих дев’ятиповерхових будинках за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 235-В.

Проводилася робота щодо інформування молоді про існуючі механізми та програми забезпечення житлом. Порядок отримання кредитів розміщено на офіційному сайті міської ради., а інформація про стан молодіжного житлового будівництва постійно висвітлюється в засобах масової інформації.

Вивчається досвід забезпечення молоді житлом в інших містах, про що інформується на постійно діючих семінарах Державного фонду. У вересні 2008 року директор Чернівецького регіонального управління Фонду взяв участь у міжнародній конференції з питань  молодіжного будівництва, де Чернівецьке регіональне управління другий рік поспіль нагороджується грамотою як одне із провідних управлінь в Україні.

Але не дивлячись на збільшення загальних обсягів кредитних ресурсів, бюджетного фінансування програми кредитування молодіжного житлового будівництва, Чернівецьке регіональне управління Фонду не в змозі забезпечити існуючу нині у місті потребу у кредитах. Проблемою залишається розрив у обсягах коштів, що виділяються на програму та їх реальною потребою.

Програма часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків розрахована лише на 5 років кредитування, у зв’язку із чим місячний платіж для молоді достатньо високий. Також зважаючи на останні події навколо комерційних банків, що спричинили значний ріст відсоткової ставки, зазначеною Програмою може скористатися невелика частина молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Чернівців.

Не вирішеними залишаються питання низького рівня економічної доступності житла для молоді (пільговий довготерміновий кредит покриває  дві третини фактичної вартості житла), налагодження постійного моніторингу та контролю за ціноутворенням в молодіжному житловому будівництві.

Реалізація Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2003 - 2012 роки буде продовжуватися і надалі.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів, начальник фінансового

управління міської ради						Є.Прокопець

Голова постійної комісії міської ради

з питань освіти, науки, культури,

спорту та молодіжної політики  					С.Мельничук