Інформація

про хід виконання рішення 21 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 25.10.2007 року № 433 «Про затвердження Програми реконструкції водоканалізаційних мереж, систем теплопостачання, модернізації технологічного обладнання та капітального ремонту приміщень харчоблоків і пралень дошкільних навчальних закладів м.Чернівці на 2008-2010 роки»

Управлінням освіти Чернівецької міської ради в 2008 році реалізовано виконання І етапу «Програми реконструкції водоканалізаційних мереж, систем теплопостачання, модернізації технологічного обладнання та капітального ремонту приміщень харчоблоків і пралень дошкільних навчальних закладів м.Чернівці на 2008-2010 роки».

Здійснено капітальний ремонт приміщень харчоблоків в 10-ти дошкільних навчальних закладах: № 3, 9, 14, 21, 24, 25, 29, З0, 47, 52, приміщень пралень в 13-ти дошкільних навчальних закладах: № 3, 8, 9, 14, 21, 24, 30, 33, 34, 35, 44, 52, 53. Одночасно проведено заміну віконних та дверних блоків, системи освітлення, водоканалізаційних мереж.

Проведені заходи дали змогу забезпечити безпечну експлуатацію  приміщень харчоблоків та пралень, покращити їх технічний, санітарно-гігієнічний стан.

Станом на 01.02.2009 року на здійснення капітального ремонту харчоблоків, пралень використано кошти у сумі 1533,0 тис.грн., що відповідає уточненому плану.

Проведено  модернізацію та заміну обладнання харчоблоків і пралень на сучасне енергозберігаюче обладнання, що значно сприяє економії енергоресурсів.

Із технологічного обладнання придбано 7 електроплит, 5 пекарських шаф, 16 електром'ясорубок, 8 картоплечисток, 5 газових плит, 
25 водонагрівачів.

Холодильне обладнання оновлено завдяки придбанню 19-ти морозильних камер, 26-ти двокамерних та 10-ти побутових холодильників.

Для   оснащення   пралень   закуплено   48   сучасних   пральних   машин-автоматів.

На  модернізацію    технологічного    обладнання    витрачено    повністю заплановані  кошти у сумі 496,0 тис. грн.

Встановлено 13 фільтрів для очистки води в ДНЗ № 2, 4, 11, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 35, 39, 46, 53, на які було  виділено кошти у сумі 106,8 тис.грн. за рахунок субвенції з Державного бюджету України для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року.

Використано 117,0 тис. грн. на частковий ремонт мережі теплопостачання ДНЗ № 30.

Через обмеженість міського бюджету не виділялися кошти на виконання робіт, передбачених розділом 4.1. «Реконструкція водоканалізаційних мереж та систем опалення дошкільних навчальних закладів» вищезазначеної Програми.

Роботи з реконструкції, капітального ремонту водоканалізаційних мереж та системи опалення необхідно продовжувати, так як високий рівень фізичного і морального їх зносу негативно відображається на експлуатаційних показниках будівель.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради                                                                      І. Онацька

Голова  постійної комісії з

питань освіти, науки, культури, спорту

та молодіжної політики                                                         С. Мельничук