У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

## 37 сесія V скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

26.02.2009  № 859				    			            м.Чернівці

Про хід виконання рішення 21 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 25.10.2007 року № 433 «Про затвердження Програми реконструкції водоканалізаційних мереж, систем теплопостачання, модернізації технологічного обладнання та капітального ремонту приміщень харчоблоків і пралень дошкільних навчальних закладів м.Чернівці на 2008-2010 роки»

Управлінням  освіти міської ради проводиться цілеспрямована робота з реалізації Програми реконструкції водоканалізаційних мереж, систем теплопостачання, модернізації технологічного обладнання та капітального ремонту приміщень харчоблоків і пралень дошкільних навчальних закладів м.Чернівців.

З метою покращення технічного стану та безпечної експлуатації приміщень харчоблоків, пралень та їх інженерних мереж в 2008 році проведено капітальний ремонт приміщень харчоблоків в 10-ти дошкільних навчальних закладах: № 3, 9, 14, 21, 24, 25, 29, 30, 47, 52; приміщень пралень в 13-ти дошкільних навчальних закладах: № 3, 8, 9, 14, 21, 24, 30, 33, 34, 35, 44, 52, 53. На ці роботи використано 1533,0 тис.грн., що відповідає уточненому плану.

Замінено обладнання харчоблоків і пралень на сучасне енергозберігаюче. Із технологічного обладнання придбано: 5 газових плит,
7 електроплит, 5 пекарських шаф, 16 електром’ясорубок,  8 картоплечисток, 25 водонагрівачів; холодильне обладнання: 19 морозильних камер, 
26 двокамерних холодильників та 10 побутових; 48 сучасних пральних машин-автоматів.

На модернізацію технологічного обладнання харчоблоків та пралень використано заплановані кошти у сумі 496,0 тис.грн.

Встановлено 13 фільтрів для очистки води в ДНЗ № 2, 4, 11, 17, 18, 20, 21, 23, 26, 35, 39, 46, 53, на які було  виділено кошти у сумі 106,8 тис.грн. за рахунок субвенції з Державного бюджету України для ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року.

Використано 117,0 тис. грн. на частковий ремонт мережі теплопостачання в ДНЗ № 30.

Через обмеженість міського бюджету не виділялися кошти на виконання робіт, передбачених розділом 4.1. «Реконструкція водоканалізаційних мереж та систем опалення дошкільних навчальних закладів» вищезазначеної Програми.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И ЛА:

1. Інформацію про хід виконання рішення 21 сесії Чернівецької міської ради V скликання  від 25.10.2007 року № 433 «Про затвердження Програми реконструкції водоканалізаційних мереж, систем теплопостачання, модернізації технологічного обладнання та капітального ремонту приміщень харчоблоків і пралень дошкільних навчальних закладів м.Чернівці на 2008-2010 роки» взяти до уваги (додається).

2. Управлінню освіти Чернівецької міської ради (Малишевська В.С.) продовжити роботу з реалізації Програми реконструкції водоканалізаційних мереж, систем теплопостачання, модернізації технологічного обладнання та капітального ремонту приміщень харчоблоків і пралень дошкільних навчальних закладів м.Чернівці на 2008-2010 роки.

3. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника управління освіти міської ради Малишевську В.С., заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Онацьку І.І.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань економіки, бюджету та фінансів; освіти, науки, культури, спорту та молодіжної політики.

Чернівецький міський голова                                                    	М.Федорук

Електронний варіант відповідає оригіналу рішення Малишевська В.С.