ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми реконструкції та капітального ремонту внутрішньобудинкових  та дворових інженерних мереж житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Чернівців на             2006-2010 роки та інших рішень міської ради з цього скликання

Програмою реконструкції та капітального ремонту внутрішньобу-динкових та дворових інженерних мереж житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Чернівців на 2006-2010 роки, яка затверджена рішенням 5 сесії міської ради V скликання від 22.08.2006 р.         № 104, передбачено провести реконструкцію та капітальний ремонт внутрі-шньобудинкових та дворових інженерних мереж на суму 17955,63 тис.грн. в тому числі по роках:

2006 р. – 3793,70 тис.грн.

2007 р. –  3992,10 тис.грн.

2008 р. – 3072,11 тис.грн.

2009 р. – 3576,40 тис.грн.

2010 р. – 3521,32 тис.грн.

На реалізацію зазначеної Програми з міського бюджету спрямовано у 2006 році  – 4848,4 тис.грн. (127,8 % від передбачених програмою);

2007 році  – 3410,8 тис.грн. (85,4%);

2008 році  – 1927,1 тис.грн. (62,8%).

У 2006-2007 роках  виконано реконструкцію та капітальний ремонт внутрішньобудинкових та дворових інженерних мереж водо-, теплопостачання, каналізаційних і зливових на 321 об’єкті. Всього замінено                 34239,9 м/п  інженерних мереж, а саме:

- холодного водопостачання - 10089,8 м/п;

- централізованого опалення - 11386 м/п;

- каналізаційних - 4717,5 м/п;

- зливових - 414 м/п;

- теплових вводів - 7632,6 м/п.

Окрім цього за рахунок державного бюджету та співфінансування міського бюджету місті виконано реконструкцію внутрішньобудинкових інженерних мереж, елеваторних вузлів та теплових вводів на 44 об’єктах на суму 1926,5 тис.грн.

У 2008 році виконано реконструкцію та капітальний ремонт внутрішньобудинкових   та   дворових   інженерних   мереж   водо-, теплопостачання, каналізаційних і зливових виконано на 82 об’єктах.                 Всього замінено   6496  м/п  інженерних мереж, а саме:

- холодного водопостачання - 1211 м/п;

- централізованого опалення -  2604 м/п;

- каналізаційних - 572 м/п;

- зливових -  126 м/п;

- теплових вводів -  1983 м/п.

Одночасно у 2008р. за рахунок  субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам  на заходи з енергозбереження  спрямовано на реконструкцію теплових мереж   до 42 багатоквартирних житлових будинків  м.Чернівці  (заміну теплових вводів)  2199,507 тис.грн.,  в тому числі:

Першотравневий район     –    656,228  тис.грн.

##### Садгірський район             –    228,695  тис.грн.

Шевченківський район      –  1314,584  тис.грн.

###### За  рахунок субвенції з державного бюджету  на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося на території міста Чернівців 23-27 липня 2008р., на реконструкцію зливової мережі (Садгірський район)  спрямовано            325,929 тис.грн. Окрім цього, на відновлення мереж холодного водопостачання по військовому містечку з державного бюджету виділено і освоєно 42,661 тис.грн.

На виконання рішення 26 сесії міської ради від 27.03.2008р. № 550 районними у місті  Чернівцях радами створено комісії за участю депутатів районних у місті рад з прийняття виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту  внутрішньобудинкових та дворових інженерних мереж житлового фонду міста. При виявленні  неякісного виконання робіт передбачено складання відповідних протоколів  і усунення  недоліків підрядною організацією за власні кошти.

Враховуючи зазначене, рахуємо за доцільне щорічно вносити  на  розгляд  виконавчого комітету  міської ради  уточнений  перелік об”єктів Програми з реконструкції та капітального ремонту внутрішньобудинкових та дворових інженерних мереж житлового фонду міста і затверджувати уточнений перелік об’єктів на майбутній рік в межах коштів передбачених бюджетом на житлово-комунальне господарство. Затверджений перелік об”єктів включати в титульні списки капітального ремонту  житлового фонду  відповідних районів.

Відповідно до завдань Програми в 2009 році на її реалізацію необхідно 3576,40 тис.грн в тому числі по районах: Першотравневий – 358,4 тис.грн., Садгірський – 281,3 тис.грн., Шевченківський – 2936,7 тис.грн.

Фактично титульними списками капітального ремонту житлового фонду  районними у місті радами передбачено на реконструкцію та капітальний ремонт інженерних мереж  2549,92 тис.грн. (Першотравневий – 40,0 тис.грн., Садгірський – 242,198 тис.грн., Шевченківський – 2267,722 тис.грн.). Виділені бюджетні кошти спрямовуються  на  оплату виконаних робіт у минулому році.

Директор департаменту житлово-

комунального господарства

міської ради									О.Шумейко

Голова  постійної  комісії міської

ради з питань житлово-комуналь-

ного   господарства   та   охорони

навколишнього середовища							О.Охотський