# У К Р А Ї Н А

## Чернівецька міська рада

### 38 сесія V скликання

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 02.04.2009 № 903     						       м. Чернівці

Про хід виконання Програми реконструкції та капітального ремонту внутрішньобудинкових  та дворових інженерних мереж житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Чернівців на             2006-2010 роки, затвердженої рішенням 5 сесії міської ради V скликання від 22.08.2006 р. № 104 та інших рішень міської ради з цього питання

Програмою реконструкції та капітального ремонту внутрішньобу-динкових та дворових інженерних мереж житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Чернівців на 2006-2010 роки передбачено провести реконструкцію та капітальний ремонт внутрішньобудинкових та дворових інженерних мереж на суму 17955,63 тис.грн. в тому числі по роках:

2006 р. – 3793,70 тис.грн.

2007 р. –  3992,10 тис.грн.

2008 р. – 3072,11 тис.грн.

2009 р. – 3576,40 тис.грн.

2010 р. – 3521,32 тис.грн.

На реалізацію зазначеної Програми з міського бюджету спрямовано :

- 2006 році  – 4848,4 тис.грн. (127,8 % від передбачених програмою);

- 2007 році  – 3410,8 тис.грн. (85,4%);

- 2008 році  – 1927,1 тис.грн. (62,8%).

У 2006-2007 роках  виконано реконструкцію та капітальний ремонт внутрішньобудинкових та дворових інженерних мереж водо-, теплопостачання, каналізаційних і зливових на 321 об’єкті. Всього замінено 34239,9 м/п  інженерних мереж, а саме:

- холодного водопостачання - 10089,8 м/п;

- централізованого опалення - 11386 м/п;

- каналізаційних - 4717,5 м/п;

- зливових - 414 м/п;

- теплових вводів - 7632,6 м/п.

У 2008 році виконано реконструкцію та капітальний ремонт внутрішньобудинкових   та   дворових   інженерних   мереж   водо-, теплопостачання, каналізаційних і зливових на 82 об’єктах.

Замінено   6496  м/п  інженерних мереж, а саме:

- холодного водопостачання - 1211 м/п;

- централізованого опалення -  2604 м/п;

- каналізаційних - 572 м/п;

- зливових -  126 м/п;

- теплових вводів -  1983 м/п.

Одночасно у 2008р. за рахунок  субвенції з державного бюджету  місцевим бюджетам  на заходи з енергозбереження було спрямовано       2199,507 тис. грн.  на реконструкцію теплових мереж до 42 багатоквартирних житлових будинків  (заміну теплових вводів)  в тому числі:

Першотравневий район     –    656,228  тис.грн.

##### Садгірський район             –    228,695  тис.грн.

Шевченківський район      –  1314,584  тис.грн.

###### За  рахунок субвенції з державного бюджету  на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося на території міста 23-27 липня 2008р., на реконструкцію зливової мережі (Садгірський район)  спрямовано             325,929 тис.грн. Окрім цього, на відновлення мереж холодного водопостачання по військовому містечку з державного бюджету виділено і освоєно             42,661 тис.грн.

На виконання рішення 26 сесії міської ради У скликання від 27.03.2008р. № 550 районними у місті  радами створено комісії за участю депутатів районних у місті рад з прийняття виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту  внутрішньобудинкових та дворових інженерних мереж житлового фонду міста. При виявленні  неякісного виконання робіт складаються відповідні протоколи  і усуваються  недоліки підрядною організацією за власні кошти.

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши матеріали, надані департаментом житлово-комунального господарства міської ради, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Програми реконструкції та капітального ремонту внутрішньобудинкових  та дворових інженерних мереж житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Чернівців на            2006-2010 роки, затвердженої рішенням 5 сесії міської ради  V скликання від 22.08.2006р. № 104 та інших рішень міської ради з цього питання, взяти до відома (додається).

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О.М.) спільно з Першотравневою, Садгірською, Шевченківською районними у місті радами (Ваньчицький Ю.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) щорічно після затвердження міського та бюджетів районних в місті рад в  двомісячний термін вносити  на  розгляд  виконавчого комітету  міської ради  уточнений  перелік об”єктів Програми з реконструкції та капітального ремонту внутрішньобудинкових та дворових інженерних мереж житлового фонду міста, з подальшим  включенням його в титульні списки капітального ремонту  житлового фонду  відповідних районів.

3. Фінансовому  управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.), Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті Чернівцях радам (Ваньчицький Ю.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) при уточненні  міського та районних бюджетів на 2009 рік  та формуванні бюджету міста на 2010 рік передбачати необхідні кошти для забезпечення виконання обсягів Програми реконструкції та капітального ремонту внутрішньобудинкових  та дворових інженерних мереж житлового фонду, з врахуванням  вартості робіт  в цінах поточного періоду, в межах асигнувань, передбачених на житлово-комунальне господарство.

4. Першотравневій, Садгірській і Шевченківській районним у місті Чернівцях радам (Ваньчицький Ю.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) забезпечити неухильне виконання завдань Програми реконструкції та капітального ремонту внутрішньобудинкових  та дворових інженерних мереж житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Чернівців на 2006-2010 роки.

5. Про хід виконання Програми реконструкції та капітального ремонту внутрішньобудинкових  та дворових інженерних мереж житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Чернівців на 2006 -                  2010 роки, затвердженої рішенням 5 сесії міської ради  V скликання від 22.08.2006р.  № 104, інформувати щорічно у березні місяці.

6. Відділу інформації міської ради (Вишневська І.М.) через засоби масової інформації поінформувати населення міста про хід  виконання Програми реконструкції та капітального ремонту внутрішньобудинкових  та дворових інженерних мереж житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Чернівців на 2006-2010 роки, затвердженої рішенням 5 сесії міської ради  V скликання від 22.08.2006р. № 104.

7. Організацію виконання  цього рішення покласти на  голів Першотравневої, Садгірської,  Шевченківської районних у місті Чернівцях  рад Ваньчицького Ю.А., Бурегу Ю.І., Пазюка М.Д. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради                Шумейка О.М.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький  міський  голова			            	     М.Федорук

Електронний варіант відповідає оригіналу рішення Гнатюк О.В.