У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

37 сесія  V скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

- 02.04.2009  № 909					                                  м.Чернівці

Про   хід виконання Програми розвитку міського електротранспорту в                          м. Чернівцях на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням 19 сесії міської ради                 V  скликання від 30.08.2007 року №394

Заслухавши і обговоривши інформацію департаменту житлово-комунального господарства  Чернівецька міська рада зазначає, що на реалізацію Програми розвитку міського електротранспорту в  м. Чернівцях на 2007-2015 роки вжито відповідних заходів, які сприяли сталому функціонуванню, динамічному розвитку і удосконаленню системи управління та створенню безпечних умов роботи міського електротранспорту.

З метою організації ефективного управління міським електротранспортом та належного використання його майнового комплексу з 01.07.2008 року проводиться реорганізація Чернівецького міського комунального автобусно-тролейбусного підприємства, шляхом приєднання до комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління».

Станом на 01.01.2009 року середньооблікова чисельність працівників КП «Чернівецьке тролейбусне управління» становить 567 чоловік, витрати на оплату праці з нарахуваннями склали -11645 тис.грн. Сьогодні тролейбусним управлінням обслуговується 10 тролейбусних маршрутів. На всіх маршрутах діє диспетчеризація пасажироперевезень. Кількість машин на кожному маршруті визначається відповідно до проведеного моніторингу та аналізу попиту на транспортні послуги. Середньодобовий випуск машин на лінію в 2008 році становив  73,3 одиниці, а в 2007 році-71,1од.

На базі майнового комплексу об’єктів міського електротранспорту надано автоперевізникам послуг з  контролю технічного стану  транспортних

засобів та медичного огляду водіїв перед виїздом на маршрути на суму                120,7 тис.грн., в т.ч. за 2007 рік - 59,7 тис.грн. Отримано додаткових надходжень від оренди приміщень, розміщення реклами, додаткових послуг в 2007 році	на суму 727,8 тис. грн., 2008 році - 1214,7 тис. грн.

За рахунок підвищення якості технічного обслуговування та ремонту об'єктів міського електротранспорту  збільшено коефіцієнт використання рухомого складу: 2007рік (план-70%, факт-81,7%), 2008 рік-(план-70%, факт-75,1%). Від впровадження   заходів   з   енергозбереження   на   10   тягових
підстанціях, зокрема влаштування вакуумних вимикачів, виводу недовантажених силових трансформаторів   підприємством отримано економію 1400 тис.кВт/год електроенергії, в.ч. за 2007 рік -701 тис.кВт/год.

За кошти міського та державного бюджетів протягом 2007-2008 років придбано 7 тролейбусів на суму 6,02 млн. грн., які пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Придбано аварійну машину для ремонту контактних мереж на суму 230 тис.грн. Замінено 6 км контактної мережі по вул. Ю.Гагаріна від вул.Одеської до вул.Б.Хмельницького та на вул.Головній від вул.Б.Хмельницького до Центральної площі на суму 560 тис.грн. За кошти тролейбусного управління відновлено технічний ресурс 42 тролейбусів шляхом проведення капітальних ремонтів на суму 1800 тис.грн., в т.ч. в 2007 році 20 одиниць на суму                   600 тис.грн.

З метою регулювання ринку міських пасажироперевезень виконавчим комітетом міської ради затверджено 45 автобусних маршрутів загального користування. Визначення автоперевізників та необхідної кількості автопасажирського транспорту  для обслуговування пасажирів здійснюється на конкурсній основі та договірних відносинах.

Разом з тим, стан розвитку електротранспорту є недостатнім. тролейбусний парк замортизований на 84 %. Понад 10 років експлуатується 87 з 104 тролейбусів. Через обмеженість коштів на придбання нових запасних частин, вузлів і агрегатів підприємство змушене виконувати великозатратні роботи щодо реставрації зношених деталей. З 80,7 км контактної мережі заміні підлягає 20,0 км або 24 відсотка. Рівень збитковості підприємства в 2007 році складав 10,9%, 2008 році- 6%.

Не вирішується питання щодо повного відшкодування з державного та міського бюджетів втрат підприємству міськелектротранспорту від безоплатних перевезень пільгових категорій громадян. Через фінансово-економічну кризу та призупинення роботи виробника тролейбусів не реалізовано в 2008 році заходи з тендерних  закупівель  6  низькопідлогових тролейбусів на загальну суму 6,3 млн.грн., де переможцем визначено                ТОВ «Українські комерційні автомобілі».

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи зазначене  вище, Чернівецька  міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію  про хід виконання Програми розвитку міського електротранспорту в м. Чернівцях на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням 19 сесії міської ради V  скликання від 30.08.2007 року №394  взяти до уваги (додається).

2. З метою запобігання впливу негативних наслідків фінансової кризи в м.Чернівцях призупинити дію Програми розвитку міського електротранспорту в м. Чернівцях на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням 19 сесії міської ради V  скликання від 30.08.2007 року №394 в частині фінансування заходів, які передбачені з міського бюджету на 2009 рік.

3.    Департаменту житлово-комунального господарства  міської ради (Шумейко О.М.) та КП «Чернівецьке тролейбусне управління»                       (Іванічек І.А.) продовжити виконання Програми розвитку міського електротранспорту в  м. Чернівцях на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням          19 сесії міської ради V  скликання від 30.08.2007 року №394 в частині виконання заходів, направлених на створення безпечних умов роботи міського електротранспорту та покращання якості надання послуг з перевезення пасажирів в громадському транспорті.

4. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О.М.) та фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.) при формуванні бюджету на 2010 рік передбачити асигнування на реалізацію зазначеної Програми.

5. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О.М.) подати інформацію про хід виконання цього рішення відділу з питань контролю міської ради у лютому 2010 року.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Попадюка М.П. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М.

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

##### Чернівецький міський голова					         М.Федорук

Інформація

про   хід виконання Програми розвитку міського електротранспорту в                          м. Чернівцях на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням 19 сесії міської ради                 V  скликання від 30.08.2007 року №394

На виконання рішенням 19 сесії міської ради V  скликання від             30.08.2007 року №394 «Про Програму розвитку міського електротранспорту в         м. Чернівцях на 2007-2015 роки» вжито відповідних заходів, які сприяли сталому функціонуванню, динамічному розвитку і удосконаленню системи управління та створенню безпечних умов роботи міського електротранспорту.

На виконання рішення 29 сесії міської ради V скликання від              26.06.2008 року №633 «Про оптимізацію фінансово-господарської діяльності Чернівецького міського комунального автобусно-тролейбусного підприємства та комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління» проведена оптимізація фінансово-господарської діяльності Чернівецького міського комунального автобусно-тролейбусного підприємства не покращала фінансовий стан підприємства.

З метою організації ефективного управління міським електротранспортом та належного використання його майнового комплексу з 01.07.2008 року проводиться реорганізація Чернівецького міського комунального автобусно-тролейбусного підприємства, шляхом приєднання до комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління»

Основні шляхи та заходи з виконання Програми.

1. За напрямом - організація ефективного управління міським електротранспортом та належного використання його майнових комплексів:

Підприємством міськелектротранспорту обслуговується                                  10 тролейбусних маршрутів. Кількість машин на кожному маршруті визначається відповідно до проведеного моніторингу та аналізу попиту на транспортні послуги. Середньодобовий випуск машин на лінію в 2008 році становив 73,3 одиниці, а в 2007 році-71,1од. На всіх тролейбусних маршрутах діє диспетчеризація пасажироперевезень.

Щорічно тролейбусним управлінням укладається з виконавчим комітетом міської ради договір про організацію надання транспортних послуг та контроль за його дотриманням.

З метою регулювання ринку міських пасажироперевезень виконавчим комітетом міської ради затверджено 45 автобусних маршрутів загального користування. Здійснюється визначення автоперевізників та необхідної кількості автопасажирського транспорту  для обслуговування пасажирів на конкурсній основі та договірних відносинах.

На базі майнового комплексу об’єктів міського електротранспорту надано автоперевізникам послуг з  контролю технічного стану транспортних засобів та медичного огляду водіїв перед виїздом на маршрути на суму                120,7 тис.грн., в т.ч. за 2007 рік-59,7 тис.грн

2. За напрямом – забезпечення беззбиткового функціонування транспортних підприємств:

Регулювання граничних величин тарифів на проїзд для різних перевізників  здійснюється рішенням виконавчим комітетом міської ради.

Підвищено ефективність збору плати за проїзд. Доходи від продажу проїзних    квитків:   2007рік — 8032,9 тис.грн., 2008рік-10859,3 тис.грн.

Отримано додаткових надходжень, в т.ч. від оренди приміщень, розміщення реклами, додаткових послуг, тощо - залучення додаткових надходжень:

2007р.	2008р.

всього	727,8 т. грн.	1214,7 т. грн.

в т. ч.:

оренда приміщень	22,3 т.грн.	139,0 т.грн.

розміщення реклами	600,9 т.грн.	794,1 т.грн.

додаткові послуги	104,6 т. грн.	   281,6 т. грн.

Проводилися заходи з оптимізації чисельності працівників підприємств міськелектротранспорту.  Станом на 01.01.2009 року середньооблікова чисельність працівників ЧТУ становить 567 чоловік, витрати на оплату праці з нарахуваннями склали -11645 тис.грн.

За рахунок підвищення якості технічного обслуговування та ремонту об'єктів міського електротранспорту  збільшено коефіцієнт використання рухомого складу: 2007рік (план-70%, факт-81,7%), 2008 рік-(план-70%, факт-75,1%).

Від впровадження   заходів   з   енергозбереження   на   10   тягових
підстанціях, зокрема влаштування вакуумних вимикачів, вивід недовантажених силових трансформаторів   підприємством отримано економію 1400 тис.кВт/год електроенергії, в.ч. за 2007 рік -701 тис.кВт/год.

3. За напрямом - технічне переоснащення міського електротранспорту:

За кошти міського та державного бюджетів протягом 2007-2008 років придбано 7 тролейбусів на суму 6,02 млн. грн., які пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Придбано аварійну машину для ремонту контактних мереж на суму 230 тис.грн. Замінено 6 км контактної мережі по вул.Гагаріна від вул.Одеської до вул.Б.Хмельницького та на вул.Головній від вул.Б.Хмельницького до Центральної площі на суму 560 тис.грн.

За кошти тролейбусного управління відновлено технічний ресурс                 42 тролейбусів шляхом проведення капітальних ремонтів на суму 1800тис.грн., в т.ч. в 2007 році 20 одиниць на суму 600 тис.грн.

4. За напрямом- нормативно-правового і науково-технічного забезпечення функціонування та розвитку міського електротранспорту:

Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 25.07.2007року № 96 затверджено Порядок формування тарифів на послуги міського електричного   транспорту   (трамвай,   тролейбус).

На державному рівні проводиться подальше застосування для підприємств міського електричного транспорту тарифів на електричну енергію, встановлених для населення.

5. Очікувані результати:

| № з/п |  | Назва показника |  | Од. Вим. | Значення показників по роках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007 р. |  | 2008 р. |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Чисельність працюючих у розрахунку на 1(один) тролейбус, що випускається на лінію |  | чол. | 10,0 | 8,1 | 10,0 | 7,7 |
| 2 |  | Відповідність договірних відносин між перевізником і замовником транспортних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004р. №1735 |  | так/ні | ні | ні | так | ні |
| 3 |  | Кількість підприємств, що передані в оренду або концесію |  | од. | - | - | - | - |
| II. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Рівень відшкодування доходами витрат на надання послуг з перевезення пасажирів |  | % | 94,7 | 54,5 | 105 | 57,5 |
| 2 |  | Рівень збитковості (прибутковості) |  | % | -6 | -10,9 | +5 | -6 |
| 3 |  | Середня собівартість перевезення одного пасажира |  | грн. | 0,40 | 0,43 | 1,09 | 0,55 |
| 4 |  | Рівень покриття витрат встановленими тарифами на проїзд |  | % | 60 | 48,6 | 70 | 52 |
| III. Технічне переоснащення і оновлення об'єктів міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кількість рухомого складу, що вичерпав термін експлуатації |  | % | 73 | 94 | 73 | 84 |
| 2 | Обсяги закупівлі тролейбусів |  | од. |  | 6 | 7 | 4 | - |
| 3 | Кількість відновленого рухомого складу |  | од. |  | 12 | 20 | 20 | 22 |
| 4. | Обсяги списання тролейбусів |  | од. |  | 11 | 11 | 4 | 4 |
| 5 | Коефіцієнт використання парку рухомого складу |  | % |  | 70 | 81,7 | 70 | 75,1 |
| 6 | Питомі витрати електроенергії на 1 км пробігу |  | кВт на 1км пробігу |  | 2,8 | 2,24 | 2,8 | 2,55 |
| 7 | Економія електроенергії від впровадження енергозберігаючих технологій |  | тис.кВт. год. |  | 850 | 701 | 850 | 702 |
| ІУ. Пріоритетний розвиток міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розвиток мережі тролейбусної лінії |  | км |  | 88 | 80,7 | 88 | 80,7 |
| 2 | Обсяги пасажироперевезень |  | млн.чол |  | 37,5 | 37,7 | 36,6 | 38,1 |

Обсяги фінансування завдань Програми 																                         (млн.грн.)

| Джерела фінансування | 2007 рік |  | 2008 рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | План | Факт |
| - державний бюджет | 3,0 | 1,0 | 1,95 | - |
| - міський бюджет | 3,0 | 5,81 | 12,55 | - |
| - кошти підприємства | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 1,2 |
| - інші джерела фінансування | - | - | 2,0 | - |

Разом з тим, стан розвитку електротранспорту є недостатнім. Тролейбусний парк замортизований на 84 %. Понад 10 років експлуатується 87 тролейбусів з 104. Через обмеженість коштів на придбання нових запасних частин, вузлів і агрегатів підприємство змушене виконувати великозатратні роботи з реставрації зношених деталей. З 80,7 км контактної мережі заміні підлягає 20,0 км або 24 відсотка. Рівень збитковості підприємства в 2007 році складав 10,9%, 2008 році- 6%.

Не вирішується питання щодо повного відшкодування з державного та міського бюджетів втрат підприємству міськелектротранспорту від безоплатних перевезень пільгових категорій громадян.

Через фінансово-економічну кризу та призупинення роботи виробника тролейбусів не реалізовано в 2008 році заходи з тендерних  закупівель                      6 низькопідлогових тролейбусів на загальну суму 6,3 млн.грн., де переможцем визначено ТОВ «Українські комерційні автомобілі».

Директор   департаменту   житлово-

комунального   господарства	міської ради   			          О.Шумейко

Електронний варіант відповідає оригіналу рішення Мартинюк В.М.