ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях

на 2003 - 2012 роки, затвердженої рішенням 12 сесії міської ради

ІV скликання від 26.06.2003 року № 242

На виконання рішення 12 сесії міської ради ІV скликання від 26.06.2003 року № 242 “Про Програму розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2003 - 2012 роки” (далі – Програма) в місті проведено комплекс організаційних та практичних заходів щодо забезпечення молоді житлом шляхом надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001р. №584 із змінами та доповненнями, а також створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва.

У 2008 році та за 5 місяців 2009 року до Чернівецького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі - Чернівецьке регіональне управління Фонду) звернулося 343 осіб (у 2007 році - 427 осіб). Станом на 01.06.2008р. реєстр потенційних позичальників складає 411 осіб, з яких 253 особи - мешканці м.Чернівців.

Фактичні видатки міського бюджету на надання кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам за період дії Програми становили:

у 2003 році – 300,0 тис.грн., або 100% від запланованого,

у 2004 році – 277,0 тис.грн., або 93%  від запланованого,

у 2005 році – 287,0 тис.грн., або 71% від запланованого,

у 2006 році – 450,0 тис.грн., або 100% від запланованого,

у 2007 році – 1100,0 тис.грн. або 100% від запланованого,

у 2008 році – 1350,0 тис.грн. або 100% від запланованого,

за 5 місяців 2009 року – 394,0 тис. грн., або 39,4% від запланованого на 2009 рік .

Загальний обсяг коштів міського бюджету на надання кредитів за увесь період кредитування склав 4433,0 тис.грн., в т.ч. за період дії Програми – 4158,0 тис.грн.

Повернення в міський бюджет становить 180,5 тис.грн. в т.ч. по роках:

2004р. – 0,6 тис.грн.,

2005р. – 12,8 тис.грн.,

2006р. – 21,1 тис.грн.,

2007р. – 50,5 тис.грн.,

2008р. – 95,5 тис.грн.,

за 5 місяців 2009 р. - 53,7 тис.грн.

Це складає 5,3% від загального обсягу фактичних видатків. Заборгованості по поверненню кредитів немає.

У місті спостерігається позитивна динаміка інвестування у молодіжне житлове будівництво.

За рахунок коштів інших бюджетів у будівництво житла для молоді м.Чернівців у 2008 році було вкладено 6757,0 тис.грн. (проти 6707,0 тис.грн. у 2007р.) в т.ч. залучено 2194,0 тис.грн. коштів банків та 962,0 тис.грн. власних коштів позичальників.

За 5 місяців 2009 року з обласного бюджету у молодіжне будівництво інвестовано 219,4 тис. грн. та 24 тис. грн. власних коштів позичальників.

У межах виділених асигнувань Чернівецьким регіональним управлінням Фонду у 2008 році мешканцям обласного центру надано 22 кредити, з яких за рахунок коштів міського бюджету - 5 кредитів (у 2007 році - 19 кредитів, з яких 4 кредити за кошти міського бюджету). За 5 місяців 2009 року надано 4 кредити, з яких за рахунок коштів міського бюджету - 2 кредити.

Програмою компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків у 2008 році скористалися 9 осіб (у 2007 р. – 5 осіб). Зазначена програма розрахована лише на 5 років кредитування, у зв’язку із чим місячний платіж для молоді достатньо високий, тому нею скористалася невелика частина молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Чернівців. Зважаючи на останні події навколо комерційних банків, кредитування молоді за програмою компенсації відсоткової ставки комерційних банків призупинено.

На компенсацію відсоткової ставки комерційних банків, з державного бюджету у 2009 році виділено 263,7 тис. грн.

Фінансування програми молодіжного житлового будівництва з державного бюджету розпочнеться в другому півріччі за рахунок статутних коштів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та коштів, передбачених на підтримку будівельної галузі.

На земельній ділянці за адресою, вул. Руська, 235-В закінчено монтаж цокольних поверхів під 2 під’їзди та закінчується монтаж першого поверху. Кожен під’їзд включає 9 однокімнатних, 18 двокімнатних та 9 трикімнатних квартир. Станом на 01.06.2009р. оформлено кредит в першому під’їзді на 15 двокімнатних та 7 трикімнатних, в другому під’їзді – на 3 двокімнатних та 7 трикімнатних квартири.

Введено в експлуатацію 5 будинків, в яких 40 квартир позичальників фонду. В процесі здачі в експлуатацію ще 4 будинки, в яких 20 квартир позичальників.

Проводилася робота щодо інформування молоді про існуючі механізми та програми забезпечення житлом. Порядок отримання кредитів розміщено на офіційному сайті міської ради., а інформація про стан молодіжного житлового будівництва постійно висвітлюється в засобах масової інформації.

Вивчається досвід забезпечення молоді житлом в інших містах, про що інформується на постійно діючих семінарах Державного фонду. У вересні 2008 року директор Чернівецького регіонального управління Фонду взяв участь у міжнародній конференції з питань молодіжного будівництва, де Чернівецьке регіональне управління другий рік поспіль нагороджується грамотою як одне із провідних управлінь в Україні.

Але не дивлячись на збільшення загальних обсягів кредитних ресурсів, бюджетного фінансування програми кредитування молодіжного житлового будівництва, Чернівецьке регіональне управління Фонду не в змозі забезпечити існуючу нині у місті потребу у кредитах. Проблемою залишається розрив у обсягах коштів, що виділяються на програму та їх реальною потребою.

Не вирішеними залишаються питання низького рівня економічної доступності житла для молоді (пільговий довготерміновий кредит покриває  дві третини фактичної вартості житла), налагодження постійного моніторингу та контролю за ціноутворенням в молодіжному житловому будівництві.

Реалізація Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2003 - 2012 роки буде продовжуватися і надалі.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів, начальник фінансового

управління міської ради						Є.Прокопець

Голова постійної комісії міської ради

з питань освіти, науки, культури,

спорту та молодіжної політики  					С.Мельничук