У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

46 сесія  V скликання

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

- 26.11.2009 № 1141					                                  м.Чернівці

Про   хід виконання рішення 7 сесії міської ради V скликання від                      28.09. 2006 року №113 «Про стан організації руху транспорту в місті та його паркування»  та інших рішень міської ради з цього питання

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши і обговоривши інформацію про хід виконання рішення 7 сесії міської ради  V скликання від 28.09. 2006р. №113 «Про стан організації руху транспорту в місті та його паркування» та інших рішень міської ради з цього питання, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію про   хід виконання рішення 7 сесії міської ради                      V скликання від 28.09. 2006 року №113 «Про стан організації руху транспорту в місті та його паркування»  та інших рішень міської ради з цього питання взяти до уваги (додається).

2. Департаменту житлово-комунального господарства  міської ради (Шумейко О.М.):

2.1.  Продовжити роботи щодо виконання в повному обсязі рішення               7 сесії міської ради V скликання від 28.09. 2006 року №113 «Про стан організації руху транспорту в місті та його паркування»  та інших рішень міської ради з цього питання.

2.2. При формуванні проекту міського бюджету на 2010 рік визначитися з фінансуванням таких робіт:

- встановлення нового світлофорного обєкта на розі вулиць Фастівської-Руської;

- влаштування стаціонарного комплексу відеоспостереження за дорожнім рухом на вул.Галицький шлях в районі дріжджзаводу та Центральній площі в районі сходження магістральних вулиць Головної та Руської;

- влаштування заїзних “кишень” для зупинок громадського транспорту на вулицях Головній та Хотинській;

-  поточний ремонт та утримання проїжджих частин вулиць «малого та великого кільця», а також робіт із забезпечення безпеки дорожнього руху на вулично-шляховій мережі міста.

3. Департаменту житлово-комунального господарства  міської ради (Шумейко О.М.) спільно з управлінням ДАІ УМВС України в Чернівецькій області (Доголіч І.В.) :

3.1. Організувати на зимовий   період односторонній рух транспорту по вул. 28 Червня в напрямку вул. Б.Хмельницького.

3.2. З 15.04.2010 року відкрити ділянку дороги від Турецького моста  до                                  вул. П.Сагайдачного. Перекривати рух транспорту на зазначеній ділянці на період проведення масових заходів.

3.3. До 01.03.2010 року вивчити питання щодо організації руху транспорту в районі вулиць Т.Шевченка - О.Поповича - О.Богомольця - Червоноармійської та встановлення елементів примусового зниження швидкості на вул.Ю.Гагаріна в районі залізничного вокзалу.

4.   Рекомендувати управлінню ДАІ УМВС України в Чернівецької області (Доголіч І.В.):

4.1. Забезпечити постійний контроль за дотриманням водіями вимог дорожніх знаків щодо парковки транспортних засобів в центральній частині міста та вул.Галицький шлях.

4.2. До 01.01.2010 року вирішити питання щодо заборони стоянки таксі на проїжджій частині транспортного кільця на вул. Галицький шлях.

5. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О.М.) поінформувати міську раду про хід виконання цього рішення у листопаді 2010 року.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Попадюка М.П. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М.

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

##### Чернівецький міський голова				  		 М.Федорук

Інформація

про   хід виконання рішення 7 сесії міської ради V скликання                                   від 28.09. 2006 року №113 «Про стан організації руху транспорту в місті та його паркування»   та інших рішень міської ради з цього питання

Протягом 2006-2009 років на виконання рішення 7 сесії міської ради             V скликання від 28.09. 2006р. №113 «Про стан організації руху транспорту в місті та його паркування», рішення 22 сесії міської ради V скликання  від 29.11. 2007 року № 456, рішення 34 сесії міської ради V скликання  від             27.11. 2008 року № 756 з цього питання  вжито відповідних заходів, які сприяли покращанню стану організації руху транспорту в місті та його паркування.

Зазначеними рішеннями було затверджено  План заходів щодо покращання стану організації руху транспорту в місті і його паркування, перелік пріоритетних напрямків розвитку вулично-дорожньої мережі в м.Чернівцях, а також план асигнувань на реалізацію запланованих заходів.

Розроблені проектні пропозиції з організації дорожнього руху на вулицях «малого кільця» з дислокацією дорожніх знаків і розмітки, схеми міських автобусних маршрутів з розвантаженням центру міста, організації місць стоянок автотранспорту під час введення такого кільця, маршрутне орієнтування, а також пропозиції з зміни організації дорожнього руху на ділянках підвищеної аварійності. Відповідно до проектних пропозиції в 2009 році введено односторонній рух транспорту по вул.Л.Українки. Оновлено та встановлено  додаткові дорожні знаки щодо заборони руху вантажного транспорту в центральній частині міста.

Завершені роботи з проектування та реконструкції  частини вулиць «малого кільця» вул.П.Сагайдачного, вул.Л.Українки, вул.29Березня                         (від вул.А.Пумнула до П.Мирного), вул.А.Пумнула та перехрестя вул.А.Пумнула-вул.Червоноармійської. Виготовлено проект на реконструкцію  вул. Б.Хмельницького, продовження пр.Незалежності на ділянці від вул.Червоноармійської до вул.Сторожинецької, а також на реконструкцію перехресть вулиць Головної-Садової та Головної-О. Герцена  з будівництвом односмугових правоповоротніх з¢їздів.

Рішеннями міської ради надано дозвіл на складання проектів відведення земельної ділянки для будівництва системи  підземних переходів на просп.Незалежності від перехрестя з вул. І.Стасюка до тролейбусної зупинки «Мікрорайон», а також на вул.Л.Кобилиці,107 для будівництва підземно-надземного паркінгу.

Відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради затверджено умови завезення товарів до магазинів та закладів   ресторанного   господарства,   розташованих в центральній частині міста  в межах вулиць «малого кільця», зокрема з 07 до 19 години- транспортом малого класу типу «Газель» або аналогічного, габарити яких не перевищують ширину- 2100 мм.  та  довжину- 5470 мм.; з 19 до 23 години- транспортом з більшими габаритами.

На впорядкування вказівників (аншлагів) найменувань площ, вулиць, провулків, завулків, проїздів та номерних знаків на будинках міста з міського бюджету спрямовано 149,5 тис.грн. В цілому по місту протягом                   2007-2008 року встановлено 2229 таких аншлагів та 148 знаків маршрутного орієнтування водіїв вантажних та транзитних автомобілів з дублюванням назв населених пунктів латинськими літерами, які  в основному виготовлено за спонсорські кошти.

Вжито відповідних заходів  з поточного ремонту та утримання поїжджих частин вулиць «великого кільця». Зокрема, з переліку цих вулиць завершено реконструкцію вул.Миру, асфальтування вул.Стрийської (від вул.П.Нахімова до вул.Маршала Рибалка), відновлено за допомогою реміксера проїжджу частину вул. Галицький шлях, вул.В.Винниченка. Всього у 2007-2009 роках  на ремонт та утримання міських доріг                    витрачено 120,2 млн. грн.

На виконання Плану організаційно-технічних заходів з встановлення елементів примусового зниження швидкості в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод біля дошкільних та навчальних закладів, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.01.2008 року №36/2, станом на 01.11.2009 року такі пристрої влаштовано на  вулицях Л.Українки, М.Фрунзе, Ю.Федьковича, Ф.Достоєвського, В.Комарова, П.Ткачука, Осінній, С.Руданського, М.Кордуби, Київській, З.Космодем¢янської, Шкільній, У.Кармелюка та Л.Кобилиці.

З листопада 2009 року змінено схему автобусних маршрутів №11,12 «кінотеатр «Чернівці»-вул.Південно-Кільцева» через вул.Л.Укрїнки та              №34 «завод «Гравітон»-гіпермаркет «Караван» через вул.П.Сагайдачного для розвантаження центру міста.  Відповідно до змін, внесених в схему руху автопасажирського транспорту приміського та міжміського сполучення, заборонено проїзд по вул.Головній.

Для покращення стану з паркуванням в місті транспортних засобів, додаткових надходжень до міського бюджету та поліпшення фінансового стану Чернівецького  міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства рішенням виконкому міської ради затверджено на вулично-дорожній мережі 35 платних парковок, на яких парковочний збір здійснюється вказаним підприємством. За 10 місяців поточного року міськШЕП від даного виду діяльності отримано доходів в сумі 364,6 тис.грн. На вул.Галицький шлях, 1 рішенням сесії міської ради надано дозвіл міськШЕП на відкриття платної стоянки транспорту.

Рішенням виконавчого комітету міської ради  від 18.01.2005 року №18/1 затверджено заходи з розвитку світлофорного господарства в м.Чернівцях на 2005-2010 роки.  За 2005-2009 роки з міського бюджету виділено 2,5 млн.грн. на реконструкцію світлофорних об’єктів.  На ці кошти проведено реконструкцію 23 з 64 світлофорних об’єктів з переобладнання лампових на світлодіодні світлофори, а також проведено монтаж обладнання для нового диспетчерського пункту з керування дорожнім рухом в автоматичному режимі.

Для підтримання в справному стані технічних засобів регулювання дорожнім рухом з міського бюджету в 2009 році виділено 600 тис.грн. та              400 тис.грн. на розмітку. Встановлено 177 нових дорожніх знаків, відремонтовано 8 світлофорних об´єктів, проводилося утримання                           64 світлофорних обєкти, влаштовано 140 метрів пішохідної огорожі та нанесено 123,5 км дорожньої розмітки.

Управлінням ДАІ УМВС України в Чернівецькій області проведено відповідну роботу щодо контролю за дотриманням водіями вимог дорожніх знаків на вулично-дорожній мережі міста та виявленню порушень водіями транспортних засобів правил зупинки та стоянки.	Протягом січня-жовтня 2009 року під час нагляду за дорожнім рухом та проведенням профілактичних заходів, співробітниками ДАІ на території міста було виявлено 23390 порушень Правил дорожнього руху, в т.ч.   4940 порушень правил зупинки та стоянки. В результаті посиленого контролю за дорожнім рухом, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, досягнуто зниження рівня загальної аварійності на 19,2% (2009 році зафіксовано 1169 дорожньо-транспортних пригод, а в 2008 році -1447), кількості травмованих на 40,7% (2009 році - 99 чол., 2008 році - 167 чол.), кількість загиблих  залишилось                 на рівні 2008 року (15чол.).

Разом з тим, стан організації руху транспорту в місті та його паркування потребує подальшого вдосконалення. 	Сходження радіальних магістральних вулиць Головної, Червоноармійської, Руської в центральній частині на одну магістраль  вул. Головної призводить до її перевантаження транспортними потоками. Затори в русі також виникають в місцях, де відсутні заїзні “кишені” для зупинок громадського транспорту. В зв¢язку з змінами в законодавстві України з березня 2009 року  призупинено роботу евакуаторів, що призвело до збільшення стоянок транспорту в неустановлених для цього місцях.

Через обмеженість  коштів в міському бюджеті не завершено роботи з реконтрукції вул. Воробкевича та не розпочато роботи з будівництва нових доріг, зазначених в переліку пріоритетних напрямків розвитку вулично-дорожньої мережі в м.Чернівцях. Для покращання стану аварійності та забезпечення безпеки дорожнього руху на перехресті вулиць                      Руської-Фастівської необхідно  запровадити світлофорне регулювання,                 а в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод встановити стаціонарні комплекси відеоспостереження за дорожнім рухом з виведенням інформації до чергової частини управління ДАІ УМВС України                               в Чернівецькій області, зокрема на вул.Галицький шлях в районі дріжджзаводу та Центральній площі.

Заступник директора, начальник управління

комунального господарства департаменту житлово-                                                        комунального господарства міської ради				           Я.Кушнірик

Голова постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства та охорони

навколишнього середовища 							О.Охотський