У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

47 сесія  V скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

24.12. 2009 № 1169				                                  м. Чернівці

Про хід виконання Комплексної Програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2009-2015 роки, затвердженої рішенням 35 сесії V скликання Чернівецької міської ради від 24. 12. 2008 року № 796

Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України “Про охорону культурної спадщини” та “Про Загальнодержавну Програму збереження та використання культурної спадщини на 2004-2010 роки”, заслухавши та обговоривши інформацію головного архітектора міста, начальника управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Гомоновича С.С. про хід виконання Комплексної Програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2009-2015 роки, затвердженої рішенням 35 сесії V скликання Чернівецької міської ради від 24.12.2008 року за № 796, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію про хід виконання Комплексної Програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2009-2015 роки, затвердженої рішенням 35 сесії V скликання Чернівецької міської ради від 24.12.2008 року за № 796 прийняти до відома (додається).

2. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Юрчак А.П.) та, в разі утворення, відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради:

2.1. До 01.07.2010 року розробити та підготувати на засідання сесії міської ради пропозиції щодо затвердження меж та режимів використання буферної зони номінаційного об’єкта ЮНЕСКО – Резиденції митрополитів Буковини і Далмації у м.Чернівцях.

2.2. Посилити контроль за дотриманням вимог чинного пам’яткоохоронного законодавства при розгляді питань з розміщення нового будівництва, переобладнання та реконструкції приміщень в межах історичних ареалів, видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок на будівництво об’єктів містобудування.

2.3. До 01.04.2010 року утворити координаційно-наглядову раду для забезпечення ефективного управління реалізацією Програми.

2.4. До 01.07.2010 року спільно із Чернівецькою обласною організацією Національної Спілки архітекторів України (Пікущенко О.Л.) провести моніторинг щодо якості виконання робіт та підготувати пропозиції щодо призупинення дії ліцензій недобросовісним виконавцям робіт;

2.5. Активізувати роботу щодо укладання охоронних договорів на режим використання пам’яток архітектури та встановлення охоронних дошок на пам’ятках архітектури та містобудування;

2.6. Продовжити роботу з розроблення кольорових розгорток вигляду фасадів вулиць в межах історичних ареалів міста;

2.7. Активізувати роботу з фотофіксації та дослідження об’єктів культурної спадщини в історичних ареалах;

2.8. Спільно з відділом інвестицій міської ради (Хімійчук С.В.) проводити роботу щодо залучення коштів інвесторів для вирішення питань збереження об’єктів культурної спадщини.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.) передбачити в бюджеті 2010 року кошти на розробку наукових обґрунтувань меж і режимів використання буферної зони номінаційного об’єкта ЮНЕСКО - Резиденції буковинських митрополитів Буковини і Далмації у м.Чернівцях,  викуп облікової документації пам’яток архітектури м.Чернівців, розробленої Львівським інститутом “Укрзахідпроектреставрація” в попередні роки, та фінансування заходів “Комплексної програми збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009 – 2015 роки”.

4. Районним в місті радам (Ваньчицький Ю.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) забезпечити відновлення втраченого ліпного декору при виконанні ремонтних робіт на фасадах будівель в межах історичних ареалів та передбачити участь представників відділу пам’яток архітектури при прийнятті та актуванні зазначених робіт.

5. Відділу інформації міської ради (Вишневська І.М) та відділу міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю міської ради (Килинич В.О.) постійно через засоби масової інформації висвітлювати питання, пов’язані з реконструкцією чи забудовою в центральній частині міста. Проекти нового будівництва розміщувати на сайті міської ради для ознайомлення громадськості.

6. Організацію виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих  органів міської ради Попадюка М.П., заступника  міського  голови  з питань діяльності виконавчих органів  міської ради Прокопця Є.Д., директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Юрчака А.П.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.

Чернівецький міський голова                                                         М. Федорук

Інформація

про хід виконання Комплексної Програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2009-2015 роки, затвердженої рішенням 35 сесії V скликання Чернівецької міської ради від 24.12.2008 року за № 796

Робота департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради з виконання Програми була направлена на збереження унікального історико-архітектурного міського середовища, його регенерацію та використання для безпечного проживання населення.

Основна увага надавалась інженерним спорудам і мережам, частині шляхового господарства, які перебувають у незадовільному стані.

Так, житлові будинки на вул.Ю.Гагаріна,5 (чиншовий будинок кінця ХІХ ст.) Шолом-Алейхема,26 (житловий будинок початку ХХст.) – пам’ятки архітектури місцевого значення перебувають в аварійному стані. Згідно з висновками Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій (м.Київ) існуючий технічний стан конструкцій будинків вичерпав ресурс несучої здатності і довговічності. Будь-які заходи щодо їх реконструкції та реставрації, в зв’язку з низькою міцністю матеріалів несучих конструкцій, не будуть ефективними. Мешканці з будинків відселені. Розпочата процедура вилучення зазначених пам’яток з Переліку об’єктів культурної спадщини м.Чернівців.

З метою реалізації концепції регенерації житлових кварталів центральної частини міста управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради проводяться заходи з комплексної забудови кварталу, що охоплює будинки №5, 7, 9, 11, 13, 15 на вул.Ю.Гагаріна та будинки №4, 6 на вул.Б.Хмельницького. Розробляється проектна документація забудови вказаного кварталу з укріпленням схилу та інженерною підготовкою території.

З метою забезпечення надійної експлуатації окремих несучих конструктивних елементів будинків департаментом житлово-комунального господарства розроблено Програму капітального ремонту та реконструкції окремих несучих конструктивних елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м.Чернівців на 2010-2012 роки, яка затверджена  рішенням 46 сесії V скликання Чернівецької міської ради від 26.11.2009 № 1140. Крім того, рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 10.11.2009 № 806/21 відкориговано Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м.Чернівцях, де чітко визначено порядок розміщення технічних пристроїв в межах історичних ареалів.

Здійснені заходи з реалізації одного із головних завдань Комплексної Програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2009-2015 роки - залучення об’єктів культурної спадщини міста до національних та світових туристичних маршрутів і підготовка необхідного пакету документів щодо включення їх до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Науковцями Чернівецького  національного університету ім.Ю.Федьковича за підтримки управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин підготовлено та передано остаточний варіант номінаційного досьє пам’ятки архітектури національного значення Резиденції буковинських митрополитів до Національного Комітету України у справах ЮНЕСКО.

22 жовтня 2009 року у Чернівцях відбулося виїзне спільне засідання президії Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури і туризму України та бюро Українського національного комітету ІКОМОС з розгляду питання  стану охорони культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища в межах Центрального історичного ареалу м.Чернівців у зв’язку з номінуванням ансамблю Резиденції митрополитів Буковини та Далмації у м.Чернівцях до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За наслідками обговорення запропоновано зменшити розміри буферної зони об’єкта відповідно до попередніх напрацювань, доопрацювати матеріали номінаційного досьє та надати його на розгляд пам’яткоохоронних структур згідно з чинним законодавством. Враховуючи визначне світове значення розпочатої роботи рекомендовано також прискорити формування окремого органу охорони культурної спадщини місцевого самоврядування з наданням йому відповідних повноважень.

Це зобов’язання залишається актуальним також з огляду на необхідність розробки наукових обґрунтувань меж і режимів використання буферної зони номінаційного об’єкта ЮНЕСКО.

З науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України (м.Київ), який виконував роботи по коригуванню історико-архітектурного опорного плану м.Чернівців, узгоджено розробку Правил охорони та використання історичних ареалів міста та буферної зони номінаційного об’єкта ЮНЕСКО.  За попередньою інформацією  на таку роботу необхідно виділити з бюджету міста 2010 року близько 150 тисяч грн.

На контролі знаходиться питання впорядкування прилеглої до пам’ятки архітектури національного значення - Резиденції буковинських митрополитів території, окремого вирішення потребує впорядкування території скверу на розі вулиць М.Коцюбинського та Університетської. Розпочата робота з вивчення режиму використання території історико-культурного заповідника «Кладовища по вул.Зеленій».

На замовлення Чернівецької міської ради у 1990-1992 рр. Українським регіональним спеціалізованим науково-реставраційним інститутом «Укрзахідпроектреставрація» (м.Львів) проводилась робота з обстеження нововиявлених пам’яток архітектури та містобудування м.Чернівців, їх докладна фотофіксація і складання карток первісного обліку.

За браком коштів фінансування було припинене і замовнику було передано лише частину роботи. З метою завершення обстеження об’єктів культурної спадщини м.Чернівців,  для підготовки карток первісного обліку та з метою внесення нововиявлених пам’яток до Державного реєстру нерухомих пам’яток України необхідно передбачити в проекті бюджету 2010 року 200 тис. грн.

З метою посилення контролю за дотриманням вимог чинного містобудівного законодавства рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 10.11.2009р. № 784/21 запропоновано утворити з 01.01.2010 року виконавчий орган Чернівецької міської ради – відділ охорони культурної спадщини.

Управлінням містобудування та архітектури розпочата робота з розробки кольорових розгорток площ міста, проведено фотофіксацію 25 відсотків пам’яток та цінної забудови будівель історичного центру. Для посилення цього напрямку роботи є доцільність залучення під час проведення виробничих практик студентів архітектурних факультетів Чернівецького політехнічного технікуму та Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича.

В 2009 році відділом пам’яток архітектури управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради підготовлено до укладання 45 охоронних договорів на режим використання приміщень пам’яток архітектури (у 2006 році укладено 63 охоронні договори, у 2007 році – 76, у 2008 році – 33); започатковано накладання штрафних санкцій за порушення вимог збереження історичного ландшафту: складено 23 протоколи про адміністративні правопорушення у сфері містобудування до фізичних осіб та підприємців, внаслідок чого до бюджетів районних в місті рад  надійшло  986 грн; проведено обстеження технічного стану 75 будівель - пам’яток архітектури та цінної забудови міста; проведено перевірки виконання ремонтно-реставраційних робіт приміщень пам’яток національного та місцевого значення: Художнього музею на Центральній площі,10, Чернівецького академічного музично-драматичного театру ім.О.Кобилянської на Театральній площі,1, Чернівецької обласної філармонії на площі Філармонії,10, Чернівецької філії Національного банку України на вул.Кобилянської,1 та ін. Підготовлено 183 примірники облікової документації на об’єкти культурної спадщини в електронному вигляді. Видано 28 направлень на проведення обстежень відповідними службами пам’яток археології. Надано 1592 висновки щодо відведення земельних ділянок в межах історичних ареалів та охоронюваних територій.

За участю фахівців проведено інвентаризацію та обстеження технічного стану пам’ятників монументального та садово-паркового мистецтва міста. Розпочата робота із систематизації необхідних матеріалів щодо створення Програми електронної бази даних та паспортизації пам’яток архітектури історичного центру м.Чернівців.

Наказом Міністерства культури і туризму України від 18.02.2009р. №100/16-09 та постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 №928 до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятки архітектури місцевого значення м.Чернівців внесено 30 об’єктів культурної спадщини на вул.О.Кобилянської та 3 пам’ятки історії, пов’язані з життям та діяльністю письменників О.Кобилянської та Ю.Федьковича, місця їх поховань на території історико-культурного заповідника «Кладовища по вул.Зеленій».

Інститутом «Укрзахідпроектреставрація» розроблено 4 історико-містобудівних обґрунтувань реконструкції та реставрації об’єктів в межах історичних ареалів міста.

Спільно із вищим художнім професійним училищем №5 розпочата робота з відтворення втрачених елементів оздоблення фасадів в межах центрального історичного ареалу. Проте, відсутність технічного оснащення та досвіду виконання студентами вищого художнього професійного училища №5 ремонтно-реставраційних робіт унеможливлює виконання зазначених робіт вище перших поверхів будівель історичного центру. На базі приватного підприємства “Реставраційні майстерні “Грац” створено банк інформації втрачених елементів архітектурного оздоблення пам’яток. Так, завдяки напрацьованим матеріалам силами дирекції Чернівецького обласного училища мистецтв ім. С.Воробкевича відновлено втрачені балконні кронштейни на будівлі пам’ятки архітектури на вул. П.Ончула, 6.

З метою захисту історико-культурного середовища та традиційного характеру забудови на території історичних ареалів міста, збереження об’єктів культурної спадщини рішенням  виконавчого комітету міської ради від 10.06.2008 року № 441/11 затверджено Положення про громадську консультативну раду з питань охорони культурної спадщини міста, відкориговано її склад. Щомісяця проводяться засідання громадської консультативної ради, де розглядаються актуальні проблеми містобудівної діяльності в історичному середовищі.

Для посилення контролю за дотриманням вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини” рішенням виконавчого комітету міської ради від 30.04.2009 № 927 затверджено Положення про громадських інспекторів з охорони об’єктів культурної спадщини міста Чернівців. Сьогодні в місті діють 9 громадських інспекторів з охорони культурної спадщини.

Разом з тим, слід відмітити відсутність державного та місцевого фінансування заходів Комплексної Програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2009-2015 роки, недостатній об’єм проведення першочергових протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт амортизованих пам’яток архітектури, вивчення гідрологічної ситуації та інженерного захисту територій історичних ареалів.

Актуальним залишається питання самовільного будівництва в межах історичного середовища та низька якість виконання проектної документації. Не завжди враховуються вимоги збереження історичного середовища при наданні дозволів на розміщення нових об’єктів на території історичного центру міста. Мають місце самовільні дії по зміні оздоблення фасадів та їх декоративних елементів.

Головний архітектор міста,

начальник управління містобудування

та архітектури департаменту містобудівного

комплексу та земельних відносин міської ради    			      С.Гомонович

Голова постійної комісії міської ради

з питань земельних відносин, архітектури

та будівництва 									      О.Редько