Додаток 1

до  Програми реформування і розвитку житлово-

комунального господарства м. Чернівців на 2010-2014 р.,

затверджено рішенням 47 сесії міської ради V скликання

від  24 грудня 2009 р.  № 1186

Заходи з реалізації основних завдань Програми

реформування і розвитку житлово-комунального господарства

м. Чернівців на 2010-2014 роки

| № Роз- ділу | Найменування завдання | Найменування заходу | Термін виконан- ня, роки | Відповідальні за виконання | Джерела фінансу-вання | Один. виміру | Обсяги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| І. | 1. Створення системи ефективного управлін-ня житлово-комунальним господарством міста, розвинутого конкурентного середовища на ринку послуг. | 1.1 Розроблення плану заходів щодо сприяння утворення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). | 27.03.2010 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради |  |  |  |
|  |  | 1.2 Створення ОСББ в м. Чернівцях. В тому числі по районах: | 2010-2014 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради |  | об’єд- нання | 429 |
|  |  | Першотравневий – Садгірський – Шевченківський – | 2010 |  |  | об’єд- нання | 21 3 54 |
|  |  | Першотравневий – Садгірський – Шевченківський – | 2011 |  |  | об’єд- нання | 23 3 59 |
|  |  | Першотравневий – Садгірський – Шевченківський – | 2012 |  |  | об’єд- нання | 26 3 64 |
|  |  | Першотравневий – Садгірський – Шевченківський – | 2013 |  |  | об’єд- нання | 28 3 71 |
|  |  | Першотравневий – Садгірський – Шевченківський – | 2014 |  |  | об’єд- нання | 20 2 49 |
|  |  | 1.3 Запровадження інституту управителів майном житлового комплексу. | 2010-2011 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради |  |  |  |
|  |  | 1.4 Створення єдиного розрахункового центру для розрахунків мешканців за спожиті послуги | 2010-2011 | Департамент ЖКГ, КП «Муніципальний інфоцентр» | Міський бюджет | Тис.грн. | 480,00 |
|  |  | 1.5 Завершити передачу одно-шести квартирних будинків, в яких всі квартири є приватною власністю, у власність власникам приватизованих квартир. В тому числі по районах: | 2010-2014 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради |  | будин. | 1402 |
|  |  | Першотравневий – Садгірський – Шевченківський – | всього: в т.ч.: | Департамент ЖКГ, районні в місті ради |  | будин. | 574 57 771 |
|  |  | Першотравневий – Садгірський – Шевченківський – | 2010 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради |  | будин. | 110 8 145 |
|  |  | Першотравневий – Садгірський – Шевченківський – | 2011 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради |  | будин. | 113 11 150 |
|  |  | Першотравневий – Садгірський – Шевченківський – | 2012 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради |  | будин. | 110 10 148 |
|  |  | Першотравневий – Садгірський – Шевченківський – | 2013 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради |  | будин. | 115 10 158 |
|  |  | Першотравневий – Садгірський – Шевченківський – | 2014 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради |  | будин. | 126 18 170 |

|  |  | 1.6 Сприяння утворення при управліннях житлового господарства районних в місті рад підрозділів з питань організації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та розвитку інституту управителів житлових будинків. | 2010-2012 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.7 Організувати облік громадян міста на отримання соціального житла. | 2010 | Районні в місті ради |  |  |  |
|  |  | 1.8 Створення структурного підроз- ділу міської ради (комунального підприємства) для впровадження сучасної геоінформаційної системи житлового фонду та комунальної інфраструктури | 2012-2014 | Міська рада |  |  |  |
|  |  | 1.9 Створення сучасної геоінфор- маційної системи житлового фонду та комунальної інфраструктури | 2010-2014 | Департаменти: ЖКГ, МБК та ЗВ, економіки. Відділ комютерно-технічного забезпечення, КП МКБТІ | державний бюджет міський бюджет | тис.грн. | 3500,00 1500,0 |
|  |  | 1.10 Завершення паспортизації житлового фонду комунальної власності із створенням відповідної бази даних. Всього 3199 будинків, В тому числі по районах: | 2010-2014 | Районні в місті ради | міський бюджет | тис.грн. | 5628,00 |
|  |  | Першотравневий – 800 буд. Садгірський – 173 буд. Шевченківський – 2226 буд. З них по роках: |  | Районні в місті ради |  | тис.грн. | 1000,00 571,00 4057,00 |
|  |  | Першотравневий – 10 буд. Садгірський – 30 буд. Шевченківський – 678 буд. | 2010 | Районні в місті ради |  | тис.грн. | 125,00 68,00 635,00 |
|  |  | Першотравневий – 100 буд. Садгірський – 34 буд. Шевченківський – 779 буд. | 2011 | Районні в місті ради |  | тис.грн. | 150,00 85,00 735,00 |
|  |  | Першотравневий – 200 буд. Садгірський – 12 буд. Шевченківський – 769 буд. | 2012 | Районні в місті ради |  | тис.грн. | 180,00 210,00 853,00 |
|  |  | Першотравневий – 200 буд. Садгірський – 11 буд. Шевченківський – 658 буд. | 2013 | Районні в місті ради |  | тис.грн. | 285,00 179,00 857,00 |
|  |  | Першотравневий – 200 буд. Садгірський – 86 буд. Шевченківський – 758 буд. | 2014 | Районні в місті ради |  | тис.грн. | 260,00 129,00 877,00 |
| ІІ. | 2.Технічне переосна- щення житлово-комунального госпо- дарства,впроваджен- Ня комплексної рекон струкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовни- ків на конкурсних засадах. Зниження питомих показників використання енер- гетичних і матеріа- льних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг | 2.1 Впровадження інноваційних та інвестиційних проектів підприємств житлово-комунального господарства щодо енергозбереження. | 2010-2014 | Департамент ЖКГ | державний бюджет міський бюджет |  |  |
|  |  | 2.2 Модернізація житлового фонду. 2.2.1 Поетапне відновлення ветхого та аварійного житлового фонду. Всього по місту 164 будинки, в тому числі по районах: | 2010-2014 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | державний бюджет міський бюджет | тис.грн. | 57486,40 |
|  |  | Першотравневий – 7 будинків Садгірський – 5 будинків Шевченківський – 152 будинки, з них по роках: |  |  |  | тис.грн. | 5600,00 6450,00 45436,40 |
|  |  | Першотравневий – 1 будинок Садгірський – 1 будинок Шевченківський – 16 будинків | 2010 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 1100,0 900,0 5786,0 |
|  |  | Першотравневий – 1 будинок Садгірський – 1 будинок Шевченківський – 42 будинки | 2011 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 500,30 750,0 7919,0 |
|  |  | Першотравневий – 1 будинок Садгірський – 1 будинок Шевченківський – 28 будинків | 2012 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 2500,8 800,0 8639,0 |
|  |  | Першотравневий – 1 будинок Садгірський – 1 будинок Шевченківський – 37 будинків | 2013 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 500,00 1900,00 12229,70 |
|  |  | Першотравневий – 1 будинок Садгірський – 1 будинок Шевченківський – 29 будинків | 2014 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 998,9 2100,0 10862,7 |
|  |  | 2.3 Реконструкція та капітальний ремонт покрівель схилових дахів будинків. Всього 242 будинки. В тому числі по районах: | 2010-2014 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 23254,06 |
|  |  | Першотравневий – 72 будинки Садгірський – 47 будинків Шевченківський – 123 будинки По роках: |  | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 5401,80 4967,70 13526,06 |
|  |  | Першотравневий – 14 будинків Садгірський – 15 будинків Шевченківський – 25 будинків | 2010 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 789,10 492,50 1802,40 |
|  |  | Першотравневий – 15 будинків Садгірський – 12 будинків Шевченківський – 26 будинків | 2011 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 924,70 684,60 1954,90 |
|  |  | Першотравневий – 14 будинків Садгірський – 10 будинків Шевченківський – 24 будинки | 2012 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 1165,90 505,80 3123,05 |
|  |  | Першотравневий – 17 будинків Садгірський – 6 будинків Шевченківський – 23 будинки | 2013 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 798,4 2320,40 1737,01 |
|  |  | Першотравневий – 16 будинків Садгірський – 4 будинки Шевченківський – 25 будинків | 2014 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 1082,4 964,2 4908,70 |
|  |  | 2.4 Реконструкція та капітальний ремонт (ущільнення) 5543 аварійних димовентканалів та 217 оголовків в житлових будинках В тому числі по районах: | 2010-2014 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 21053,4 |
|  |  | Першотравневий – 73буд./746дим.каналів Садгірський – 47буд./142дим.каналів Шевченківський – 97буд./4655дим.каналів По роках: |  |  | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 2007,20 428,00 18620,00 |
|  |  | Першотравневий – 19 будинків Садгірський – 11 будинків Шевченківський – 20 будинків | 2010 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 385,30 73,50 2984,00 |
|  |  | Першотравневий – 13 будинків Садгірський – 15 будинків Шевченківський – 20 будинків | 2011 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 242,60 60,50 3624,00 |
|  |  | Першотравневий – 13 будинків Садгірський – 5 будинків Шевченківський – 20 будинків | 2012 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 544,80 118,00 3396,00 |
|  |  | Першотравневий – 15 будинків Садгірський – 9 будинків Шевченківський – 19 будинків | 2013 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 493,50 100,00 3800,00 |
|  |  | Першотравневий – 13 будинків Садгірський – 7 будинків Шевченківський – 18 будинків | 2014 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 339,20 76,00 4816,00 |
|  |  | 2.2.4 Заміна та реконструкція аварійних міжбудинкових електричних мереж (шлейфів). Всього 12914 погонних метрів. В тому числі по районах: | 2010-2014 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 4413,50 |
|  |  | Першотравневий – 3846 п.м. Садгірський – 2780 п.м. Шевченківський – 6288 п.м., з них по роках: |  |  | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 1208,00 634,00 2571,50 |
|  |  | Першотравневий – 900 п.м. Садгірський – 710 п.м. Шевченківський – 1506 п.м. | 2010 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 266,00 180,00 614,60 |
|  |  | Першотравневий – 725 п.м. Садгірський – 520 п.м. Шевченківський – 1825 п.м. | 2011 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 243,00 100,00 524,40 |
|  |  | Першотравневий – 1074 п.м. Садгірський – 410 п.м. Шевченківський – 1498 п.м. | 2012 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 328,00 100,00 611,50 |
|  |  | Першотравневий – 496 п.м. Садгірський – 380 п.м. Шевченківський – 785 п.м. | 2013 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 205,00 140,00 320,50 |
|  |  | Першотравневий – 651 п.м. Садгірський – 760 п.м. Шевченківський – 1214 п.м. | 2014 | Департамент ЖКГ, районні в місті ради | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 166,00 114,00 500,50 |
|  |  | 2.5 Реконструкція та капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового фонду. Всього 34927 м.п. В тому числі по районах: | 2010-2014 | Районні в місті ради | Місцеві бюджети | тис.грн. | 6878,20 |
|  |  | Першотравневий – 5148 п.м. Садгірський – 2250 п.м. Шевченківський – 27529 п.м., з них по роках: |  |  |  | тис.грн. | 1021,56 442,51 5414,13 |
|  |  | Першотравневий – 1029 п.м. Садгірський – 450 п.м. Шевченківський – 5505 п.м. | 2010 | Районні в місті ради | Місцеві бюджети | тис.грн. | 202,37 88,50 1082,67 |
|  |  | Першотравневий – 1029 п.м. Садгірський – 450 п.м. Шевченківський – 5505 п.м. | 2011 | Районні в місті ради | Місцеві бюджети | тис.грн. | 202,37 88,50 1082,67 |
|  |  | Першотравневий – 1029 п.м. Садгірський – 450 п.м. Шевченківський – 5506 п.м. | 2012 | Районні в місті ради | Місцеві бюджети | тис.грн. | 202,37 88,50 1082,67 |
|  |  | Першотравневий – 1029 п.м. Садгірський – 450 п.м. Шевченківський – 5506 п.м. | 2013 | Районні в місті ради | Місцеві бюджети | тис.грн. | 202,37 88,50 1082,67 |
|  |  | Першотравневий – 1029 п.м. Садгірський – 450 п.м. Шевченківський – 5507 п.м. | 2014 | Районні в місті ради | Місцеві бюджети | тис.грн. | 212,08 88,51 1083,45 |
|  |  | 2.6 Облаштування дитячих майданчиків. Всього 18 дитячих майданчиків. В тому числі по районах: | 2010-2014 | Районні в місті ради | Державний та місцевий бюджети | тис.грн. | 907,00 |
|  |  | Першотравневий – 5 майданчиків Садгірський – 5 майданчиків Шевченківський – 8 майданчиків По роках: |  |  |  | тис.грн. | 182,00 165,00 560,00 |
|  |  | Першотравневий – 1 майданчик Садгірський – 1 майданчик Шевченківський – 1 майданчик | 2010 | Районні в місті ради | Державний та місцевий бюджети | тис.грн. | 34,00 28,00 70,00 |
|  |  | Першотравневий – 1 майданчик Садгірський – 1 майданчик Шевченківський – 1 майданчик | 2011 | Районні в місті ради | Державний та місцевий бюджети | тис.грн. | 36,00 32,00 70,00 |
|  |  | Першотравневий – 1 майданчик Садгірський – 1 майданчик Шевченківський – 1 майданчик | 2012 | Районні в місті ради | Державний та місцевий бюджети | тис.грн. | 36,00 35,00 70,00 |
|  |  | Першотравневий – 1 майданчик Садгірський – 1 майданчик Шевченківський – 2 майданчик | 2013 | Районні в місті ради | Державний та місцевий бюджети | тис.грн. | 38,00 34,00 140,00 |
|  |  | Першотравневий – 1 майданчик Садгірський – 1 майданчик Шевченківський – 3 майданчик | 2014 | Районні в місті ради | Державний та місцевий бюджети | тис.грн. | 38,00 36,00 210,00 |
|  |  | 2.7 Придбання рухомого складу міського електротранспорту Всього – 22 одиниці. В тому числі по роках: | 2010-2014 | Департамент ЖКГ, ЧТУ | Державний та місцевий бюджети | тис.грн. | 26 400,00 |
|  |  | - 6 одиниць - 4 одиниці - 4 одиниці - 4 одиниці - 4 одиниці | 2010 2011 2012 2013 2014 |  |  | тис.грн. | 7200,00 4800,00 4800,00 4800,00 4800,00 |
|  |  | 2.8 Капітальний ремонт контактної мережі. Всього 25 кілометрів. В тому числі по роках: 5 км 5 км 5 км 5 км 5 км | 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 | Департамент ЖКГ, ЧТУ | Державний та місцевий бюджети | тис.грн. | 25000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00 |
|  |  | 2.9 Реконструкція тягових підстанцій. Всього 9 підстанцій. В тому числі: 2 підстанції 2 підстанції 2 підстанції 2 підстанції 1 підстанція | 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 | Департамент ЖКГ, ЧТУ | Державний та місцевий бюджети | тис.грн. | 4500,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 500,00 |
|  |  | 2.10 Оснащення багатоквартирних будинків приладами обліку холодної води з GSM звязком . Всього – 2505 лічильників холодної води. В тому числі по роках: | 2010-2014 | Департамент ЖКГ, ДКП «Чернівці- водоканал» | Державний та місцевий бюджети | тис.грн. | 25050,00 |
|  |  | - 457 лічильників - 176 лічильників - 610 лічильників - 829 лічильників - 433 лічильники | 2010 2011 2012 2013 2014 |  |  | тис.грн. | 4570,00 1760,00 6100,00 8290,00 4330,00 |
|  |  | 2.11 Оснащення житлового фонду приладами обліку та розподілу теплової енергії з GSM звязком. Всього 206 лічильників теплової енергії. В тому числі по роках: | 2010-2014 | Департамент ЖКГ, МКП «Чернівцітепло-комуненерго» | Державний та місцевий бюджети | тис.грн. | 19338,60 |
|  |  | - 66 лічильників - 66 лічильників - 24 лічильників - 40 лічильників - 20 лічильники | 2010 2011 2012 2013 2014 |  |  | тис.грн. | 5973,60 5880,60 2138,40 3564,00 1782,00 |
|  |  | 2.12 Придбання нових прибиральних машин з навісним обладнанням для зимового періоду та асенізаторних машин. Всього 8 машин, В тому числі по роках: | 2010-2014 | Департамент ЖКГ, МКП «Чернівціспец-комунтранс» | Державний та місцевий бюджети | тис.грн. | 10110,00 |
|  |  | - 2 одиниці - 2 одиниці - 2 одиниці - 1 одиниця - 1 одиниця | 2010 2011 2012 2013 2014 |  |  | тис.грн. | 2250,00 2130,00 2130,00 1800,00 1800,00 |
|  |  | 2.13 Придбання нових сміттєвозів. Всього 5 сміттєвозів. В тому числі по роках: | 2010-2014 | Департамент ЖКГ, МКП «Чернівціспец-комунтранс» | Державний та місцевий бюджети | тис.грн. | 2250,00 |
|  |  | - 1 одиниця - 1 одиниця - 1 одиниця - 1 одиниця - 1 одиниця | 2010 2011 2012 2013 2014 |  |  | тис.грн. | 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 |
|  |  | 2.14 Придбання нових контейнерів для вивезення сміття. Всього 750 контейнерів, В тому числі по роках: | 2010-2014 | Департамент ЖКГ, МКП «Чернівціспец-комунтранс» | Державний та місцевий бюджети | тис.грн. | 2445,00 |
|  |  | - 150 контейнерів - 150 контейнерів - 150 контейнерів - 150 контейнерів - 150 контейнерів | 2010 2011 2012 2013 2014 |  |  | тис.грн. | 489,00 489,00 489,00 489,00 489,00 |
| ##### Об”єкти ДКП “Чернівціводоканал” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.15 Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції 3-го підйому «Шубранець» водогону «Дністер-Чернівці» | 2010-2011 | Департамент ЖКГ | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 4056,345 |
|  |  | 2.16 Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції 2-го підйому «Вікно» водогону «Дністер-Чернівці» | 2010-2012 | Департамент ЖКГ | Державний та міський бюджети | тис.грн. | 5900,0 |
|  |  | 2.17. Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції 1-го підйому «Митків» водогону «Дністер-Чернівці» | 2010-2013 | Департамент ЖКГ | Державний та міський бюджети | тис.грн | 3411,2 |
|  |  | 2.18 Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції «Біла» | 2011-2012 | Департамент ЖКГ | Державний та міський бюджети | тис.грн | 2500,0 |
|  |  | 2.19 Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції «Рогізна» | 2010-2012 | Департамент ЖКГ | Державний та міський бюджети | тис.грн | 1200,0 |
|  |  | 2.20 Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на РКНС-1 «А» (каналізація) | 2010-2011 | Департамент ЖКГ | Державний та міський бюджети | тис.грн | 850,0 |

|  | 2.1. Будівництво, модернізація та реконструкція об”єктів водопостачання та водовідведення міста | 2.1.1. Впровадження заходів техніко-економічного обґрунтування системи водопостачання міста | 2011-2014 | ДКП «Чернівціводоканал» | державний бюджет міський бюджет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.1.2 Заміна аварійних мереж водопостачання | 2010-2014 | ДКП «Чернівціводоканал» | міський бюджет, власні кошти підпр. | тис.грн. | 8400,0 |  |
|  |  | 2.1.3. Заміна аварійних мереж водовідведення | 2010-2014 | ДКП «Чернівціводоканал» | міський бюджет, власні кошти підпр. | тис.грн. | 6000,0 |  |
|  |  | 2.1.4. Реконструкція міських фонтанів з встановленням очистки води методом обеззаражування іонами срібла | 2010-2014 | Департамент ЖКГ | міський бюджет, | тис.грн. | 250,0 |  |
|  |  | 2.1.5. Будівництво Прутського водозабору (І черга) будівництва низьконапірної переливної дамби із підрусловим водозабором) «Лужани - Шипинці» | 2012-2014 | Департамент ЖКГ | Інвестиційні кошти | тис.грн. | 166500,0 |  |
| ІІІ. | 3. Будівництво, модер- нізація та ремонт інженерної інфраст- руктури м.Чернівців | 3.1 Будівництво каналізаційного колектора ДУ 1000 мм на вул.Роменській на дільниці від вул.Руської до вул.Високої | 2010-2011 | Департамент МБК та ЗВ | державний бюджет міський бюджет | тис.грн. |  | 70,0 300,0 |
|  |  | 3.2 Будівництво інженерних (газових водопровідних,каналізаційних) мереж | 2010-2014 | Департамент МБК та ЗВ Товариства власників будинковолодінь | міський бюджет, кошти товариств власників бу- динковолодінь | тис.грн. |  | 2000,0 2000,0 |
|  |  | 3.3 Будівництво інженерних мереж в мікрорайоні, обмеженому вул.Рівнен- ською, вул.Сторожинецькою, просп. Незалежності | 2010-2014 | Департамент МБК та ЗВ, інвестори | Кошти інвесторів та забудовників міський бюджет | тис.грн. |  | 20000,00 10000,0 |
|  |  | 3.4 Будівництво, реконструкція об”єктів Програми каналізування м.Чернівців | 2010-2014 | Департамент МБК та ЗВ | державний бюджет місцевий бюджет | тис.грн. |  | 140000,00 60000,0 |
|  |  | 3.5. Будівництво газопроводу відводу від ГРС с.Топорівці Новоселицького району до м.Чернівців (завершення будівництва) | 2010-2011 |  | державний бюджет | тис.грн. |  | 4600,0 |
|  |  | 3.6. Реконструкція ГРС с.Топорівці Новоселицького району Чернівецької області | 2010-2011 |  | державний бюджет | тис.грн. |  | 7300,0 |
|  | Разом по розділу ІІІ: |  |  |  |  | тис.грн. |  | 246900,0 |
| ІV. | 4. Стабілізація зсувних процесів в м.Чернівцях. | 4.1. Будівництво протизсувних споруд на вул. Орловській. | 2011-2014 | Департамент МБК та ЗВ | державний бюджет міський бюджет | тис.грн. |  | 10500,00 4500,0 |
|  |  | 4.2. Розроблення проектно-кошторисної документації на виконання проти- зсувних заходів в районі, обмеженому вул. Фастівською та вул. Роменською | 2010-2011 | Департамент МБК та ЗВ | міський бюджет | тис.грн. |  | 100,00 |
|  |  | 4.2.1. Протизсувні роботи в районі, обмеженому вул. Фастівською та вул. Роменською | 2011-2014 | Департамент МБК та ЗВ | державний бюджет міський бюджет | тис.грн. |  | 7000,0 3000,0 |
|  |  | 4.3 Забезпечення в проектно-кошторисній документації на будівництво житла та соціальної сфери проектування інженерно- технічних заходів із запобігання виникненню зсувних процесів, їх стабілізації тощо. | 2010-2014 | Департамент МБК та ЗВ | - |  |  | - |
|  | Разом по розділу ІV: |  |  |  |  |  |  | 25100,0 |
| V. | 5.Вдосконалення системи санітарного прибирання міста | 5.1 Завершення будівництва сміттєсортувального заводу в м. Чернівцях | 2010 | інвестор | кошти інвестора | тис.грн |  | 32000,0 |
|  |  | 5.2 Впровадження роздільного збору сміття | 2011-2014 | Заклади освіти, охорони здоровя, районні в місті ради, інвестори | міський бюджет, кошти інвесторів |  |  |  |
|  |  | 5.3 Будівництво та реконструкція майданчиків для розміщення контейнерів по роздільному збору сміття | 2010-2014 | інвестори | Кошти інвесторів | тис.грн. |  | 800,0 |
|  |  | 5.4 Влаштування очисних споруд на полігоні ТПВ на вул.. Чорнівській | 2012-2013 | Департамент ЖКГ | державний бюджет міський бюджет |  |  | 3000,0 |
|  |  | 5.5 Будівництво дренажу на полігоні ТПВ | 2010-2011 | Департамент ЖКГ | державний бюджет міський бюджет |  |  | 1400,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 37200,0 |
| VІ. | 6.Забеззпечення безбиткового функ- ціонування підпри- ємств житлово-кому- нального господар ства. Покращення фінансово-економіч- ного стану комуналь- них підприємств, приведення тарифів на житлово-комунальні послуги у відповід- ність до економічно обґрунтованих витрат. | 6.1 Затвердження та впровадження економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги та на послуги з пасажироперевезень в м.Чернівцях. 6.2 Регулярне корегування тарифів на житлово-комунальні послуги в залежності від рівня інфляції, розміру мінімальної заробітної плати, вартості енергоносіїв тощо. 6.3 Здійснення контролю за відповідністю цін і тарифів на житлово-комунальні послуги їх кількості і якості. 6.4 Проведення аналізу собівартості наданих житлово-комунальних послуг та динаміки фінансових показників шляхом впровадження електронних паспортів підприємств житлово-комунального господарства. 6.5 Запровадження нарахування плати за холодну воду те теплопоста- чання виключно за показаннями приладів обліку 6.6 Реструктуризацію та списання безнадійної заборгованості у сфері житлово-комунального господарства за умови переходу до економічно обґрунтованих тарифів. 6.7 Проведення інвентаризації основних засобів комунальних підприємств. 6.8 Забезпечення на підприємствах житлово-комунального господарства належного рівня договірно-позовної роботи щодо зменшення існуючої заборгованості за надані послуги | 2010-2014 2010-2014 2010-2014 2010-2014 2013-2014 2010-2011 2010-2012 2010-2014 | Департамент ЖКГ, Підприємства ЖКГ Департамент ЖКГ, Підприємства ЖКГ Департамент ЖКГ, громадська ради Департамент ЖКГ Департамент ЖКГ Департамент ЖКГ Департамент ЖКГ Департамент ЖКГ, районні в місті ради |  |  |  |  |
| VІI. | 7. Залучення громадськості до процесів формуван- ня житлової політи- ки та реформуван- ня житлово- комунального господарства м. Чернівців. | 7.1 Організація навчальних програм з підготовки управителів майном житлового комплексу. 7.2 Проведення навчання технічних працівників комунальних підприємств та голів правлінь ОСББ з питань реформування і розвитку житлово-комунального господарства. 7.3 Розроблення та впровадження місцевої програми залучення громадськості до формування житлової політики та реформування житлово-комунального господарства. 7.4 Проведення щорічного опитування серед населення про рівень якості надання житлово-комунальних послуг. 7.5 Проведення громадських форумів, громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів житлово комунальних послуг. 7.6 Підготовка матеріалів для засобів масової інформації з метою висвітлення житлових та комунальних проблем. 7.7 Сприяння в роботі громадської ради з питань реалізації тарифної політики в сфері надання житлово-комунальних та транспортних послуг в м. Чернівцях. | 2010-2011 2010-2014 2010-2014 2010-2014 2010-2014 2010-2014 2010-2014 | Департамент ЖКГ Департамент ЖКГ Департамент ЖКГ, громадська рада Департамент ЖКГ, громадська рада Департамент ЖКГ, громадська рада Департамент ЖКГ,відділ Інформації Департамент ЖКГ | Міський бюджет Міський бюджет Міський бюджет |  |  | - |

Узагальнені обсяги завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального

господарства м. Чернівців на 2010-2014 роки

| №№ розділу | ##### Перелік завдань | Кількість шт | орієнтовна вартість робіт тис.грн. | в тому числі по роках: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Житлове господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Створення системи ефективного управління житлово-комунальним господарством міста, розвинутого конкурентного середовища на ринку послуг в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Створення ОСББ | 429 |  | 78 | 85 | 93 | 92 | 71 |
| 1.4 | Створення єдиного розрахункового центру для розрахунків мешканців за спожиті послуги | - | 480,0 | 200,0 | 280,0 |  |  |  |
| 1.5 | Передача одно-шести квартирних будинків, в яких всі квартири є приватною власністю, у власність власникам приватизованих квартир. | 1402 |  | 263 | 274 | 268 | 283 | 314 |
| 1.9 | Створення сучасної геоінфор- маційної системи житлового фонду та комунальної інфраструктури в т.ч.: державний бюджет міський бюджет | - | 5000,0 | 500,0 | 1000,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1000,0 |
| 1.10 | Паспортизація житлового фонду комунальної власності із створенням відповідної бази даних | 3199 | 5628,0 | 828,0 | 970,0 | 1243,0 | 1321,0 | 1266,0 |
|  | Разом: |  | 11108,0 | 1628,0 | 2250,0 | 2493,0 | 2571,0 | 2266,0 |
|  | 2. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства, впровадження комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду із залученням інвесторів-забудовників на конкурсних засадах. Зниження питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Модернізація житлового фонду |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Поетапне відновлення ветхого та аварійного житлового фонду. | 164 | 57486,40 | 7786,0 | 9169,3 | 11939,8 | 14629,70 | 13961,6 |
|  | 2.2.2. Реконструкція та капітальний ремонт покрівель схилових дахів будинків. | 242 | 23254,06 | 3084,00 | 3564,20 | 4794,75 | 4855,81 | 6955,30 |
|  | 2.2.3. Реконструкція та капітальний ремонт (ущільнення) аварійних димовентканалів та оголовків житлових будинків | 5543 217 | 21053,4 | 3442,80 | 3927,10 | 4058,80 | 4393,50 | 5231,20 |
|  | 2.2..4. Заміна та реконструкція аварійних між будинкових електричних мереж (шлейфів), п.м. | 12914 | 4413,50 | 1060,60 | 867,40 | 1039,50 | 665,50 | 780,50 |
|  | 2.2.5. Реконструкція та капітальний ремонт внутрішньобудинкових інже-нерних мереж житлового фонду м.п. | 34927 | 6878,20 | 1373,54 | 1373,54 | 1373,54 | 1373,54 | 1384,04 |
|  | 2.2.6. Облаштування дитячих май-данчиків. | 18 | 907,00 | 132,00 | 138,00 | 141,00 | 212,00 | 284,00 |
|  | Разом в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 113992,56 60164,0 53828,56 | 16878,94 9929,0 6949,94 | 19039,54 11199,0 7840,34 | 23347,39 11673,0 11674,39 | 26130,05 13065,0 13065,05 | 28596,64 14298,0 14298,64 |
| ## Комунальне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## КП “Чернівецьке тролейбусне управління” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 Придбання рухомого складу міського електротранспорту | 22 | 26400,00 | 7200,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 | 4800,0 |
|  | 2.4. Капітальний ремонт контактної мережі, км | 25 | 25000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
|  | 2.5. Реконструкція тягових підстанцій. | 9 | 4500,00 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 500,0 |
|  | Разом в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 55900,0 30067,0 25833,0 | 13200,0 7764,0 5436,0 | 10800,0 6353,0 4447,0 | 10800,0 5400,0 5400,0 | 10800,0 5400,0 5400,0 | 10300,0 5150,0 5150,0 |
| Оснащення житлового фонду приладами обліку та розподілу холодної води і теплової енергії з GSM звязком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6. Оснащення багатоквартирних будинків приладами обліку холодної води з GSM звязком . | 2505 | 25050,0 | 1760,0 | 4570,0 | 6100,0 | 8290,0 | 4330,0 |
|  | 2.7 Оснащення житлового фонду приладами обліку та розподілу теплової енергії з GSM звязком. | 206 | 19338,60 | 5973,60 | 5880,60 | 2138,40 | 3564,00 | 1782,00 |
|  | Разом в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 44388,6 23798,2 20590,4 | 7733,6 4549,0 3184,6 | 10450,6 6147,0 4303,6 | 8238,4 4119,2 4119,2 | 11854,0 5927,0 5927,0 | 6112,0 3056,0 3056,0 |
| ## КП “Чернвціспецкомунтранс” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8 Придбання нових прибиральних машин з навісним обладнанням для зимового періоду та асенізаторних машин | 8 | 10110,0 | 2250,0 | 2130,0 | 2130,0 | 1800,0 | 1800,0 |
|  | 2.8.1 Придбання нових сміттєвозів. | 5 | 2250,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
|  | 2.8.2 Придбання нових контейнерів для вивезення сміття. | 750 | 2445,0 | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 489,0 | 489,0 |
|  | Разом в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 14805,0 7954,50 6850,50 | 3189,0 1876,0 1313,0 | 3069,0 1805,0 1264,0 | 3069,0 1534,5 1534,5 | 2739,0 1369,5 1369,5 | 2739,0 1369,5 1369,5 |
| ## Об”єкти ДКП “Чернівціводоканал” |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.9 Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції 3-го підйому «Шубранець» водогону «Дністер-Чернівці», в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 4056,345 1476,0 2580,345 | 1358,0 - 1358,0 | 1433,0 843,0 590,0 | 1265,345 633,0 632,345 | - | - |
|  | 2.10 Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції 2-го підйому «Вікно» водогону «Дністер-Чернівці», в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 5900,0 3205,0 2695,0 | 900,0 529,0 371,0 | 2000,0 1176,0 824,0 | 3000,0 1500,0 1500,0 | - | - |
|  | 2.11. Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції 1-го підйому «Митків» водогону «Дністер-Чернівці», в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 3411,2 1572,0 1839,2 | 411,2 - 411,2 | 1500,0 822,0 678,0 | 1500,0 750,0 750,0 | - | - |
|  | 2.12 Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції «Біла», в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 2500,0 1360,0 1140,0 | - | 1250,0 735,0 515,0 | 1250,0 625,0 625,0 | - | - |
|  | 2.13 Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції «Рогізна», в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 1200,0 706,0 494,0 | - | 1200,0 706,0 494,0 | - | - | - |
|  | 2.14 Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на РКНС-1 «А» (каналізація), в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 850,0 294,0 556,0 | 350,0 - 350,0 | 500,0 294,0 206,0 | - | - | - |
|  | Всього по об”єктах в т.ч.: державний бюджет міський бюджет | - | 17917,545 8144,0 9773,545 | 3019,2 - 3019,2 | 7883,0 4637,0 3246,0 | 7015,345 3507,0 3508,345 | - | - |

| Об”єкти департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Будівництво, модернізація та ремонт інженерної інфраст руктури м.Чернівців |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Будівництво каналізаційного колектора ДУ 1000 мм на вул.Роменській на дільниці від вул.Руської до вул.Високої, в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 1000,0 294,0 706,0 | 500,0 - 500,0 | 500,0 294,0 206,0 | - | - | - |
|  | 3.2 Будівництво інженерних (газових водопровідних, каналіза-ційних) мереж, в т.ч.: державний бюджет міський бюджет товариства власників будинковолодінь |  | 4000,0 - 2000,0 2000,0 | 800,0 - 400,0 400,0 | 800,0 - 400,0 400,0 | 800,0 - 400,0 400,0 | 800,0 - 400,0 400,0 | 800,0 - 400,0 400,0 |
|  | 3.3 Будівництво інженерних мереж в мікрорайоні, обмеженому вул.Рівнен- ською, вул.Сторожинецькою, просп. Незалежності, в т.ч.: державний бюджет міський бюджет інвестори |  | 30000,0 - 20000,0 10000,0 | 5000,0 - 4000,0 1000,0 | 5500,0 - 4000,0 1500,0 | 5500,0 - 4000,0 1500,0 | 7000,0 - 4000,0 3000,0 | 7000,0 - 4000,0 3000,0 |
|  | 3.4 Будівництво, реконструкція об”єктів Програми каналізування м.Чернівців, в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 200000,0 107058,0 92942,0 | 40000,0 23529,0 16471,0 | 40000,0 23529,0 16471,0 | 40000,0 20000,0 20000,0 | 40000,0 20000,0 20000,0 | 40000,0 20000,0 20000,0 |
|  | 3.5. Будівництво газопроводу відводу від ГРС с.Топорівці Новоселицького району до м.Чернівців (завершення будів-ництва), в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 4600,0 4600,0 - | 2300,0 2300,0 - | 2300,0 2300,0 - | - | - | - |
|  | 3.6. Реконструкція ГРС с.Топорівці Новоселицького району Чернівецької області, в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 7300,0 7300,0 - | 3650,0 3650,0 - | 3650,0 3650,0 - | - | - | - |
|  | ### Разом в т.ч.: державний бюджет міський бюджет товариства власників будинковолодінь інвестори |  | 246900,0 119252,0 115648,0 2000,0 10000,0 | 52250,0 29479,0 21371,0 400,0 1000,0 | 52750,0 29773,0 21077,0 400,0 1500,0 | 46300,0 20000,0 24400,0 400,0 1500,0 | 47800,0 20000,0 24400,0 400,0 3000,0 | 47800,0 20000,0 24400,0 400,0 3000,0 |
| 4. Стабілізація зсувних процесів в м.Чернівцях. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Будівництво протизсувних споруд на вул. Орловській, в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 15000,0 10500,0 4500,0 | - - - | 3750,0 2625,0 1125,0 | 3750,0 2625,0 1125,0 | 3750,0 2625,0 1125,0 | 3750,0 2625,0 1125,0 |
|  | 4.2. Розроблення проектно-кошторисної документації на виконання протизсувних заходів в районі, обмеженому вулицями Фастівською та вул. Роменською, в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 100,0 - 100,00 | 50,0 - 50,0 | 50,0 - 50,0 | - | - | - |
|  | 4.2.1. Протизсувні роботи в районі, обмеженому вул. Фастівською та вул. Роменською, в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 10000,0 5220,0 4780,0 | - - - | 2500,0 1470,0 1030,0 | 2500,0 1250,0 1250,0 | 2500,0 1250,0 1250,0 | 2500,0 1250,0 1250,0 |
|  | Разом в т.ч.: державний бюджет міський бюджет |  | 25100,0 13080,0 12020,0 | 50,0 - 50,0 | 6300,0 3705,0 2595,0 | 6250,0 3125,0 3125,0 | 6250,0 3125,0 3125,0 | 6250,0 3125,0 3125,0 |
|  | Всього по об”єктах ДМБК та ЗВ в т.ч.: державний бюджет міський бюджет товариства власників будинковолодінь інвестори |  | 272000,0 132332,0 127668,0 2000,0 10000,0 | 52300,0 29479,0 21421,0 400,0 1000,0 | 59050,0 33478,0 23672,0 400,0 1500,0 | 52550,0 23125,0 27525,0 400,0 1500,0 | 54050,0 23125,0 27525,0 400,0 3000,0 | 54050,0 23125,0 27525,0 400,0 3000,0 |
| Вдосконалення системи санітарного прибирання міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Завершення будівництва сміттєсортувального заводу в м. Чернівцях в т.ч.: державний бюджет міський бюджет інвестор |  | 32000,0 32000,0 | 32000,0 32000,0 |  |  |  |  |
|  | 5.3 Будівництво та реконструкція майданчиків для розміщення контейнерів по роздільному збору сміття в т.ч.: державний бюджет міський бюджет інвестор |  | 800,0 800,0 | 800,0 800,0 |  |  |  |  |
|  | 5.4 Влаштування очисних споруд на полігоні ТПВ на вул.. Чорнівській в т.ч.: державний бюджет міський бюджет інвестор |  | 3000,0 1500,0 1500,0 - | - | - | 1500,0 750,0 750,0 - | 1500,0 750,0 750,0 - |  |
|  | 5.5 Будівництво дренажу на полігоні ТПВ в т.ч.: державний бюджет міський бюджет інвестор |  | 1400,0 823.0 577.0 | 400,0 235,0 165,0 - | 1000,0 588,0 412,0 - |  |  |  |
|  | Разом в т.ч.: державний бюджет міський бюджет інвестор |  | 37200,0 2323,0 2077,0 32800,0 | 33200,0 235,0 165,0 32800,0 | 1000,0 588,0 412,0 - | 1500,0 750,0 750,0 - | 1500,0 750,0 750,0 - |  |
| Будівництво, модернізація та реконструкція об”єктів водопостачання та водовідведення міста |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Заміна аварійних мереж водопостачання в т.ч.: державний бюджет міський бюджет кошти підприємства |  | 8400,0 6400,0 2000,0 | 400,0 - 400,0 | 2000,0 1600,0 400,0 | 2000,0 1600,0 400,0 | 2000,0 1600,0 400,0 | 2000,0 1600,0 400,0 |
|  | 7. Заміна аварійних мереж водовідведення в т.ч.: державний бюджет міський бюджет кошти підприємства |  | 6000,0 | 400,0 - 400,0 | 1400,0 1000,0 400,0 | 1400,0 1000,0 400,0 | 1400,0 1000,0 400,0 | 1400,0 1000,0 400,0 |
|  | 8. Реконструкція міських фонтанів з встановленням очистки води методом обеззаражування іонами срібла в т.ч.: державний бюджет міський бюджет інвестор |  | 250,0 - 250,0 - | 50,0 - 50,0 - | 50,0 - 50,0 - | 50,0 - 50,0 - | 50,0 - 50,0 - | 50,0 - 50,0 - |
|  | 9. Будівництво Прутського водозабору (І черга) будівництва низьконапірної переливної дамби із підрусловим водозабором) «Лужани - Шипинці» в т.ч.: державний бюджет міський бюджет інвестор |  | 166500,0 - - 166500,0 | - | - | 55500,0 - - 55500,0 | 55500,0 - - 55500,0 | 55500,0 - - 55500,0 |
|  | Разом в т.ч.: державний бюджет міський бюджет інвестор кошти підприємства |  | 181150,0 - 10650,0 166500,0 4000,0 | 850,0 - 50,0 - 800,0 | 3450,0 - 2650,0 - 800,0 | 58950,0 - 2650,0 55500,0 800,0 | 58950,0 - 2650,0 55500,0 800,0 | 58950,0 - 2650,0 55500,0 800,0 |

|  | Всього по місту в т.ч.: державний бюджет міський бюджет товариства власників будинковолодінь інвестори кошти підприємств |  | 760628,335 277315,7 268013,155 2000,0 209300,0 4000,0 | 143615,44 60868,5 47746,94 400,0 33800,0 800,0 | 117112,14 65602,0 48810,14 400,0 1500,0 800,0 | 167963,135 51626,2 58136,935 400,0 57000,0 800,0 | 168924,0 51087,0 58137,0 400,0 58500,0 800,0 | 163013,64 48131,5 55182,14 400,0 58500,0 800,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Секретар міської ради                                                                                Т.Єремічук