У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

47  сесія  \/  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

24.12.2009 № 1187			   	                                       м. Чернівці

Про хід  виконання Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням  16 сесії міської ради \/ скликання від 27.04.2007р. № 314

Програмою модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м.Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженою рішенням  16 сесії міської ради \/ скликання від 27.04.2007р. № 314,  в 2009р. було передбачено спрямувати  на модернізацію та заміну морально застарілих та фізично зношених                    12 ліфтів на суму 2424,0 тис.грн. ( з державного бюджету 1868 тис.грн., з  бюджету міста Чернівців – 556 тис.грн.).  На диспетчеризацію ліфтів  було передбачено  580 тис.грн , в  тому числі з державного бюджету – 400 тис.грн., з  бюджету міста  - 180 тис.грн.  Окрім цього,  з районних бюджетів  на капітальний ремонт 13 ліфтів  передбачалося виділити 130,0 тис.грн.

На виконання  завдань цієї Програми у поточному році асигнування з державного бюджету не виділялися.  З бюджету міста було виділено тільки Шевченківському району 480 тис.грн.  на погашення  заборгованості  за виконані роботи у минулому році із заміни 4-х  аварійних ліфтів.

Слід зазначити, що сьогодні в місті із  439 ліфтів, які експлуатуються, 106  відпрацювали нормативний термін експлуатації - 25 років.

За результатами обстеження Державного підприємства «Чернівецький експертно-технічний центр науково-дослідного інституту з питань охорони праці» тільки 6 ліфтів (із 51) отримали позитивні висновки,  10 ліфтів отримали негативні висновки експертизи і мають бути негайно виведені з експлуатації. 35 ліфтів потребують повторного експертного обстеження.                      55 ліфтів залишилися ще  не обстеженими.

Враховуючи результати проведення  експертних обстежень ліфтів реалізацію завдань Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців в наступних роках необхідно здійснювати з максимальним фінансуванням.

З метою забезпечення  безпечної експлуатації ліфтів, запобігання виникнення нещасних випадків, приведення ліфтового господарства до належного   технічного   стану,  необхідно   щороку   проводити    роботи      з

2

модернізації, заміни та капітального ремонту  25 ліфтів. Тільки у 2010 році потреба в коштах на ці цілі складає понад 2,5 млн.грн.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання  завдань Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням 16 сесії міської ради V скликання  від 27.04.2007р.  № 314, розглянувши інформацію, подану департаментом житлово-комунального  господарства,  Чернівецька  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід  виконання Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням  16 сесії міської ради \/ скликання від 27.04.2007р.              № 314,  взяти  до уваги (додається).

2.  Фінансовому  управлінню міської ради (Прокопець Є.Д.), Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті радам (Ваньчицький Ю.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) при формуванні  бюджету міста Чернівців на 2010 рік та наступні роки передбачати необхідні кошти в першу чергу на модернізацію та заміну  аварійних ліфтів, і на об”єкти, які  включені до зазначеної Програми, в межах асигнувань, передбачених на житлово-комунальне господарство.

3. Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті радам (Ваньчицький Ю.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.):

3.1. При формуванні титульних списків реконструкції та капітального ремонту житлового фонду районних у місті Чернівцях рад включати в першу чергу  ліфти, які відпрацювали нормативний термін експлуатації (25 років), або  закінчується такий термін експлуатації.

3.2. Забезпечити наявність  експертних висновків щодо необхідності  модернізації  чи заміни  ліфтів та проектно-кошторисної документації, затвердженої  замовником і погодженої керівником  ліфтового господарства.

3.2.1. Розроблення проектно-кошторисної документації та проведення експертного обстеження ліфтів може виконуватися за рахунок коштів, що виділяються на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

3.3. При формуванні районних бюджетів на 2010-2012р роки передбачати  кошти на модернізацію та заміну  аварійних ліфтів житлових будинків, які  утримуються  об′єднаннями співвласників багатоквартирних будинків на умовах  співфінансування з місцевих бюджетів та  інших джерел,  не заборонених законодавством.

3.4.  Рекомендувати ЖБК, ЖБТ виконати модернізацію та заміну  аварійних ліфтів житлових будинків, які  перебувають у колективній

3

власності,  на умовах  співфінансування співвласників  будинку  не менш як 50 відсотків та  коштів  з місцевих бюджетів.

4. Рекомендувати інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Чернівецькій області видавати сертифікати про відповідність збудованих об’єктів проектній документації, вимогам державних стандартів, будівельним нормам і правилам за умови, що в будинках працюють ліфти, відповідно з існуючою нормативною базою.

5. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради вивчити питання щодо включення в тариф інвестиційної складової, яка  буде накопичуватися та використовуватися на капітальний ремонт ліфтів.

6. Про хід виконання цього рішення інформувати сесію міської ради щорічно, починаючи з 2011 року.

7. Відділу інформації міської ради (Вишневська І.М.) через засоби масової інформації поінформувати населення міста про хід  виконання Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду                      м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням  16 сесії міської ради \/ скликання від 27.04.2007р. № 314.

8. Організацію виконання цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Попадюка М.П., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М., голів Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних у місті рад Бурегу Ю.І, Ваньчицького Ю.А., Пазюка М.Д.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Чернівецький  міський  голова			            	     М.Федорук

# Інформація

про хід  виконання Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням  16 сесії міської ради \/ скликання від 27.04.2007р. № 314

Сьогодні в місті експлуатується 439 ліфтів, 106 з яких відпрацювали нормативний термін експлуатації (25 років).

В 2010 році завершиться термін експлуатації 17 ліфтів, у 2011р. - 29 ліфтів і 2012р.- 28 ліфтів.

Державним підприємством «Чернівецький експертно-технічний центр науково-дослідного інституту з питань охорони праці» проведено обстеження 51 ліфта. За результатами обстеження всього 6 ліфтів отримали позитивні висновки, 10 ліфтів отримали негативні висновки експертизи і мають бути негайно виведені з експлуатації.  35 ліфтів потребують повторного експертного обстеження.  55 ліфтів залишилися ще  не обстеженими.

З метою забезпечення  безпечної експлуатації ліфтів та приведення їх до належного технічного стану, необхідно щороку проводити  роботи з модернізації, заміни та капітального ремонту  25 ліфтів, орієнтовна потреба в коштах на ці цілі щорічно складає понад 2,5 млн.грн.

Програмою модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м.Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженою рішенням  16 сесії міської ради \/ скликання від 27.04.2007р. № 314,  в 2009р. було передбачено спрямувати  на модернізацію та заміну морально застарілих та фізично зношених 12 ліфтів 2424,0 тис.грн. ( з державного бюджету 1868 тис.грн., з  бюджету міста Чернівців – 556 тис.грн.).  На диспетчеризацію ліфтів  було передбачено             580 тис.грн , в  тому числі з державного бюджету – 400 тис.грн., з  бюджету міста  - 180 тис.грн.  Окрім цього,  з районних бюджетів  на капітальний ремонт 13 ліфтів  передбачалося виділити 130,0 тис.грн.

На виконання  завдань цієї Програми у поточному році асигнування з державного бюджету не виділялися.  З бюджету міста було виділено тільки Шевченківському району 480 тис.грн.  на погашення  заборгованості  за виконані роботи у минулому році із заміни 4-х  аварійних ліфтів.

У 2007р. на  виконання зазначеної  Програми було передбачено спрямувати 1582,5 тис.грн. на модернізацію та заміну  10 ліфтів, в тому числі: з державного бюджету - 1014,0 тис.грн, з бюджету міста -                         568,5 тис.грн. Фактично було виділено і  освоєно з державного бюджету 303,5 тис.грн.,  з місцевого -  303,5 тис.грн. Окрім цього, на  диспетчеризацію 78 ліфтів в Першотравневому районі  500,0 тис.грн. (з державного бюджету 200,0 тис.грн., з міського -  300,0 тис.грн.). А на капітальний ремонт 12 ліфтів за рахунок коштів районних бюджетів -   120,0 тис.грн. в т.ч. по районах:

2

Першотравневий район -   4 ліфта  на 40,0 тис.грн.

Садгірський район         -   1 ліфт    на 10,0 тис.грн.

Шевченківський район  -   7 ліфтів на 70,0 тис.грн.

Всього у  2007р. на реалізацію Програми з міського бюджету профінансовано і освоєно 453,4 тис.грн. (Шевченківський район - 11 ліфтів  , Садгірський району - 1 ліфт).

У 2008 році відповідно  до завдань Програми передбачалося  спрямувати:

- 2555,0 тис.грн. (з державного бюджету  1980,0 тис.грн, з міського – 575,0 тис.грн.)  на модернізацію та заміну  10 ліфтів.

- 565,0 тис.грн на диспетчеризацію 85 ліфтів  (з державного бюджету 400,0 тис.грн. на диспетчеризацію 60 ліфтів в Шевченківському районі, з  міського бюджету 165,0 тис.грн. на диспетчеризацію 25 ліфтів в Першотравневому районі).

- 130,0 тис.грн.  на капітальний ремонт 13 ліфтів за рахунок коштів районних бюджетів:

Фактично на виконання завдань  Програми  виділено і освоєно у 2008р. з міського бюджету 384 тис.грн.

Враховуючи зазначене та результати проведення  експертних обстежень ліфтів, для реалізації завдань Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців в наступних роках необхідно здійснювати максимальне фінансування.

Пропонуємо з метою забезпечення  безпечної експлуатації ліфтів, запобіганню виникнення нещасних випадків, приведення ліфтового господарства до належного технічного стану проводити роботи з модернізації, заміни та капітального ремонту  відповідно до завдань  Програми з виділенням  необхідних коштів  не менш як  2,5 млн.грн.  щорічно.

Директор департаменту житлово-кому-

нального господарства міської ради	           			О.Шумейко

Голова постійної комісії міської ради з житло-

вокомунального господарства та охорони

навколишнього середовища                                                          О.Охотський