ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання  Програми охорони і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009-2015 роки, затвердженої рішенням 35 сесії міської ради  V скликання від 24.12.2008р. №808

Районними в місті радами, департаментами житлово-комунального господарства, містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради впродовж 2009 року  організовано виконання  заходів Програми охорони і збереження малих річок  та озер в м. Чернівцях, що сприяло покращанню  їх екологічного  та санітарного стану.

Впродовж звітного періоду трестом зеленого господарства та протизсувних робіт виконано   розчищення берегової зони р. Клокучка в районі вул. Севастопольської, поглиблено русло р. Мошків в районі вулиць Хотинської, Огородньої, Демократичної, розчищено берега та поглиблено русла р. Клокучка в районі вул. Ковельської, прочищено уловлювач на руслі                р. Клокучка в районі вул. Долинянської та інші.  Всього виконано робіт на загальну суму 450,0 тис. грн.

За  кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища виконано розчищення дамби на вул. Прутській - С.Разіна на суму 15,0 тис. грн.

У 2009 році  ТОВ «Буковина- Інвест—Буд» за власні кошти виконало роботи з прокладання 370 м.п. зливової мережі для відведення потічка від ринку «Рейтинг» на вул. Дубинській до перехідної труби через вул. Сторожинецьку, що дало можливість запобігти  забрудненню та засміченню цього потічка.

З метою запобігання забруднення декоративних ставків в парку «Жовтневий» неочищеними зливовими та талими водами проведено обстеження зливових та каналізаційних мереж в районах багатоповерхової забудови навколо парку та визначено перелік першочергових робіт.

Відповідними розпорядженнями голів районних в місті рад ділянки берегів та русел малих річок і р. Прут закріплені за підприємствами і організаціями, які розташовані на територіях районів.

Відділами з питань благоустрою та санітарно-екологічного стану   районних в місті рад проводилися  робота з мешканцями районів щодо утримання берегів і русел малих річок в належному санітарно-екологічному стані.

Також розпочата робота з впровадження на території приватної забудови  будівництва локальних очисних споруд біля приватних будинковолодінь замість влаштування вигрібних ям каналізації. Поступове впровадження цих заходів дасть можливість запобігти попаданню нечищених стоків в поверхневі води,   в малі річки та озера.

Районними в місті радами розпочато проведення організаційних заходів в частині створення «зеленого патруля» із представників закладів освіти та громадських організацій міста.

Директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради                                    О.Шумейко

Голова постійної комісії міської ради з

питань житлово-комунального господарства

та охорони навколишнього середовища                                      О.Охотський