Інформація

про хід виконання рішення 16 сесії міської ради V скликання                         від 27.04.2007р. №297 «Про містобудівну концепцію регенерації житлових кварталів центральної частини міста»

На виконання рішення 16 сесії міської ради V скликання від 27.04.2007р. №297 «Про містобудівну концепцію регенерації житлових кварталів центральної частини міста»  управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради проведено організаційні заходи щодо покращення роботи з регенерації житлових кварталів міста та окремих будівель.

Рішенням 28 сесії Чернівецької міської ради V скликання                            від 25.05.2008р. №599 визначено першочергові квартали, що підлягають під регенерацію – це квартал житлової та громадської забудови на                             вул. Ю.Гагаріна від  вул. Бережанської до вул. Корсунської, мікрорайон на вул. Тихорєцькій – Московської Олімпіади, мікрорайон на вул. О. Герцена – М.Салтикова-Щедріна.

Станом на сьогодні розроблено проект регенерації вул. Ю.Гагаріна від вул. Бережанської до вул. Корсунської (непарна сторона) площею 4,8000га. Проектом передбачено 4-5 поверхову житлову забудову з об’єктами соцкультпобуту, готель на 80 номерів, транспортну розв’язку, розширення проїзної частини вул. Ю.Гагаріна зі сторони забудови на 3,5мертів, знесення ветхого житлового та нежитлового фонду. Продовжується збір вихідних даних для подальшої стадії проектування.

Розроблено також схему кварталу житлової та громадської забудови вул. Руської від вул. Зеленої до вул. Московської Олімпіади. Передбачено 5-7 поверхову забудову об’єктів соцкультпобуту. Готель, офісні торгові центри, знесення  ветхого житлового та нежитлового фонду, розширення вул. Руської на 3,5метрів  зі сторони забудови.

Разом з тим, розроблено схему регенерації житлового кварталу обмеженого вулицями Миру, Авангардною, У.Кармелюка, проспектом Незалежності площею 40,0га . проектом передбачено будівництво житлових будинків 5-7 поверхів, знесення житлового фонду, будівництво готелю, торгово-офісних приміщень. Заміна інженерних мереж та комунікацій.

ТОВ «Екомонтажсервіс» розроблено проект регенерації житлового кварталу на вул. Ю.Гагаріна 5,7,9,11 та вул. Шолом-Алейхема, 26. Для подальшої реалізації проекту необхідно було вилучити з державного реєстру пам’яток місцевого значення житлові будинку на вул. Шолом-Алейхема, 26 та вул. Ю.Гагаріна, 5. Станом на сьогодні будинок на вул. Шолом-Алейхема вилучено з переліку пам’яток архітектури місцевого значення, а будинок №5 на вул. Ю.Гагаріна – не вилучено. В зв’язку з фінансовою кризою розробку проектної документації припинено.

Розроблено регенерацію житлового кварталу в межах вулиць Червоноармійської – Сторожинецької – О.Кошового – З.Космодемянської. Передбачено житлову забудову 3-5 поверхові об’єкти соціально-побутового призначення, житлові будинки до 5 поверхів, торговий центр до 3 поверхів. Озеленення території.

Проект регенерації житлового кварталу на вул. Ентузіастів можливо розробити тільки частково. Отримано згоду інституту проектування міст «Містопроект» на внесення змін в генеральний план міста Чернівців у частині зміни з індивідуальної житлової забудови на багатоповерхову житлову забудову. Будівництво багатоквартирних житлових будинків можливо лиш на вул. В.Івасюка та вул. Ентузіастів. На вул. Вільнюській доцільно розмістити зелену зону, дитячі спортивні майданчики, підземний паркінг. Розміщення багатоквартирних житлових будинків недоцільно.

Проектна документація на регенерацію житлового кварталу на         вул. М. Салтикова-Щедріна не розроблена. ПП «Фенікс-Інвест» розроблено ескізний проект регенерації вказаного кварталу, але в зв’язку з відсутністю коштів проектні роботи призупинено.

Департамент спільно з юридичним управлінням міської ради працює над підготовкою нової редакції Правил використання та забудови міста Чернівці.

Проводяться певні заходи щодо контролю за проведенням реконструкцій з переобладнанням та прибудов в центральній частині міста.

Проводиться регенерація житлових кварталів на вул. Головній,                 142-158, на вул. Червоноармійській, 154-166, на вул. Червоноармійській,  102-114.

Розпочато будівництво житлового будинку на вул. Червоноармійській-В.Чапаєва з знесенням застарілого житлового фонду.

Заступник директора, начальник  управління

містобудування та архітектури департаменту

містобудівного комплексу та земельних

відносин міської ради, головний архітектор                                  С.Гомонович

міста