# У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

51 сесія V скликання

## Р І Ш Е Н Н Я

29.04.2010  № 1313                                                                                  м. Чернівці

Про хід виконання рішення 16 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 27.04.2007р. №297 «Про містобудівну концепцію регенерації житлових кварталів центральної частини міста»

Заслухавши інформацію про хід виконання рішення                                 16 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 27.04.2007р. №297 «Про містобудівну концепцію регенерації житлових кварталів центральної частини міста» міська рада відмічає, що департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради проведено ряд заходів щодо комплексної регенерації кварталів (мікрорайонів), окремих об’єктів із заміною застарілого житлового та нежитлового фонду міста.

З метою покращення стану забудови у центральній частині міста, збереження унікального історико-архітектурного міського середовища і при цьому покращення сучасної міської інфраструктури, 35 сесією Чернівецької міської ради V скликання від 29.12.2008р.№ 796 затверджено Комплексну програму збереження історичної забудови міста Чернівці на 2009-2015роки Для дієвого контролю з виконання визначених програмою завдань створено відділ охорони культурної спадщини міської ради.

Рішенням 28 сесії міської ради V скликання від 29.05.2008р. №599 визначено   квартали     застарілого     житлового   та  нежитлового фонду, які

підлягають першочерговій комплексній реконструкції, а саме:

- мікрорайон на вул. Ю.Гагаріна від вул. Бережанської до                     вул. Корсунської;

- мікрорайон на вул. Тихорецькій – Московської Олімпіади;

- мікрорайон на пров.О.Герцена – М.Салтикова-Щедріна.

Розроблено схему регенерації житлового кварталу вул. Ю.Гагаріна від вул. Бережанської до вул. Корсунської. Сьогодні проводиться збір вихідних даних для подальшого проектування та розроблення детального плану забудови. В стадії розробки знаходиться схема регенерації мікрорайону на вул. Тихорецькій-Московської Олімпіади. Виготовлено ескізний проект мікрорайону на пров. О. Герцена - М.Салтикова – Щедріна. Роботи з наступної стадії проектування не проводяться в зв’язку з відсутністю у інвестора коштів.

Розроблено схему регенерації житлового кварталу обмеженого вулицями Миру – Авангардної – У.Кармелюка – проспектом Незалежності. Проводиться збір вихідних даних для детального плану забудови зазначеного мікрорайону.

Також розроблено схему регенерації житлового кварталу на                вул. Червоноармійській – Сторожинецькій – О.Кошового –                                      З. Космодем”янської.

З метою посилення контролю за проведенням реконструкцій, переобладнань та прибудов в центральній частині міста збільшено кількість працівників відділу  охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради до чотирьох осіб. Організовано роботу громадських інспекторів з охорони культурної спадщини міста.

Сьогодні відділом охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради проводяться заходи щодо вилучення з реєстру пам’яток місцевого значення житлового будинку на   вул. Ю.Гагаріна, 5. З реєстру пам’яток місцевого значення вилучено житловий будинок на вул. Шолом-          Алейхема, 26 для будівництва торгового центру.

Завершено будівництво торгово - офісних приміщень на вул. Руській, 1, торгового центру на вул. Червоноармійській, 39. В зв’язку з відсутністю коштів призупинено будівництво об’єктів на вул. Червоноармійській, 62,                             вул. Т.Шевченка, 28 і вул. А.Шептицького, 7 (торгово-офісні приміщення), не проводиться проектування реконструкції площі Соборної.

Враховуючи вищевикладене, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання рішення 16 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 27.04.2007р. №297 «Про містобудівну концепцію регенерації житлових кварталів центральної частини міста»  прийняти до відома (додається).

2. Включити до переліку кварталів застарілого житлового та нежитлового фонду, які підлягають регенерації в 2010-2012роках:

- квартал обмежений  вулицями Миру – Авангардної – У.Кармелюка – проспектом Незалежності.

- квартал лінійної забудови вул. Руської від вул. Зеленої до вул. Московської Олімпіади.

3. Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Юрчак А.П.) продовжити роботу з реалізації заходів щодо комплексної регенерації житлових кварталів, мікрорайонів, площ та реконструкції окремих будинків і споруд.

4. Управлінню містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин (Гомонович С.С.):

4.1. Розгляд питань з проведенням робіт регенерації, реконструкції, переобладнань приміщень та забудови в межах історичних ареалів міста проводити після розгляду цих питань на засіданні громадсько-консультативної ради.

4.2. Продовжити роботи з реконструкції та впорядкування внутрішніх дворів на вул. О.Кобилянської та інших вулицях і площах центрального історичного ареалу.

5. Інформувати сесію міської ради про хід виконання даного рішення в травні 2012року.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних    відносин міської               ради Юрчака А.П.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.

# Чернівецький міський голова                                                       М. Федорук