Інформація

про хід реалізації Генерального плану розвитку міста Чернівців та про хід виконання рішення 47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2008 року №794 «Про роботу департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради з реалізації генерального плану міста Чернівців щодо житлової забудови»

Відкоригований Генеральний план розвитку міста Чернівців затверджений рішенням 26 сесії міської ради ІV скликання від 04.11.2004р. №562 передбачає соціально-економічний та територіальний розвиток міста на період до 2020 року з виділенням першочергових заходів щодо його реалізації на 10 років.  Відповідно до затвердженого Генерального плану міста в 2005 році  було розроблено та затверджено «Правила використання та забудови території міста Чернівців» та «Коригування історико-архітектурного опорного плану і проектів зон охорони пам’яток меж і режимів використання історичних ареалів м. Чернівців».

Генеральним планом  міста визначено перспективи економічного розвитку народногосподарського комплексу міста. Стратегічною метою розвитку міста на довготривалу перспективу є створення  оптимального середовища життєдіяльності його населення, а також забезпечення виконання функцій обласного центру.

Для досягнення стратегічної мети розвитку міста Генпланом передбачається реалізація системи основних напрямків перспективного розвитку міста у відповідності до цільових міських комплексних програм.

Позитивні зрушення, які відбулися, формують сприятливі стартові позиції для перспектив розвитку економічного комплексу міста. Однак, гострота кризових процесів, які мають місце в період з 2008 року, створили ситуацію в економіці міста для подолання якої потрібен час.

Проектом генплану передбачено приоритетний розвиток харчової і легкої промисловості, машинобудування, промисловості будівельних матеріалів та обмеження розвитку хімічної промисловості міста. Внаслідок цього в структурі промислового виробництва частка харчової промисловості  - до 2010року мала зрости до - 35,2%, легкої виробництва до 17,5%, промисловості будівельних матеріалів до 3,5%, а машинобудування - до 14,5%.

За 2009 рік промисловими підприємствами міста було реалізовано промислової продукції на 1683,60 млн. грн. Частка харчової промисловості становить 10,7% від загального обсягу реалізованої продукції. Частка продукції реалізованої підприємствами легкої промисловості в 2009 році становила 9,6%, а машинобудування – 15,4% від загального обсягу реалізованої продукції.

Отже, прогнозні показники генплану в структурі промислового виробництва виконані за 2009 рік лише в галузі машинобудування.

В демографічній ситуації міста за останній період відбуваються позитивні зміни щодо чисельності населення. В м. Чернівцях в  1970р. проживало 141,9 тис. чол.;

в 1979р. – 218,5 тис. чол.;

в 1989р. – 258,4 тис. чол.;

в 2001р. – 236,7 тис. чол.;

в 2009р. – 251,1 тис. чол.

Особливості демографічного розвитку, загальноекономічна ситуація і трансформаційні зміни в економіці  та соціальній сфері вплинули на формування трудових ресурсів, ринку праці і зайнятості населення.

У 2002 році на ринку праці було зайнято 107,1 тис. чоловік. Незайняте працездатне населення, яке перебуває на обліку у міському центрі зайнятості у 2002 році становило біля 7,0 тис чоловік. Сьогодні на обліку у міському центрі зайнятості перебуває біля 3,0 тис. чоловік працездатного населення.

Генпланом передбачалось стабілізація і поступове збільшення чисельності населення до 240 тис. чоловік на І чергу (2010рік) і 250 тис. чоловік до 2020року.

Адаптація населення до ринкових відносин, створення умов активізації руху робочої сили  на ринку праці, сприяння зайнятості у невиробничій сфері, розвиток малого та середнього бізнес, удосконалення роботи регіональних служб зайнятості, дозволило частково розв’язати проблему зайнятості та зменшити проблему безробіття.

За останні роки в житловому будівництві різко скоротилась частка капітальних вкладень за рахунок централізованих форм фінансування. Змінилась структура введення в експлуатацію будинків за формою власності. Житлове будівництво в більшості здійснюється за кошти громадян та приватних структур.

У 1990 році 57,8 % від загальної кількості введено житла на замовлення державних підприємств. В 2000 році їх частина зменшилась до 13,8 %.                  З 2005 року по 2010 рік  за державні кошти не побудовано і не здано в експлуатацію жодного квадратного метра житла.

Ведеться будівництво соціального житла на вул. Рівненській,10. Освоєно 3 (три) мільйони гривень, що становить 10% від запланованого.

Набуло розвитку індивідуальне житлове будівництво. Впродовж 2005-2009 років виділено 907 земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво загальною площею 51,4га. За цей же період під багатоквартирне житлове будівництво виділено 74 земельні ділянки загальною площею 54,51га.

Останніми роками спостерігається тенденція до збільшення житлового будівництва.

В 2007 році введено в експлуатацію 122,5 тис.кв.м житла, в 2008 -  127,7 тис.кв.м, в 2009 році - 89,90 тис. кв.м.

Для реалізації прогнозних показників до 2020 року необхідно вводити в експлуатацію щорічно 133,5 тис. кв.м житла.

Територія міста в адміністративних межах займає 15275,33га, але лише незначна частина може буди використана для будівництва. Так,              територія охоплена зсувами становить 2510,0га, 4573,0га зайнято сільськогосподарськими угіддями, в тому числі особливо цінними, 2510,0га – лісами.

Ряд територій, які мали дуже вигідне положення по відношенню до місць прикладення праці, в силу тих чи інших причин не були освоєні. Це такі райони як Калічанка, Жучка, район вул. Сторожинецької, Роша, Садгора.

Генеральним планом передбачено освоєння цих районів до 2020 року без виходу на землі сільськогосподарського призначення.

У місті є багато територій, які генпланом розглядаються як скриті резерви в перспективі для освоєння. Це території спецпризначення зайняті військовими частинами, території підприємств що виносяться за межі міста, резервні території промислових підприємств. Розпочато освоєння цих територій переважно під багатоквартирне житлове будівництво (мікрорайон «Фортеця» на вул. Червоноармійській,43, мікрорайон «Сонячна долина»  на                    вул. Київській-Мізюна, мікрорайон на вул. Чорноморській).

Передбачено будівництво багатоповерхової забудови на вулиці Південно-Кільцевій – Комунальників (резервна територія заводу «Гравітон»), вул. Хотинській,4 (на місці цукрового заводу).

Генеральним планом передбачено три варіанта трансформації територій, зайнятих підприємствами.

- Зміна функціонального призначення територій внаслідок винесення чи закриття підприємства;

- Технічне переоснащення підприємства на нові технології з метою зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище;

3.     Зміна профілю або функціонального використання об’єктів  нерухомості внаслідок банкрутства підприємства.

Реалізація цих пунктів дає можливість, крім природоохоронних заходів,  досягти включення додаткових територій в містобудівний процес і залучення інвестицій. Тим більше, що об’єкти, у переважній своїй більшості, займають цінні території,  що привабливі для інвестора.

Забудова територій  бувших військових складів престижними об’єктами дає можливість покращити архітектурне обличчя міста і середовище проживання.

Серед реалізованих проектів освоєння територій виділених раніше під розміщення нових промислових підприємств слід відзначити: реконструкцію виробничих цехів радіотехнічного заводу на вул. Хотинській,43; будівництво мікрорайону на місці територій передбачених під будівництво студентського містечка Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича                 на  вул. Рівненській-Сторожинецькій.

Перепрофільовано під торгові центри виробничі корпуси заводу «Гравітон»,  «Електронмаш», недобудованого радіотехнічного заводу.

До 2020 року планується освоїти земельні ділянки на вул. Хотинській,4 (в минулому територія Цукрового заводу),  територію на вул.  Руській,  Південно-Кільцевій, Комунальників (резервна територія заводу «Гравітон») та територію військової частини на вул. В.Александрі.

Система забезпечення функціонування міста включає підприємства та організації, діяльність яких спрямована на задоволення побутових потреб населення та підтримання забудови міста і міського середовища в належному стані, а також захисту населення від надзвичайних ситуацій.

На період коригування генплану нараховувалось 4 пожежних депо з загальною кількістю 16 пожежних машин. З трьох нових пожежних депо, передбачених генпланом, обладнано пожежний пост на 1 автомобіль на території МТК «Калинівський ринок». Станом на сьогодні в місті функціонує 4 пожежних депо загальною кількістю 28 автомобілів.

Прийнято рішення міської ради про виділення земельних ділянок для будівництва пожежного депо на вул. Рівненській.

Перспективні кладовища передбачені в північній частині міста, в Садгірському районі та на вул. Руській за межами міста.

Генеральним планом передбачено розвантаження міста від транзитного транспорту. З метою покращення транспортної ситуації міста завершується будівництво об’їзної автомобільної дороги на відрізку Магала-Коровія, (загальна довжина 11,30 км).

Генпланом передбачено будівництво центрального автовокзалу на         вул. Хотинській. Але в зв’язку з житловою забудовою на вул. Хотинській та забезпеченням сталої екологічної ситуації, сьогодні розглядається питання про розміщення центрального автовокзалу (на вул. Руській на території заводу «Гравітон». Розроблено містобудівне обґрунтування.

Основним джерелом централізованого водопостачання міста на період до 2020 року залишається поверховий водозабір на річці Дністер в районі с.Митків потужністю 78,50 тис куб.м/добу та 5 існуючих водозаборів.

За умови проведення належного ремонту існуючої водопровідної системи,  зменшення витрат води в мережі – існуючі водозабірні споруди зможуть повністю забезпечити розрахункові витрати питної води.

У складі заходів з інженерної підготовки території, згідно з інженерно-геологічними умовами, Генеральним планом намічено розробити  захист території міста від затоплення повеневими водами річки Прут та  комплекс протизсувних заходів міста.

Загальна площа зсувонебезпечних територій міста становить              більше 2500 га. Академією водного господарства м.Рівне розробляється  математичне моделювання  противопаводкових заходів лівого берега річки Прут в межах міста.

Виконання протизсувних заходів на вул. Барбюса-Одеській проводяться вкрай повільно в зв’язку з відсутністю належного фінансування.

Місто Чернівці забезпечується природним газом від магістрального газопроводу Кременчук-Ананьєво-Богородчани через АГРС, що розташована за межами міста біля с. Шубранець.

На час розроблення генплану місто було охоплено постачанням природного газу на 96,3%., на сьогодні на 98%.

Ведеться  будівництво другої нитки заживлення міста газом з с. Топорівці Новоселицкього рійону до міста Чернівців.

У соціальній сфері в період 2003-2010 років в місті передбачалося будівництво:

-  загальноосвітньої школи №31 в Садгірському районі;

-  дошкільної дитячої установи в мікрорайоні Ленківці;

-  добудова двоповерхового приміщення музичної школи №4 на вулиці            П.Мирного,6;

-  добудова міської дитячої лікарні на вул. Буковинській;

-  сімейної амбулаторії в мікрорайоні Ленківці;

-  клуб в мікрорайоні Ленківці;

-  художньо-етнографічний музей імені І.Снігура;

-  молодіжного культурно-мистецького центру з концертним залом на 1500 місць;

- реконструкція стадіону «Буковина»;

- реконструкція  стадіону «Мальва»;

-  завершення будівництва міжнародного комплексу «Супер-Крос»

З цього переліку станом на сьогодні завершено будівництво школи №31 в Садгірському районі, побудовано клуб в мікрорайоні Ленківці, проведено реконструкцію стадіону «Буковина» та «Мальва», проведено будівництво міжнародного комплексу «Супер-Крос», (планується до 2020 року завершити будівництво на цій території «Спортивного парку»). Побудовано другу нитку каналізаційного дюкера діаметром 1000 мм через річку Прут. З появою необхідних коштів буде завершено будівництво об’їзної дороги та  вул.С.Воробкевича.

Пріоритетним напрямком розвитку міста генпланом визначено туристичну галузь. Для цього місто постійно презентує себе на європейському міжнародному рівнях.

Спільно з Чернівецьким національним університетом ім.Ю.Федьковича проведено номінацію пам’ятки архітектури національного значення – Резиденцію буковинських митрополитів до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Заступник директора, начальник

управління містобудування та

архітектури департаменту

містобудівного комплексу та

земельних відносин міської ради,

головний архітектор міста						        С.Гомонович