# У К Р А Ї Н А

Чернівецька міська рада

54 сесія V скликання

## Р І Ш Е Н Н Я

24.06.2010  № 1376                                                                                  м. Чернівці

Про хід реалізації Генерального плану розвитку міста Чернівців та про хід виконання рішення 47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2008 року №794 «Про роботу департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради з реалізації генерального плану розвитку міста Чернівців щодо житлової забудови»

Відкоригований Генеральний план розвитку міста Чернівців затверджений рішенням 26 сесії міської ради ІV скликання від              04.11.2004 року №562.

Реалізація Генерального плану міста полягає в наступному            досягненні прогнозних показників до 2020 року та першої черги будівництва  до 2010 року. Одним з найважливіших завдань з реалізації генерального плану міста є розроблення містобудівної документації (детальних планів забудови, містобудівних обґрунтувань, схем забудови території).

За період дії відкоригованого генерального плану міста (з 2004року) розроблено та затверджено 9 детальних планів та схем забудови території. Зокрема, це квартал багатоквартирної забудови обмеженої вул. Червоноармійською – Рівненською – Сторожинецькою – проспектом Незалежності, житлові квартали на вул. Руській – Південно-Кільцевій – Комунальників, житловий квартал на вул. С.Воробкевича, схема забудови на вул. Таджицькій – Смотрицькій, детальний план індивідуальної забудови на вул. Учительській, схема житлової забудови на вул. Галицький шлях.

Розробляється детальний план забудови території обмеженої вулицями Широкою – Таманською площею 2,6 га, на вул.  Литвинчука площею 4,0га.

Планується провести коригування детального плану забудови вул. Сторожинецької – Рівненської.

Рішенням 28 сесії міської ради V скликання від 29.05.2008р. затверджено містобудівне обґрунтування внесення змін  в Генеральний план міста Чернівців щодо зміни цільового призначення земельної ділянки загальною площею 41,2га на вул. Хотинській, 4 з території земель промисловості в категорію земель житлової та громадської забудови. За останні роки в місті спостерігається тенденція до збільшення житлового будівництва. За період дії Генерального плану міста, з 2005 року виділено 74 земельні ділянки під багатоквартирне житлове будівництво загальною площею 53,51 га, та 967 земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво загальною площею 52,0га.

Щорічно вводиться в експлуатацію майже 100 тис. кв.м житла.

В 2005 році введено в експлуатацію 96,50 тис.кв.м. житла, в 2006 році – 98,500 тис. кв.м,  в 2007 році – 122,50 тис. кв.м,  в 2008 році -127,70тис. кв.м, в 2009році – 89,90 тис. кв.м житла.

Значний резерв земельних ділянок під індивідуальну житлову забудову складають території садівничих товариств. Станом на сьогодні в місті налічується 235 садівничих товариств, загальною площею 1302 га, що становить 8,5% загальної площі міста.

Проведено ряд заходів щодо активізації процесу переведення території садівничих товариств під житлову забудову, за умови вирішення питань соціального та комунального забезпечення мікрорайонів.

Багатоквартирні житлові будинки будуються переважно з підземними паркінгами, але проблема зберігання транспортних засобів в місті залишається невирішеною.

Відповідно до Генерального плану міста визначено кілька ділянок під будівництво багатоповерхових наземно-підземних паркінгів, а саме: на                            вул. Ю.Гагаріна, 25, вул. Червоноармійській, 75, вул. Л.Кобилиці, 107, але будівництво ні на одному з цих об’єкті не розпочато.

Генеральним планом міста передбачено поступове винесення центрального промислового району за межі міста в район залізничної станції «Магала», та влаштування на звільненій території наступної рекреаційної зони.  В цьому напрямку розпочато будівництво комплексу «Аквапарку» на вул. Донбасівській.

Реалізація Генерального плану міста виявила цілий ряд питань пов’язаних з необхідністю внесення змін до генерального плану міста. Перш за все це пов’язано з зменшенням кількості промислових об’єктів, їх перепрофілюванні.

Так, за період дії Генерального плану міста, рішенням міської ради було внесено цілий рід змін до генерального плану. Це будівництво житлового району в районі заводу «Гравітон» (резервна територія), будівництво житлового мікрорайону на вул. Хотинській, 4 ( бувший цукровий завод), будівництво центрального автовокзалу на вул. Руській (територія заводу «Гравітон») та ряд інших об’єктів.

Виділено п’ять земельних ділянок під будівництво об’єктів промислового призначення: бетоннорозчинних вузлів на                                    вул. Енергетичній, 7, вул. Хотинській, 43 та вул. Миколаївській; рибопереробного заводу на вул. Комунальників та сміттєсортувального заводу в районі міського сміттєзвалища.

Проводяться заходи щодо вилучення перспективних земельних ділянок, що зайняті під сільгоспугіддя для забудови. Проте протягом багатьох років не вирішується питання вилучення земельної ділянки площею 38,82 га у Придністровської дослідної станції на вул. Рівненській для будівництва мікрорайону.

Відповідно до  статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   заслухавши та обговоривши інформацію про хід реалізації Генерального плану розвитку міста Чернівців та виконання рішення 47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2008 року №794 «Про роботу департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради з реалізації Генерального плану розвитку міста Чернівців щодо житлової забудови»,  Чернівецька міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід реалізації Генерального плану розвитку міста Чернівців та виконання рішення 47 сесії міської ради V скликання     від 24.12.2008 року №794 «Про роботу департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради з реалізації генерального плану розвитку міста Чернівців щодо житлової забудови» прийняти до відома (додається).

2. Заступнику директора, начальнику  управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, головному архітектору міста  (Гомонович С.С.):

2.1. Продовжити роботу з реалізації Генерального плану міста Чернівців, зосередивши основну увагу на питаннях, які передбачені генпланом  та не реалізовані до 2010 року, а також на об’єктах забезпечення життєдіяльності міста.

2.2. Спільно з відділом інвестицій міської ради (Хімійчук С.М.) продовжити роботу із залученням інвесторів на будівництво об’єктів містобудування: палацу спорту, плавального басейну та автовокзалу.

2.3. Активізувати роботу щодо будівництва підземно-наземних паркінгів та підземних переходів в місті.

2.4. Продовжити роботу з вилучення земельної ділянки                   площею 38,82 га у Придністровської дослідної станції на вул. Рівненській  для будівництва багатоповерхових житлових будинків.

2.5. Надавати містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок на будівництво об’єктів в сформованих житлових кварталах за умови проведення громадського обговорення цих проектів.

2.6. Розробити програму індивідуального житлового будівництва з мінімальним відведенням земельних ділянок.

2.7. Посилити роботу планувальної ради.

2.8. Розгляд питань щодо внесення змін до Генерального плану міста проводити тільки з ініціативи управління містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

2.9. Провести заходи щодо покращення забудови на в’їздах в місто.

2.10. До 01 09.2010 року відпрацювати механізм переведення території садівничих товариств під індивідуальну житлову забудову відповідно до Генерального плану міста.

2.11. Про хід виконання цього рішення поінформувати сесію міської ради в червні 2012 року.

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному веб – порталі міської ради в мережі Інтернет.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних  відносин міської               ради Юрчака А.П.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.

# Чернівецький міський голова                                                       М. Федорук

Електронний варіант відповідає оригіналу рішення  – Ю.Соколова