ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення   54 сесії міської ради V скликання

    - № 1388

## Перелік

## об”єктів житлового фонду м.Чернівців на 2010-2014 роки

## з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів

## Першотравневий  район

кв.м  / тис.грн.

| № з/п |  | Адреса об’єкта | Площа покрівлі м² | Орієнтовна вартість тис.грн. | Тип покрівлі | в тому числі по роках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ### КЖРЕП-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. І. Козачука,12 (дольова уч.) |  | 420 | 84,0 | металева | 420/84,0 |  |  |  |  |
| 2 | вул. О.Пушкіна,5 |  | 560 | 67,2 | металева |  | 560/ 67,2 |  |  |  |
| 3 | пров. О. Пушкіна, 2(дольова уч.) |  | 216 | 44,4 | металева |  |  |  |  | 216/ 44,4 |
| 4 | вул. Руська, 8 |  | 329 | 44,4 | металева |  |  |  |  | 329/ 44,4 |
| 5 | вул. Руська, 29 |  | 351 | 47,4 | металева |  |  |  | 351/47,4 |  |
| 6 | вул. Руська, 31 |  | 169 | 22,8 | шиферна |  |  |  | 169/22,8 |  |
| 7 | вул. Руська, 45 |  | 180 | 20,5 | шиферна | 180/20,5 |  |  |  |  |
| 8 | вул. Руська, 46 |  | 702 | 94,8 | металева |  |  | 702/ 94,8 |  |  |
| 9 | вул. Руська, 58 |  | 360 | 48,6 | металева |  | 360/ 48,6 |  |  |  |
| 10 | вул. Руська,82 |  | 451 | 60,9 | металева |  |  |  | 451/60,9 |  |
| 11 | Центральна площа, 4 |  | 789 | 95,0 | металева |  | 789/95,0 |  |  |  |
| 12 | вул. Українська, 11 |  | 640 | 76,8 | металева |  |  |  | 640/76,8 |  |
| 13 | вул. Українська, 12 |  | 710 | 95,3 | металева |  | 710/ 95,3 |  |  |  |
| 14 | вул. Українська, 17 |  | 360 | 36,3 | металева |  |  | 360/36,3 |  |  |
| 15 | вул. Українська, 24 |  | 440 | 52,4 | металева |  | 440/52,4 |  |  |  |
| 16 | вул. Українська, 26 |  | 439 | 59,3 | металева |  |  |  |  | 439/ 59,3 |
| 17 | вул. Челюскінців, 3 |  | 560 | 67,2 | металева | 560/67,2 |  |  |  |  |
| 18 | вул. Головна, 51 |  | 757 | 102,2 | металева |  |  |  |  | 757/ 102,2 |
| 19 | вул. Головна, 53 |  | 436 | 58,9 | металева |  |  |  |  | 436/ 58,9 |
| 20 | вул. Головна, 55 |  | 733 | 99,0 | металева |  |  |  |  | 733/ 99,0 |
| 21 | вул. Головна, 57 |  | 1084 | 146,3 | металева |  |  | 1084/146,3 |  |  |
| 22 | вул. Головна, 61-63 |  | 2709 | 3654,1 | металева |  |  |  |  | 2709/364,1 |
| 23 | вул. Головна, 75 |  | 444 | 60,0 | металева |  |  | 444/60,0 |  |  |
| 24 | вул. Головна, 99 |  | 914 | 123,4 | металева |  |  | 914/ 123,4 |  |  |
| 25 | вул. Н.Яремчука,38 |  | 409 | 55,2 | металева | 409/55,2 |  |  |  |  |
| 26 | вул. О.Кобилянської, 9 |  | 1505 | 203,0 | металева |  |  |  |  | 1505/203,0 |
| 27 | вул. О.Кобилянської, 25 |  | 814 | 109,8 | металева |  |  |  | 814/109,8 |  |
| 28 | вул. О.Кобилянської, 31 |  | 420 | 50,0 | металева |  |  |  | 420/50,0 |  |
| 29 | вул. О.Кобилянської, 37-39 |  | 932 | 125,8 | металева |  |  | 932/ 125,8 |  |  |
| 30 | вул. О.Кобилянської, 49 |  | 1092 | 147,4 | металева |  |  | 1092/147,4 |  |  |
| 31 | вул.Г.Квітки-Основ’яненка,4 |  | 343 | 46,3 | металева |  |  | 343/ 46,3 |  |  |
| 32 | вул. В.Маяковського, 2 |  | 481 | 64,9 | металева |  | 481/ 64,9 |  |  |  |
| 33 | вул. В.Маяковського,12 |  | 388 | 52,4 | металева |  | 388/52,4 |  |  |  |
| 34 | вул. В.Маяковського, 25 |  | 257 | 52,6 | шиферна | 257/52,6 |  |  |  |  |
| 35 | вул. В.Маяковського, 28 |  | 240 | 36,3 | металева |  |  | 240/36,3 |  |  |
| 36 | вул. М.Ломоносова, 11 |  | 356 | 48,1 | металева |  |  |  |  | 356/ 48,1 |
| 37 | вул. І.Гонти, 23 (дольова участь) |  | 164 | 39,4 | металева | 164/39,4 |  |  |  |  |
| 38 | пров. Казармений, 6 |  | 180 | 26,8 | металева |  | 180/ 26,8 |  |  |  |
| 39 | вул. П. Саксаганського, 3 |  | 562 | 75,8 | металева |  |  | 562 / 75,8 |  |  |
| 40 | вул. М.Лермонтова,3 |  | 180 | 26,8 | металева | 180/24,3 |  |  |  |  |
| 41 | вул. В.Смаль-Стоцького, 5 |  | 436 | 58,9 | металева |  |  |  | 436/58,9 |  |
| 42 | вул. А. Добрянського, 21 |  | 356 | 48,1 | шиферна |  | 356/ 48,1 |  |  |  |
| 43 | вул. О.Ольжича,19 |  | 352 | 47,5 | металева |  | 352/ 47,5 |  |  |  |
| 44 | вул. О.Ольжича, 29 |  | 351 | 47,4 | металева |  |  | 351/ 47,4 |  |  |
| 45 | вул. О.Ольжича, 34 |  | 260 | 35,2 | металева |  | 260/35,2 |  |  |  |
| 46 | вул. Є. Гребінки, 45 |  | 352 | 36,0 | шиферна | 352/36,0 |  |  |  |  |
| 47 | вул. Ю.Фучика, 22 |  | 365 | 49,3 | металева | 365/49,3 |  |  |  |  |
| 48 | вул. Л.Кобилиці, 63 |  | 280 | 37,8 | металева |  |  |  |  | 280/ 37,8 |
| 49 | вул. Л.Кобилиці,66 |  | 330 | 56,4 | металева |  |  |  | 330/56,4 |  |
|  | # Всього по КЖРЕП-9: |  | 26158 | 3545,9 |  | 3365/428,5 | 4829/633,4 | 6923/ 939,8 | 4419/ 483,0 | 7747/ 1061,2 |

| КЖРЕП-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Чорноморська,7 | 234 | 25,0 | черепична |  | 234/ 25,0 |  |  |  |
| 2 | вул. Миколаївська, 32 | 254 | 26,0 | шиферна |  | 254/ 26,0 |  |  |  |
| 3 | вул. А.Чехова, 29 | 620 | 74,4 | шиферна |  |  |  |  | 620/74,4 |
|  | Всього по КЖРЕП-11: | 1108 | 125,4 |  | - | 488/ 51,0 | - | - | 620/ 74,4 |

| ### КЖРЕП-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Українська, 2 | 1230 | 166,1 | металева |  |  |  | 1230/166,1 |  |
| 2 | вул. Сучавська, 2 | 290 | 51,5 | метелева | 210/31,5 |  |  |  |  |
| 3 | вул. Сучавська, 4 | 410 | 55,4 | металева |  |  | 410/ 55,4 |  |  |
| 4 | вул. А. Шептицького, 5 | 608 | 82,1 | мет/шифер |  |  |  | 608/82,1 |  |
| 5 | вул. А. Шептицького, 9 | 404 | 54,5 | шиферна |  |  |  |  | 404/ 54,5 |
| 6 | вул. А. Шептицького, 18 | 1530 | 206,5 | шиферна |  | 1530/206,5 |  |  |  |
| 7 | вул.М.Садовського,3 | 210 | 31,5 | металева | 290/51,5 |  |  |  |  |
| 8 | вул. М.Садовського, 10 | 412 | 55,6 | металева |  |  |  |  | 412/ 55,6 |
| 9 | вул. Р. Люксембург, 4 | 540 | 72,9 | мет/шиф. | 540/ 72,9 |  |  |  |  |
| 10 | вул. М.Садовського, 8 | 393 | 53,0 | металева |  |  | 393/ 53,0 |  |  |
| 11 | вул. Головна, 3 | 305 | 41,2 | металева | 305/41,2 |  |  |  |  |
| 12 | вул. Головна, 5 | 511 | 69,0 | металева | 511/69,0 |  |  |  |  |
| 13 | вул. Головна, 7 | 493 | 66,5 | металева | 493/66,5 |  |  |  |  |
| 14 | вул. Головна, 9 | 752 | 101,5 | металева |  |  | 752/ 101,5 |  |  |
| 15 | вул. Головна, 17 | 250 | 33,8 | металева |  | 250/33,8 |  |  |  |
| 16 | вул. Головна, 33 | 1390 | 187,6 | мет/шиф. |  |  |  |  | 1390/187,6 |
| 17 | вул. Головна, 35 | 2013 | 271,8 | металева |  |  |  |  | 2013/271,8 |
| 18 | І провулок Шкільний, 2 | 138 | 18,6 | шиферна |  |  |  |  | 138/ 18,6 |
| 19 | вул. Прутська, 21 | 207 | 28,0 | металева | 207/28,0 |  |  |  |  |
|  | ## Всього по КЖРЕП-12: | 12086 | 1 647,1 |  | 2556/360,6 | 1780/ 240,3 | 1555/ 209,9 | 1838/315,4 | 4357/588,1 |

| ### ПП “Житлосервіс” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### вул. Руська, 113 | 120 | 16,2 | металева |  |  | 120/ 16,2 |  |  |
| Всього по ПП “Житлосервіс” |  | 120 | 16,2 |  | - | - | 120/ 16,2 | - | - |

|  | ###### Разом по району | 39472 | 5 401,8 |  | 5443/789,1 | 7144/924,7 | 8699/1165,9 | 5449/798,4 | 12737/1723,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Шевченківський район

кв.м  / тис.грн.

| № з/п | Адреса об’єкта | Площа покрівлі м² | Орієнтовна вартість тис.грн. | Тип покрівлі | в тому числі по роках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| # КЖРЕП-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Сторожинецька,76 | 236 | 23,6 | шиферна |  | 236/ 23,6 |  |  |  |
| 2 | вул.29 Березня, 8 | 245 | 36,75 | металева |  |  |  | 245/36,75 |  |
| 3 | вул.29 Березня, 4 | 254 | 25,4 | шиферна |  | 254/25,4 |  |  |  |
| 4 | вул.29 Березня, 5 | 280 | 70,0 | шиферна |  |  |  | 280/70,0 |  |
| 5 | вул.29 Березня, 6 | 340 | 51,0 | металева |  |  |  | 340/51,0 |  |
| 6 | вул.29 Березня, 10 | 288 | 43,2 | металева |  |  |  | 288/43,2 |  |
| 7 | вул.29 Березня, 16 | 386 | 57,9 | металева |  |  |  | 386/57,9 |  |
| 8 | вул.29 Березня,38 | 458 | 68,7 | металева |  |  |  | 458/ 68,7 |  |
| 9 | Соборна площа,5 87 м ² виконано в 2008 р. | 1100 | 165,0 | металева |  | 1100/165,0 |  |  |  |
| 10 | вул. Червоноармійська, 90 | 353 | 52,95 | металева |  | 353 /52,95 |  |  |  |
| 11 | вул О.Богомольця, 4,6 307 м ² виконано в 2007 р. | 280 | 27,9 | металева |  |  |  | 280/ 27,9 |  |
| 12 | вул. Головна, 72 | 280 | 42,0 | металева |  | 280/42,0 |  |  |  |
| 13 | вул. З. Космодем’янської, 30 | 148 | 14,8 | шиферна |  | 148/ 14,8 |  |  |  |
| 14 | вул. Першотравнева, 14 | 459 | 68,85 | металева |  | 459/68,85 |  |  |  |
| 15 | вул. М. Кордуби, 8 | 493 | 73,95 | металева |  | 493/73,95 |  |  |  |
| 16 | вул. М. Кордуби, 12 | 495 | 74,25 | металева |  | 495/74,25 |  |  |  |
| 17 | вул. Садова,3-А | 485 | 120,0 | шиферна |  |  | 485/120,0 |  |  |
| 18 | провулок Нагірний , 5 | 367 | 36,7 | шиферна |  |  |  | 367/36,7 |  |
| 19 | вул. Братів Руснаків,17 | 338 | 50,7 | металева |  |  |  | 338/50,7 |  |
| 20 | вул. Канівська,47 | 199 | 48,75 | металева |  |  |  | 199/48,75 |  |
| 21 | вул. Пумнула,42 | 351 | 52,65 | металева |  |  |  | 351/52,65 |  |
| 22 | вул. О.Матросова,11 | 302 | 24,16 | черепична |  |  |  | 302/24,16 |  |
|  | Всього по КЖРЕП-5: | 8 137 | 1 209,21 |  | - | 3818/540,8 | 485/120,0 | 3834/548,41 | - |

| ### КЖРЕП-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Вербова,10 | 269 | 168,0 | металева |  |  |  |  |  | 269/168,0 |  |
| 2 | вул. Л.Українки, 6 | 219 | 262,0 | металева |  | 219/262,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | вул. Л.Українки, 4 | 197 | 235,0 | металева |  | 197/235,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | вул. Л.Українки, 10 | 240 | 209,0 | металева |  | 240/209,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | вул. Л.Українки, 12 | 224 | 268,0 | металева |  |  |  |  |  | 224/268,0 |  |
| 6 | вул. Л.Українки, 13 | 287 | 344,0 | металева |  |  |  |  |  | 287/344,0 |  |
| 7 | вул. Л.Українки, 15 | 569 | 682,0 | металева |  |  |  |  |  | 569/682,0 |  |
| 8 | вул. Л.Українки, 17 | 616 | 739,0 | металева |  |  |  |  |  | 616/739,0 |  |
| 9 | вул. Л.Українки, 19 | 200 | 240,0 | металева |  |  |  |  |  | 200/240,0 |  |
| 10 | вул. Л.Українки, 27 | 205 | 245,0 | металева |  |  |  |  |  | 205/245,0 |  |
| 11 | вул. Л.Українки, 31 | 143 | 170,0 | металева |  |  |  |  |  | 143/170,0 |  |
| 12 | вул. М.Пирогова, 5 | 207 | 248,0 | металева |  |  | 207/248,0 |  |  |  |  |
| 13 | вул. М.Пирогова, 25-27 | 280 | 172,0 | металева |  |  | 280/172,0 |  |  |  |  |
| 14 | вул. М.Ватутіна, 1 600 м ² виконано в 2007 р. | 585 | 200,0 | мет/череп. |  |  |  | 585/200,0 |  |  |  |
| 15 | вул. Сіді-Таль, 4 | 552 | 662,0 | черепична |  |  |  |  | 552/662,0 |  |  |
| 16 | вул. Нагірна, 24 | 132 | 122,0 | металева |  |  | 132/122,0 |  |  |  |  |
| 17 | вул. Головна, 38 | 287 | 344,0 | металева |  |  | 287/344,0 |  |  |  |  |
| 18 | вул. Головна, 40 | 289 | 347,0 | металева |  |  | 289/347,0 |  |  |  |  |
| 19 | вул. Головна, 42 | 304 | 365,0 | металева |  |  | 304/365,0 |  |  |  |  |
| 20 | вул. Головна, 48 | 578 | 577,0 | металева |  |  | 578/577,0 |  |  |  |  |
| 21 | вул. Київська, 3 | 122 | 145,0 | металева |  |  |  |  | 122/145,0 |  |  |
| 22 | вул. Київська, 5 | 196 | 235,0 | металева |  |  |  |  | 196/235,0 |  |  |
| 23 | вул. Тургенєва, 25 | 89 | 106,0 | металева |  |  | 89/106,0 |  |  |  |  |
| 24 | вул. Г.Сковороди, 21 | 281 | 338,0 | металева |  |  |  |  | 281/338,0 |  |  |
| 25 | вул. Є. Штейнбарга, 19 | 250 | 37,0 | металева |  | 250/37,0 |  |  |  |  |  |
| 26 | вул. Стрийська, 37 | 131 | 132,0 | металева |  |  | 131/132,0 |  |  |  |  |
|  | #### Всього по КЖРЕП-6: | 7 452 | 7 592,0 |  | - | 906/743,0 | 2 297/2 413,0 | 585/200,0 | 3664/4 236,0 |  |  |

| ПП ”Регіон-Центр” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Головна, 26 | 850 | 193,0 | черепична |  |  |  | 850/193,0 |  |
| 2 | вул. Головна, 4 | 1031 | 154,7 | металева |  |  |  | 1031/154,7 |  |
| 3 | вул. М.Горького, 5 | 457 | 100,5 | метал/шиф |  |  |  | 457/100,5 |  |
| 4 | вул. М.Горького, 6 | 125 | 18,7 | металева |  |  |  | 125/ 18,7 |  |
| 5 | вул. М.Горького, 11 121 м ² виконано в 2008 р | 600 | 90,0 | металева |  |  |  |  | 600/90,0 |
| 6 | вул. М.Горького, 13 | 260 | 39,0 | металева |  |  | 260/39,0 |  |  |
| 7 | вул. М.Горького, 15 | 448 | 67,2 | металева |  | 448/67,2 |  |  |  |
| 8 | вул. М.Горького, 19 | 305 | 45,8 | металева |  |  | 305/45,8 |  |  |
| 9 | вул. І.Богуна, 8 | 490 | 73,5 | металева |  | 490/ 73,5 |  |  |  |
| 10 | вул. І.Богуна.5 | 170 | 25,5 | металева |  | 170 / 25,5 |  |  |  |
| 11 | вул. В.Сімовича, 6 | 372 | 55,8 | металева |  |  |  |  | 372/55,8 |
| 12 | вул. М.Сімовича,16 | 145 | 21,8 | металева |  |  |  | 145/21,8 |  |
| 13 | вул. В.Сімовича, 10 | 408 | 81,6 | металева |  |  |  |  | 408/81,6 |
| 14 | вул. В.Сімовича, 30 | 280 | 42,0 | металева |  |  |  |  | 280/42,0 |
| 15 | вул. Ю.Гагаріна, 45 | 60 | 9,0 | металева |  |  | 60/9,0 |  |  |
| 16 | вул. О.Грибоєдова, 4 | 195 | 29,0 | металева |  |  | 195/29,0 |  |  |
| 17 | вул. П.Нахімова, 36 | 80 | 20,0 | металева |  |  | 80/20,0 |  |  |
| 18 | вул.Хотинських Комсомольців,5 | 250 | 36,0 | металева | 250/36,0 |  |  |  |  |
| 19 | вул.Хотинських Комсомольців,7 | 175 | 26,0 | металева | 175/26,0 |  |  |  |  |
| 20 | вул. Університетська,6 | 683 | 102,5 | металева |  |  |  |  | 683/102,5 |
| 21 | вул. Університетська,8 | 728 | 109,2 | металева |  |  |  |  | 728/109,2 |
| 22 | вул. Університетська, 24 | 436 | 65,4 | металева |  |  |  | 436/65,4 |  |
| 23 | вул. М.Вавілова, 5 252 м ² виконано в 2008 р | 120 | 18,0 | металева | 120/ 18,0 |  |  |  |  |
| 24 | вул. М.Вавілова, 12 | 80 | 20,0 | металева | 80/ 20,0 |  |  |  |  |
| 25 | вул. Г.Сковороди,8 | 160 | 27,0 | металева | 160/ 27,0 |  |  |  |  |
| 26 | вул. Г.Сковороди, 10 | 150 | 22,5 | металева | 150/ 22,5 |  |  |  |  |
| 27 | вул. Ю.Гагаріна, 31 | 250 | 37,5 | шиферна | 250/ 37,5 |  |  |  |  |
| 28 | вул. Надвірнянська, 2 | 238 | 35,9 | черепична | 238/ 35,9 |  |  |  |  |
| 29 | вул. О.Радищева,8 | 49 | 64,0 | металева | 49/ 64,0 |  |  |  |  |
| 30 | вул. Ч.Дарвіна,21 | 437 | 65,6 | металева |  | 437/65,6 |  |  |  |
| 31 | вул М.Заньковецької, 2 | 600 | 90,0 | металева |  | 600/90,0 |  |  |  |
| 32 | вул Бучацька,2 | 80 | 15,5 | металева |  |  | 80/15,5 |  |  |
| 33 | вул. Бережанська,6-В | 300 | 45,0 | черепична | 300/45,0 |  |  |  |  |
| 34 | вул. Обертинська, 6 | 350 | 52,0 | металева | 350/ 52,0 |  |  |  |  |
| 35 | площа Філармонії, 5 | 200 | 30,0 | металева |  |  | 200/30,0 |  |  |
| 36 | вул. 28 Червня, 43 | 161 | 24,2 | металева |  |  |  |  | 161/24,2 |
| 37 | вул. 28 Червня, 63 | 428 | 42,8 | шиферна |  |  |  | 428/42,8 |  |
| 38 | вул. 28 Червня, 75 | 183 | 27,5 | металева |  |  |  | 183/27,5 |  |
| 39 | вул. П.Нікітіна, 17 | 160 | 25,0 | металева | 160/ 25,0 |  |  |  |  |
| 40 | вул. П.Нікітіна, 41 | 450 | 110,6 | металева |  |  |  | 450/110,6 |  |
| 41 | вул. І.Богуна, 3 | 240 | 36,0 | металева |  | 240/36,0 |  |  |  |
| 42 | вул. І.Богуна, 15 | 242 | 36,3 | металева |  |  | 242/36,3 |  |  |
| 43 | вул. Переяславська, 4 | 360 | 54,0 | металева |  | 360/54,0 |  |  |  |
| 44 | вул. Переяславська, 6 | 500 | 75,0 | металева |  | 500/75,0 |  |  |  |
| 45 | вул. Переяславська, 8 | 580 | 87,0 | металева |  |  | 580/87,0 |  |  |
| 46 | вул. Переяславська, 9 | 314 | 31,4 | шиферна |  |  |  |  | 314 /31,4 |
| 47 | вул. Переяславська, 14 246 м ² виконано в 2004 р | 385 | 48,75 | металева |  |  | 385/48,75 |  |  |
| 48 | вул. Переяславська, 15 | 242 | 36,3 | металева |  | 242/ 36,3 |  |  |  |
| 49 | вул. Переяславська,19 | 70 | 10,5 | металева |  | 70/10,5 |  |  |  |
| 50 | вул. Переяславська, 24 | 300 | 45,0 | металева |  |  |  | 300/45,0 |  |
| 51 | вул. Переяславська, 32 | 150 | 22,5 | металева |  |  | 150/22,5 |  |  |
| 52 | вул. О.Новикова-Прибоя, 5 | 511 | 76,7 | металева |  | 511/76,7 |  |  |  |
| 53 | вул. Б.Хмельницького, 5 | 267 | 40,0 | металева |  |  |  |  | 267/40,0 |
| 54 | вул. Б.Хмельницького, 11 | 140 | 21,0 | металева |  |  |  |  | 140/21,0 |
| 55 | вул. Б.Хмельницького, 24 | 274 | 47,1 | металева |  |  |  | 274/47,1 |  |
| 56 | вул. Б.Хмельницького, 54 | 380 | 57,0 | металева |  |  |  | 380/57,0 |  |
| 57 | вул. Б.Хмельницького, 56 | 435 | 65,3 | металева |  |  | 435/65,3 |  |  |
| 58 | вул. Б.Хмельницького, 68 | 300 | 45,0 | металева |  |  |  |  | 300/45,0 |
| 59 | вул. Л.Толстого, 3 | 200 | 30,0 | металева |  | 200/30,0 |  |  |  |
| 60 | вул. Л.Толстого, 4 190 м ² виконано в 2006 р. | 200 | 30,0 | металева |  |  |  |  | 200/30,0 |
| 61 | вул. Л.Толстого, 5 | 205 | 30,8 | металева |  | 205/30,8 |  |  |  |
|  | Всього по ПП ”Регіон-центр” | 19 279 | 3 084,95 |  | 2732/519,5 | 4 513/671,1 | 2 972/448,15 | 4 609/773,5 | 4 453/672,7 |

| КЖРЕП-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | вул. Ю.Федьковича, 14 | 241 | 168,2 | черепична | 241/168,2 |  |  |  |  |
| 2 | просп. Незалежності, 54 | 845 | 215,1 | шиферна |  |  |  | 845/215,1 |  |
| 3 | просп. Незалежності, 70 | 850 | 141,9 | шиферна |  |  | 850/141,9 |  |  |
| 4 | вул М.Фрунзе, 1–А | 480 | 84,3 | шиферна | 480/84,3 |  |  |  |  |
| 5 | вул М.Фрунзе, 4 | 250 | 172,0 | черепична | 250/172,0 |  |  |  |  |
| 6 | вул О.Гузар, 17 | 160 | 48,5 | металева | 160 /48,5 |  |  |  |  |
| 7 | вул О.Суворова, 22 | 170 | 46,5 | металева | 170/46,5 |  |  |  |  |
| 8 | вул. Ю.Федьковича,31 | 242 | 169,6 | черепична | 242/169, |  |  |  |  |
| 9 | просп. Незалежності, 66 | 850 | 141,9 | шиферна | 850/141, |  |  |  |  |
| 10 | вул Ф.Достоєвського, 2-А | 289 | 200,3 | черепична | 289/200,3 |  |  |  |  |
| 11 | вул В.Чапаєва, 1 | 350 | 60,8 | металева | 350/60,8 |  |  |  |  |
| 12 | вул. Ю.Федьковича, 26 | 232 | 132,4 | черепична | 232/132,4 |  |  |  |  |
| 13 | вул. Ю.Федьковича, 2-А | 378 | 58,4 | шиферна | 378/58,4 |  |  |  |  |
|  | Всього по КЖРЕП-14 | 5 283 | 1 639,9 |  | 3588/1282,9 | - | 850/ 141,9 | 845/ 215,1 | - |
|  | Всього по Шевченківському району | 40 151 | 13 526,06 |  | 6320/1802,4 | 9237/1954,9 | 6604/3123,05 | 9873/1737,01 | 8117/4 908,7 |

##### Садгірський район

кв.м  / тис.грн.

| № з/п | Адреса об’єкта | Площа покрівлі м² | Орієнтовна вартість тис.грн. | Тип покрівлі | в тому числі по роках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| # КЖРЕП-15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. 26 Бакинських комісарів, 7 | 80 | 32,0 | металева |  |  |  |  | 80/ 32,0 |
| 2 | вул. 26 Бакинських комісарів,22 | 188 | 39,0 | шиферна |  | 188/ 39,0 |  |  |  |
| 3 | вул. Учительська, 47 | 97 | 38,8 | металева |  |  | 97/ 38,8 |  |  |
| 4 | вул. 26 Бакинських комісарів,24 | 80 | 16,8 | шиферна |  | 80/ 16,8 |  |  |  |
| 5 | вул. Фестивальна, 4 | 167 | 34,7 | шиферна |  | 167/ 34,7 |  |  |  |
| 6 | вул. Заводська, 7 | 2800 | 895,0 | шиферна |  |  |  | 2800/895 |  |
| 7 | вул. Дунайська, 60 | 94 | 30,0 | металева |  |  |  | 94/ 30,0 |  |
| 8 | вул. Заводська,11-Б | 250 | 75,0 | шиферна |  | 250/75,0 |  |  |  |
| 9 | вул. Заводська, 9 | 377 | 75,4 | шиферна |  | 377/75,4 |  |  |  |
| 10 | вул. Заводська, 60 | 132 | 73,0 | шиферна |  |  | 132/73.0 |  |  |
| 11 | вул. Заводська, 62 | 119 | 67,0 | шиферна |  |  | 119/67,0 |  |  |
| 12 | вул. В.Александрі, 19 | 168 | 50,4 | шиферна |  | 168/50,4 |  |  |  |
| 13 | вул. В.Александрі, 38-А | 172 | 36,0 | шиферна |  | 172/ 36,0 |  |  |  |
| 14 | вул. Д.Вишневецького, 6 | 193 | 92,0 | шиферна | 193/92,0 |  |  |  |  |
| 15 | вул. Д.Вишневецького, 9 | 198 | 91,5 | шиферна | 198/91,5 |  |  |  |  |
| 16 | вул.Д.Вишневецького, 10 | 251 | 77,5 | шиферна |  | 251/ 77,5 |  |  |  |
| 17 | вул.І.Карбулицького,2-А (ЖБТ) | 1489 | 487,0 | шиферна |  |  |  | 1489/487 |  |
| 18 | вул. Хотинська, 4-Б | 768 | 179,8 | шиферна |  |  |  | 768/179,8 |  |
| 19 | вул. Хотинська, 4-В | 564 | 118,5 | шиферна |  |  |  | 564/118,5 |  |
| 20 | вул. Хотинська, 4-Г | 445 | 114,4 | шиферна |  |  |  | 445/114,4 |  |
| 21 | вул. Хотинська, 4-І | 437 | 220,5 | череп/мет |  |  |  | 437/220,5 |  |
| 22 | вул. Хотинська, 4-Ж | 472 | 94,4 | шифер/мет |  |  |  | 472/ 94,4 |  |
| 23 | вул. Хотинська, 4/2 | 680 | 246,8 | шиферна |  |  |  |  | 680/246,8 |
| 24 | вул. Хотинська, 4/12 | 1087 | 430,4 | шиферна |  |  |  |  | 1087/430,4 |
| 25 | вул. М.Тореза, 20 | 139 | 45,5 | шиферна |  |  |  | 139/45,5 |  |
| 26 | вул. М.Тореза, 158 | 611 | 226,0 | шиферна |  |  | 611/ 226,0 |  |  |
| 27 | вул. Чудейська, 2 | 160 | 36,8 | шиферна |  | 160/ 36,8 |  |  |  |
| 28 | вул. Привокзальна, 11-А | 97 | 14,6 | шиферна |  |  |  | 97/ 14,6 |  |
| 29 | вул. Демократична, 2 | 355 | 264,0 | шиферна | 355/264,0 |  |  |  |  |
| 30 | вул. Юнацька, 2 | 108 | 19,5 | металева |  |  |  | 108/ 19,5 |  |
| 31 | 2пров.Демократичний, 4 | 178 | 26,7 | шиферна |  | 178/ 26,7 |  |  |  |
| 32 | вул. Кубанська, 12 | 104 | 41,6 | металева |  |  |  |  | 104/41,6 |
| 33 | пров. Старожучківський,6 | 144 | 56,0 | шиферна |  |  | 144/ 56,0 |  |  |
| 34 | пров. Поштовий, 5 | 87 | 17,4 | шиферна |  |  |  | 87/ 17,4 |  |
| 35 | вул. Перемоги, 3 | 144 | 32,0 | металева |  |  |  |  | 144/32,0 |
| 36 | вул. Перемоги, 4 | 199 | 47,8 | шифер/мет |  |  |  | 199/ 47,8 |  |
| 37 | вул. Перемоги, 5 | 207 | 67,5 | металева |  |  |  |  | 207/47,8 |
| 38 | вул. Перемоги, 21 | 145 | 45,0 | шиферна |  |  | 145/ 45,0 |  |  |
| 39 | вул. С.Галицького, 5 | 80 | 32,0 | шиферна |  |  |  |  | 80/32.0 |
| 40 | вул. С.Галицького, 9 | 82 | 16,4 | шиферна |  |  |  | 82/ 16,4 |  |
| 41 | вул. С.Галицького, 18 | 303 | 106,5 | металева |  | 303/106,5 |  |  |  |
| 42 | вул. С.Галицького, 32 | 76 | 30,4 | шиферна |  |  |  |  | 76/30,4 |
| 43 | вул. Перемоги, 2 | 152 | 30,4 | металева |  |  |  |  | 152/ 30,4 |
| 44 | вул. Учительська, 67 | 154 | 40,8 | шиферна |  |  |  |  | 154/ 40,8 |
| 45 | вул. Учительська, 92 | 98 | 19,6 | шиферна |  |  |  | 98/ 19,6 |  |
| 46 | 1пров.Учительський,12 | 93 | 45.0 | шиферна | 93/45,0 |  |  |  |  |
| 47 | вул. Вереснева, 1 | 549 | 109,8 | шиферна |  | 549/109,8 |  |  |  |
|  | Всього по КЖРЕП № 15 | 15573 | 4967,5 |  | 839/ 492,5 | 2843/ 684,6 | 1248/ 505,8 | 7879/2320,4 | 2764/ 964,2 |

|  | ###### Всього по району | 15573 | 4967,5 |  | 839/ 492,5 | 2843/ 684,6 | 1248/ 505,8 | 7879/2320,4 | 2764/ 964,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Зведені обсяги   робіт по об”єктах   житлового фонду м. Чернівців  на  2010-2014 роки

з  реконструкції та капітального  ремонту покрівель схилових дахів

кв.м  / тис.грн.

| № з/п | Перелік підприємств | Площа покрівлі кв.м | Орієнтовна вартість тис.грн. | в тому числі по роках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Першотравневий район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # КЖРЕП-9 | 27783 | 3696,1 | 3865/511,5 | 4829/633,4 | 6923/ 939,8 | 4419/ 550,2 | 7747/ 1061,2 |
| 2 | КЖРЕП-11 | 1108 | 125,4 | - | 488/ 51,0 | - | - | 620/ 74,4 |
| 3 | ## КЖРЕП-12 | 11586 | 1 564,1 | 2056/277,6 | 1780/ 240,3 | 1555/ 209,9 | 1838/248,2 | 4357/588,1 |
| 4 | ПП “Житлосервіс” | 120 | 16,2 | - | - | 120/ 16,2 | - | - |
|  | Разом по району | 40597 | 5 401,8 | 5921/789,1 | 7097/924,7 | 8598/1165,9 | 6257/ 798,4 | 12724/1723,7 |
| Шевченківський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЖРЕП-5 | 8 137 | 1 209,21 | - | 3818/540,8 | 485/120,0 | 3834/548,41 | - |
| 2 | КЖРЕП-6 | 7 452 | 7 592,0 | - | 906/743,0 | 2 297/2 413,0 | 585/200,0 | 3664/4 236,0 |
| 3 | ПП ”Регіон-центр” | 19 279 | 3 084,95 | 2732/519,5 | 4 513/671,1 | 2 972/448,15 | 4 609/773,5 | 4 453/672,7 |
| 4 | КЖРЕП-14 | 5 283 | 1 639,9 | 3588/1282,9 | - | 850/ 141,9 | 845/ 215,1 | - |
|  | Разом по району | 40 151 | 13 526,06 | 6320/1802,4 | 9237/1954,9 | 6604/3123,05 | 9873/1737,01 | 8117/4 908,7 |
| # Садгірський район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЖРЕП № 15 | 15573 | 4967,5 | 839/ 492,5 | 2843/ 684,6 | 1248/ 505,8 | 7879/2320,4 | 2764/ 964,2 |
|  | Разом по району | 15573 | 4967,5 | 839/ 492,5 | 2843/ 684,6 | 1248/ 505,8 | 7879/2320,4 | 2764/ 964,2 |

|  | ###### Всього по місту | 96 321 | 23 895,36 | 13080/3084,0 | 19177/3564,2 | 16450/4794,75 | 24009/4855,81 | 23605/7596,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Секретар міської ради                                                                                          Т.Єремічук