# Затверджено

Рішення 58 сесії міської ради V скликання

14.10.2010  № 1462

П Р О Г Р А М А

з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних

установ комунальної власності м. Чернівців на 2011-2014 роки

Вступ

Програма з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців на 2011-2014 роки розроблена на виконання вимог Закону України  “Про енергозбереження”
(із змінами та доповненнями), завдань «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», з урахуванням вимог Концепції комплексної Державної програми модернізації комунальної теплоенергетики на              2009–2013 роки, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів» № 1567-р від 17.12.2008 р., Комплексної програми з енергозбереження 
м. Чернівців на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням 47 сесії міської ради \/ скликання № 1198 від 24.12.2009р.

Програма спрямована на:

- виявлення резервів з енергозбереження у багатоповерхових житлових будинках та будівлях бюджетних установ міста Чернівці шляхом проведення енергетичного обстеження;

- розробку заходів з ефективного  (раціонального) використання  паливно-енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат в житлово-комунальному господарстві міста, шляхом реалізації технічних, інноваційних  рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів з енергозбереження у сфері житлово-комунального господарства;

- розробку енергетичних паспортів будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців з присвоєнням будівлям класу енергоефективності.

# Визначення проблем,

### на розв’язання яких спрямована програма енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців на 2011-2014 роки

# 1. Загальні проблеми

Загальною проблемою, на розв’язання якої спрямована Програма - це наявність в тепловому господарстві міста значних витрат під час подачі теплоносія та втрат  енергоносіїв безпосередньо у споживачів теплової енергії за рахунок:

- використання обладнання з низьким коефіцієнтом корисної дії;

- зношеності теплоізоляції трубопроводів;

- зношеності мереж енергопостачання;

- низького рівня культури енергоспоживання;

- значних втрат тепла через огороджувальні конструкції;

- відсутності засобів обліку і регулювання споживання енергоносіїв.

Окрім цього, проблемами в житлово-комунальному господарстві 
м.Чернівців є:

- відсутність комплексної системи впровадження сучасних  енергоефективних технологій і технічних засобів енергозбереження, які  підтверджені техніко-економічним обґрунтуванням та проектним рішенням;

- відсутність умов економічної зацікавленості на підприємствах житлово-комунального господарства до підвищення ефективності використання енергоресурсів.

1.1 Характеристика житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців

Житловий фонд міста станом на 01.10.2010 року налічує 22152 будинків, у тому числі комунальної власності територіальної громади м. Чернівців -  3020 будинків (2,148 млн.кв.м.), з них: багатоповерхових (5 поверхів і  більше ) – 446 будинків.

З центральним опаленням налічується 629 будинки, в т.ч.:                        474 будинки комунальної власності, ОСББ, ЖБК, ЖБТ – 122, відомчі -  32.

Окрім цього, 151  будівля комунальної власності бюджетних установ.

Холодне водопостачання і каналізацію мають 83 % житлового фонду. Централізоване гаряче водопостачання в місті відсутнє, лише незначний відсоток закладів (5 будівель) освіти і охорони здоров’я та один готель отримують гарячу воду.

Переважна частина житлового фонду, яка побудована в 50-80 роках  минулого століття, не відповідає сучасним  вимогам енергозаощадження,  відповідно у цих будівлях  низький рівень енергозбереження. Втрати теплової енергії через основні конструктивні елементи будівель (стіни, покрівлі) складають до 30%.

Зменшення  енергоспоживання будівель можливо досягнути за рахунок  теплової санації огороджуючих конструкцій (суміщених покрівель і зовнішніх стін).

Заміна вводів теплопостачання до житлових будинків із застосуванням попередньо ізольованих труб, впровадження засобів обліку та регулювання сприяє зниженню фактичного споживання теплової енергії у житлових будинках 15-20%, а в окремих випадках до 30%.

Від ефективності технічних рішень, застосованих під час термомодернізації житлового фонду, залежить і кінцевий результат.

Комплексний підхід до впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному секторі, в першу чергу, утеплення будинків, дозволить майже на 50 % зменшити витрати енергоресурсів.

Одним із першочергових кроків енергозбереження є проведення енергоаудиту і обовязкового оформлення енергетичного паспорта окремо для кожної будівлі.

2. Шляхи розв’язання проблемних питань з енергоаудиту

2.1. Напрями розв’язання проблемних питань з енергоаудиту

Визначення шляхів розв’язання проблемних питань з енергоаудиту житлових будинків та будівель бюджетних установ  міста базуються на принципах системності, комплексності, технічної та  економічної спроможності.

Проблеми передбачено розв’язати завдяки реалізації заходів за наступними напрямами:

- організаційного характеру;

- технічного (технологічного) характеру.

Напрям організаційного характеру включає науково-технічне, організаційне забезпечення з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців.

Науково-технічне забезпечення передбачає  дослідження за допомогою  новітніх технологій і обладнання, з метою виявлення шляхів направлених на скорочення  витрачання енергетичних та матеріальних ресурсів.

Організаційне забезпечення передбачає  координацію роботи виконавчого комітету Чернівецької міської ради, районних у місті Чернівцях рад, департаментів житлово-комунального господарства та економіки міської ради, бюджетних установ, підприємств і організацій, які виконуватимуть енергоаудит об’єктів, включених в Програму з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців на 2011-2014 роки.

Організацію виконання заходів цієї Програми здійснюють районні у місті Чернівцях ради та бюджетні установи комунальної власності, відповідно до своїх повноважень.

Проведення енергетичного аудиту та узагальнення результатів здійснюють відповідні організації, які мають дозвіл Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів (далі – НАЕР) на проведення енергетичного обстеження.

Оперативне керування виконанням заходів Програми здійснює відділ енергоменеджменту управління соціально-економічного розвитку департаменту економіки міської ради.

Контроль за виконанням реалізації заходів Програми здійснює виконавчий комітет Чернівецької міської ради.

Напрям технічного (технологічного)  характеру включає дослідження стану (енергоаудит) житлових будинків комунальної власності,  в першу чергу, які отримують централізоване теплопостачання та будівель бюджетних установ  комунальної власності м. Чернівців.

2.2. Визначення основних положень енергоаудиту

Енергетичне обстеження (енергоаудит) - це одна із форм проведення державної політики у сфері енергозбереження, яка полягає в наданні допомоги підприємствам, організаціям та установам міста (далі- підприємствам) в підвищенні ефективності використання ними паливно-енергетичних ресурсів шляхом технічних обстежень та розробки рекомендацій по впровадженню організаційних, правових, технічних і технологічних заходів з енергозбереження, а також надання допомоги у розробці науково-обгрунтованих норм та нормативів питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів. Енергетичне обстеження проводиться спеціалізованими організаціями на договірних засадах за згодою керівників підприємств або за дорученням НАЕР.

Для проведення енергоаудиту необхідно:

    - Визначити перелік організацій здатних провести енергетичні обстеження згідно з умовами програми.

    - Заключити угоди на проведення енергоаудиту з організаціями за адресами визначеними у Програмі.

    - Провести аналіз звітів та визначити організації, які би виконали умови угоди та запропонували найбільш економічно ефективні заходи.

    - Відкоригувати умови угоди на проведення енергоаудиту враховуючи раніше отримані данні звітів з енергетичного обстеження.

Такий процес має повторюватися кожен рік до завершення реалізації Програми.

Енергетичне обстеження включає:

- первинне обстеження підприємства або будівлі як споживача паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР),  його основних підрозділів та технологічних  процесів  з  використанням  енергії,  що передбачає проведення розрахунків енергоспоживання для кожного  виду  енергії та  видачу  рекомендацій  щодо  використання  тих  чи  інших видів тарифів,  аналіз витрат коштів,  долі енерговитрат в  собівартості продукції та послуг;

- створення карти використання ПЕР, аналіз енергоспоживання в окремих технологічних процесах, підрозділах та обладнанні;

- оцінка ефективності використання ПЕР,  аналіз їх  фактичних витрат  і порівняння з діючими нормами та нормативами,  підготовка пропозицій щодо їх зменшення;

- формування  переліку шляхів та засобів економії витрат ПЕР на підприємстві або будівлі;

- розробка пріоритетних заходів щодо енергозбереження (з техніко-економічним обґрунтуванням);

- оформлення технічного звіту.

Енергетичне  обстеження підприємств або будівель, незалежно від підпорядкованості та форм власності, проводиться атестованими спеціалізованими організаціями.

Під спеціалізованими організаціями слід розуміти підприємства і організації, основним видом діяльності яких є проведення енергетичних обстежень, що визначається статутом підприємства, і які атестовані НАЕР на їх виконання.

Надання спеціалізованим організаціям дозволу на право проведення енергетичного обстеження Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів є актом визнання їх професійних якостей, а їх висновки є однією з підстав для перегляду норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на обстежених підприємствах.

Енергетичне  обстеження  повинно  проводитися  згідно  з загальною  методологією  енергетичного менеджменту з використанням спеціальних  приладів  та  обладнання,  що  дозволяють  виконувати необхідні виміри.

2.3. Перелік нормативних документів,

якими регулюються загальні питання з проведення енергетичного обстеження

- Положенням  про порядок організації енергетичних обстежень, затвердженого наказом Держкоменергозбереження від 09.04.1999р. № 27 із змінами і доповненнями, зареєстровано в Мін’юсті 12.05.1999р. за №301/3594.

- Порядком  організації та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств, затвердженого наказом Державного Комітету України з енергозбереження 15.09.1999р. № 78 із змінами і доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.1999р. за № 871/4164.

- Тимчасовим положенням про порядок проведення енергетичного обстеження підприємств і атестації спеціалізованих організацій на право його проведення, затвердженого наказом Державного комітету України з енергозбереження від 12.05.1997р. № 49 із змінами і доповненнями, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.09.1997р.
за № 375/2179.

2.4. Вимоги до проведення енергетичного обстеження

При виконанні енергетичного аудита житлових будинків з централізованим теплопостачанням та будівель бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців здійснюється визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів для будівель під час їх експлуатації, що включає наступне:

- проведення аналізу архітектурно-планувальних рішень, встановлення теплотехнічних показників теплоізоляційної оболонки будинку та енергетичних характеристик інженерного обладнання;

- виявлення структури енерговитрат на потреби опалення, вентиляції, гарячого водопостачання, освітлення та інші потреби упродовж опалювального періоду;

- визначення відповідності фактичних питомих тепловитрат норма-тивним значенням;

- визначення потенціалу енергозбереження;

- розробка обґрунтованих рекомендацій з підвищення рівня енергетичної  ефективності будівель – комплексу технічних, організаційних і експлуатаційних заходів, які приводять до зниження витрат теплової і інших видів енергії за умови обов’язкового забезпечення оптимальних кліматичних і інших умов життєдіяльності людини у приміщеннях будівлі.

Одночасно необхідно також приймати до уваги, як відбувається управління і експлуатація будівлі і його інженерних систем.

2.5. Оформлення результатів енергетичного обстеження

Результатом енергетичного обстеження є розроблена енергоаудитором наступна документація:

- Технічний звіт.

- Енергетичний паспорт будівлі, який складається згідно з вимогами чинної нормативної документації (ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель, К.2006).

- Присвоєння будівлі класу енергоефективності  (ДБН  В.2.6-31:2006 Додаток Ф).

Розрахунки економічної ефективності інвестиційних проектів здійснюются керуючись Методичними рекомендаціями оцінки економічної ефективності інвестицій в енергозберігаючі проекти на підприємствах житлово-комунального господарства, які розроблені Проблемним інститутом нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу (м. Київ 2007рік 2 редакція).

2.6. Методика проведення енергетичних обстежень

Методика проведення енергоаудиту базується на певному стандартному алгоритмі, який забезпечить як найбільш ефективну роботу аудитора, так і можливість ефективного залучення інших аудиторів на визначених етапах роботи.

Загальні вимоги до стратегії енергетичного обстеження відображають:

- можливість її застосування для всіх типів виробництва і господарств;

- облік усіх видів енергії;

- можливість визначення етапів для продовження роботи або її припинення;

- можливість її використання як бази для співробітництва між різними аудиторами.

Для реалізації стратегії обстеження прийнято наступний порядок проведення енергетичного обстеження:

- Збір документальної інформації

Збір інформації, який здійснює енергоаудитор, поділяють на два етапи.

На першому етапі, при роботі безпосередньо на об’єкті , визначаються основні характеристики обстежуваного об’єкта: загальні відомості про нього, організаційна структура, перелік основних підрозділів, складаються графіки помісячних обсягів споживання енергоресурсів, враховуються ціни на енергоресурси, складається баланс енергоспоживання за структурними підрозділами, оцінюється фінансовий стан обєкта.

На другому етапі проводиться аналіз отриманих даних. Будується узагальнена карта енергоспоживання за окремими підрозділами та основними енергоємними технологічними процесами, попередньо оцінюється потенціал енергозбереження, визначається перелік необхідних даних, які необхідно отримати інструментальним обстеженням енерговикористовуючого обладнання.

- Інструментальне обстеження

Інструментальне обстеження проводиться для відтворення інформації, недостатньої для оцінки ефективності енерговикористання, або при виникненні сумнівів щодо достовірності наданої інформації. При інструментальному обстеженні застосовуються стаціонарні або переносні спеціалізовані прилади, при цьому слід максимально використовувати наявні на досліджуваному об’єкті  системи обліку енергоресурсів.

- Обробка та аналіз отриманої інформації

Вся інформація, отримана з попередньо отриманих інформаційних документів та інструментального обстеження, є вихідною для аналізу ефективності енерговикористання. Під час аналізу визначається:

- склад об’єктів для яких буде проводитись розробка енергозберігаючих заходів;

- визначаються для кожного об’єкта фактори, які впливають на споживання енергії;

- розраховується фактичне питоме енергоспоживання енергоносіїв з врахуванням обсягів випуску продукції, виконання робіт, надання послуг;

- фактичне значення питомого енергоспоживання порівнюється з нормативними (номінальними) значеннями, після чого робиться висновок про ефективність енергоспоживання;

- визначаються прямі втрати енергоносіїв за рахунок витоків, недозавантаження, втрат, простоїв, неправильної експлуатації, невідповідності необхідним технологічним параметрам.

- Розробка рекомендацій з енергозбереження

При розробці рекомендацій необхідно:

- розрахувати потенційну річну економію енергоресурсів та визначити обсяги економії коштів;

- визначити технічні засоби реалізації пропонованих заходів з енергозбереження, визначити перелік обладнання необхідного для реалізації проектів, оцінити його вартість;

- визначаються фінансові затрати на реалізацію енергозберігаючих проектів та термін окупності проектів.

Після оцінки економічної ефективності всі рекомендації класифікуються за трьома критеріями:

- безвитратні та маловитратні, які здійснюються самостійно власником об’єкта поточної діяльності;

- середньовитратні, які здійснюються, як правило, за рахунок власних коштів власника об’єкта;

- високовитратні, що вимагають додаткових інвестицій і здійснюються, як правило, з залученням інвестицій.

По закінченню аналізу формується кінцевий перелік енергозберігаючих заходів, який подається на розгляд замовнику для подальшої реалізації.

- Оформлення звіту

Звіт з проведення енергетичного обстеження повинен містити описову та аналітичну частину. В описовій частині надається вся інформація щодо енерговикористання обстежуваного об’єкта , а також характеристика об’єкта. В аналітичній частині наводяться фізичний та фінансово-економічний аналізи ефективності енерговикористання, описуються енергозберігаючі рекомендації і порядок їх виконання. Приводиться перелік обладнання, яке необхідне для реалізації енергозберігаючого проекту, приводиться розрахунок економії та терміну окупності проектів.

Необхідно врахувати, що кінцевий перелік енергозберігаючих проектів з оцінкою можливої економії виноситься на початок звіту та оформлюється у вигляді загального резюме по роботі.

Звіт повинен містити додатки, в яких викладені детальні розрахунки,
технічні характеристики обладнання та інші довідково-інформаційні матеріали.

3. Мета Програми

Головною метою Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців на 2011-2014 роки є:

- виявлення шляхів підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в житлових будинках комунальної власності та будівлях  установ бюджетної сфери 
м. Чернівців;

- повний енергетичний аудит житлових будинків з центральним опаленням та будівель бюджетної сфери;

- розробка рекомендації щодо досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня енергозбереження в багатоповерхових житлових будинках та комунальних установах м.Чернівців за рахунок системного і комплексного вирішення завдань Програми.

4. Завдання Програми

Завданнями  Програми передбачається енергетичний аудит житлових будинків, які отримують централізоване теплопостачання, та будівель бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців, відповідно корегування комплексної програми з енергозбереження м. Чернівців на 2011-2014 роки та Схеми теплопостачання м. Чернівців шляхом:

- розроблення енергетичних паспортів житлових будинків та будівель бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців;

- присвоєння класу енергоефективності обстеженим будинкам;

- виявлення у процесі обстеження шляхів найбільш ефективних заходів з енергозбереження, інноваційних технічних, технологічних, економічних рішень для будівель житлового фонду та бюджетної сфери комунальної власності, що в свою чергу дасть скорочення втрат теплової енергії та витрат на її виробництво.

5. Перелік показників, за якими здійснюватиметься

оцінка досягнення мети Програми

Завданням Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців на 2011- 2014 роки передбачається вирішення проблем шляхом комплексного підходу до впровадження енергозберігаючих технологій у житлово-комунальному секторі та бюджетній сфері. Визначення першочергових заходів (робіт)  з реконструкції та капітального ремонту будівель спрямованих на енергозбереження.

Кінцева оцінка досягнення мети, на реалізацію якої спрямована Програма, здійснюватиметься на основі кількісних та якісних показників, таких як зменшення втрат та питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (газ, електроенергія), енергоємності продукції, робіт і послуг у сфері житлово-комунального господарства і бюджетній сфері, забезпечення  наскрізного обліку  і контролю вироблення, транспортування та рівномірного споживання теплової енергії.

6. Періоди виконання Програми

Програму з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців на 2011-2014 роки передбачено виконати за два періода.

За перший період 2011-2014 років передбачається (додаток 3):

- забезпечити енергоаудит 161 житлового будинку комунальної власності і 151 будівлі організацій і установ бюджетної сфери;

-  присвоїти клас енергоефективності будівлям, де здійснено енергоаудит;

- розробити енергетичні паспорти на житлові будинки та будівлі бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців;

- реалізувати заходи, спрямовані на виконання результатів енергоаудиту.

Будівлі, які не включені до переліку Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців на 2011-2014 роки та обсяги вартості енергоаудиту, визначаються  на наступні роки відповідно до завдань Енергетичної стратегії України  на період до 2030 року.

На 2015-2019 роки передбачається:

- коригування Програми з енергетичного аудиту будівель житлового 
фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців 
на 2011-2014 роки;

- завершити проведення енергоаудиту і впровадження енергопаспорта житлового фонду комунальної власності територіальної громади міста Чернівців;

- завершити проведення енергоаудиту і впровадження енергопаспорта об’єктів теплового господарства міста.

7. Заходи, спрямовані на виконання результатів енергоаудиту

За результатами розгляду звітів з енергоаудиту передбачається здійснити наступні заходи:

- теплова санація стін житлових будинків;

- влаштування пінополіуретанових покрівель;

- заміна вводів теплопостачання до житлових будинків та внутрішньобудинкових мереж із застосуванням попередньо-ізольованих труб;

- встановлення будинкових автоматизованих приладів обліку та регулювання споживання теплової енергії та холодної води з GSM зв’язком;

- впровадження енергозберігаючих світильників в житлових будинках (установка світлодіодних ламп, фотореле та іншого обладнання для регулювання освітлення місць загального користування тощо);

- інші заходи, визнані за результатами розгляду звітів з енергетичних обстежень, як найбільш економічно ефективні.

8. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснити за рахунок коштів міського та районних в місті бюджетів, а також інших коштів, залучених відповідно до чинного законодавства.

Обсяг фінансування заходів Програма з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців на 2011-2014 роки складає 3006,00 тис. грн.

### Узагальнені обсяги

Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності
м. Чернівців на 2011-2014 роки

| тис.грн. / будівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Загальні обсяги |  |  | у тому числі по роках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (районів, бюджетних установ) | Потреба в коштах на аудит | Кількість будівель |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |
| 1 | ВСЬОГО по м.Чернівці | 3006 | 334 |  | 810 | 90 |  | 990 |  | 110 |  | 675 |  | 75 |  | 531 |  | 59 |  |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд | 1566 | 174 |  | 387 | 43 |  | 585 |  | 65 |  | 414 |  | 46 |  | 180 |  | 20 |  |  |
|  | з них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Шевченківський район | 792 | 88 |  | 333 | 37 |  | - |  | - |  | 324 |  | 36 |  | 135 |  | 15 |  |  |
| 2.2 | Першотравневий район | 603 | 67 |  | 36 | 4 |  | 567 |  | 63 |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 2.3 | Садгірський район | 171 | 19 |  | - | - |  | 36 |  | 4 |  | 90 |  | 10 |  | 45 |  | 5 |  |  |
| Будівлі бюджетної сфери комунальної власності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Виконавчі органи міської ради | 54 | 6 |  | 54 | 6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 4 | Управління освіти | 990 | 110 |  | 351 | 39 |  | 288 |  | 32 |  | 261 |  | 29 |  | 90 |  | 10 |  |  |
| 5 | Управління охорони здоров”я (11 з ЦО) | 144 | 16 |  | - | - |  | 99 |  | 11 |  | - |  | - |  | 45 |  | 5 |  |  |
| 6 | Відділ у справах сім”ї та молоді міської ради | 9 | 1 |  | 9 | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 7. | Управління праці та соціального захисту населення | 9 | 1 |  | 9 | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 8 | Управління культури | 180 | 20 |  | - | - |  | 18 |  | 2 |  | - |  | - |  | 162 |  | 18 |  |  |
| 9 | Управління з питань фізичної культури та спорту | 54 | 6 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 54 |  | 6 |  |  |
| Разом по бюджетним установам: |  | 1440 | 160 |  | 423 | 47 |  | 405 |  | 45 |  | 261 |  | 29 |  | 351 |  | 39 |  |  |

Обсяги видатків на фінансування організаційно-технічних заходів Програми, наведені в переліку об’єктів Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців на 2011-2014 роки, спрямованих на виконання  Програми енергетичного аудиту багатоповерхових будинків та комунальних установ 
м. Чернівців на 2011 – 2014 роки (додаток 1, 2), є орієнтовними і щорічно визначаються при формуванні показників міського та районних в місті бюджетів на наступний бюджетний рік.

Головними розпорядниками коштів визначаються  районні у місті Чернівцях ради, управління міської ради: освіти, культури, охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, з питань фізичної культури та спорту та відділ у справах сім'ї та молоді міської ради.

9. Моніторинг та контроль виконання Програми

Моніторинг та контроль за реалізацією заходів Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців на 2011-2014 роки здійснює відділ енергоменеджменту департаменту економіки міської ради.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання заходів Програми, здійснюється в порядку, встановленому бюджетним законодавством.

10. Очікувані результати

Виконання  Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців на 2011-2014 роки дасть можливість розробити заходи із:

- скорочення нераціональних витрат енергетичних ресурсів;

- досягнення оптимального співвідношення рівня витрат та ефекту від капіталовкладень в енергозберігаючі заходи;

- зменшення викидів СО2;

- створення сприятливих умови для залучення інвестицій,  позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства;

- забезпечення надання житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів;

- зменшення обсягів використання енергоресурсів на комунальних підприємствах та житлових будівлях;

- обладнання багатоквартирніх будинків та комунальних установ побудинковими приладами обліку та регулювання енергоносіїв з GSM зв’язком;

- створення на базі відділу енергоменеджменту Чернівецької міської ради автоматизованого центру з моніторингу споживання енергоносіїв.

11. Висновок

Для реалізації потенціалу енергозбереження та підвищення ефективності виробництва продукції (послуг) потрібна структурно-технологічна перебудова економіки підприємств житлово-комунального господарства міста, заміна фізично зношеного устаткування, впровадження новітніх технологій, обладнання  і приладів.

Виконання Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців на 2011-2014 роки, дасть можливість на основі звітів про енергетичні обстеження розробляти інвестиційні проекти які відповідатимуть критеріям міжнародних фінансових установ, що в подальшому надасть можливість місту залучати: кредитні кошти  під низькі відсотки, гранти міжнародних фондів, реалізовувати  СО2 відповідно до умов Кіотського протоколу.

Секретар міської  ради                                                                 Т. Єремічук