У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

7 сесія VI скликання

ІІ пленарне засідання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

14.04.2011  № 125							             м.Чернівці

Про хід виконання Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях 
на 2003 - 2012 роки, затвердженої рішенням 12 сесії міської ради 
ІV скликання від 26.06.2003 року № 242

Відповідно до рішення 12 сесії міської ради ІV скликання від 26.06.2003р. №242 “Про Програму розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2003 – 2012 роки” (далі Програма) виконавчими органами міської ради, Чернівецьким регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі Чернівецьке регіональне управління Фонду) проведено комплекс заходів, спрямованих на створення сприятливих умов розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях.

Фактичні видатки міського бюджету для надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам у 2010 році становили 1087,4 тис. грн.

Загальний обсяг фактичних видатків міського бюджету за період дії програми  склав 5964,4 тис.грн.  В межах зазначених асигнувань надано 29 пільгових довготермінових молодіжних кредитів (у 2010 – 4 кредити).

Повернення в міський бюджет становить 502,8 тис. грн., заборгованості по поверненню кредитів немає.

У звітному періоді введено в експлуатацію 3 багатоповерхових будинки, в яких 11 квартир площею 1027,9 кв.м належить позичальникам.

На земельній ділянці площею 0,7464 га, виділеній в постійне користування  Чернівецькому регіональному управлінню Фонду за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 235-В, де заплановано будівництво восьми дев’ятиповерхових будинків (280 квартир), здійснюється монтаж четвертих житлових поверхів на двох будинках.

Разом з тим, у сфері молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом є ряд невирішених питань.

Чернівецьке регіональне управління Фонду не забезпечує існуючу у місті потребу у кредитах. Проблемою залишається розрив у обсягах коштів, що виділяються на реалізацію Програми та їх реальною потребою, низький рівень економічної доступності житла для молоді, пільговий довготерміновий кредит покриває дві третини фактичної вартості житла.

Враховуючи зазначене вище, керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід виконання Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2003 - 2012 роки, затвердженої рішенням 12 сесії міської ради ІV скликання від 26.06.2003 року № 242 взяти до уваги (додається).

2.	Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради (Юрчак А.П.), відділу у справах сім’ї та молоді міської ради (Коцур Н.І.), рекомендувати Чернівецькому регіональному управлінню Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (Шульга Д.А.) продовжити інформаційну та роз’яснювальну роботу серед молоді міста щодо порядку отримання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

3.	Рішення набуває чинності з дня його прийняття та підлягає розміщенню на офіційному  веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

4.	Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальника фінансового управління міської ради Прокопця Є.Д.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.

### Секретар Чернівецької міської ради 				     В.Михайлішин

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях

на 2003 - 2012 роки, затвердженої рішенням 12 сесії міської ради

ІV скликання від 26.06.2003 року № 242

На виконання рішення 12 сесії міської ради ІV скликання від 26.06.2003 року № 242 “Про Програму розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2003 - 2012 роки” (далі – Програма) в місті проведено комплекс організаційних та практичних заходів щодо забезпечення молоді житлом шляхом надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001р. №584, а також створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва.

У 2010 році до Чернівецького регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі -  Чернівецьке регіональне управління Фонду) звернулося  141 особи, реєстр потенційних позичальників складає 363 особи, з яких 253 особи - мешканці м. Чернівців.

Фактичні видатки міського бюджету на надання кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам за період дії Програми становили:

у 2003 р. – 300,0 тис.грн. - 100% від запланованого,

у 2004 р. – 277,0 тис.грн. -  93%  від запланованого,

у 2005 р. – 287,0 тис.грн. -  71% від запланованого,

у 2006 р. – 450,0 тис.грн. -  100% від запланованого,

у 2007 р.– 1100,0 тис.грн. -  100% від запланованого,

у 2008 р. – 1350,0 тис.грн. - 100% від запланованого,

у 2009 р. – 1113,0 тис.грн. - 100% від запланованого,

у 2010 р. – 1087,4 тис.грн. - 100% від запланованого.

Загальний обсяг фактичних видатків міського бюджету за увесь період кредитування склав 6239,4 тис.грн., в т.ч. за період дії Програми –               5964,4 тис.грн.

Повернення в міський бюджет становить 502,8 тис.грн. в т.ч. по роках:

2004 р. – 0,6 тис.грн.,

2005 р. – 12,8 тис.грн.,

2006 р. – 21,1 тис.грн.,

2007 р. – 50,5 тис.грн.,

2008 р. – 95,5 тис.грн.,

2009 р. – 147,9 тис.грн.,

2010 р. – 174,4 тис.грн.

У місті спостерігається позитивна динаміка інвестування у молодіжне житлове будівництво. У 2010 році за рахунок коштів інших бюджетів у будівництво житла для молоді було вкладено 4 млн.грн. (проти 3,15 млн. грн. в 2009 році).

У 2010 році 16 родинам міста надано державну підтримку по різних програмах, з яких 4 кредити надано за рахунок коштів міського бюджету.

У звітному періоді введено в експлуатацію 3 багатоповерхових  будинки, в яких 11 квартир площею 1027,9  кв.м належать позичальникам.

В рамках виконання Програми Чернівецькому регіональному управлінню Фонду виділена в постійне користування земельна ділянка за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 235-в площею 0,7464 га. де заплановано будівництво восьми дев'ятиповерхових будинків (280 квартир). Сьогодні відбувається монтаж четвертих житлових поверхів на 2 будинках.

Проводилася робота щодо інформування молоді про існуючі механізми та програми забезпечення житлом. Інформацію про стан молодіжного житлового будівництва у місті та про порядок отримання кредитів розміщено на офіційному сайті міської ради.

Постійно вивчається досвід забезпечення молоді житлом в інших містах, про що надається інформація на постійно діючих семінарах Державного фонду.

Разом з тим, у сфері молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом є ряд невирішених проблем та недоліків.

Чернівецьке регіональне управління Фонду не в повній мірі забезпечує існуючу у місті потребу у кредитах. Проблемою залишається розрив у обсягах коштів, що виділяються на реалізацію Програми та їх реальною потребою, низький рівень економічної доступності житла для молоді, пільговий довготерміновий кредит покриває дві третини фактичної вартості житла.

Програма компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків у 2010 році діяла лише в частині виплат позичальникам по раніше наданих кредитах.

Програма “Доступне житло”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 р. № 509 у м. Чернівцях розпочала діяти наприкінці грудня 2010 і нею змогли скористатися лише 2 родини.

Реалізація Програми розвитку молодіжного житлового будівництва та забезпечення молоді житлом у місті Чернівцях на 2003 - 2012 роки буде продовжуватися і надалі.

Начальник відділу у справах

сім’ї та молоді міської ради						Н.Коцур