У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

8  сесія  \/І  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

28.04.2011 № 171			   	                                       м. Чернівці

Про хід  виконання Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням  16 сесії міської ради \/ скликання від 27.04.2007р. № 314

В 2010р. Програмою модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженою рішенням  16 сесії міської ради \/ скликання від 27.04.2007р. № 314,  було передбачено спрямувати кошти  на модернізацію та заміну морально застарілих та фізично зношених  24 ліфтів в сумі 2424,0 тис.грн. ( з державного бюджету                  1868 тис.грн., з  бюджету міста Чернівців – 556 тис.грн.).  На диспетчеризацію ліфтів  було передбачено  580 тис.грн , в  тому числі з державного бюджету – 400 тис.грн., з  бюджету міста  - 180 тис.грн.  Окрім цього,  з районних бюджетів  на капітальний ремонт 12 ліфтів  передбачалося виділити 120,0 тис.грн.

За  рахунок коштів Стабілізаційного фонду державного бюджету та коштів міського бюджету у 2010 році в житловому фонді м. Чернівців виконано заміну 12 ліфтів в житлових будинках ОСББ на суму                     2722,524 тис.грн. в тому числі: з державного бюджету –  1772,0 тис. грн., з міського бюджету – 950,524 тис.грн.

Слід зазначити, що станом на 01.04.2011р. із  495 ліфтів, які обслуговує комунальне підприємство «Чернівціміськліфт» 140  відпрацювали нормативний термін експлуатації - 25 років, з них 94 ліфти в яких експертне обстеження ще не проводилось,  34 потребують повторного експертного обстеження, 12 які пройшли експертне обстеження, отримали негативні висновки та підлягають терміновій заміні.

До кінця 2011р. закінчиться нормативний термін експлуатації ще в 29 ліфтів.

З метою забезпечення  безпечної експлуатації ліфтів, запобігання виникнення нещасних випадків, приведення ліфтового господарства до належного   технічного   стану,  необхідно щороку   проводити    роботи      з модернізації, заміни та капітального ремонту  25 ліфтів. Потреба в коштах на ці цілі в цінах 2011р. складає понад 6,6 млн.грн.

Департаментом житлово-комунального господарства міської ради разом з районними у місті радами та  КП «Чернівціміськліфт» підготовлено документи на заміну 13 ліфтів в будинках ОСББ з їх дольовою участю та надано в управління житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації для внесення на розгляд Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо включення до переліку проектів фінансування за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 3454,386 тис.грн.

Враховуючи результати проведення  експертних обстежень ліфтів реалізацію завдань Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців необхідно здійснювати з максимальним фінансуванням.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання  завдань Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням 16 сесії міської ради V скликання  від 27.04.2007р.  № 314, розглянувши інформацію, подану департаментом житлово-комунального  господарства,  Чернівецька  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід  виконання Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням  16 сесії міської ради \/ скликання від 27.04.2007р.              № 314,  взяти  до уваги (додається).

2.  Фінансовому  управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф..), Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті радам (Мельничук В.А, Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) передбачати необхідні кошти в першу чергу на модернізацію та заміну  аварійних ліфтів, і на об”єкти, які  включені до зазначеної Програми, в межах асигнувань, передбачених на житлово-комунальне господарство.

3. Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті Чернівцях радам (Мельничук В.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.):

3.1.  Забезпечити проведення експертних обстежень ліфтів термін експлуатації яких перевищує нормативний, та наявність  висновків за результатами обстежень.

3.1.1. Розроблення проектно-кошторисної документації відповідно до експертних висновків для співфінансування.

3.2. При формуванні районних бюджетів на 2012р. передбачати  кошти на   модернізацію   та   заміну    аварійних   ліфтів    житлових   будинків,   які утримуються  об′єднаннями співвласників багатоквартирних будинків та аварійних ліфтів, які  перебувають у колективній власності ЖБК ЖБТ.

3.3.  Рекомендувати ЖБК, ЖБТ виконати модернізацію та заміну  аварійних ліфтів житлових будинків, які  перебувають у колективній власності,  на умовах  співфінансування співвласників  будинку.

3.4. Забезпечити фінансування експертного обстеження ліфтів термін експлуатації яких перевищив 25 років та  разом з КП «Чернівціміськліфт» розробити плани-графіки їх обстеження на  2011 рік.

3.5. Розглянути можливість розміщення реклами у ліфтах з метою залучення додаткових коштів на їх обслуговування.

3.6. Разом з КП «Чернівціміськліфт» посилити контроль за експлуатацією ліфтів з огляду на нещасні випадки, які мали місце в місті.

3.7. При заміні ліфтів проводити конкурсні торги  на такі роботи відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».

4. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради  спільно з профільною комісією та фінансовим управлінням міської ради підготувати пропозиції про пошук резервних коштів для послідовного обстеження та ремонту ліфтів.

5. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Шумейко О.М.) підготувати звернення до Кабінету Міністрів України щодо доповнення  до діючого «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації пілотних проектів у сфері житлово-комунального  господарства», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011р. № 160, в частині фінансування проектів у 2011 році з заміни аварійних ліфтів житлових будинків, які належать на правах колективної власності житлово-будівельним кооперативам та товариствам, за умови фінансування ними не менш як 20 відсотків суми бюджетних коштів.

6. Про хід виконання Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців інформувати сесію міської ради в грудні 2012 року.

7. Відділу інформації міської ради (Вишневська І.М.) через засоби масової інформації поінформувати населення міста про хід  виконання Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду                      м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням  16 сесії міської ради \/ скликання від 27.04.2007р. № 314.

8. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В.Т., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Шумейка О.М., голів Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних у місті рад Мельничука В.А., Бурегу Ю.І,         Пазюка М.Д.

9. Рішення набуває чинності з дня його прийняття і підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Секретар Чернівецької міської ради                                        В.Михайлішин

# Інформація

про хід  виконання Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням  16 сесії міської ради \/ скликання від 27.04.2007р. № 314

В житловому фонді м. Чернівців експлуатується 495 ліфтів, які обслуговує комунальне підприємство  «Чернівціміськліфт» з них: 351 ліфт в будинках комунальної власності, 51 – ОСББ, 89 – ЖБК, 4 - відомчих. Кількість ліфтів в яких вийшов термін експлуатації 25 років по житловому фонду м. Чернівців на 01.04.2011р. складає 140 одиниць, з них:

- 94 ліфта в яких експертне обстеження ще не проводилось;

- 34 ліфти пройшли експертне обстеження за їх результатами продовжено термін експлуатації, який вже закінчився та потребують повторного експертного обстеження;

- 12 ліфтів в будинках комунальної власності, пройшли експертне обстеження, отримали негативні висновки та підлягають терміновій заміні.

Разом з цим в 2011р. закінчиться нормативний термін експлуатації ще в 29 ліфтів.

У 2010 році розпорядженням міського голови від 25.05.2010р. № 132-р «Про створення робочої групи з обстеження ліфтів» було створено робочу групу з обстеження ліфтів, які експлуатуються в будинках житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців понад нормативний термін експлуатації.

На виконання зазначеного розпорядження працівниками управлінь житлових господарств Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад спільно з КП «Чернівціміськліфт» і управління держгірпромнагляду в Чернівецькій області обстежено та визначено перелік 77 ліфтів, які потребували першочергового експертно-технічного висновку.

Шевченківський район – 70 ліфтів;

Першотравневий район – 7 ліфтів.

Державним підприємством «Чернівецький експертно-технічний центр науково-дослідного інституту з питань охорони праці» з 77 ліфтів, які потребували першочергового експертно-технічного висновку проведено обстеження 33 ліфтів. За результатами обстеження:

- 24 ліфти отримали негативні висновки та підлягали заміні, з них: 12 замінено(в будинках ОСББ), 12 необхідно терміново замінити(в будинках комунальної власності);

- на 9 ліфтів  складено відомості дефектів про усунення недоліків;

- 34 ліфти залишилися не обстеженими в зв’язку з відсутністю коштів.

З метою забезпечення  безпечної експлуатації ліфтів, запобігання виникнення нещасних випадків, приведення ліфтового господарства до належного   технічного   стану,  необхідно щороку   проводити    роботи      з

модернізації, заміни та капітального ремонту  25 ліфтів. Потреба в коштах на ці цілі в цінах 2011р. складає понад 6,6 млн.грн.

Програмою модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м.Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженою рішенням  16 сесії міської ради \/ скликання від 27.04.2007р. № 314, на 2010р. було передбачено:

- 2424,0 тис.грн. ( з державного бюджету 1868 тис.грн., з  бюджету міста Чернівців – 556 тис.грн.)на модернізацію та заміну 12 ліфтів;

-   580,0 тис.грн. (з державного бюджету – 400 тис.грн., з  бюджету міста  - 180 тис.грн. ) на диспетчеризацію 90 ліфтів в Швченківському районі;

- 120,0 тис.грн. на капітальний ремонт 12 ліфтів  з районних бюджетів;

За  рахунок коштів Стабілізаційного фонду державного бюджету та коштів міського бюджету у 2010 році в житловому фонді м. Чернівців виконано заміну 12 ліфтів в житлових будинках ОСББ на суму                     2722,524 тис.грн. в тому числі: з державного бюджету –  1772,0 тис. грн., з міського бюджету – 950,524 тис.грн.

На виконання  завдань цієї Програми  на 2011р. передбачалось:

- 2424,0 тис.грн. ( з державного бюджету 1868 тис.грн., з  бюджету міста Чернівців – 556 тис.грн.)на модернізацію та заміну 12 ліфтів;

-  534,0 тис.грн. (з державного бюджету – 400 тис.грн., з  бюджету міста  - 134 тис.грн. ) на диспетчеризацію 90 ліфтів в Швченківському районі;

- 120,0 тис.грн. на капітальний ремонт 12 ліфтів  з районних бюджетів;

На поточний рік асигнування з державного бюджету на зазначену програму не виділені.  Районними бюджетами на капітальний ремонт ліфтів виділено 342,0тис.грн.(Першотравневий район – 282,00 тис.грн., Шевченківський район – 60,00 тис.грн.), на проведення експертного обстеження ліфтів 68,0 тис.грн.( Першотравневий район – 18,00 тис.грн., Шевченківський район – 50,0 тис.грн.)

Департаментом житлово-комунального господарства міської ради разом з районними у місті радами та  КП «Чернівціміськліфт» підготовлено документи на заміну 13 ліфтів в будинках ОСББ з їх дольовою участю та надано в управління житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації для внесення на розгляд Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо включення до переліку проектів фінансування за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 3454,386 тис.грн.

У 2007р. на  виконання зазначеної  Програми було передбачено:

-1582,5 тис.грн. на модернізацію та заміну  10 ліфтів, в тому числі: з державного бюджету - 1014,0 тис.грн, з бюджету міста -  568,5 тис.грн.

Фактично було виділено і  освоєно з державного бюджету 303,5 тис.грн.,  з місцевого -  303,5 тис.грн.

Окрім цього, на  диспетчеризацію 78 ліфтів в Першотравневому районі  500,0 тис.грн. (з державного бюджету 200,0 тис.грн., з міського -                     300,0 тис.грн.).

На капітальний ремонт 12 ліфтів за рахунок коштів районних бюджетів    120,0 тис.грн. в т.ч. по районах:

Першотравневий район -   4 ліфта  на 40,0 тис.грн.

Садгірський район         -   1 ліфт    на 10,0 тис.грн.

Шевченківський район  -   7 ліфтів на 70,0 тис.грн.

У 2008 році відповідно  до завдань Програми передбачалося  спрямувати:

- 2555,0 тис.грн. (з державного бюджету  1980,0 тис.грн, з міського – 575,0 тис.грн.)  на модернізацію та заміну  10 ліфтів.

- 565,0 тис.грн на диспетчеризацію 85 ліфтів  (з державного бюджету 400,0 тис.грн. на диспетчеризацію 60 ліфтів в Шевченківському районі, з  міського бюджету 165,0 тис.грн. на диспетчеризацію 25 ліфтів в Першотравневому районі).

- 130,0 тис.грн.  на капітальний ремонт 13 ліфтів за рахунок коштів районних бюджетів:

Фактично на виконання завдань  Програми  виділено і освоєно у 2008р. з міського бюджету 384 тис.грн. З державного бюджету кошти не виділялись.

У 2009 році асигнування з державного бюджету не виділялися.  З бюджету міста було виділено тільки Шевченківському району 480 тис.грн.  на погашення  заборгованості  за виконані роботи у 2008 році із заміни 4-х  аварійних ліфтів.

Програмою передбачено виконати заміну та модернізацію 137  ліфтів в тому числі: за 2007-2010 роки – 89 ліфтів, 2011р. – 24ліфти,

за 2012р. – 24 ліфти.

За  період з 2007р. по 2011р. виконано заміну 22 ліфтів що складає 25% відсотків від запланованого.

Враховуючи зазначене та результати проведення  експертних обстежень ліфтів, для реалізації завдань Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців у 2011р необхідно виконати заміну 12 ліфтів в будинках комунальної власності, які отримали негативні експертні висновки орієнтовною вартістю 3192,0 тис.грн.

Пропонуємо з метою забезпечення  безпечної експлуатації ліфтів, запобіганню виникнення нещасних випадків, приведення ліфтового господарства до належного технічного стану проводити роботи з модернізації, заміни та капітального ремонту  відповідно до завдань  Програми з виділенням  необхідних коштів  не менш як  6,6 млн.грн. щорічно.

Директор департаменту житлово-кому-

нального господарства міської ради	           			О.Шумейко

Голова постійної комісії міської ради з житло-

вокомунального господарства та охорони

навколишнього середовища                                                          В. Бешлей