2.  РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА  ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ)

Рада Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування Дирекція Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування)

Категорія конкурсного відбору                                    Реєстраційний номер

Заповнюється Дирекцією                                           Заповнюється Дирекцією

3.    ЗМІСТ  ПРОЕКТУ

| #### 1. | Заява |  |
| --- | --- | --- |
| #### 2. | Реєстраційна картка проекту | ст. 1 |
| 3. | Зміст проекту | ст. 2 |
| 4. | ###### Проект | ст. 3 |
| 4.1. | Анотація проекту | ст. 3 |
| 4.2 | Докладний опис проекту | ст. 4 |
| 4.2.1. | Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект | ст. 4 |
| 4.2.2. | Мета та завдання проекту | ст. 7 |
| 4.2.3. | Технологія досягнення цілей | ст. 7 |
| 4.2.4. | План-графік реалізації заходів проекту | ст. 13 |
| 4.2.5. | Очікувані результати проекту | ст. 14 |
| 5. | ###### БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ | ст. 15 |
| 6. | ###### ДОДАТКИ |  |
| 6. 1. | Додаток 1. Форма 1. Загальний бюджет проекту Форма 2. Розклад бюджету за статтями видатків | ст. 16 |
| 6.2. | Додаток 2. Очікувані джерела фінансування | ст. 17 |
| 6.3. | Додаток 3. Локальні кошториси | ст. 20 |
| 6.4. | Додаток 4. Протокол про наміри спільної реалізації проекту | ст. 21-22 |
| 6.5. | ###### Додаток 5. Інформація про партнерські організації | ст. 23-27 |
| 6.6. | ###### Додаток 6. Резюме виконавців проекту | ст. 28-32 |
| 6.7. | ###### Додаток 7. Фінансово-економічне обґрунтування | ст. 33 |
| 6.8. | ###### Додаток 8. Інноваційна пропозиція | ст. 34 |
| 6.9. | ###### Додаток 9.3.1. Кошторис на будівництво безнапірного та напірного каналізаційного колектора та каналізаційної насосної станції по вул.Б.Хмельницького м.Чернівці | ст. 35 |
| 6.10. | ###### Додаток 9.3.2. Кошторис на реконструкцію вул.Б.Хмельницького | ст. |
| 6.11. | ###### Додаток 9.3.3. Кошторис на капітальний ремонт р.Клокучка | ст. |

4.    П Р О Е К Т

## 4.1. Анотація проекту

Назва проекту  “Розробка  та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території мікрорайону вулиці Б.Хмельницького  м.Чернівців”.

Актуальність проекту.  Річкам, як унікальному природному явищу, присвячено безліч наукових праць. Їх значення у житті людей важко переоцінити. На сучасному етапі розвитку суспільства актуальною залишається потреба для кожного міста мати чисті річки. Екстенсивний спосіб господарювання з порушенням допустимих меж освоєння басейнів, відсталі промислові технології і вкрай низька культура населення зумовили надмірне їх замулення, засмічення та забруднення. Найбільш від цього потерпають річки міста. У зв’язку з цим постала нагальна потреба поліпшити екологічний стан річок, зберегти їх від забруднення та виснаження.

Аналіз сучасного екологічного стану річок, прибудинкових територій, де зруйновані вигрібні ями, окреслив коло найбільш актуальних проблем, які потребують розв’язання, а саме:

- виконання природоохоронних заходів, в яких передбачено будівництво та реконструкція систем водопостачання, каналізації, очисних споруд, полігонів твердих відходів для забезпечення зменшення і з часом повного припинення скидів забруднюючих речовин;

-  впровадження заходів з безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф;

-  екологічне виховання населення, спрямоване на дбайливе ставлення до природи.

Інноваційність проекту полягає у концентрації зусиль всіх суб’єктів управління і господарювання міста та територіальної громади для розробки та реалізації єдиного комплексу екологічних, економічних, організаційних та інших заходів, спрямованих на вирішення завдань щодо покращення стану річок міста.

Соціально-економічна спрямованість проекту полягає у створенні безпечних умов проживання населення, відновленні екологічної безпеки на території мікрорайону вулиць Б.Хмельницького, Тернопільської, Кіровоградської, Каспійської,  що забезпечить покращання стану малих річок та природного середовища в м.Чернівцях.

Перелік заходів  проекту:

Для реалізації проекту передбачається проведення обстежень та аналізу стану дворових санітарних споруд, розташованих на прибудинкових територіях житлових будинків, існуючих вуличних інженерних мереж, включених в проект. Розробка  проектно-кошторисної документації, будівництво напірного та безнапірного колекторів і  каналізаційної насосної станції, реконструкція вул. Б. Хмельницького, капітальний ремонт берега р. Клокучки.

Очікувані результати  проекту:

Реалізація Проекту сприятиме належному  виконанню водоохоронних заходів, спрямованих на очищення малих річок, попередженню їх засміченню, створенню безпечних умов проживання мешканців.

Цільові групи проекту: мешканці житлових будинків мікрорайону вулиць Б.Хмельницького, Каспійської, Кіровоградської, де проживає понад тисячу чоловік, серед яких  третя частина - соціально незахищених верств населення, які не мають централізованого водовідведення, а окремі - водопостачання, чим  і пояснюється вибір саме цих будинків.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Проекту складає  1963,0 тис.грн.,    в т.ч. за рахунок коштів Фонду  конкурсу – 1000,0 тис. грн.; за рахунок коштів Чернівецької міської ради – 828,0 тис. грн.; за рахунок коштів Організацій - партнерів 135,0 тис. грн.

Організації-партнери, співвиконавці Проекту:

КП “Чернівціводоканал”, КП ”МіськШЕП”, КП “Трест зеленого господарства та протизсувних робіт”, управління житлового господарства  Шевченківської районної у місті Чернівцях ради та квартальний комітет вулиць Б.Хмельницького, Тернопільської, Каспійської  та Кіровоградської (представник територіальної громади).

4.2. Докладний опис проекту

4.2.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Місто Чернівці – адміністративний та культурний центр Північної Буковини, розміщений в передгір'ї  Карпат на обох берегах р.Прут на пересіченні важливих транспортних магістралей. Основна частина міста розташована  на правому березі р.Прут. Центральна частина міста забудована в основному три- та чотириповерховими  будинками з великою щільністю забудови. На захід від центральної частини міста розміщено одноповерховий район “Роша”, який згідно з генпланом м.Чернівці передбачено ущільнити забудовою більшої поверховості (2-3).

Правобережна частина міста з річками Клокучка та Мольниця ділиться на три басейни каналізування. Рельєф правобережної частини міста крутий та розчленований ярами. Максимальні відмітки території міста в центральній частині  165 – 320 м.

Незважаючи на більш сприятливу екологічну ситуацію порівняно з іншими обласними центрами України,  м. Чернівці має ряд проблем, які заслуговують  на увагу спеціалістів екологів. Серед них найбільш загостреними є дві. Перша проблема -  це забруднення довкілля автотранспортом. Одна  з найбільших кількість автомобілів на душу населення в Україні, вузькість доріг та суцільний характер забудови житлового сектору – причини, наслідком яких є домінування автомобільних викидів у сумарній картині забруднення  м.Чернівців. За даними Головного управління статистики у Чернівецькій області, протягом року в атмосферне повітря м. Чернівців викидається 18 тис.тонн шкідливих речовин. З них: 16,2 тис. тонн викидає автотранспорт і лише 1,8 тис. тонн – стаціонарні джерела. Найбільшу частку в щорічне забруднення атмосферного повітря вносить оксид вуглецю (12982 тон), друге і третє місце  в переліку забруднювачів посідають вуглеводні (2139 тон) та оксиди азоту (947 тон).

Другою проблемою м.Чернівців є забруднення основної водної артерії міста  - річки Прут та малих річок, які впадають у неї. Основними  малими річками на території міста є річки Мольниця  (протяжність 23,4 км), Шубранець (26,6 км) та Клокучка (4,5 км).

Щорічно в річку Прут скидаються  зворотні води в кількості 4,3 млн.куб.м. Серед них: 3,1 млн .куб.м становлять неочищені відпрацьовані води підприємств.

Дослідженнями співробітників кафедри загальної та експериментальної екології Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича було встановлено, що  по течії нижче міста, значно збільшується концентрація сполук металів (заліза, міді, нікелю),  азотних сполук (нітритів, солей амонію), фосфатів, а також завислих речовин. Особливо забрудненими  є малі  річки м.Чернівців. Внаслідок збільшення у воді кількості біогенних елементів, активних в окислювально-відновних реакціях, змінюється рівень окислювальності та біологічного споживання кисню (БСК5). Дослідженнями установлено, що впродовж року має місце перевищення показника  БСК5 в усіх пробах води  з річок Мольниця,  Клокучка  та інш., які протікають через місто. Значної шкоди завдають річкам деякі підприємства промислового призначення, господарства громадян, які засмічують прилеглі території виробничими та побутовими  відходами, скидають їх безпосередньо в русла.  Гідрохімічний аналіз  води малих річок м.Чернівців проводився  в зв’язку  з тим, що найближче розташовані  підприємства, зруйновані вигрібні ями, розміщені на прибудинкових територіях житлового сектору, розглядалися як потенційні джерела забруднення  малих річок стічними водами.

Встановлено достовірне підвищення вмісту СО2  у воді малих річок під впливом стічних вод. Так наприклад:

Концентрація  СО2 та О2  у воді малих річок міста  Чернівців

| № з/п | Назва річки | Джерело забруднення | СО2 | О2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Мольниця | МКП “Чернівціводоканал” (аварійний скид) | 10,5 + 0,90 | 2,0 + 0,18 |
|  |  |  | 14,5 + 0,90 | 1,2 + 0,09* |
| 12 | р.Шубранець | Чернівецький олійно-жировий комбінат | 30,5 + 0,90 | 0,7 + 0,05 |
|  |  |  | 45,0 + 3,02* | 9,8 + 0,70* |
| 3 | р.Клокучка | МКП “Чернівціводоканал” (ділянка зруйнованого каналізаційого колектора) | 31,0 + 1,21 | 3,0 + 0,50 |
|  |  |  | 26,2 + 2,21 | 1,7 + 0,02* |

Примітка - * - достовірна різниця в порівнянні  із контролем (р < 0,05)

Середньорічний ліміт водоспоживання м.Чернівців  становить  12,2 млн.м.куб. підземних та 34,8 млн.м.куб поверхневих вод. Основним водокористувачем є підприємство                                    КП „Чернівціводоканал” з водозабором 39,1 млн. м.куб./рік.

Водовідведення каналізаційних стоків з територій міста в річку Прут проводиться через очисні споруди біологічної очистки потужністю 128 тис.м.куб. за добу. Проте, зношеність обладнання і несвоєчасна його заміна, відсутність резервних джерел енергопостачання призводить до виникнення частих аварійних ситуацій, що є  потенційно – небезпечним явищем і може призвести до непередбачених наслідків.

Будівництво тонелю глибокого закладання Д-2200 мм. з шахтами дало можливість розвантажити існуючі мережі районів вул. Залозецького, Роменської,  включати аварійний скид з РКНС-5 та ліквідувати каналізаційну насосну станцію „Гравітон”. Більшість каналізаційних колекторів прокладені з бетонних керамічних, асбестоцементних та стальних(напірні лінії) труб діаметром  200-450 мм, овального перерізу від 300 х 500 мм до 1400 х 2100мм.

В незадовільному технічному стані знаходиться майже половина каналізаційних мереж. Багато колекторів, побудованих в різний час технічно зношені і потребують заміни, інші колектори перевантажені і не забезпечують збору та відведення стічних вод (центральна частина міста), нові райони індивідуальної забудови не повністю каналізовані.

Для покращання умов каналізування, ліквідації аварійних витоків, запобігання забрудненню водного басейну р.Прут, філіалом Чернівецького науково-дослідного інституту ”НДІпроектреконструкція” розроблена „Комплексна програма каналізування м.Чернівців”. На виконання  завдань програми на окремих  об’єктах  завершено роботи з будівництва каналізаційних, дощових та дренажних мереж в районі вул. Харківської, Пирогова, Тургенєва, Матросова, Полтавської, Глінки, Нагірної  (район берегів річки Клокучка), другої нитки каналізаційного дюкеру через р.Прут та другої напірної нитки каналізації від ГКНС до міських очисних споруд L = 6,7 км,  будівництва каналізаційних насосних станцій, напірних колекторів та вуличних мереж каналізації магістральних вулиць міста, та самопливного каналізаційного колектора від РКНС – 5 до скидної шахти колектора глибокого закладання по вул. Черняхівського, що дало можливість каналізувати житлову забудову по пр.Незалежності,  вул. Сторожинецькій, району „Роша”.

З метою запобігання забрудненню річки Клокучки, частину берегів та присадибні ділянки, які межують з її берегами (271 ділянка), закріплено за мешканцями, окремими комунальними та приватними підприємствами. Під час проведення місячників санітарної очистки та благоустрою щорічно на берегах річки Клокучки на відстані 3-х км здійснюються відповідні заходи з очищення для поліпшення екологічного стану. Проте,  цих  заходів для захисту водних ресурсів від забруднення як річки Клокучка, так і відповідно  водного басейну р.Прут - недостатньо. Необхідно ліквідувати  періодичні переливи вигребів,  які призводять до постійного погіршення екологічного стану  території мікрорайону, а зруйнована зливова мережа на кінцевій  ділянці вул.Б.Хмельницького спричиняє  активізацію зсувних процесів схилу. Мікрорайон вул.Кіровоградської, вул.Б.Хмельницького, вул.Тернопільської, вул.Каспійської  знаходиться в зоні діючих зсувних процесів.

Зазначеним проектом передбачено влаштування  напірного і безнапірного колектора та каналізаційної насосної станції по вул. Б.Хмельницького, що дасть можливість перепідключити внутрішньо дворові каналізаційні мережи із зруйнованих  вигрібних ям  в колектор і ліквідувати аварійні витоки, які  виникають постійно.

Ефективність створення напірного і безнапірного колектора та каналізаційної насосної станції по вул. Б. Хмельницького полягає, перш за все, у розв’язанні проблем збереження малої річки Клокучка та поліпшенні її екологічного стану, забезпеченні нормальної експлуатації водних об’єктів. А також поліпшення екологічного стану  мікрорайону вул.Б.Хмельницького.

З метою відображення результатів ефективності реалізованих заходів з каналізування території проектного впливу визначено вул. Б.Хмельницького, на якій буде прокладено напірний і безнапірний колектор та збудовано каналізаційну насосну станцію і до яких підключаться мешканці житлових будинків вулиць Б.Хмельницького, Кіровоградської, Каспійської. Більшість жителів цього мікрорайону не забезпечені послугами з централізованого водовідведення, а окремі - з централізованого водопостачання.

Соціально-економічні аспекти вирішення проблеми.

Соціально-економічна спрямованість проекту полягає у розробці та впровадженні кардинальних  заходів в місті Чернівцях, направлених на суттєве поліпшення технічного та екологічного стану малих річок і всього довкілля, умов проживання мешканців міста.

Враховуючи важливість зазначених питань в м.Чернівцях, міською радою була прийнята "Програма охорони і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009 - 2015  роки" (рішення 35 сесії міської ради У скликання від 24.12.2008 року № 808), але з-за відсутності фінансування,  в даному мікрорайоні не  здійснюються  заходи, передбачені нашим Проектом.

Цільовими  групами, на які спрямований проект, є  мешканці житлових будинків мікрорайону  вулиць Б.Хмельницького, Тернопільської, Кіровоградської,  Каспійської, кількістю понад 1000 осіб. Крім того, опосередковано якість води в р. Клокучка, впливає на водопостачання  всього міста через Прутський водозабор.

Підставою  для визначення цільових груп, на які спрямовані  результати проекту, є дані управління праці  та соціального захисту населення Чернівецької  міської ради, інформація  КП “Чернівціводоканал” та КЖРЕП № 6, який обслуговує даний мікрорайон.

- Обґрунтування спрямованості  результатів проекту цільовим групам є: створення комфортних умов проживання територіальної громади міста Чернівців, усунення забруднення  навколишнього середовища витоками з вигрібних ям, до яких підключені локальні каналізаційні мережі житлових будинків.

Враховуючи існуючий стан каналізування міста та мережі  водопостачання, Комплексною програмою каналізування м.Чернівців передбачено заходи, спрямовані на розвиток мережі централізованого водопостачання та водовідведення, зокрема модернізація (заміна) існуючих та будівництво нових ділянок мереж, каналізаційних і насосних станцій. Але недостатнє забезпечення фінансовими ресурсами не дозволяє                КП “Чернівціводоканал” в необхідній мірі поновлювати  основні фонди та повністю каналізувати місто. Внаслідок цього на підприємстві функціонує понад 60 % морально застарілого та фізично зношеного  обладнання, а відсутність  централізованого водовідведення  сприяє погіршенню екологічного стану прибудинкових територій через витоки із зруйнованих вигребних ям каналізації, на яких відсутні локальні очисні споруди.

Забезпечити ж чернівчан якісними та доступними  комунальними послугами неможливо без впровадження централізованого водозабезпечення та водовідведення.

Відповідність діяльності за Проектом  напрямам конкурсу.

Запропонований Проект відповідає  наступним напрямам  Конкурсу:

-  удосконаленню механізмів організації громадського порядку та охорони довкілля;

- підвищенню безпеки життя, зменшенню ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території відповідної адміністративно - територіальної одиниці  в м.Чернівцях;

- створенню механізмів залучення широких кіл  громадськості до справи підтримання громадського порядку;

- розвитку системи місцевих ініціатив з питань охорони довкілля на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

4.2.2. Мета та завдання проекту

Метою проекту  є впровадження заходів, спрямованих на забезпечення  захисту водних ресурсів від забруднення, створення екологічно безпечних умов життєдіяльності населення та  поліпшення  житлових умов мешканців шляхом будівництва напірного і безнапірного колектора та каналізаційної насосної станції по вул. Б.Хмельницького з підключенням до них житлових будинків території проектного впливу, реконструкції                       вул. Б. Хмельницького  та  капітального ремонту  берега р.Клокучка.

Підставою для досягнення мети Проекту у запропонований спосіб стало вирішення екологічної проблеми:  необхідність усунення витоків  із зруйнованих вигрібних ям, які забруднюють територію мікрорайону та сприяють виникненню додаткового зсуву грунтів. Зазначені споруди за своїми габаритами не спроможні сприймати водовідведення  з локальної каналізації будинків, в яких мешканці провели централізоване водопостачання і влаштували комунальні зручності.

Основними  завданнями проекту є:

- створення умов повноцінного  життєвого середовища мешканцям в м.Чернівців.

- створення реальних можливостей залучення членів територіальної громади міста,  органів самоорганізації населення (вуличні або квартальні комітети) до реалізації заходів з охорони довкілля: поліпшення екологічного стану берега річки Клокучка, прибудинкових територій житлових будинків.

- екологічне виховання  населення щодо  дбайливого ставлення до довкілля.

4.2.3. Технологія досягнення цілей (виконання завдань проекту)

Методи реалізації проекту:

Основними методами реалізації проекту є:

- дослідження,  аналіз екологічного стану  території проектного впливу;

- громадські заходи: ”прямий ефір”, засідання Громадської ради, робота з ЗМІ;

- розробка конкретних видів робіт з реалізації заходів Проекту;

- залучення коштів співвласників будинків вулиць Б.Хмельницького, Каспійська, Кіровоградська та інвестицій підприємницьких структур у поліпшення екологічного стану вказаного мікрорайону і  берега річки Клокучка.

Впровадження цього проекту передбачає залучення місцевих органів влади та самоорганізації населення.

Проектом передбачено здійснити наступні заходи:

-  комплексне обстеження берега річки Клокучка, прибудинкових територій житлових будинків та їх дворових санітарних споруд (вигрібні ями, туалети), включених в проект;

- уточнення обсягів та потреби в коштах на виконання робіт  з влаштування напірної каналізації з підключенням каналізаційних випусків;

-  розробка проектно-кошторисної документації на будівництво безнапірного  та напірного колектора, каналізаційної  насосної станції та реконструкції дороги по вул.Б.Хмельницького, капітальний ремонт  берега р.Клокучка;

- проведення тендеру виконавців робіт та реалізація проекту;

- проведення  комплексу робіт передбачених проектом.

Для реалізації Проекту передбачено створити  робочу і експертну  групи, які  протягом  реалізації Проекту  будуть здійснювати заплановані заходи.

Методологія, яка використовується для підготовки та  здійснення проекту,   була вибрана за наступними причинами:

- виконання вимог  Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування;

-  гарантія досягнення позитивного результату після реалізації проекту;

- наявність досвіду Чернівецької  міської  ради у впровадженні проектів, які фінансуються  Фондом;

-  всі заходи були розроблені та узгоджені з партнерами.

Впродовж реалізації проекту буде здійснюватися його внутрішня та зовнішня оцінка.  Тобто  якісне управління та супроводження проекту поєднує  всі ці стадії  й дає можливість досягти цілей проекту в межах  запланованого терміну та фінансування.

Основні засоби для здійснення проекту:

Людські ресурси:

- Проектна команда (Робоча група) у складі 9 осіб, які будуть забезпечувати ефективне управління та реалізацію проекту. Деякі учасники команди будуть працювати під час всього проекту, деякі – під час певних його етапів.

Технічні ресурси:

- Основні засоби (транспорт, будівельне, технічне обладнання, будівельні матерали, труби і т.інш.) виконавці з дорожніх робіт, каналізаційного господарства.  Комп'ютерна техніка, комунікації та   інше обладнання робочої групи: Інтернет-зв'язок,  принтер, ксерокс, телефон; телефон/факс.

Фінансові ресурси:

- 1000тис.грн.- грошовий внесок Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України

- 828,0 тис.грн. - забезпечуються Чернівецькою міською радою.

- 135,0 тис.грн. - кошти партнерів.

Опис заходів проекту.

Реалізацію заходів Проекту передбачається здійснити в три етапи:

І етап: Презентація Проекту. Розробка проектно-кошторисної документації  з реалізації Проекту.

Перший етап передбачає:

-  створення  робочої та експертної групи для реалізації  Проекту;

-  ознайомлення з метою, завданнями  та заходами Проекту;

- визначення технічного стану дворових санітарних споруд, розташованих на територіях житлових будинків, включених в проект;

- розробка  заходів та проектно-кошторисної документації.

Очікуваний результат: Наявність проектної команди для реалізації проекту та заходів  з метою покращання екологічної безпеки на території проектного впливу. Визначення проблем та можливостей їх розв’язання.

ІІ етап: Підготовка та проведення тендеру на виконання робіт, передбачених заходами Проекту.

Другий етап  передбачає:

- отримання експертиз на проектно-кошторисну документацію з будівництва об'єктів каналізування, реконструкції дороги на вул.Б.Хмельницького, капітального ремонту  берега р.Клокучка,  затвердження цієї документації;

-   проведення тендеру на виконання робіт, передбачених заходами Проекту.

Очікуваний результат:

1.Реальна можливість за короткий термін і з мінімальними  витратами отримати технічну та проектну документацію.

2. Визначення  конкретних виконавців робіт на конкурсних засадах.

ІІІ етап: Виконання будівельно-монтажних робіт об’єктів на проектній території.

Третій етап передбачає  здійснення робіт з реалізації заходів  Проекту, а саме: .

- будівництво  напірного та безнапірного колектора на вул.Б.Хмельницького;

- будівництво насосної каналізаційної станції на вул.Б.Хмельницького;

- влаштування каналізаційних випусків до будинків з застосуванням пінополіуретанових  труб на вул.Б.Хмельницького;

- реконструкція ділянки вул.Б.Хмельницького від вул.Л.Українки до вул.Каспійської;

- капітальний ремонт  берега річки Клокучка.

Очікуваний результат:

1.  Виконання окремих заходів Комплексної програми  каналізування м. Чернівців

та   природоохоронних заходів.

2. Досягнення мети  та цілей Проекту.

3. Екологічне виховання населення, спрямоване на дбайливе ставлення до природи.

Слід зазначити, що для отримання  максимальних результатів від здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території мікрорайону вул. Б.Хмельницького – Тернопільська - Каспійська - Кіровоградська, в наступні роки планується виконати  додаткові заходи, передбачені міською Програмою охорони та збереження малих річок та озер  в  м. Чернівцях та Комплексною програмою каналізування  м. Чернівців.

Загальні  дії: Функціонування робочої групи. Проведення громадських заходів та рекламно-інформаційне супроводження заходів Проекту.

Протягом реалізації Проекту працюватиме проектна команда - робоча група, яка буде здійснювати, координувати та контролювати виконання всіх його заходів. Передбачається також проведення комплексу громадських заходів: виготовлення буклету та інформаційних матеріалів  з тематики проекту.

Оцінка ефективності проекту та моніторинг. Перелік заходів проекту планується в такій послідовності, щоб вони доповнювали один одного та реалізація попередніх сприяла впровадженню наступних. При цьому Робоча група здійснюватиме процедуру внутрішньої оцінки кожного заходу, з прийняттям відповідних документів (актів форми            2-КБ, 3-КБ, прийому-передачі та  інших).

Внутрішня оцінка  заходів здійснюватиметься методом звітування  членів проектної команди  та проведення  робочих зустрічей з органами самоорганізації населення.

Робочі зустрічі  дадуть можливість:

-    розподілити обов'язки між проектною командою та контролювати  їх виконання;

- аналізувати реалізацію кожного заходу, обговорювати  на робочих нарадах наступні дії, при необхідності – їх коригувати;

- здійснювати координацію відносин та дій з партнерами,  учасниками та виконавцями  проекту.

Звіти проектної команди  допоможуть для аналізу та дослідження заходів, підведення проміжних підсумків та результатів,  оперативного реагування при ускладненні робочої ситуації та інше.

Для проведення моніторингу та оцінки проекту будуть  використані оперативні дані та аналіз результатів здійснених заходів виробничо-технічного відділу управління комунального господарства департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради, відділу благоустрою і санітарно-екологічного стану Шевченківської районної у місті Чернівцях ради, з огляду на важливість впровадження заходів Програми охорони і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях. Крім того, опитування  мешканців,  дослідження якості проведених робіт, які  проводитимуть   також

квартальний комітет вулиць Б.Хмельницького, Тернопільської, Каспійської та Кіровоградської - партнер  нашого проекту, стануть основою для моніторингу та надання пропозицій міській раді щодо подальших дій.

Впродовж реалізації проекту, група його  виконавців здійснюватиме через ЗМІ ознайомлення громадськості про впроваджені  заходи.  Найбільш широко та  інформативно це відбудеться при проведенні телеефірів, прес-клубу, через друковані видання.

Організаційна структура і команда для виконання проекту.

До реалізації проекту будуть залучені фахівці структурних підрозділів міської ради, організацій-партнерів, експерти та консультанти, науковці, фахівці КП “Чернівціводоканал” та інших підприємств,  необхідні для його виконання, орган самоорганізації населення (вуличний комітет), які стануть членами Робочої групи.

Особовий склад Робочої групи включатиме як неоплачуваний персонал (координатор і працівники органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення (квартальний комітет).

Розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації Проекту:

Партнерами  Проекту  виступають:

1. Міське комунальне підприємство „Чернівціводоканал” (КП “Чернівціводоканал”) - є підприємством, що засноване на власності  територіальної громади м.Чернівців, представницьким органом якого є Чернівецька міська рада за рішенням виконавчого комітету від 23 квітня 1993р. № 212/7.   Свою діяльність здійснює  з 1895 року. Основною метою діяльності підприємства є надання послуг з водопостачання і водовідведення населенню, комунально–побутовим, промисловим та іншим підприємствам, установам, організаціям міста.

Підприємством розроблено і реалізується Стратегічний план розвитку                          КП “Чернівціводоканал”, заходи  якого  спрямовані на впровадження енергозберігаючих технологій, покращання якості послуг  з водопостачання  та водовідведення, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища.

2. Чернівецьке міське комунальне підрядне  шляхово-експлуатаційне підприємство (КП ”МіськШЕП”) засноване на власності  територіальної громади м.Чернівців  згідно з рішенням  Чернівецької міської ради від 26 вересня 1963 року. Основною метою діяльності  підприємства є ефективне виконання капітального та поточного ремонтів (реконструкції), утримання вулично-шляхової мережі міста Чернівців та платних стоянок, нанесення  дорожньої розмітки, виробництво асфальтобетону.

Стратегічний план розвитку КП “МіськШЕП” окреслює основні напрями  подальшого економічного розвитку підприємства, модернізації техніки, створення ринку додаткових послуг, збільшення  потужності технічного потенціалу з власним асфальтним заводом та місцем постійного гравійного кар’єру.

3. Чернівецький  міський комунальний виробничий трест зеленого господарства та протизсувних робіт (КП “ Трест зеленого господарства та протизсувних робіт”) засноване на власності  територіальної громади м.Чернівців  згідно з рішенням  Чернівецької обласної ради від 19.10.1988 року № 144.

Основна діяльність підприємства спрямована на нове будівництво об’єктів озеленення та благоустрою, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт існуючих об’єктів зеленого насадження, квітників споруд, вирощування квіткової продукції, деревно-кущових декоративних і плодових рослин та іншої супутньої продукції. Окрім цього, підприємство здійснює інженерно-геологічні обстеження, погодження планів і проектів, експертизу ПКД, видачу інженерно-геологічних заключень, пов’язаних із освоєнням та експлуатацію зсувних процесів територій міста Чернівців.

Стратегічний план розвитку КП “Трест зеленого господарства та протизсувних робіт” окреслює основні напрями  подальшого економічного розвитку підприємства, забезпечення належного рівня благоустрою і озеленення міста, оновлення матеріально-технічної бази, розширення мережі додаткових послуг.

4. Управління житлового господарства  Шевченківської районної у місті Чернівцях ради засноване на власності  територіальної громади м.Чернівців  згідно з рішенням  ІІ сесії ХХІІІ скликання Шевченківської районної у  місті Чернівцях ради                                     від 30.06.1998 року № 14/2.  Управління є виконавчим органом  районної у місті ради.

Основна діяльність Управління спрямована на забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства та виконання заходів  з його реформування; створення умов  для ефективної діяльності комунальних житлових ремонтно-експлуатаційних та приватних підприємств, що надають послуги з утримання житлових будинків  та прибудинкових територій;   виконання функції управління  у сфері житлового господарства, координація діяльності підвідомчих підприємств району (КЖРЕП та ПП), співпраця з постійними комісіями та фракціями Шевченківської районної у місті ради.

Управління виступає замовником  на виконання ремонтно-будівельних робіт по капітальному ремонту, модернізації житлового фонду, його інженерних мереж та благоустрою території району.

5. Квартальний комітет вулиць Б.Хмельницького, Тернопільської, Каспійської та Кіровоградської  - орган самоорганізації населення, який  спільно працює на громадських засадах з територіальною громадою міста  у вирішенні питань утримання житлових будинків та прибудинкової території.

Основні напрями роботи  - сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні різних питань житлово-комунальної галузі на користь територіальної громади м.Чернівців.

Квартальний комітет вулиць Б.Хмельницького, Тернопільської, Каспійської та Кіровоградської  від імені мешканців мікрорайону вулиці Б.Хмельницького виступає координатором  з організації отримання  технічних умов на влаштування локальних мереж каналізації (випусків) житлових будинків з  підключенням їх  до колектора та забезпечення співфінансування цих робіт, контролю за виконанням заходів проекту.

Конкретні функції зазначених партнерів в реалізації Проекту викладені  в наступній таблиці:

| Учасники та партнери | Завдання та функції |
| --- | --- |
| Чернвецька міська рада | Здійснює організаційні заходи з виконання Проекту. Координує діяльність всіх учасників і партнерів проекту. Бере участь у співфінансуванні окремих заходів Проекту. |
| МКП “Чернівціводоканал” | Здійснює обстеження локальних каналізаційних мереж будинків по вул. Б.Хмельницького, видачу технічних умов на підключення каналізаційних випусків з житлових будинків до колектору та співфінансування заходів Проекту. |
| КП ”МіськШЕП” | Здійснює виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію частини вул. Б.Хмельницького. Бере участь у виконанні робіт та співфінансуванні заходів, передбачених Проектом. |
| КП “Трест зеленого господарства та протизсувних робіт” | Здійснює інженерно-геологічні обстеження території мікрорайону вулиць Б.Хмельницького – Кіровоградська –Каспійська та берегів річки Клокучка. Бере участь у виконанні робіт та співфінансуванні заходів, передбачених Проектом. |
| Управління житлового господарства Шевченківської районної у місті Чернівцях ради | Здійснює організаційні заходи Проекту. Бере участь у благоустрої прибережної смуги річки Клокучка та співфінансуванні заходів (капітальний ремонт р.Клокучка), передбачених Проектом. Забезпечує підготовку серії статей спеціалізованого спрямування щодо екологічного виховання населення. |
| Квартальний комітет вулиць Б.Хмельницького, Тернопільської, Каспійської, Кіровоградської. | Бере участь у реалізації окремих заходів Проекту, від імені територіальної громади мікрорайону вулиці Б.Хмельницького вирішує питання з організації отримання технічних умов на влаштування локальних мереж каналізації (випусків) житлових будинків з підключенням їх до колектора та забезпечення співфінансування цих робіт. |

4.2.4. План – графік реалізації заходів проекту

тис. грн.

| Тривалість заходу (по етапах) | #### Заходи | Джерела фінансування (видатки поточні / капітальні) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд конкурсу | Місцевий бюджет | Організац партнери |
| I етап 1-2 місяці | Презентація Проекту. Розробка проектно-кошторисної документації | - | - | 45,0 |
| Місяць 1 | Презентація Проекту. Створення робочої групи з реалізації заходів Проекту. | - | - | - |
| Місяць 1 | Обстеження стану інженерних мереж та споруд, територій житлових будинків, включених в проект. Оформлення технічних заключень. Створення бази даних інженерно-технічних обстежень | - | - | 10,0 |
| Місяць 2 | .Розробка проектно-кошторисної документації | - | - | 35,0 |
| IІ етап 3-5 місяці | Підготовка та проведення тендеру на виконання робіт, передбачених Проектом. | - | 20,0 | - |
| Місяць 3 | Експертиза проектно - кошторисної документації | - | 20,0 | - |
| Місяць 4-5 | Підготовка і проведення тендеру на виконання робіт, передбачених заходами Проекту | - | - | - |
| ІІІ етап 6-11 місяці | Виконання будівельно-монтажних робіт об’єктів на проектній території | 1000,0 | 782,0 | 85,0 |
| Місяць 6-9 | Будівництво безнапірного та напірного колектора, каналізаційної насосної станції |  | 682,0 |  |
| Місяць 6-9 | Будівництво випусків водовідведення, підключення до колектора | - | - | 75,0 |
| Місяць6-10 | Реконструкція ділянки вул. Б.Хмельницького | 1000,0 | - | - |
| Місяць 7-8 | Капітальний ремонт берега р.Клокучка | - | 100,0 | 10,0 |
| Місяць10-11 | Введення об'єктів в експлуатацію. | - | - | - |
| Загальні дії протягом проекту | Функціонування робочої групи. Проведення громадських заходів. Рекламно-інформаційне супроводження. | - | 26,0 | 5,0 |
| Місяць 1-12 | Здійснення рекламних та інформаційних заходів (ЗМІ, телебачення, друк, реклама) | - | - | 5,0 |
| Місяць1-12 | Функціонування робочої групи з виконання заходів Проекту. | - | 24,0 | - |
| Місяць2-12 | Придбання канцтоварів для забезпечення робочої групи, підготовка інформаційного матеріалу для забезпечення учасників громадських заходів. | - | 2,0 | - |
| Місяць 12 | Дослідження соціально-економічних наслідків реалізації Проекту | - | - | - |
| Місяць 7,12 | Підготовка аналітичного та фінансового звіту для Фонду | - | - | - |
|  | Р А З О М: | 1000,0 | 828,0 | 135,0 |

4.2.5. Очікувані результати  проекту

Реалізація Проекту сприятиме забезпеченню захисту водних ресурсів від забруднення, створенню екологічно безпечних умов життєдіяльності населення та підвищенню якості послуг шляхом каналізування житлових будинків мікрорайону вулиць Б.Хмельницького – Кіровоградської -Каспійської.

Будівництво  напірного і безнапірного колектора та каналізаційної насосної станції по вул. Б.Хмельницького, з підключенням до них житлових будинків, реконструкція                         вул. Б.Хмельницького та  капітальний ремонт берега р. Клокучки  дасть можливість:

- покращити санітарно-екологічний стан міської річки Клокучка, яка є притокою р.Прут, а також  всієї території мікрорайону.

- ліквідувати вигрібні ями, що позитивно вплине на певну стабілізацію діючих зсувних процесів;

Реалізація проекту “Розробка  та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території мікрорайону вулиці Б.Хмельницького м.Чернівців”, в першу чергу, вплине на покращення життєвого середовища мешканцям, які проживають у будинках на  проектній території, з відповідним покращенням  екологічного стану водних ресурсів для забезпечення всіх чернівчан.

Мультиплікаційний ефект.  Проекту полягає в застосуванні  його результатів на території житлового фонду, де відсутнє централізоване каналізування міста. За результатами реалізації Проекту передбачено активізувати подальше виконання заходів Програми каналізування міста та Програми охорони і збереження малих річок та озер в                          м. Чернівцях, що позитивно вплине на екологічний стан  малих річок і р. Прут, а також  стабілізацію зсувних процесів в місті.

Передбачення сталості результатів Проекту.

Фінансова сталість.

Впровадження заходів проекту “Розробка  та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території мікрорайону вулиці Б.Хмельницького м.Чернівців” дозволить зменшити витрати на очищення прибудинкових територій житлового фонду та прибережної смуги річки Клокучка. За результатами  реалізації Проекту  передбачається  покращити функціонування підприємств комунальної власності  на засадах самоокупності.: МКП “Чернівціводоканал” - за рахунок надання  послуг з водовідведення,  КЖРЕП № 6 та МКП “МіськШЕП” - за рахунок зменшення витрат  на  благоустрій та прибирання тротуарів та прилоткової частини доріг, що  передбачено здійснити незалежно від грантового фінансування.

Інституційна сталість.

Впровадження Проекту не тільки сприятиме захисту водних ресурсів, прибудинкових територій від забруднення та створить зручності мешканцям житлових будинків, а  й позитивно вплине на розвиток МКП “Чернівціводоканал”,  КП МіськШЕП”, КП “Трест зеленого господарства та протизсувних робіт”. Участь цих організацій в реалізації Проекту сприятиме як їх  особистому розвитку, так  і розвитку житлово-комунальної галузі в цілому.

Політична сталість.

Зазначений Проект  передбачає соціальне партнерство міської ради, комунальних підприємств, підприємницьких структур і квартального комітету для  досягнення спільної мети: забезпечення  захисту водних ресурсів від забруднення та  поліпшення  житлових умов мешканців. При цьому буде досягнуто  екологічно безпечні умови життєдіяльності населення, відновлення руху на ділянці вулиці Б.Хмельницького  від  вул. Л.Українки до вул. Тернопільської та Каспійської, а також створено благоустрій прибережної смуги                   р. Клокучка.

Запровадження зазначених заходів в місті Чернівцях надасть позитивного поштовху управлінської поведінки та взаємовідносин органів місцевого самоврядування з комунальними та приватними підприємствами, установами та організаціями, органами самоорганізації населення та окремими мешканцями.

- БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Загальний бюджет Проекту складає 1963 тис.грн.,    в тому числі:

- за рахунок коштів Фонду  конкурсу 1000 тис.грн. (51 % від загальних  витрат Проекту);

- за рахунок коштів Чернівецької міської ради, учасника Конкурсу – 828  тис.грн.(42 %);  - за рахунок коштів організацій – партнерів  135 тис.грн. ( 7 %).

Планування кошторису видатків Проекту за статтями витрат  здійснювалося згідно з Положенням та Форми 1 „Розклад  бюджету  за статтями  видатків” (додаток 1).

1. Видатки споживання складають 41 тис.грн., або 2 % від загального бюджету.

Враховуючи інноваційність проекту, заплановані кошти передбачається  спрямувати на:

1.1. Проведення громадських заходів для мешканців міста та фахівців, які будуть задіяні в реалізації його заходів (“круглий стіл"- засідання Громадської ради, прямий ефір, трансляція по місцевому телебаченню), на канцтовари для інформаційного матеріалу учасникам  цих заходів - 2,0 тис.грн.

1.2. Проведення діагностики та аналізу технічного стану зливової мережі на вул.   Б. Хмельницького, інженерно-геологічних обстежень території схилу берегу р.Клокучка та  вул. Б.Хмельницького з оформленням інженерно-технічних заключень 5,0 тис.грн, створення бази даних пов’язаних із освоєнням та експлуатацію інженерних мереж на території проектного впливу – 5,0 тис.грн. Всього на ці цілі заплановано  10 тис.грн.

1.3. Для функціонування  робочої групи передбачені витрати  в сумі 24 тис.грн. Це оплата менеджеру проекту протягом 12 місяців, з розрахунку 2 тис.грн на місяць.

1.4. Витрати на  інформаційне забезпечення проекту – 5,0 тис.грн., які  будуть направлені на  створення та  видання буклетів, інформаційних листівок тощо. Ця продукція буде розповсюджена серед зацікавлених підприємств, фахівців, органів самоорганізації населення.

2. Видатки розвитку складають 1922,0 тис.грн., або 98% від загального бюджету.

В цих витратах кошти заплановані  на:

  - Розробка проектно-кошторисної документації, з  експертизою проекту – 55,0 тис.грн.

  - Влаштування  безнапірного  та напірного колектора, каналізаційної  насосної станції – 682,0 тис.грн.

  - Влаштування випусків водовідведення, підключення їх до колектора -  75,0тис.грн.

  - Реконструкція ділянки вулиці  Б.Хмельницького від вул. Л.Українки до вул. Каспійської - 1000,0 тис.грн.

  - Капітальний ремонт берега р.Клокучка  (благоустрій) – 110,0 тис.грн.

Додаток 1

ФОРМА  1.

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

тис.грн.

| Найменування заходів, що здійснюються за проектом; перелік та найменування видатків | Загальна вартість | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фонд конкурсу | Учасник конкурсу | Організації - партнери |
| 1. Аналітично-дослідницькі та організаційно - технічні заходи для реалізації проекту | 36,0 | - | 26,0 | 10,0 |
| 1.1.Організація та проведення обстежень стану інженерних мереж та споруд водопостачання, дворових санітарних споруд, розташованих на прибудинкових територіях, інженерно-геологічних обстежень території берегу р.Клокучка та вул. Б. Хмельницького. Оформлення технічних заключень. | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 1.2. Створення бази даних інженерно-технічних обстежень | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 1.3.Створення і функціонування робочої групи з реалізації Проекту (менеджер проекту). | 24,0 | - | 24,0 | - |
| 1.4.Придбання канцтоварів для забезпечення робочої групи, підготовки інформаційного матеріалу для забезпечення учасників заходів. | 2,0 | - | 2,0 | - |
| 2. Виконання будівельно-монтажних робіт об'єктів на проектній території. | 1922,0 | 1000,0 | 802,0 | 120,0 |
| 2.1. Розробка проектно-кошторисної документації. Експертиза ПКД | 55,0 |  | 20,0 | 35,0 |
| 2.2. Будівельно-монтажні роботи, всього у тому числі: | 1867,0 | 1000,0 | 782,0 | 85,0 |
| Будівництво безнапірного та напірного колектора, каналізаційної насосної станції на вул. Б.Хмельницького | 682,0 | - | 682,0 | - |
| Будівництво випусків водовідведення, підключення до колектора на вул. Б.Хмельницького | 75,0 | - | - | 75,0 |
| - Реконструкція ділянки вулиці Б.Хмельницького від вул. Л.Українки до вул. Каспійської. | 1000,0 | 1000,0 | - | - |
| Капітальний ремонт берега річки Клокучка | 110,0 | - | 100,0 | 10,0 |
| 3. Інформаційне супроводження заходів проекту (ЗМІ, телебачення, друкування, реклама) | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 3.1. Створення рекламного продукту по тематиці Проекту: буклет, рекламні листівки. | 5, 0 |  | - | 5,0 |
| # РАЗОМ: | 1963,0 | 1000,0 | 828,0 | 135,0 |

ФОРМА 2

РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ Статті видатків; Загальна сума; Джерела фінансування. Державний бюджет; Чернівецька міська рада; Організація партнер 1 МКП “Чернівці- водоканал”; Організація партнер 2 КП “МіськШЕП”; Організація партнер 3 КП “Трест зеленого господарства протизсувних робіт”; Організація- партнер 4 Управління житлового господарства ШРВК; Організація- партнер 5 Квартальн. комітет. тис. грн.; тис.грн; %; тис.грн.; %; тис.грн.; %; тис.грн.; %; тис. грн.; %; тис.грн.; %; тис.грн.; %. 1.Видатки споживання.; 41,0; -; 26,0; 63,4; 5,0; 12,2; -; 5,0; 12,2; 5,0; 12,2; -. 1.1.Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку; 39,0; -; 24,0; 61,6; 5,0; 12,8; -; 5,0; 12,8; 5,0; 12,8; -. 1.1.1.Оплата послуг сторонніх організацій і проведення за угодами з радою окремих заходів:; 34,0; -; 24,0; 70,6; 5,0; 14,7; -; 5,0; 14,7; -; -. - проведення обстежень, інше (1134);; 10,0; 5,0; 50; 5,0; 50. - створення і функціонуван ня робочої групи з реалізації проекту (1134).; 24,0; 24,0; 100. 1.1.2. Оплата послуг з інформаційного забезпе-чення заходів проекту ( ЗМІ, друк, реклама) (1134); 5,0; -; -; -; -; -; 5,0; 100; -. - видання буклетів, інформаційних листівок; 5,0; -; -; -; -; -; 5,0; 100. 1.2. Оплата послуг з організаційного забезпеч-чення проекту:; 2,0; 2,0; 100; -; -; -; -; -. - офісні витрати (придбан- ня канцтоварів) (1131); 2,0; 2,0; 100; -; -; -; -; -. 2. Видатки розвитку:; 1922,0; 1000,0; 52; 802,0; 41,8; 35,0; 1,9; 10,0; 0,6; -; 75,0; 3,7. 2.1.Капітальні видатки; 165,0; 120,0; 72,8; 35,0; 21,2; 10,0; 6; -. - консалтингові: розробка проектно-кошторисної документації для здійснення будівельних робіт (2143); 35,0; 35,0; 100. - інші видатки: експертиза проектів. (1134); 20,0; 20,0; 100. - капітальний ремонт берега річки Клокучка. (земляні роботи. Ущільнення грунту. Улаштування основ та покриттів) (2130); 110,0; -; 100,0; 91; -; -; 10,0; 9; -. 2.2.Капітальне будівництво; 1757,0; 1000,0; 57,0; 682,0; 38,7; -; -; -; -; 75,0; 4,3. - будівництво безнапірного та напірного колектора, каналізаційної насосної станції на вул. Б.Хмельницького (2123); 682,0; 682,0; 100. - будівництво випусків водовідведення, підклю-чення до колектору на вул. Б. Хмельницького (2123); 75,0; 75,0; 100. - реконструкція ділянки дороги вул. Б.Хмельниць- кого від вул. Л.Українки до вул. Каспійської (улаштування дорожнього одягу, бортових каменів, зливової мережі, тротуарів). (2143); 1000,0; 1000,0; 100; -; -; -; -; -. Разом :; 1963; 1000; 51; 828; 42,2; 5; 0,3; 35; 1,8; 15; 0,8; 5; 0,3; 75; 3,6.

Додаток 2

ОЧІКУВАНІ  ДЖЕРЕЛА  ФІНАНСУВАННЯ

| # Джерела фінансування | Сума ( грн.) | Частка в % від всієї суми |
| --- | --- | --- |
| Фінансування з боку учасника Конкурсу (місцевого бюджету) | 828 | 42 |
| Фінансування з фонду Конкурсу (державного бюджету) | 1000 | 51 |
| Фінансування з боку організацій-партнерів | 135 | 7 |
| # Сукупне фінансування | 1963 | 100 |

Додаток 3

Локальні  кошториси

на виконання будівельно-монтажних робіт по заходах проекту Чернівецької міської ради “Розробка  та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки

на території мікрорайону вулиці Б.Хмельницького  м.Чернівців”.

| Перелік кошторисів на виконання будівельно-монтажних робіт по заходах проекту | Загальна вартість (тис. грн.) |
| --- | --- |
| Будівельно-монтажні роботи, всього у тому числі: | 1782,0 |
| Будівництво безнапірного та напірного колектора, каналізаційної насосної станції на вул. Б.Хмельницького (кошторис додається – додаток 9.1) | 682,0 |
| - Реконструкція ділянки вулиці Б.Хмельницького від вул. Л.Українки до вул. Каспійської. (кошторис додається – додаток 9.2) | 1000,0 |
| Капітальний ремонт берега р. Клокучка (кошторис додається – додаток 9.3) | 100,0 |

Додаток 4

### Протокол про наміри спільної реалізації проекту

від “___”__________ 2011 року

Чернівецька міська рада, що надалі називається “Учасник Конкурсу” в особі секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина Віталія Михайловича, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  з одного боку,

та - МКП “Чернівціводоканал”,  що надалі називається “Організація партнер – 1”, в особі головного інженера Ботнаря Володимира Ілліча, який діє на підставі Статуту,

- КП “МіськШЕП",  що надалі називається “Організація партнер – 2”, в особі начальника Червінського Віталія Васильовича, який діє на підставі Статуту,

-  КП “Трест зеленого господарства і протизсувних робіт”, що надалі називається “Організація партнер – 3”,  в особі директора Кошмана Василя Валерійовича, який діє на підставі Статуту,

-  Управління житлового господарства Шевченківської районної у місті Чернівцях ради, що надалі називається “Організація партнер – 4”, в особі начальника Бурака Олександра Крезонтовича, який діє на підставі Положення про управління,

- Квартальний  комітет вулиць Б.Хмельницького, Кіровоградська, Каспійська, що надалі називається “Організація партнер – 5”, в особі голови Олійника Віктора Дмитровича,  який діє на підставі Положення про квартальний комітет,   з іншого боку,

дійшли до згоди  і  ВИРІШИЛИ:

## 1. Об'єднати свої організаційні, технічні та фінансові  можливості для підготовки та реалізації проекту “Розробка  та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території мікрорайону вулиці Б.Хмельницького м.Чернівців”.

2. Розподілити обов'язки таким чином:

2.1. Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов'язання:

Організація і контроль за виконанням всіх заходів Проекту. Створення і функціонування   робочої групи з реалізації Проекту. Аналіз дослідження, робота з громадськістю, здійснення  комплексу інформаційних заходів про реалізацію Проекту. Проведення тендеру з виконання будівельно-монтажних робіт. Забезпечення співфінансування виконання  робіт, передбачених Проектом.

Бюджет виконання цих заходів  складає  828 тис.грн.

2.2. Організація-партнер-1 МКП “Чернівціводоканал”  бере на себе такі зобов'язання:

Обстеження локальних каналізаційних  мереж  будинків по вул.Б.Хмельницького,  видача технічних умов на підключення каналізаційних  випусків з житлових будинків  до колектору.

Бюджет виконання цих заходів складає 5 тис.грн.

2.3 Організація-партнер-2 КП “МіськШЕП" бере на себе такі зобов'язання:

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію ділянки                    вул. Б.Хмельницького від вул. Л.Українки до вул. Каспійської. Забезпечення співфінансування виконання заходів, передбачених  Проектом.

Бюджет виконання цих заходів складає 35 тис.грн.

2.4  Організація-партнер-3   КП “Трест зеленого господарства та протизсувних робіт”   бере на себе такі зобов'язання:

Здійснення інженерно-геологічних обстежень  території мікрорайону  вулиць Б.Хмельницького – Кіровоградська - Каспійська, берега р.Клокучка. Забезпечення співфінансування виконання заходів, передбачених  Проектом.

Бюджет виконання цих заходів складає 15 тис.грн.

2.5 Організація-партнер-4 Управління житлового господарства Шевченківської районної у місті Чернівцях ради  бере на себе такі зобов'язання:

Здійснення заходів з благоустрою берега р.Клокучка: очищення та його закріплення. Забезпечення співфінансування виконання заходів, передбачених  Проектом.

Підготовка серії статей спеціалізованого спрямування щодо екологічного виховання населення.

2.6 Організація-партнер-5 “Квартальний комітет вулиць Б.Хмельницького, Кіровоградська, Каспійська ”  бере на себе такі зобов'язання:

Від імені територіальної громади мікрорайону зазначених вулиць вирішення питань з організації отримання  технічних умов на влаштування локальних мереж каналізації (випусків) житлових будинків,  підключення їх до колектора, питань співфінансування цих робіт. Дослідження якості проведених будівельних робіт.

3. Подальша діяльність здійснюватиметься на основі додатково складеного і підписаного договору, що є складовою частиною до цього протоколу.

Секретар Чернівецької міської ради                                              В.М. Михайлішин

Головний інженер

МКП “Чернівціводоканал”                                                              В.І. Ботнарь

Начальник КП “МіськШЕП"                                                          В.В. Червінський

Директор КП “Трест зеленого

господарства і протизсувних робіт”                                               В.В. Кошман

Начальник Управління житлового

господарства Шевченківської

районної у місті Чернівцях ради                                                    О.К. Бурак

Голова квартального комітету                                                       В.Д. Олійник

###### Додаток 5

###### Інформація про організацію-партнера

| Повна офіційна назва організації-партнера | ## Партнер 1 |
| --- | --- |
|  | Комунальне підприємство „Чернівціводоканал” |
| Місце розташування | м.Чернівці |
| Юридичний статус | Комунальне підприємство |
| Офіційна адреса | 58023 м.Чернівці, вул.Комунальників,5 |
| Контактна особа | Ботнарь Володимир Ілліч |
| #### Телефон | (0372) 4-74-61 |
| Факс | (0372) 54-46-01 |
| Адреса електронної пошти | е-mail: voda.cv@jmail.com |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | осіб 762 |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Допомога в розробленні проекту. Проведення обстежень інженерних мереж житлових будинків на вул.Б.Хмельницького м.Чернівців. |
| Завдання, які покла-даються на організацію-партнера в реалізації проекту | Підготовка серії статей спеціалізованого спрямування. Оформлення технічних умов на підключення випусків з будинків проектного впливу до каналізаційного колектора. Забезпечення співфінансування виконання заходів, передбачених Проектом. |

Секретар Чернівецької міської ради                                          В.М. Михайлішин

Керівник проекту:

Директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради                                  О.М. Шумейко

###### Додаток 5

###### Інформація про організацію-партнера

| Повна офіційна назва організації-партнера | ## Партнер 2 |
| --- | --- |
|  | Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство |
| Місце розташування | м.Чернівці |
| Юридичний статус | Комунальне підприємство |
| Офіційна адреса | 58029 м.Чернівці, вул.О.Кошового,41 А |
| Контактна особа | Червінський Віталій Васильович |
| #### Телефон | (0372) 57-24-36, 57-24-32 |
| Факс | (0372) 57-24-36 |
| Адреса електронної пошти | е-mail: mkpshep@mail.ru |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | осіб 176 |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Допомога в розробленні проекту. Проведення обстежень зливової мережі на вул.Б.Хмельницького м.Чернівців. |
| Завдання, які покла-даються на організацію-партнера в реалізації проекту | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію вул.Б.Хмельницького. Підготовка серії статей спеціалізованого спрямування. Забезпечення співфінансування виконання заходів, передбачених Проектом. |

Секретар Чернівецької міської ради                                             В.М. Михайлішин

Керівник проекту:

Директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради                                    О.М. Шумейко

###### Додаток 5

###### Інформація про організацію-партнера

| Повна офіційна назва організації-партнера | ## Партнер 3 |
| --- | --- |
|  | Комунальне підприємство “Трест зеленого господарства і протизсувних робіт” |
| Місце розташування | м.Чернівці |
| Юридичний статус | Комунальне підприємство |
| Офіційна адреса | 58023 м.Чернівці, вул.Комунальників,6 |
| Контактна особа | Кошман Василь Валерійович |
| #### Телефон | (0372) 57-24-36, 57-24-32 |
| Факс | (0372) 57-24-36 |
| Адреса електронної пошти | е-mail: TREST.cv@i.ua |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | осіб 92 |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Проведення інженерно-геологічних обстежень території берегу р.Клокучка та вул.Б.Хмельницького м.Чернівців. видача інженерно-технічних заключень, пов”язаних із освоєнням та експлуатацію зсувних процесів території проектного впливу. |
| Завдання, які покла-даються на організацію-партнера в реалізації проекту | Підготовка серії статей спеціалізованого спрямування. Забезпечення співфінансування виконання заходів, передбачених Проектом. |

Секретар Чернівецької міської ради                                           В.М. Михайлішин

Керівник проекту:

Директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради                                  О.М. Шумейко

###### Додаток 5

###### Інформація про організацію-партнера

| Повна офіційна назва організації-партнера | ## Партнер 4 |
| --- | --- |
|  | Управління житлового господарства Шевченківської районної у місті Чернівцях ради |
| Місце розташування | м.Чернівці |
| Юридичний статус | Структурний підрозділ органу місцевого самоврядування |
| Офіційна адреса | 58029 м.Чернівці, вул.Червоноармійська,176 |
| Контактна особа | Бурак Олександр Крезонтович |
| #### Телефон | (0372) 3-70-19, 54-84-95 |
| Факс | (0372) 3-70-19 |
| Адреса електронної пошти | е-mail: shevrgy@rambler.ru |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 14 осіб |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Допомога в розробленні проекту. Участь в обстеженні територій житлового фонду проектного впливу. |
| Завдання, які покла-даються на організацію-партнера в реалізації проекту | Забезпечення співфінансування виконання окремих заходів, передбачених Проектом. Забезпечує підготовку серії статей спеціалізованого спрямування щодо екологічного виховання населення.. |

Секретар Чернівецької міської ради                                            В.М. Михайлішин

Керівник проекту:

Директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради                                   О.М. Шумейко

###### Додаток 5

###### Інформація про організацію-партнера

| Повна офіційна назва організації-партнера | ## Партнер 5 |
| --- | --- |
|  | Квартальний комітет вулиць Б.Хмельницького, Кіровоградська, Каспійська |
| Місце розташування | м.Чернівці |
| Юридичний статус | Орган самоорганізації населення |
| Офіційна адреса | 58002 м.Чернівці, вул.Б.Хмельницького,91/3 |
| Контактна особа | Олійник Віктор Дмитрович |
| #### Телефон | (0372) 050 73 83 807 |
| Факс | (0372) - |
| Адреса електронної пошти | е-mail: - |
| Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) | 3 особи |
| Роль та залученість до підготовки цього проекту | Участь в обстеженні територій житлового фонду проектного впливу. |
| Завдання, які покла-даються на організацію-партнера в реалізації проекту | Від імені територіальної громади мікрорайону зазначених вулиць координація організації отримання технічних умов на влаштування локальних мереж каналізації (випусків) житлових будинків, підключення їх до колектора, питань співфінансування цих робіт. Дослідження якості проведених будівельних робіт. |

Секретар Чернівецької міської ради                                          В.М. Михайлішин

Керівник проекту:

Директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради                                  О.М. Шумейко

#### Додаток 6

#### РЕЗЮМЕ

#### керівника проекту Шумейка Олександра Михайловича

#### Базова освіта:  Вища. Український інститут інженерів водного господарства - 1972р.

Досвід професійної діяльності: досвід роботи в житлово-комунальній галузі з 1972р.                               З  1987 по 2004 рік  начальник ДКП “Чернівціводоканал”.  Консультант Чернівецького міського голови з 2004 по 2005 рік.  З 2005р. – директор департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської ради.

##### Вміння та навички: Здіснення методичного керівництва, проведення економічної реформи в житлово-комунальній галузі, впровадження  нових прогресивних  форм та методів  господарювання з питань житлової політики, єдиної технічної  політики в житлово-комунальному господарстві. Розроблення  проектів,  рішень, програм з питань реформування житлово-комунального господарства, впровадження енергозбереження та новітніх технологій.

Переклади, рукописи, статті  тощо: Статті в місцеві друковані засоби масової інформації щодо забезпечення життєдіяльності міста, розвитку житлово-комунального господарства.

##### Функції та завдання: Підготовка та організація виконання всіх заходів Проекту “Розробка та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території мікрорайону вулиці Б.Хмельницького м. Чернівців”. Координація дій виконавців, замовників, співучасників. Робота з населенням та засобами масових інформацій, проведення громадських заходів. Організація аналітично-дослідницьких заходів. Постійний зв'язок  та звітність  Раді Конкурсу.

Контактний телефон/факс: (03722) 52-40-49,  52-42-41,  е-mail: depjkg.cv@gmail.com

Секретар Чернівецької міської ради                                         В.М. Михайлішин

#### Додаток 6

#### РЕЗЮМЕ

партнера проекту, директора КП “Трест зеленого господарства

і протизсувних робіт”  Кошмана Василя Валерійовича

#### Базова освіта:  Вища. Київський державний інститут культури ім. О.Корнійчука - 1990р.

Досвід професійної діяльності: До 2003 р. працював на різних посадах  в закладах освіти та культури. З 2003 по 2005 рік - заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації.  В житлово-комунальній галузі  - з 2005р.  З 2009р. директор КП “Трест зеленого господарства   і протизсувних робіт”

Вміння та навички: Здіснення методичного керівництва підприємством, впровадження  нових прогресивних  форм та методів  господарювання з питань економіки, інженерно-геологічних обстежень, пов’язаних із освоєнням та експлуатацію зсувних процесів територій міста Чернівців.

##### Участь в розробленні  проектних  рішень з питань благоустрою та поліпшення екології водних ресурсів.

Переклади, рукописи, статті  тощо: Статті в місцеві друковані засоби масової інформації щодо пріоритетів благоустрою об’єктів зеленого насадження, квітників, споруд, вирощування квіткової продукції.

##### Функції та завдання: Участь в  виконанні  заходів Проекту “Розробка та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території мікрорайону вулиці Б.Хмельницького               м. Чернівців”. Участь  в обстеженні  території мікрорайону вулиць, включених в Проект. Виконання робіт з благоустрою  берега р. Клокучка, включених в Проект.

Контактний телефон/факс: (0372) 54-17-26, 54-07-20  е-mail: TREST.cv@i.ua

Секретар Чернівецької міської ради                                             В.М. Михайлішин

#### Додаток 6

#### РЕЗЮМЕ

партнера проекту, начальника Чернівецького міського комунального

підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства

Червінського Віталія Васильовича

#### Базова освіта:  Вища. Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Національна академія державного управління при Президентові України.

### Досвід професійної діяльності: З 1998 р. - директор комплексу технічного обслуговування автомобілів та АЗС № 2 ТОВ „Вема”. З 1999 р. – юрист ТОВ „Вема”.

### З 2005 р. – директор ТОВ „Вема”. З квітня 2011 р. – начальник Чернівецького міського комунального підрядного шляхово-експлуатаційного підприємства.

Вміння та навички: Здіснення методичного керівництва підприємством, впровадження нових прогресивних форм та методів господарювання, пов’язаних з ремонтом, реконструкцією та утриманням доріг міста Чернівці.

Переклади, рукописи, статті тощо: Статті в місцеві друковані засоби масової інформації щодо пріоритетів благоустрою доріг міста Чернівці.

##### Функції та завдання: Участь в виконанні заходів Проекту “Розробка та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території мікрорайону вулиці Б.Хмельницького                           м. Чернівців”. Участь в обстеженні  території мікрорайону вулиць, включених в Проект. Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію ділянки вул.Б.Хмельницького.

Контактний телефон/факс: (0372) 54-24-36  е-mail: mkpshep@mail.ru

Секретар Чернівецької міської ради                                            В.М. Михайлішин

#### Додаток 6

#### РЕЗЮМЕ

партнера проекту, начальника управління житлового господарства Шевченківської районної у місті Чернівцях ради

Бурака Олександра Крезонтовича

#### Базова освіта:  Вища. Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича - 1980р.

### Досвід професійної діяльності: До 2006р. працював на різних інженерних посадах  в Чернівецькому машино-будівному заводі.    В житлово-комунальній галузі - з 2006р.

### З 2008р. - начальник управління житлового господарства  Шевченківської районної у місті  Чернівцях ради.

Вміння та навички: Здіснення методичного керівництва установою, впровадження нових прогресивних форм та методів господарювання, пов’язаних з реформування житлово-комунального господарства міста Чернівці. Участь в розробленні міських цільових програм  з питань енергозбереження та реформування  в житлово-комунальному господарстві.

Переклади, рукописи, статті тощо: Статті в місцеві друковані засоби масової інформації щодо пріоритетів конкретного утримання житлового фонду міста Чернівці.

##### Функції та завдання: Участь в виконанні заходів Проекту “Розробка та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території мікрорайону вулиці Б.Хмельницького                                             м. Чернівців”. Участь в обстеженні  території мікрорайону вулиць, включених в Проект. Участь в співфінансуванні  з благоустрою території проектного впливу.

Контактний телефон/факс: (0372) 3-70-19  е-mail: Shevrgy@rambler.ru

Секретар Чернівецької міської ради                                            В.М. Михайлішин

#### Додаток 6

#### РЕЗЮМЕ

партнера проекту, голову квартального комітету

вулиць Б.Хмельницького, Кіровоградська, Каспійська

Олійника Віктора Дмитровича

#### Базова освіта:  Середня технічна. Чернівецький індустріальний технікум - 1981р.

### Досвід професійної діяльності: До 2007р. працював на різних інженерних посадах  на Чернівецькому механічному заводі  та в інших підприємствах легкої промисловості м.Чернівців.    З 2007р. – працює в  федерації спорта  “Бокс”

Вміння та навички: Здіснення методичного керівництва з питань фізичної культури і спорту.

Переклади, рукописи, статті тощо: Статті в місцеві друковані засоби масової інформації щодо пріоритетів розвитку фізичної культури і спорту серед молоді.

##### Функції та завдання: Участь в виконанні заходів Проекту “Розробка та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території мікрорайону вулиці Б.Хмельницького                             м. Чернівців”. Координація організаційних питань з отримання  технічних умов на влаштування локальних мереж каналізації (випусків) житлових будинків,  підключення їх до колектора, з питань співфінансування цих робіт мешканцями мікрорайону вулиці Б.Хмельницького. Дослідження якості проведених будівельних робіт.

Контактний телефон/факс: (0372)  050 73 83 807   е-mail:  -

Секретар Чернівецької міської ради                                         В.М. Михайлішин

### Додаток 7

Фінансово-економічне обґрунтування

проекту Чернівецької міської ради “Розробка  та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території мікрорайону вулиці Б.Хмельницького м.Чернівців”

Даний проект одночасно направлений на реалізацію декількох напрямів Конкурсу, головними з яких є підвищення екологічної безпеки та зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, збереження житлового фонду.

Ідея підготовки цього проекту виникла в результаті багатьох пропозицій мешканців мікрорайону  вулиці  Б.Хмельницького  м. Чернівців.

Передбачені проектом заходи з будівництва безнапірного та напірного колектору, насосної станції на вул.Б.Хмельницького, реконструкції вул.Б.Хмельницького  з відновленням зливової мережі, капітальний ремонт берега р.Клокучка не дадуть безпосереднього економічного ефекту та поступлень до бюджету.

Але ці заходи сприятимуть покращанню санітарно-екологічного стану міської річки Клокучка, яка є притокою р.Прут, санітарного стану території мікрорайону та підвищенню рівня життя  чернівчан, вплине на певну стабілізацію діючих зсувних процесів.

Попередні розрахунки показують, що при реалізації заходів Проекту надходження в бюджет  складуть    5766,24 грн., а саме:

І. Додаткові поступлення  до бюджету - податку на додану вартість від поступлень  за надані послуги після введення в експлуатацію об’єктів на території мікрорайону  вулиці Б.Хмельницького – 5766,24 грн.

Відповідно до технічної та проектно-кошторисної документації передбачається    в листопаді 2012 року підключення  житлових будинків до міських централізованих каналізаційних мереж та надання послуг з водовідведення 169 особам. Після завершення реконструкції вул.Б.Хмельницького – надання послуг з  вивезення  сміття 344 особам.

Послугу на  водовідведення передбачається надавати 218 особам за діючим тарифом 1,94 грн. за 1 м.куб фактичного споживання. Обсяг цих послуг за рік складе – 4930,12 грн. Податок на додану вартість –  986,02 грн.

Послугу на вивезення сміття передбачається надавати 344 мешканцям за діючим тарифом 5,79 з однієї особи. Обсяг цих послуг за рік складе – 23901,12 грн. Податок на додану вартість –  4780,22 грн.

Ми надали розрахунок додаткових бюджетних поступлень податку на додану вартість від відкриття на цій території тільки  об’єкта,   у якому  на час підготовки проекту була в наявності проектно-кошторисна документація, рішення відповідних органів та дозволи на здійснення будівництва каналізаційних колекторів і насосної станції на вул.Б.Хмельницького, реконструкції цієї вулиці та благоустрою прилеглої території р.Клокучка.

Керівник проекту						            		О.Шумейко

# Додаток  8

## ІННОВАЦІЙНА   ПРОПОЗИЦІЯ

1. Короткий опис

Інноваційність проекту “Розробка  та здійснення заходів з підвищення екологічної безпеки на території мікрорайону вулиці Б.Хмельницького м.Чернівців” полягає в тому, що питання екологічної безпеки прибудинкових територій житлових будинків, мікрорайону вулиць Б.Хмельницького – Кіровоградської – Тернопільської - Каспійської та прибережної смуги р.Клокучка розглядається в комплексі вперше,  як окремий напрямок в житлово-комунальному господарстві  міста Чернівців  з розробкою відповідних комплексних заходів.

Першим кроком в цьому напрямку  стала потреба для міста Чернівців поліпшити екологічний стан річок, зберегти їх від забруднення та виснаження.

Другим – виконання природоохоронних заходів, в яких передбачено будівництво та реконструкція систем водопостачання, каналізації, очисних споруд.

Третє – екологічне виховання населення, спрямоване на дбайливе ставлення до природи.

Запровадження таких заходів в комплексі при будівництві  безнапірного та напірного колектора, каналізаційної насосної станції  з підключенням до них житлових будинків, реконструкції вулиці Б.Хмельницького з відновленням зливової мережі та  очищення і укріплення прибережної смуги р.Клокучка  дасть змогу на сучасному етапі розвитку суспільства  міста мати чисті річки, продовжити термін експлуатації дорожнього покриття вулиці Б.Хмельницького, окремих конструктивних елементів  житлових будинків, які  знаходяться на території проектного впливу, в цілому зекономити  бюджетні кошти, що спрямовуються на благоустрій  та природоохоронні заходи.

2. Стан інновацій: Стадія розробки.

3. Практичне застосування: Житлові будинки і споруди комунальної власності, вулиці м.Чернівців.

4. Основні  якісні характеристикі: Широкий спектр  обслуговування об'єктів  від житлових будинків та їх прибудинкових територій до території берегів р.Клокучка.

Позитивний ефект від запровадження заходів проекту отримає перш за все територіальна громада м.Чернівців -  це поліпшення сервісу з обслуговування мешканців з вимогами часу, поліпшення екологічного стану  території мікрорайону вул.Б.Хмельницького та зменшення зсувних процесів його схилу.

5. Власна оцінка науково-технічного рівня даної пропозиції: на рівні існуючих в Україні  аналогів.

6. Наукові публікації авторського колективу за тематикою проекту: Проміжний звіт по темі № 51,02 “Обстеження екологічних систем міста  Чернівці” Чернівецького національного університету  імені  Юрія Федьковича.

7. Тип очікуваної співпраці у реалізації пропозицій: Обмін інформацією.

8. Стадія готовності до реалізації проекту: Наявність всіх необхідних матеріалів і команди.