І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід виконання Комплексної програми збереження історичної забудови

міста Чернівців на 2009-20015 роки, затвердженої рішенням 35 сесії

міської ради V скликання від 24.12.2008 року № 796, та інших рішень

міської ради з цього питання

Вже багато років захист культурних надбань людства не втрачає своєї актуальності для світової спільноти. Однією з умов інтеграції України до європейського та світового співтовариства є забезпечення збереження культурного надбання як частини світової культури.

Україна з 1988 року є стороною Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини (1972р.)

У європейському містобудуванні другої половини ХХ ст. охорона культурної спадщини вважається одним з пріоритетних завдань. У цьому вбачають не тільки культурний, але й економічний сенс, адже збережені пам’ятки культури і містобудування приваблюють численних туристів.

Наприклад, Афіни, Рим, Прагу, Краків, Будапешт, Мадрид відвідують щорічно мільйони туристів, і їхній потік постійно зростає.

Культурна спадщина міста Чернівців є невід’ємною частиною культурного надбання  як України, так і світу, композиційна довершеність просторового містобудівного каркасу, насиченість міста об’єктами нерухомої культурної спадщини визначає надзвичайно високий культурний потенціал забудови, який може зрівнятися з найстарішими європейськими містами.

З урахуванням вимог Загальнодержавної Програми збереження та використання культурної спадщини на 2004-2010 роки розроблена і затверджена рішенням 35 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 24.12.2008р. за № 796 Комплексна програма збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-2015 роки (далі - Програма).

Метою Програми є збереження унікального історико-архітектурного міського середовища, його регенерація та використання для безпечного проживання населення шляхом зупинення негативних техногенно-екологічних процесів та їх впливу на технічний стан забудови центру міста; ефективного захисту, консервації, реставрації та раціонального використання нерухомих об’єктів культурної спадщини; створення сучасної соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить всього: 367,423 млн. грн., в т.ч.: 271,7 млн. грн. з державного бюджету; 5,411 млн. грн.. – з обласного бюджету; 90,336 млн. грн. – з міського бюджету.

В попередні роки та на виконання заходів Програми були розпочаті науково-дослідні роботи щодо включення об’єктів культурної спадщини м.Чернівців до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Протягом двох останніх років у м.Чернівцях відбулося кілька виїзних спільних засідань президії Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури і туризму України та бюро Українського національного комітету ІКОМОС на чолі з його головою М.Яковиною з розгляду питання  стану охорони культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища в межах Центрального історичного ареалу м.Чернівців та у зв’язку з номінуванням ансамблю Резиденції митрополитів Буковини та Далмації у м.Чернівцях до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Успішна співпраця науковців Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича, Чернівецької міської ради з державними пам’яткоохоронними організаціями дала можливість підготувати та передати до Центру всесвітньої спадщини номінаційне досьє для включення пам’ятки національного значення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Орієнтовна вартість зазначених робіт становить 2,3 млн. грн.

Рішенням 35 сесії Комітету всесвітньої спадщини (19 - 29 червня 2011 року, м.Париж) колишній ансамбль Резиденції митрополитів Буковини та Далмації у м.Чернівцях включений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Об’єкти всесвітньої спадщини мають якості виняткової загальнолюдської цінності і є предметом не тільки регіональної, а й національної гордості. В усьому світі такі території отримують першочергові субсидії на національному рівні. Статус ЮНЕСКО є також своєрідним гарантом природної і культурної унікальності об’єкта як з природоохоронної та наукової, так і з естетичної точки зору, що в першу чергу робить територію привабливою для туристичного розвитку.

Навколо об’єкта ЮНЕСКО визначено буферну зону загальною площею 244,85 га, яка призначена для ефективного захисту та створення органічного середовища світового надбання. Використання та впорядкування буферної зони підлягає юридичним обмеженням з метою посилення захисту об’єкта культурної спадщини. Міністерство закордонних справ України у листі від 29.07.2011 №203/17-800-1525 зазначає, що відповідно до пункту 172 «Настанов» Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО щодо застосування Конвенції ЮНЕСКО, держави повинні «… інформувати Комітет всесвітньої спадщини через Національну комісію України у справах ЮНЕСКО про їх наміри розпочати або дозволити в зоні, що охороняється Конвенцією, значні роботи з реставрації, відновлення чи нового будівництва, які б могли вплинути на цінність об’єкта всесвітньої спадщини. Письмове повідомлення має бути здійснено якомога раніше (наприклад, до розробки основних документів щодо конкретних проектів), до початку будь-яких будівельних робіт, це дозволить Комітету брати участь у пошуку належного вирішення питання для забезпечення повного збереження значення об’єкта культурної спадщини».

Положення Комплексної програми збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-20015 роки увійшли до складу номінаційного досьє об’єкта культурної спадщини і знайшли своє відображення у висновку Комітету світової спадщини як підстава довіри до державних і регіональних органів влади щодо гарантій систематичного збереження та раціонального використання культурних об’єктів відповідно до національних стандартів.

Генеральний план забудови м.Чернівців відкоригований Державним інститутом проектування міст „Містопроект" (м.Львів) і затверджений рішенням 26 сесії Чернівецької міської ради ІV скликання від 04.11.2004р. Відкоригований генеральний план передбачає соціально-економічний та територіальний розвиток міста на період до 2020 року, а також визначає основні принципи управління власністю, приділяючи особливу увагу зростанню туристичної інфраструктури як однієї з найважливіших галузей міського господарства.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральний план м.Чернівців повинен бути відкоригований із включенням науково-проектної документації з визначення меж територій пам’яток культурної спадщини, в тому числі пам’яток архітектури і містобудування, їх зон охорони та встановлення режимів використання цих територій з визначенням ділянок, на яких можливе нове будівництво, зі встановленням чітких обмежень стосовно поверховості та абсолютної висоти новобудов.

Така науково-проектна містобудівна документація - «Коригування історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони пам’яток та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м.Чернівців» розроблена Київським інститутом пам’яткоохоронних досліджень і затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 28.02.2007р. № 252 та наказом Міністерства культури і туризму України від 16.06.2007р. №661/0/1607.

Відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють питання визначення і використання територій історичних ареалів, цією документацією визначено три історичні ареали в межах міста Чернівців:

- Центральний історичний ареал  площею 550,05 га;

- Історичний ареал «Гореча» площею 17,39 га;

- Історичний ареал «Садгора»  площею 14,66 га.

В межах центрального історичного ареалу визначена комплексна охоронна зона пам’яток архітектури та містобудування площею  292,33 га.

Крім того, визначено 16 охоронних зон окремо розташованих пам’яток, 13 зон регулювання забудови, 6 зон охоронюваного ландшафту та 15 зон охорони археологічного культурного шару.

На державному обліку в межах території міста сьогодні знаходиться 733 пам’ятки культурної спадщини. Зокрема, 537 пам’яток архітектури, у  тому числі 20 пам’яток архітектури національного значення, 168 пам’яток історії, у т.ч. 3 – національного значення; 8 пам’яток археології, у т.ч.  1 – національного значення, 10 пам’яток монументального мистецтва, 9 пам’яток садово-паркового мистецтва і ландшафтних, 1 комплекс історико-культурного заповідника «Кладовища по вул.Зеленій».

На запит Чернівецької міської ради від Державного підприємства «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» ім.Ю.М.Білоконя та Державного інституту проектування міст «Містопроект» отримано кошторис на розробку «Плану зонування міста Чернівці» та «Проекту внесення змін до генерального плану м.Чернівці». Орієнтовна вартість вказаних проектних робіт становить 1624,9 тис.грн.

Окремий план з управління туризмом повинен бути розроблений для вирішення довгострокових наслідків туристичного тиску.

Крім того, з 21 жовтня 2010 року м.Чернівці є членом Світової ліги історичних міст, що накладає додаткові зобов’язання перед світовою спільнотою щодо збереження культурного спадку. Почесна світова ліга історичних міст заснована 1994 року, штаб-квартира розташована в Кіото (Японія). Станом на кінець 2010 року організація нараховує 89 міст - членів в 56-ти країнах світу, які багаті на історичні, архітектурні та культурні пам’ятки.

Членами Українського національного комітету ICOMOS - Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць  (International Council on Monuments and Sites - ICOMOS) є 9 чернівецьких пам’яткоохоронців і один колективний член – Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. Вивчається питання утворення регіонального осередку УНК ICOMOS у Чернівецькій області.

Відповідно до вимог пам’яткоохоронного законодавства з 2010 року в структурі Чернівецької міської ради утворено окремий виконавчий орган - відділ охорони культурної спадщини.

Відділом охорони культурної спадщини міської ради виконується певна робота щодо збереження не тільки об’єктів культурної спадщини, а і традиційного характеру історичного ландшафту, розпланування та забудови міста. Ведеться пошук оптимальних методів і заходів з толерантного втручання в архітектурне середовище міста.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 року №725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства» спільно з відділом з питань оформлення дозвільних документів («Дозвільний центр») Чернівецької міської ради проведено коригування переліку адміністративних послуг, що надаються Відділом, а також термінів розгляду заяв суб’єктів підприємницької діяльності з урахуванням необхідності спрощення дозвільної процедури та розвитку підприємництва.

Відповідно до методики реконструкції чи регенерації старої частини міста, що передбачає такий комплекс заходів: реставрація і реабілітація пам’яток культурної спадщини; модернізація і капітальний ремонт масової історичної забудови; вибіркове знесення амортизованих малоцінних будівель і нове будівництво; розвиток інженерної інфраструктури і транспортних мереж; озеленення і впорядження рекреаційних територій, вироблення рішень щодо умов втручання сучасної архітектури в історичний міський ландшафт. Відділом перевіряється проектна документація з будівництва та реконструкції об’єктів містобудування в межах історичних ареалів міста та надаються висновки у формі листів.

Слід відзначити все ще низький рівень розробки проектної документації, при проектуванні не враховується специфіка будівництва в умовах ущільненої забудови, не проводиться містобудівний аналіз контексту оточуючої забудови та оцінка впливу на неї, відсутні конструктивні розрахунки відповідно до державних будівельних норм на несучу здатність і стійкість основних несучих конструкцій реконструйованих будівель в цілому. В містобудівних умовах і обмеженнях, що видаються забудовникам, пропозиції Відділу щодо необхідності доопрацювання проектної документації не враховуються.

За звітний період проведено регенерацію забудови площі Турецької криниці, реконструкцію ринку «Центральний» на вул.Д.Загула,9, розроблено 12 історико-містобудівних обґрунтувань нового будівництва та реконструкції з надбудовами житлових будинків в межах Центрального історичного ареалу, серед яких: адміністративно-складські приміщення на вул.І.Гонти,20, офісні приміщення на вул.Львівській,7, житловий будинок на вул.Ю.Федьковича, 17, адміністративно-офісні приміщення ЗАТ «Трансмост» на вул.Ю.Гагаріна,4, розміщення торгівельного центру на вул.Одеській,2, реконструкція нежитлових приміщень під кафе-бар на вул.Шкільній,1, пристосування під торгово-офісні приміщення з надбудовою на вул. Б.Хмельницького, 79 та ін. Впроваджуються інвестиційні проекти з реконструкції внутрішніх нежилих приміщень на вул.О.Кобилянської,51-53 під центр дозвілля та кіно «Україна», розробляється проектна документація переможцем інвестиційного конкурсу з будівництва багатоповерхового готелю ТОВ «7 Днів» на вул.І.Франка,24.

Всі питання розглядаються на засіданнях архітектурно-містобудівної ради та громадсько-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини на території м.Чернівців.

Основними напрямками виконання Програми передбачено розроблення проектів регенерації історичного середовища, іншої необхідної містобудівної та проектно-кошторисної документації для проведення робіт з нейтралізації негативних геологічних та гідрологічних процесів, а також консерваційних та реставраційних робіт на пам’ятках архітектури.

Внаслідок тривалих інтенсивних дощів минулого року на схилі між вулицями А.Барбюса, Одеською та Білоруською, в межах комплексної охоронної зони Центрального історичного ареалу, на території найдавнішої частини міста, за якою збереглася історична назва «Єврейське місто», чи «Юденштадт» або ще «Нижнє місто», активізувалися зсувні процеси, під загрозою опинилася окремі пам’ятки архітектури місцевого значення.

Спільно з управлінням капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради проведено моніторинг втрат житлового фонду та об’єктів культурної спадщини. Розпорядженням Чернівецького міського голови від 19.08.2011 №248-р утворено робочу групу щодо вирішення питання включення «єврейського кварталу» до об’єктів культурної спадщини м.Чернівців.

З огляду на зупинені роботи з укріплення зсувних територій надзвичайно актуальною залишається реалізація заходів Програми щодо розробки проектно-вишукувальної документації для інженерного забезпечення території (протизсувні заходи та водопониження з застосуванням новітніх технологій в районі Центральної площі та прилеглих вулиць).

Відділом ведеться робота з наукової інвентаризації будівель і споруд з виділенням пам’яток архітектури, об’єктів культурної спадщини, фонової, традиційної забудови, дисгармонійних будівель. Розпочата робота із систематизації необхідних матеріалів щодо створення Програми електронної бази даних та паспортизації пам’яток архітектури історичного центру м.Чернівців.

Виділено 50 тис. грн. з міського бюджету на розробку проектної документації на нововиявлені пам’ятки архітектури місцевого значення для їх реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток, укладено угоду з Львівським інститутом «Укрзахідпроектреставрація» на доповнення Переліку пам’яток на території м.Чернівців 20 об’єктами – зразками віллової забудови на вулицях Ю.Федьковича, М.Фрунзе, К.Стеценка.

За кошти Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича проведено ряд заходів з реставрації пам’ятки архітектури та містобудування національного значення на вул.М.Коцюбинського,2 - Резиденції буковинських митрополитів: у 2010 році на загальну суму 470 тис. грн., у 2011 році -          85,7 тис.грн.

У 2010 році для виконання ремонтно-реставраційних робіт будівлі обласної філармонії в м.Чернівцях - пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення (Зал музичного товариства, 1878р.) на площі Філармонії,10, з коштів обласного бюджету було виділено  6,5 млн. грн.

У 2011 році з державного бюджету виділено 12 млн. грн. на реставрацію дахів Митрополичого корпусу об’єкта культурної спадщини ЮНЕСКО та             1,2 млн. грн. на реставраційні роботи пам’ятки архітектури національного значення - театру на площі Театральній,4.

За кошти Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської виконано ремонтно-реставраційних робіт на загальну суму 177,2 тис. грн., проведені роботи із заміни та реставрації вхідних дверей на суму 96,8 тис. грн. за кошти, виділені з бюджету області.

Роботи із заміни дахового покриття на господарській будівлі театру - пам’ятці архітектури місцевого значення (театральні майстерні ХХст.) на вул.Лесі Українки,9 на суму 50 тис.грн. виконані за кошти міського бюджету.

Чернівецькою філією Національного банку України, що розміщується в  будівлі – пам’ятці архітектури та містобудування місцевого значення (Банк, кафе «Габсбург»)  на вул.О.Кобилянської,1 протягом 2010-2011 років освоєно близько 40 млн. грн. з державного бюджету на проведення ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятці.

Проводяться реставраційні роботи по відновленню пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення (синагога, сер.ХІХст. та житло рабина, поч. ХХст.) на вул.М.Тореза,192-Г.  Замовником робіт – Чернівецьким обласним благодійним фондом «Ор Авнер» витрачено близько 3 млн. грн. власних коштів на виготовлення проектної документації, зведення конструкцій даху, проведення демонтажних робіт та вивозу сміття з території пам’ятки. Розглядається питання щодо створення історико-культурного центру хасидів у Садгорі з розвитком відповідної туристичної інфраструктури.

Спільно із вищим художнім професійним училищем №5 була проведена робота з відтворення втрачених елементів ліпного оздоблення фасадів пам’ятки архітектури місцевого значення на розі вулиць Сіді Таль,4 – Лесі Українки. Проте, ця робота призупинена, оскільки на місці збитого ліпного декору виведені патрубки вентиляційних каналів індивідуального опалення ряду квартир.

Виділено 200 тис. грн. з міського бюджету, департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради укладено угоду з ЧМКП «Містопроект» на виготовлення генерального плану пам’ятки садово-паркового мистецтва парку «Жовтневий» на вул.А.Гайдара.

Протягом 2010 року на впорядкування території історико-культурного заповідника «Кладовища по вул.Зеленій» витрачено в загальному близько             420 тис. грн. власних коштів та з міського бюджету.

За участю Чернівецького відділення Національної спілки художників України проведено обстеження пам’ятників і монументів м.Чернівців, визначено їх технічний стан, розпочата робота з внесення змін до переліку пам’яток монументального мистецтва, історії, науки і техніки в установленому порядку. За наслідками цієї роботи прийнято рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 25.05.2010р. №351/9 «Про практичне застосування на території м.Чернівців чинного законодавства України щодо впорядкування питань обліку, збереження та утримання пам’ятників і монументів місцевого значення». Визначено балансоутримувачів більше 50 пам’ятників і монументів, надані пропозиції з їх впорядкування та благоустрою території. Комісійно визначено балансову вартість пам’ятників, відповідна інформація передана балансоутримувачам. Укладено охоронні договори з метою відповідного утримання та збереження пам’яток монументального мистецтва. Підготовлені пропозиції на розгляд сесії міської ради про затвердження охоронних зон пам’ятників і монументів.

За участю студентів архітектурного факультету ЧНУ ім.Ю.Федьковича виготовлено 52 примірники облікової документації на пам’ятники та об’єкти монументального мистецтва.

Відповідно до рішення Чернівецького міськвиконкому від 08.06.2010 №368/10 «Про перенесення скульптур Святих апостолів Петра і Павла» було повернуто скульптури апостолів з території КП «Історико-культурний заповідник «Кладовища на вул.Зеленій» на їх первісне місце, встановивши  їх на історичних постаментах біля центрального фасаду пам’ятки архітектури національного значення - Вірменської церкви. Кошти в сумі 10 тис. грн. виділені з міського бюджету.

Продовжується робота щодо укладання охоронних договорів між відділом охорони культурної спадщини міської ради та власниками пам’яток. Так,  за 2009 рік укладено 57 охоронних договорів, за 2010 рік укладено 90 охоронних договорів, за 7 місяців 2011 року - 105.

З метою забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища в межах історичних ареалів відділом охорони культурної спадщини міської ради протягом 2010 року та 7 місяців 2011 року вжито відповідних заходів:

- проведено фотофіксацію близько 650 об’єктів культурної спадщини;

- обстежено технічний стан 274 пам’яток;

- проведено 7 перевірок виконання ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини;

- видано 24 приписи про усунення виявлених порушень у сфері охорони культурної спадщини;

- видано 1705 висновків про можливі режими використання земельних ділянок центральної частини міста;

- проведено інвентаризацію пам’яток археології (44 направлення на обстеження відповідними службами).

Відповідно до статті 92 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» складено 25 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини на фізичних осіб та підприємців, які направлені на розгляд адміністративних комісій районних в місті рад для визначення розміру штрафних санкцій за виявлені правопорушення.

Так, до Шевченківської районної в місті ради направлено 11 протоколів, в результаті з правопорушників стягнуто штрафних санкцій на суму 5407 грн.

До Першотравневої районної в місті ради направлено 14 протоколів, відповідно вжито фінансових санкцій на суму 3843 грн.

Виявлені порушення стосуються самовільного будівництва та розміщення рекламних інформаційних вивісок в межах історичних ареалів, переобладнання приміщень за відсутності або з відхиленнями від погодженої проектної документації, встановлення МАФ, літніх майданчиків та технічних пристроїв на фасадах будівель, що не відповідають вимогам збереження традиційного характеру історичного середовища міста.

Налагоджена робота з формування єдиної концепції щодо створення нового естетичного образу історичної забудови міста та збереження її традиційно сформованого історичного ландшафту. За 2008 рік виготовлено понад 800 паспортів кольорового вирішення фасадів центральної частини міста, робота продовжується з врахуванням стилістичних особливостей та колористичних традицій пофарбування фасадів м.Чернівців. Розробляється концепція облаштування тротуарів та озеленення історичного центру.

Відділом проводиться певна робота щодо налагодження міжнародної співпраці в галузі охорони культурної спадщини та її популяризації. Спільно з Чернівецьким національним університетом ім.Ю.Федьковича проводиться робота з підготовки дослідницького проекту «Пам'ять про зниклі у сьогоднішніх міських середовищах Східної та Центральної Європи групи населення. Відновлення пам’яті та міське планування у Львові, Чернівцях, Кишиневі та Вроцлаві». За повідомленням шведського архітектора Бо Ларссона, Шведський банк трьохсотрічної фундації надав кошти в рамках співробітництва з підготовки цього проекту в сумі 25 тисяч євро.

За ініціативи Чернівецького музею історії та культури євреїв Буковини взято участь у міжнародному семінарі «Пам’ятати забуте: євреї у Польщі та в Україні», підготовлено виступ «Особливості збереження єврейської архітектурної спадщини у м.Чернівцях». Відповідно до розпорядження Чернівецького міського голови від 19.08.2011 №248-р працює робоча група щодо вирішення питання включення колишнього «єврейського кварталу» до об’єктів культурної спадщини м.Чернівців.

В рамках культурно - освітнього проекту «Рубікон» взято участь у відкритих семінарах – навчаннях, що проводили австрійські архітектори на запрошення ЧНУ ім.Ю.Федьковича.

До Дня пам’яток історії та культури України і Міжнародного дня пам’яток та визначних місць спільно з відділом інформації, зв’язків з громадськістю та міжнародних відносин міської ради організовано екскурсійне відвідування представниками засобів масової інформації маловідомих широкому загалу пам’яток національного та місцевого значення на території м.Чернівців: Ленківського городища «Черн», Резиденції цадика Фрідмана в Садгорі та Церкви Різдва Богородиці на вул.Троянівській,1.

Спільно з відділом інвестицій управління інвестицій та розвитку споживчого ринку департаменту економіки міської ради проводиться моніторинг підприємців, які відповідально відносяться до використання об’єктів культурної спадщини, збереження її автентичного стану, художньо-декоративної пластики. Підготовлені пропозиції враховуються при проведенні щорічної акції вшанування лідерів економічного розвитку міста Чернівців «Визнання».

Вивчається досвід органів місцевого самоврядування в інших регіонах України та відповідні методологічні матеріали щодо здійснення практичної діяльності з уточнення Переліків пам’яток містобудування та архітектури національного та місцевого значення, застосування штрафних санкцій за порушення вимог Закону «Про охорону культурної спадщини».

Проте, не в повному обсязі виконані види діяльності, передбачені Законом України  «Про охорону культурної спадщини» та «Про затвердження Загальнодержавної Програми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 2004-2008 роки». Не завжди враховуються вимоги збереження історичного середовища при наданні дозволів на розміщення нових об’єктів на території історичного центру міста. Мають місце самовільні дії із забудови земельних ділянок, заміні дерев’яних вікон, зміні оздоблення фасадів та втрати їх декоративних елементів. Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м.Чернівцях, затверджене рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 26.04.2011р. №289/7, не працює.

На виконання  рішення 35 сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потребує вивчення та розвитку План збереження для садів і парків навколо Резиденції буковинських митрополитів, коригування і затвердження меж, інвентаризація природно-заповідного фонду пам’яток садово-паркового мистецтва міста та укладання відповідних охоронних договорів.

На часі є актуальним створення об’єднань співвласників житлових будинків та розробка порядку заохочення мешканців міста до збереження історичних будівель шляхом відрахування частини платежів за комунальні послуги на фаховий ремонт і утримання власних житлових будинків.

Значним недоліком і проблемою в роботі з охорони історичної забудови міста залишається недостатнє фінансування робіт з пам’яткоохоронної справи, не профінансованою залишилася розробка Програми регенерації кварталів в історичній частині міста, яка дала б змогу комплексного вирішення питань реконструкції, будівництва об’єктів в центральній частині міста. З урахуванням положень Закону України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» в подальшому спільно з управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради заплановано провести регенерацію житлових кварталів по вул.Червоноармійській, 49-57, вул.Ю.Гагаріна, 5,7,9,11, вул.Шолом-Алейхема, 26, в межах вулиць Червоноармійської,  Зої Космодемянської, Сторожинецької, О.Кошового, а  також Б.Хмельницького, Хотинських Комсомольців, М.Некрасова, Й.Главки, М.Вовчка.

Беручи до уваги досвід сусідніх областей, а також необхідність посилення контролю за станом історичного ландшафту міста в межах буферної зони об’єкта культурної спадщини ЮНЕСКО та якістю виконання ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини, є необхідність доукомплектування відділу відповідними фахівцями та створення управління охорони культурної спадщини міста Чернівців.

Начальник відділу охорони

культурної спадщини міської ради		                                О.Пушкова

Голова постійної комісії міської ради

з питань земельних відносин, архітектури

та будівництва 							                      О.Редько