У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

## 13 сесія VІ скликання

## Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

29.09. 2011 №  299                                                                                     м.Чернівці

Про  хід виконання рішення 35 сесії міської ради V скликання                           від 24.12.2008р. №808 «Про затвердження програми охорони і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009-2015 роки» та інших рішень міської ради з цього питання

Заслухавши та обговоривши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства Сірмана Д.О. про хід виконання  Програми охорони   і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009-2015 роки, Чернівецька міська рада відмічає, що виконавчими органами міської ради проведено  певну роботу з покращання санітарного стану прибережних смуг малих річок та озер.

Заходами з реалізації Програми передбачалося у  2011 році                                  313 тис. грн. на виконання руслоочисних робіт р. Шубранець та на виконання берегозахисних робіт р. Потіт - 550 тис. грн. На 2011 рік бюджетом передбачено 755,0 тис. грн.  на виконання першочергових заходів з утримання пропускної здатності русел малих річок та розчищення берегів. Виконано робіт на 436,9 тис. грн.

У 2011 році  Чернівецьким виробничим трестом зеленого господарства та протизсувних робіт виконано роботи з розчищення р. Мошків на                        вул. Луговій,9-11 та вул. Хотинській,49.

Впродовж року фахівцями відділів з питань благоустрою, санітарії та екології проведено обстеження гаражних кооперативів, підприємств з надання послуг з миття автомобілів, які розташовані поблизу малих річок. На території цих автомийок розташовані відстійники, які відкачуються спец- автотранспортом по мірі необхідності.

Під час  місячників санітарної очистки проведено роботу з наведення належного санітарно-екологічного стану вздовж берегів річок з залученням громадських організацій та учнів навчальних закладів. Так, Чернівецьким медичним ліцеєм №3 було прибрано береги р. Мольниця, комерційним технікумом №8 прибрано берегову зону озера на вул. В.Винниченка, Чернівецьким професійним ліцеєм автомобільного сервісу спільно з                    МКП «Чернівціспецкомунтранс» прибрано прилеглу територію до озера на вул. Жасмінній, студентською та учнівською молоддю приведено в належний санітарний стан береги та русло р. Клокучка.

За забруднення берегів та русел малих річок на власників приватних будинковолодінь складено  180 протоколів, сума штрафів складає більше                65 тис. грн.

У 2011 році відповідними розпорядженнями міського голови створено комісію з вивчення впливу міського сміттєзвалища на якість питної води в криницях, а також р. Мошків по вул. В.Стефаника та Чорнівській та робочу групу з вивчення та умов приймання рідких нечистот в м. Чернівцях. Робота   продовжується.

Незважаючи на виконані заходи, існує ряд проблемних питань, які потребують розгляду та  вирішення. Так, впродовж останніх  років на земельній ділянці біля буд. №14 на вул. Бориспільській в захаращеному стані знаходиться ставок, який власником земельної ділянки практично знищений. Терміново потребують фінансування роботи з укріплення ділянки берегів               р. Мошків, які підмивають проїжджу частину вулиць Сибірської та Надрічної та береукріплюючі  роботи на р. Клокучка в районі   вул. Тисменицької,2-4 та вул. Каспійської.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою покращання стану малих річок та озер,  Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.  Інформацію про хід виконання  рішення 35 сесії міської ради  скликання від 24.12.2008р. №808 «Про затвердження програми охорони і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009-2015 роки» та інших рішень міської ради з цього питання    взяти до відома (додається).

2. Департаментам житлово-комунального господарства, містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, районним в місті радам  продовжити виконання заходів, передбачених зазначеною Програмою.

3. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Сірман Д.О.) розглянути питання виконання берегоукріплюючих робіт                      р. Мошків в районі вулиць Сибірської та Надрічної, р. Клокучка в районі                                   вул. Каспійської.

4. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради  (Сірман Д.О.) спільно з  Шевченківською районною в місті радою                (Пазюк М.Д.)   передбачити видатки на 2012 рік на проектування та виконання робіт з реконструкції існуючої підпірної стінки та укріплення зсувної ділянки берега р. Клокучка в районі вулиць Тисменицької,2-4 та Бучацької,12.

5. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Сірман Д.О.) виконати корегування заходів Програми охорони  і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009-2015 роки з урахуванням перспективи використання міських озер.

6. Про хід  виконання Програми інформувати міську раду в грудні                      2012 року.

7. Районним в місті радам посилити роботу з утримання в належному санітарному стані прибережних водоохоронних захисних смуг озер в м. Чернівцях.

8. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет.

9.  Організацію  виконання цього рішення покласти на директорів департаменту житлово-комунального господарства міської ради          Сірмана Д.О., департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради  Ніконова В.М.  та голів районних в місті рад                Бурегу Ю.І., Мельничука В.А.,  Пазюка М.Д.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міської ради  з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Секретар Чернівецької міської ради                                      В.Михайлішин