У К Р А Ї Н А

# Чернівецька   міська   рада

#### 14  сесія  VI   скликання

#### Р І Ш Е Н Н Я

27.10.2011 р.  № 311                                                                	                        						   м. Чернівці

Про хід  виконання  та  проведення  коригування

Програми асфальтування гравійних  доріг в м. Чернівцях  до 2015 року, затвердженої  рішенням  15 сесії Чернівецької міської ради

V скликання від 04.04.2007 року № 288

Відповідно до статті 26 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши і обговоривши інформацію Кушнірика Я.Д. –заступника директора, начальника комунального управління  департаменту житлово-комунального господарства міської ради про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням 15 сесії Чернівецької міської ради V скликання від  04.04.2007 року № 288 «Про  затвердження  Програми  асфальтування  гравійних доріг в  м. Чернівцях  до 2015 року», Чернівецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Кушнірика Я.Д. – заступника директора, начальника комунального управління департаменту житлово-комунального господарства міської ради про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг в 
м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням 15 сесії Чернівецької міської ради V скликання від  04.04.2007 року № 288  взяти до уваги (додається).

2. Внести зміни в Програму асфальтування гравійних доріг в 
м. Чернівцях до 2015 року, а саме: розділ ІV «Показники виконання Програми» викласти в новій редакції «Перелік гравійних доріг, по яких проходять автобусні маршрути, і які потребують асфальтування дорожнього покриття на період до 2015 року» (додається).

3. Відмітити недостатність фінансування Програми асфальтування гравійних доріг.

4. Фінансовому управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф.), департаменту житлово-комунального господарства міської ради                               (Сірману Д.О.) передбачити на 2012 рік необхідні кошти на капітальний ремонт (асфальтування) вулиць з гравійним покриття.

2

5. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

6. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В.Т.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

## Секретар Чернівецької міської ради                                      В. Михайлішин

Додаток

до рішення  14 сесії  Чернівецької

міської ради VI скликання

27.10.2011  № 311

ПЕРЕЛІК

гравійних доріг, по яких проходять автобусні маршрути, і які  потребують асфальтування дорожнього покриття на період до 2015 року

| № маршруту | Найменування вулиці | Характеристика вулиці |  | Джерело фінансування | Орієнтовна вартість без мереж), млн. грн. | Терміни виконання роки | Прим. (відсоток виконан-ня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | довжина, км. | ширина, м. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № 15,18 | вул. Демократична (від вул. С.Галицького до вул. Сінної) | 0,28 | 6,0 | міський бюджет | 0,387 | 2007, 2008 | 100% |
|  | вул. Сінна (від вул. Демократичної до вул. Дунайської) | 0,5 | 6,0 | державний бюджет | 0,937 | 2008 | 100 % |
|  | вул. Дунайська (від вул. Сінної до до будинку № 126) | 1,5 | 6,0 | державний бюджет | 4,5 | 2008, 2015 | 40 % |
| № 14, 24 | вул. О.Вільшини | 2,643 | 5,0 | державний бюджет | 4,058 | 2008 | 100 % |
|  | вул. Піщана | 0,43 | 5,0 |  |  |  |  |
| № 19 | вул. Р.Шухевича (від вул. Сторожинецької до вул. Мукачівської) | 0,5 | 6 | державний і міський бюджети | 12,0 | 2011-2012 | 0 |
|  | вул. Мукачівська (від вул. Р.Шухевича до вул. Хрещатинської) | 0,4 | 6 |  |  | 2012 | 25 % |
|  | вул. Хрещатинська (від вул. Мукачівської до вул. Сокирянської) | 0,5 | 5,5 |  |  | 2008 | 100 % |
|  | вул. Сокирянська | 1,5 | 6,0 |  |  | 2009, 2011, 2012 | 35 % |
|  | вул. Макіївська | 0,3 | 6,0 |  |  | 2013, 2014 | 0 |
|  | вул. Путильська | 0,4 | 6,1 |  |  | 2013, 2014 | 0 |
| № 3 | вул. Вижницька | 2,250 | 6,0 | міський бюджет | 7,0 | 2012 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| № 27 | вул. Вашківська | 2,163 | 6,0 | міський бюджет | 10,0 | 2013 | 0 |
|  | вул. Я.Степового | 1,035 | 6,0 |  |  | 2013, 2014 | 0 |
| № 42 | вул. Кобзарська | 0,500 | 6,0 | міський бюджет | 2,5 | 2012, 2013 | 0 |
|  | вул. Таджицька | 0,300 | 6,0 |  |  | 2014, 2015 | 0 |
| № 43 | вул. Бережанська на ділянці від вул. Брідської до вул. Золочівської | 0,94 | 6,0 | міський бюджет | 3,0 | 2015 | 0 |
| продов-ження маршруту № 13 | вул. І.Підкови | 0,750 | 6,5 | міський бюджет | 2,5 | 2015 | 0 |
|  | Разом: | 16,95 |  |  | 46,9 |  |  |

Секретар Чернівецької міської ради				    В. Михайлішин

Інформація

про хід виконання Програми асфальтування гравійних доріг

в  м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням 15 сесії Чернівецької міської ради V скликання від 04.04.2007 року № 288

На виконання Програми асфальтування гравійних доріг в м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради V скликання від 04.04.2007 № 288, протягом 2007-2011 років вжито відповідних заходів, які сприяли покращанню стану дорожнього покриття вулиць з гравійним покриттям, по яких рухається громадський транспорт.

Обсяги  виконаних  робіт  протягом  2007 -2011 років

відповідно до завдань Програми

млн.грн.

| № марш-руту | Назва вулиці | Довжина км | Джерело фінансу-вання | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | Відсоток виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| № 14, 24 | вул. О.Вільшини | 2,643 | державний бюджет | - | 4,058 | - | - | - | 100 % |
|  | вул. Піщана | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| № 15,18 | вул. Демократична (від вул. С.Галицького до вул. Сінної) | 0,28 | міський бюджет | 0,148 | 0,197 | 0,042 (борг) | - | - | 100 % |
|  | вул. Сінна (від вул. Демократичної до вул. Дунайської) | 0,5 | державний бюджет | - | 0,937 | - | - | - | 100 % |
|  | вул. Дунайська (від вул. Сінної до до будинку № 126) | 0,615 | державний бюджет | - | 0,969 | - | - | - | 40 % |
| № 19 | вул. Р.Шухевича (Дубинська) (від вул. Сторожинецької до вул. Мукачівської) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | вул. Мукачівська (від вул. Р.Шухевича до вул. Хрещатинської) | 0,10 | міський бюджет | - | 0,213 | 0,089 (борг) | - |  | 25 % |
|  | вул. Хрещатинська (від вул. Мукачівської до вул. Сокирянської) | 0,5 | державний бюджет | - | 0,885 | - | - |  | 100 % |
|  | вул. Сокирянська | 0,55 | державний, міський бюджети | - | 0,974 | - | - | 0,3* | 35 % |
|  | вул. Макіївська | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | вул. Путильська | - | - | - | - | - | - |  | - |
|  | Всього: | 5,6 км |  | 0,148 | 8,233 | 0,131 | - | 0,3 |  |

На жаль, протягом 2010-2011 років через обмеженість коштів виділених на капітальний ремонт доріг міста не було можливості продовжити виконання робіт з асфальтування гравійних ділянок доріг автобусного маршруту № 19 і розпочати такі ж роботи на вул. Вижницькій.

2

Відповідно до затверджених титульних списків будівництва об’єктів комунального господарства по департаменту житлово-комунального господарства міської ради на 2011 рік, на виділені додаткові кошти передбачено виконання робіт з капітального ремонту ділянки дорожнього покриття на вул. Сокирянській. Термін виконання  запланованих обсягів робіт по цьому об’єкту  до  15 10.2011 року.

Постійно за вимогою перевізників поточний ремонт гравійних доріг міста, по яких рухається громадський транспорт, виконує Чернівецьке міське комунальне підрядне шляхово-експлуатаційне підприємство. До поточного ремонту відповідно до державних будівельних норм відноситься періодичне профілювання дорожнього покриття, засипка ям гравієм, щебенем або асфальтним боєм, прочистка водовідвідних канав та перепускних труб (за кошти міського бюджету на ділянках, де відсутні житлові будинки приватної забудови).

Робота з реалізації Програми асфальтування гравійних доріг в                      м. Чернівцях до 2015 року, затвердженої рішенням 15 сесії міської ради                 V скликання від 04.04.2007 № 288 продовжуватиметься за умови належного фінансування.

Заступник директора, начальник

управління комунального господарства

департаменту житлово-комунального

господарства                                                                    			Я.Кушнірик

Шенгера 524528