У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

15  сесія VІ  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

24. 11. 2011 № 336				                                 м.Чернівці

Про хід виконання Комплексної програми з енергозбереження                            м. Чернівців на 2010-2014 роки

Відповідно до статті  26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію Сірмана Д.О. – директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради про хід виконання Комплексної програми з енергозбереження м. Чернівців на 2010-2014 роки, затвердженої  рішенням 47 сесії міської ради від \/ скликання  від 24.12.2009 року № 1198, Чернівецька міська рада відмічає, що підприємствами та  організаціями житлово-комунального господарства, районними у місті Чернівцях радами здійснена певна робота з виконання заходів цієї програми.

За два роки дії Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців на реалізацію її заходів всього спрямовано і осовоєно  20 803,909 тис.грн., в тому числі: у 2010 році -   12 439,264 тис.грн., у 2011 році  – 8364,645 тис.грн.

### На виконання завдань Комплексної програми створено відділ  енергоменеджменту при департаменті економіки міської ради.

### Розроблено і затверджено рішенням 58 сесії міської ради \/ скликання від 14.10.2010року № 1462 Програму з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців на 2011-2014 роки. Впродовж 2011року в рамках програми “Реформа міського  теплозабезпечення” за кошти USAID, здійснено аудит 10 багатоповерхових житлових будинків, об”єктів теплового господарства міста, закладів освіти: ДНЗ № 10, 20,  ЗОШ № 33 і гімназії № 7.

У тепловому господарстві міста відповідно до заходів Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців та заходів І черги “Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівці” розпочато   будівництво,   реконструкцію,   капітальний  ремонт   котелень, теплових пунктів, мереж          централізованого теплопостачання, оснащення котелень приладами  обліку та регулювання  споживання теплової енергії.

Введено в експлуатацію збудовану автономну котельню на                         вул. Кишинівській, 3-В, вартість робіт складає 2361,774 тис.грн., у тому числі: за рахунок державного бюджету  - 1066,3 тис.грн.,  міського -  1295,474 тис.грн. Збудовано котельню “Нептун” вартістю 351,687 тис.грн.  за кошти  підприємства - 251,741 тис.грн. та кошти міського бюджету -            99,946 тис.грн.

У водопровідно - каналізаційному господарстві міста на реалізацію заходів з ліквідації невиправданих втрат енергоносіїв всього освоєно – 3783,723 тис.грн., у тому числі: коштів підприємства – 832,414 тис.грн.

По МКП “Чернівецьке тролейбусне управління” освоєно 600,0 тис.грн.

По КП ”Міськсвітло” – 2168,468 тис.грн.

Всього по комунальному господарству спрямовано і освоєно коштів в сумі  13671,300 тис.грн.

По житловому господарству спрямовано і освоєно   8 368,906 тис.грн.

на заходи з капітального ремонту 32 м’яких покрівель  із застосуванням теплогідроізоляційного пінополіуретанового  покриття “ІЗОФРАМ УТГІ” (7610,01 тис.грн.) та оснащення житлового фонду  приладами обліку та розподілу теплової енергії з реконструкцією елеваторних вузлів з GSM зв’язком (747,9 тис.грн.) на  дошкільній дитячій установі № 25 та  в  6-ти  житлових будинках комунальної власності.

###### Визначені шляхи розв’язання проблем енергоефективності в житлово-комунальному господарстві міста  базуються на принципах системності, комплексності, технічної та економічної спроможності. Проблеми передбачено розв’язати завдяки реалізації заходів за напрямами організаційного та технічного (технологічного) характерів.

Враховуючи  зазначене вище, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію Сірмана Д.О. – директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради про хід виконання Комплексної програми з енергозбереження  м. Чернівців на 2010-2014 роки, затвердженої  рішенням 47 сесії міської ради від \/ скликання  від 24.12.2009р. № 1198, взяти до уваги (додається).

2. Фінансовому  управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф.), Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті  Чернівцях радам (Мельничук В.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) передбачати необхідні кошти на реалізацію заходів  Комплексної програми з енергозбереження              м. Чернівців на 2012 рік  в межах асигнувань, передбачених на житлово-комунальне господарство.

3. Головам Першотравневої, Садгірської, Шевченківської районних у місті Чернівцях рад Мельничуку В.А., Бурезі Ю.І., Пазюку М.Д., забезпечити  виконання основних завдань Комплексної програми з енергозбереження               м. Чернівців у 2012 році, а саме:

3.1. Впродовж 2012 року здійснити стовідсотково оснащення житлових будинків комунальної власності  сучасними вузлами обліку і регулювання та споживання теплової енергії СВТУ-10М з GSM зв’язком;

3.2. Реалізувати заходи щодо влаштування теплогідроізоляціїї зовнішніх огороджуальних конструкцій великопанельних будинків на 10% та теплогідроізоляції  пінополіуретановим покриттям м’яких покрівель на 100% відповідно до завдання по  програмі.

4. Начальникам управлінь житлового господарства Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних у місті Чернівцях рад               (Степанченко Н.Г., Гордієнко О.Ю., Бурак О.К.) в термін до 01.01.2012 року забезпечити облік споживання електроенергії в місцях загального користування, в першу чергу на сходових клітках, виключно за показниками лічильників.

5. МКП “Чернівцітеплокомуненерго” (Меленчук О.В.), впродовж            2011 року:

5.1. Вжити заходів щодо розроблення інвестиційних проектів для отримання субвенції з державного бюджету у 2012 та наступних роках;

5.2. Забезпечити розроблення п”ятирічного плану переоснащення об”єктів комунального теплопостачання та подати його на затвердження виконавчому  комітету міської ради.

6. Про хід виконання  Комплексної програми з енергозбереження           м. Чернівців на 2010-2014 роки інформувати Чернівецьку міську раду щороку у квітні починаючи з 2013 року.

7. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб - порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

8. Організацію виконання рішення  покласти на директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради            Сірмана Д.О., голів Садгірської, Першотравневої та Шевченківської районних у місті Чернівцях рад  Бурегу Ю.І., Мельничука В.А., Пазюка М.Д.

9.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів  міської ради   Тимофєєва В.Т.

Секретар Чернівецької міської ради	    			  В.Михайлішин