І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід  виконання  Програми з енергетичного аудиту будівель                          житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності                м. Чернівців на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням 58 сесії міської ради V скликання  від  14.10.2010р.  № 1462

На виконання Комплексної Програми з енергозбереження м.Чернівців на 2010-2014роки, рішенням 58 сесії міської ради V скликання  від  14.10.2010р.  № 1462 затверджено Програму з енергетичного аудиту будівель  житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності  м. Чернівців на 2011-2014 роки, з метою проведення повного енергетичного аудиту житлових будинків з центральним опаленням та будівель бюджетної сфери, виявлення шляхів підвищення енергоефективності використання енергетичних ресурсів та скорочення енергетичних витрат в житлових будинках комунальної власності та будівлях  установ бюджетної сфери 
м. Чернівців та розроблення рекомендацій щодо досягнення сучасного технічного, економічного, організаційного рівня енергозбереження в багатоповерхових житлових будинках та комунальних установах м.Чернівців за рахунок системного і комплексного вирішення завдань Програми.

Програмою з енергетичного аудиту будівель  житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності  м. Чернівців в 2011 році було заплановано проведення енергетичного аудиту 43 житлових будинків, які отримують централізоване теплопостачання та, 47 будівель бюджетних установ комунальної власності  м. Чернівців, за результатами яких можна розробити енергетичні паспорти житлових будинків та будівель бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців, присвоїти клас енергоефективності обстеженим будинкам і виявити у процесі обстеження шляхи найбільш ефективних заходів з енергозбереження, інноваційних технічних, технологічних, економічних рішень для будівель житлового фонду та бюджетної сфери комунальної власності, що в свою чергу дасть скорочення втрат теплової енергії і витрат на її виробництво.

Фінансування заходів Програми передбачено здійснювати за рахунок коштів міського та районних в місті бюджетів, а також інших коштів, залучених відповідно до чинного законодавства.

Головними розпорядниками коштів визнані  районні у місті Чернівцях ради, управління міської ради освіти, культури, охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, по фізичній культурі та спорту і відділ у справах сім'ї та молоді міської ради.

На виконання завдань Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців на 2011-2014 роки,  на 2011рік передбачено кошти в сумі  810 тис. грн., а саме: на аудит будівель житлового фонду - 387,0 тис.грн., на аудит будівель бюджетних установ - 423,0 тис.грн. (детальна інформація наведена в таблиці).

### Обсяги фінансів необхідних на виконання

Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності
м. Чернівців на 2011 рік

(тис.грн./будівель)

| № з/п | Назва (районів, бюджетних установ) | Всього на виконання Програми |  | Заплановано на 2011рік |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потреба в коштах | Кількість будівель | Кошти на аудит | Кількість будівель |
| 1 | ВСЬОГО по м.Чернівці | 3006 | 334 | 810 | 90 |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |
| 2 | Житловий фонд | 1566 | 174 | 387 | 43 |
|  | з них: |  |  |  |  |
| 2.1 | Шевченківський район | 792 | 88 | 333 | 37 |
| 2.2 | Першотравневий район | 603 | 67 | 36 | 4 |
| 2.3 | Садгірський район | 171 | 19 | - | - |
| Будівлі бюджетних установ комунальної власності |  |  |  |  |  |
| 3 | Виконавчі органи міської ради | 54 | 6 | 54 | 6 |
| 4 | Управління освіти міської ради | 990 | 110 | 351 | 39 |
| 5 | Управління охорони здоров”я (11 з ЦО) міської ради | 144 | 16 | - | - |
| 6 | Відділ у справах сім”ї та молоді міської ради | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 7. | Управління праці та соціального захисту населення міської ради | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 8 | Управління культури міської ради | 180 | 20 | - | - |
| 9 | Управління по фізичній культурі та спорту міської ради | 54 | 6 | - | - |
| Разом по бюджетних установах: |  | 1440 | 160 | 423 | 47 |

Проте, аудиторські звіти за кошти міського та районних бюджетів не виконувались.

Разом з тим, впродовж 2011р. в рамках співпраці Чернівецької міської ради з проектом "Реформа міського теплозабезпечення в Україні", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється компанією International Resources Group (IRG), здійснено аудит 10–ти багатоповерхових житлових будинків, дошкільного навчального закладу № 10, 20, Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 33, Чернівецької гімназії № 7, міського пологового будинку №1 та енергетичне обстеження системи теплозабезпечення м. Чернівців.

За результатами енергоаудиту будівель бюджетних установ, наприклад, гімназії №7 загальною площею 6435кв.м розташованої за адресою проспект Незалежності,88, 1974 року зведення:

1. Опалення: базове споживання – 1 624 914 квтг/рік, після заходів - 568008 квтг/рік.

2.Освітлення: базове споживання – 26 023 квтг/рік, після заходів  - 
19 168 квтг/рік.

Енергетичний аудит визначає прийнятні потенційні енергоефективні покращАння для цієї будівлі, в результаті чого чиста економія енергії - 1 070 697квтг/рік, чиста економія - 260 983 грн./рік, період окупності-

11,8 років.

Разом з тим, можна розглянути енергоефективні заходи поетапно, наприклад: якщо теплоізоляція стін потребує 1 704 480грн. з терміном окупності 31,2 роки, то можна розпочинати з рентабельних заходів з меншим періодом окупності: утеплення трубопроводів розподільчої системи подачі теплоносія потребує - 17 142грн. з періодом окупності у          1,2 роки, заміна ламп розжарювання на сучасні економні лампи потребує - 3 690 грн., період окупності - 0,6 років.

### За результатами енергоаудиту житлових будинків, наприклад на вул.Руській,223 загальною площею 9660кв.м зведеного у 1993 році:

1. Опалення: базове споживання – 1 945 275 квтг/рік, після заходів -            993 069 квтг/рік.

2.Освітлення: базове споживання – 152 883 квтг/рік, після заходів  -                        38 221 квтг/рік.

Енергетичний аудит визначає прийнятні потенційні енергоефективні покращення для цієї будівлі, в результаті чого впровадження заходів енергоаудиту дадуть чистої економії енергії - 1 270 792квтг/рік, чиста економія - 220 574 грн./рік, період окупності - 5,7 років. В житлових будинках також можна розпочати виконання заходів за їх рентабельністю.

Встановлення вузла обліку теплової енергії, яке потребує 42 000грн. з періодом окупності 0,7 роки і т. д.

### За висновками аудиту системи теплозабезпечення м. Чернівців передбачено розробити п’ятирічний план переоснащення об’єктів теплового господарства та створити умови для інвестування інноваційних технологічних проектів.

Виконання Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців на               2011-2014 роки, надасть можливість на основі звітів про енергетичні обстеження розробляти інвестиційні проекти, які відповідатимуть критеріям міжнародних фінансових установ, що в подальшому надасть можливість місту залучати: кредитні кошти  під низькі відсотки, гранти міжнародних фондів, реалізовувати зменшення викидів  СО2 (вуглекислого газу) відповідно до умов «Кіотського протоколу».

Слід зазначити, що районними у  місті радами та бюджетними установами комунальної власності міста Чернівців недостатньо вживаються заходи щодо виконання Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності                                                      м. Чернівців на 2011-2014 роки.

Робота щодо виконання завдання Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності             м. Чернівців на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням 58 сесії міської ради V скликання  від  14.10.2010р.  № 1462, продовжується.

Директор департаменту економіки

міської ради                                                                                 С.Хімійчук

Голова постійної комісії міської ради

з питань житлово-комунального

господарства та охорони навколиш-

нього середовища                                                                        В.Бешлей