У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

22 сесія  VІ  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

29.03.2012 № 451 				                          	            м. Чернівці

Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-      комунального господарства м. Чернівців на 2010-2014 роки за 2011 рік

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши і обговоривши інформацію голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища Бешлея В.В. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д.О. «Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців на 2010-2014 роки», затвердженої рішенням 
47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2009 р. № 1186, рішення 54 сесії міської ради V скликання від 24.06.2010 р. №1388 «Про затвердження переліку об’єктів житлового фонду м. Чернівців на 2010-2014 роки з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів» та рішення міської ради VІ скликання № 146 від 14.04.2011 р. з цих питань, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Інформацію голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища 
Бешлея В.В. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д.О. «Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців на 2010-2014 роки», затвердженої рішенням 47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2009 р. № 1186, рішення 54 сесії міської ради V скликання від 24.06.2010 року №1388 «Про затвердження переліку об’єктів житлового фонду м. Чернівців на 2010-2014 роки з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів» та рішення міської ради VІ скликання 
№ 146 від 14.04.2011р. з цих питань, взяти до відома (додається).

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради    (Сірман Д.О.), Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті Чернівцях радам (Мельничук В.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.):

2

2.1. Продовжити роботу з виконання заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців на 2010-2014 роки, приділивши основну увагу розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг шляхом створення об»єднань співвласників багатоквартирних будинків та керуючих компаній.

2.2. При формуванні та уточненні титульних списків капітального ремонту житлового фонду та інженерних мереж перевагу надавати будинкам, де створені або створюються об’єднання співвласників багатоквартирних будинків за умови  20 %  їх дольової участі у співфінансуванні таких робіт.

2.3. Щороку, протягом квітня-травня, забезпечити звітність комунальних житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств (КЖРЕП) та приватних підприємств (ПП), які утримують житловий фонд комунальної власності територіальної громади міста, перед мешканцями багатоквартирних будинків щодо наданих послуг з утримання житлового фонду, отриманих коштів та їх використання.

2.4. Активізувати роботу зі створення органів самоорганізації населення для покращання утримання житлових будинків і прибудинкових територій.

2.5. При формуванні бюджетів районів передбачати кошти на фінансову підтримку комунальним житловим ремонтно-експлуатаційним та приватним підприємствам, які утримують житловий фонд комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, для реконструкції майданчиків де розміщені контейнери для збору твердо-побутових відходів (за виключенням асфальто-бетонних покриттів).

2.6. Розробити уніфіковану форму звітності КЖРЕП та ПП, які утримують житловий фонд комунальної власності територіальної громади міста про надані послуги з утримання житла.

2.7. Надати пропозиції щодо заохочення працівників робітничих професій системи житлово-комунального господарства.

3. Рекомендувати Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті Чернівцях радам (Мельничук В.А., Бурега Ю.І.,            Пазюк М.Д.) при формуванні титульних списків капітального ремонту з реконструкцією житлового фонду району такий розподіл бюджетних коштів на виконання  робіт, а саме:

3.1. Паспортизація житлового фонду комунальної власності зі створенням відповідної бази даних  -  2%.

  - Поетапне відновлення ветхого та аварійного житлового фонду-  8%.

  - Реконструкція та капітальний ремонт покрівель схилових дахів житлових будинків – 10%.

  - Реконструкція та капітальний ремонт (ущільнення) аварійних димовентканалів в житлових будинках – 8%.

  - Реконструкція та капітальний ремонт оголовків димовентканалів в житлових будинках – 5%.

3

  - Заміна та реконструкція аварійних міжбудинкових електричних мереж  -5%.

  - Реконструкція та капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового фонду – 15%, в тому числі:

    - Мереж холодного водопостачання, водовідведення та внутрішніх водостоків, запірної арматури – 5%.

    - Мереж теплопостачання, елеваторних вузлів та запірної арматури  – 5%.

    - Електричних мереж та електрощитових – 4%.

    - Диспетчеризація ліфтів – 1%.

3.8. Облаштування та капітальний ремонт існуючого обладнання дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків – 2%.

  - Оснащення багатоквартирних будинків приладами обліку холодної води з GSM зв’язком – 5%.

  - Оснащення багатоквартирних будинків приладами обліку теплової енергії та регуляторами температури з GSM зв’язком – 5%.

  - Капремонт конструктивних елементів в будинках ОСББ – 5%.

3.12.  Виконання експертного обстеження ліфтів – 1%.

3.13.  Розроблення проектно-кошторисної документації – 2%.

3.14. Виконання Програми модернізації, заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців   –     10%.

3.15. Виконання Програми капітального ремонту та реконструкції окремих несучих елементів будинків (балконів, балконних галерей, сушарок) комунальної власності територіальної громади м. Чернівців  –  10%.

3.16. Передбачити резервні кошти на об’єкти житлового фонду, які не ввійшли в титульний список капітального ремонту але в результаті експлуатації або надзвичайних ситуацій можуть потребувати негайного капітального ремонту  - 7%.

4. Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті Чернівцях радам (Мельничук В.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) у січні -лютому 2013 року заслухати на сесіях районних у місті рад інформацію про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівці на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням 47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2009р. № 1186, та рішення 54 сесії міської ради V скликання від 24.06.2010р. №1388 «Про затвердження переліку об’єктів житлового фонду м. Чернівців на 2010-2014 роки з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів» за 2012 рік.

5. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради    (Сірман Д.О.)  про хід виконання зазначеної вище Програми поінформувати міську раду у березні 2013 року.

6. Фінансовому управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф.),  департа-менту  житлово – комунального  господарства  міської  ради  (Сірману Д. О.),

4

департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської  ради  (Ніконову В.М.),  районним у місті Чернівцях радам (Бурега Ю.І.,    Мельничук В.А., Пазюк М.Д.) при формуванні бюджету на 2013 рік та уточненні на 2012 рік передбачити необхідні кошти для забезпечення виконання заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням 47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2009р. № 1186, та рішення 54 сесії міської ради V скликання від 24.06.2010р. №1388 «Про затвердження   переліку   об’єктів   житлового   фонду   м.   Чернівців   на 2010-2014 роки з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів» в межах асигнувань, передбачених на житлово-комунальне господарство.

7. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Сірман Д.О.) з метою активізації виконання заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунальної галузі та впровадження нових форм управління житловим фондом, розроблення та впровадження інноваційних, пілотних, енергозберігаючих проектів у жовтні 2012 року надати міській раді пропозиції щодо створення відділу (сектору) реформування житлово-комунального господарства.

8. Рішення підлягає оприлюдненню  на  офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

9. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В.Т., директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д.О., директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Ніконова В.М. та голів Першотравневої (Мельничук В.А.), Садгірської (Бурега Ю.І.), Шевченківської (Пазюк М.Д.) районних у місті Чернівцях рад.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Секретар Чернівецької  міської  ради				В.Михайлішин

Виконавці:

Перший заступник директора, началь-

ник управління житлового господар -

ства департаменту житлово-комуналь-    					     В.Манчуленко

ного господарства міської ради                                                                    __________2012

Заступник директора, начальник управ-

ління комунального господарства депар-

таменту житлово-комунального госпо-                                                        Я. Кушнірик

дарства міської ради                                                                                      __________2012

Погоджено:

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів  						     В.Тимофєєв

міської ради                                                                                                      __________2012

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів	П.Ротар

міської ради 	__________2012

Директор департаменту житлово-

комунального господарства	 Д. Сірман

міської ради									    __________2012

Голова Першотравневої районної  		                                       В.Мельничук	                                                                                    у місті ради									     __________2012

Голова Садгірської районної  				                           Ю.Бурега

у місті ради		                                                                                     ___________2012

Голова Шевченківської районної		                                                   М.Пазюк

у місті ради									  ___________2012

Начальник організаційного відділу					   У.Онуфрійчук

міської ради		        		   					 ____________2012

Начальник юридичного управління		                 		  О.Шиба

міської ради     								  ____________2012

Голова постійної комісії міської ради з питань

житлово-комунального господарства   та                                                   В.Бешлей

охорони навколишнього середовища                                                        ____________2012

Рішення надіслано:

1. Загальний відділ міської ради – 6пр.

2. Юридичне управління міської ради – 1пр.

3. ДЖКГ – 4 пр.

4. Департамент МБК та ЗВ,                                            8. Першотравневий РВК-3пр.

5. Фінансове управління -1пр.,                                      9. Садгірський РВК-3пр.

6. Міський архів – 1 пр.,                                                 10. Орг. відділ міської ради – 1пр.

7. Шевченківський РВК - 3 пр.

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням 47 сесії міської ради V скликання від 24.12.2009р. № 1186, рішення 54 сесії міської ради V скликання від 24.06.2010 року №1388 «Про затвердження переліку об’єктів житлового фонду                  м. Чернівців   на  2010-2014 роки з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів та рішення № 146 від 14.04.2011р. з цих питань за 2011 рік

На виконання зазначеної Програми у 2011р. продовжилась робота з подальшого реформування житлово-комунального господарства, забезпечення фінансово – економічної стабільності його функціонування, підвищення рівня обслуговування споживачів, поліпшення благоустрою міста, його санітарного стану.

Забезпечення населення, підприємств та організацій міста житлово-комунальними послугами здійснюють 22 комунальних, 4 приватних підприємства, в яких середньооблікова чисельність працівників складає 3166.  Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного працівника складає біля 2,2 тис. грн. (2195 грн.).

На виконання заходів з реалізації основних завдань Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства щодо  створення системи ефективного управління житлово-комунальним господарством міста, розвинутого конкурентного середовища на ринку послуг та технічного переоснащення житлово-комунального господарства інформуємо наступне.

В місті відбувся частковий поділ функцій управління житловим фондом комунальної власності та його утримання через КЖРЕПи в т.ч. з елементами приватного утримання, приватними підприємствами та об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Житловий фонд комунальної власності територіальної громади   міста на 01.01.2012р. нараховує біля  2840 будинків, загальною площею понад 1,866 млн. кв. метрів, які утримуються 9 комунальними житловими ремонтно-експлуатаційними підприємствами (КЖРЕП), 4 приватними підприємствами.

За звітний період передано у власність власникам приватизованих квартир 143 одно - шестиквартирних будинки, загальною площею       23071,53 кв. метрів. Всього в місті знято з балансу житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців і передано у власність 3503 таких будинки. Залишилося на утриманні житлово-експлуатаційних підприємств ще 1086 таких будинків.

Протягом 2011 року прийнято у комунальну власність 4 будинки відомчого підпорядкування, загальною площею 2389,0 кв.метри, які передано на баланс для утримання та управління ОСББ.

2

Сьогодні в місті приватизовано  49262 квартири, що складає 92,8% від їх загальної кількості. В 2011 році  приватизовано 250 квартир.

Отже,  більшість квартир в багатоквартирних будинках міста чернівчанами вже приватизована. Тобто,  де-юре  житловий будинок - власність територіальної громади,  де-факто -  власність мешканців приватизованих квартир.

Як показує практика, однією з найбільш ефективних форм володіння та управління спільним майном (власністю) в житловій сфері є створення органів самоорганізації населення, як то об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, будинковий комітет, тощо (ОСББ, ОСН).

Впродовж 2011 року таких об’єднань створено 12.  Всього в місті створено 212 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, які утримують 227 будинків загальною площею понад 503,65 тис. кв. метрів, що складає біля 27 % від загальної площі будинків комунальної власності.

| Кількість створених об»єднань співвласників по роках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| По роках | 1 | 8 | 16 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 14 | 16 | 25 | 30 | 26 | 17 | 12 |
| Всьо- го | 1 | 9 | 25 | 35 | 40 | 47 | 54 | 63 | 72 | 86 | 102 | 127 | 157 | 183 | 200 | 212 |

У рамках реалізації міської Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства комунальної власності територіальної громади м. Чернівців в місті постійно приділяється  увага відновленню житлового фонду.

3

Протягом звітного року на капітальний ремонт і реконструкцію житлового фонду спрямовано 16104,521 тис. грн.,  що  на 1458,362 тис.грн. більше ніж у 2010 році (14633,449 тис. грн.), що становить 9,1% .

На капітальний ремонт житлового фонду за  2010 - 2011 роки спрямовано  з міського бюджету   28004,40 тис. грн., по районах міста:

| Назва району | Виконано робіт по капремонту житлового фонду (тис.грн) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010р. | 2011р. | План на 2012р. | Примітка |
| Шевченківський | 5022,2 | 7798,1 | 2800,1 |  |
| Першотравневий | 7185,1 | 6189,0 | 2862,1 |  |
| Садгірський | 920,8 | 889,2 | 574,7 |  |
| Всього по місту: | 13128,1 | 14876,3 | 6236,9 |  |

За  2010 - 2011 роки  на поточний ремонт та утримання мереж водо- та теплопостачання житлового фонду спрямовано  37909,20 тис. грн.

| Назва району | Виконано робіт по поточ. ремонту житлового фонду (тис.грн.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010р. | 2011р. | План на 2012р. | Примітка |
| Шевченківській | 10868,1 | 12909,4 | 13569,1 |  |
| Першотравневий | 6265,1 | 6353,6 | 6651,5 |  |
| Садгірський | 822,9 | 777,7 | 789,7 |  |
| Всього по місту: | 17868,5 | 20040,7 | 21010,3 |  |

Капітальний та поточний ремонти житлового фонду  (діаграма)

4

Виконання заходів Програми по житловому господарству у 2011 році за рахунок фінансування місцевого бюджету склало:  реконструкцію та капітальний ремонт покрівель схилових дахів 22 будинків (41,5%) спрямовано і освоєно 2328,074 тис. грн.;   реконструкцію та капітальний ремонт (ущільнення) аварійних димовентканалів 40 (83%) житлових будинків  спрямовано 500,592 тис. грн.;  заміну та реконструкцію               830 пог. метрів (27%) аварійних міжбудинкових електричних мереж (шлейфів) на суму 303,764 тис. грн.; реконструкція та капітальний ремонт 7647,1 пог. метрів (249%) внутрішньобудинкових інженерних мереж житлового фонду на суму 1310,507тис. грн.;  оснащення 2 будинків двома (1,1%) приладами обліку холодної води (3,722 тис. грн.); оснащення 2 будинків двома (3%) приладами обліку теплової енергії з GSM зв’язком (148,4тис.грн.);  облаштування 1 дитячого майданчика (33,3%) на суму 12,456 тис.грн.

Разом з тим, слід відмітити, що впродовж 2011 року за спонсорські кошти облаштовано ще 23 такі майданчики.

Окрім цього слід зазначити, що є заходи Програми, які через недостатність фінансування або зовсім не виконувалися, або виконання становить в межах 3-5% (створення геоінформаційної системи, паспортизація житлового фонду, відновлення ветхого та аварійного житлового фонду, ущільнення димовентканалів, оснащення багатоквартирних будинків приладами обліку, тощо).

На виконання Загальнодержавної програми реформування та на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2011р. № 730 протягом   2011 року за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів по м.Чернівці протягом звітного року:

- капітально відремонтовано 18 покрівель (7723 кв.метрів) житлових будинків із застосуванням теплогідроізоляційного покриття «ІЗОФРАМ УТГІ» на  загальну суму – 3960,5 тис. грн.;

- замінено 10 аварійних ліфтів на суму 2621,1 тис. грн.  в тому числі 5 в будинках, які утримують об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Фінансування таких робіт проводилось за рахунок коштів Стабілізаційного фонду державного бюджету -80%  та міського бюджету 20% при заміні ліфтів в будинках комунальної власності  та 80%  за рахунок коштів Стабілізаційного фонду державного бюджету та  20%  кошти ОСББ при заміні ліфтів в будинках ОСББ.

З метою забезпечення належного санітарно-технічного стану прибудинкових територій протягом 2011 року комунальними житловими ремонтно-експлуатаційними та приватними підприємствами, які утримують житловий фонд комунальної власності територіальної громади міста, облаш -

5

товано та огороджено 47 майданчиків, де розміщені контейнери під твердо-побутові відходи (ТПВ).

Всього в 2011р. придбано 98 контейнерів (71 шт. х  ємністю 0,75 куб. метрів і 27х1,1 куб.метрів) під твердопобутові відходи (65,3%) на суму 156,425 тис. грн., в тому числі 37 шт. (106,425 тис. грн.) за кошти підприємства МКП «Чернівціспецкомунтранс».

З метою впорядкування роздільного збору сміття на території міста всього встановлено 341 спеціальний (сітчастий) контейнер                             (КП «Чернівціспецкомунтранс» - 180 шт., ТОВ «ЕкоБалансСервіс» - 105шт., фірма «Альтфатер-Чернівці»-56 шт.).

На виконання будівництва, модернізації та ремонту інженерної інфраструктури м. Чернівців, впродовж 2011 року на замовлення департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради розроблена проектно-кошторисна документація та отримано позитивний експертний висновок на  будівництво каналізаційного колектора ДУ 1000 мм. на вул. Роменській на ділянці від вул. Руської до вул. Високої.   На І квартал 2012 року заплановано  проведення  тендерної процедури закупівлі робіт  та укладання договору підряду з переможцем торгів. Термін завершення робіт 1 черги будівництва – ІV квартал 2012 року.

На виконання міської програми каналізування міста за рахунок міського бюджету та коштів мешканців в 2011 році збудовано                    2,317 кілометра каналізаційних мереж на вул. Курильській, Селятинській, Київській, Ростицькій, маршала П.Рибалка.   Продовжувалося будівництво інженерних мереж нового житлового кварталу, обмеженого вулицями Червоноармійською, Сторожинецькою, Рівненською та проспектом Незалежності. В цьому мікрорайоні збудовано 1,8 кілометра мережі водопроводу, 0,803 кілометра побутової та 0,945 кілометра дощової  мережі каналізації, а також 1,283 кілометра  газопроводу середнього тиску.

В 2011 році завершено будівництво газопроводу відводу від ГРС с.Топорівці Новоселицького району до м. Чернівців. Введена в експлуатацію Ш черга газопроводу протяжністю 3,493 кілометра від ГРП с.Прут Новоселицького району до м.Чернівців. Зазначений газопровід  є другою ниткою заживлення міста газом, який  забезпечує  безаварійну роботу комунального господарства міста Чернівців, підтримує постійний тиск газу при пониженні температури повітря.    Також  продовжувались роботи з реконструкції ГРС с. Топорівці Новоселицького району. У зв’язку з затримкою на митниці обладнання  терміни вводу в експлуатацію цього об’єкта  перенесені на 2012 рік. Реконструкція ГРС с.Топорівці  необхідна для можливості  обслуговування газопроводу відводу від ГРС  с. Топорівці до міста Чернівців.

Заходи Програми щодо будівництва протизсувних споруд на              вул. Орловській, розроблення проектно-кошторисної документації на виконання протизсувних заходів в районі обмеженому вул. Фастівською та вул. Роменською за відсутністю фінансування не виконувались.

6

-

На виконання заходів згаданої вище програми щодо технічного переоснащення  комунальними підприємствами виконано такі роботи.

Протягом 2011 року електротранспортом перевезено 46,1 млн. пасажирів. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ці показники збільшились на 8,5%. У загальних обсягах пасажирських перевезень питома вага міського електротранспорту складала 68 відсотків.

На виділені міською радою кошти в сумі 1,075 млн.грн. для тролейбусного управління придбано шини та запасні частини.

Виконано роботи з капремонту контактної мережі  на вул. Руській від вул. М.Ломоносова до вул. Т. Шевченка та вул. Університетській від         вул. М. Ватутіна до Г. Сковороди за кошти міського бюджету на суму 400тис.грн.

За кошти тролейбусного управління на суму 980,8 тис.грн. відновлено технічний ресурс  17 тролейбусів шляхом проведення капітальних та середніх ремонтів.

В 2011 році оновлення тролейбусного парку не здійснювалося в зв’язку з відсутністю коштів в міському бюджеті на ці цілі.

КП «Чернівціводоканал» виконано реконструкцію насосно-силового обладнання на насосній станції 3-го підйому «Шубранець» водогону «Дністер-Чернівці» на 597,0 тис. грн. (14,7%). Замінено 2,2 кілометра   аварійних мереж водопостачання  на суму 520,845 тис. грн., 0,7 кілометра мереж водовідведення на суму 349,266 тис. грн.

Завершуються роботи з реконструкції та модернізації насосно-силового обладнання на насосній станції 1-го підйому «Митків» водогону «Дністер-Чернівці», на які в 2011 році з міського бюджету виділено 1375,581тис. грн.   Також в 2011 році з міського бюджету на проектні роботи по об’єкту «Реконструкція насосної станції «Біла» виділено 150,0 тис. грн.

Решта робіт передбачених Програмою (реконструкція міських фонтанів, будівництво Прутського водозабору (І черга) будівництва переливної дамби із підрусловим водозабором) «Лужани-Шипинці», реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на РКНС-1 «А», тощо)  не виконувалися в зв’язку з відсутністю фінансування.

Щодо забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства інформуємо наступне. Тарифи на житлово-комунальні послуги (окрім послуг централізованого водопостачання та водовідведення, теплопостачання)  встановлюються на рівні економічно обґрунтованих витрат з врахуванням рентабельності.

Департаментом житлово-комунального господарства міської ради постійно здійснюється моніторинг діючих тарифів на житлово-комунальні послуги  (в межах повноважень). Протягом 2010-2011 років органами місцевого самоврядування приймались рішення: двічі -  про коригування тарифів щодо коригування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,  двічі - про коригування тарифів на перевезення

7

пасажирів у міському пасажирському транспорті, один раз - про коригування тарифів на послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів, викачування і вивезення рідких нечистот.

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» повноваження встановлення тарифів на послуги централізованого водопостачання, водовідведення, теплопостачання передано Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, якою за період 2010-2011рр. прийнято 4 постанови про тарифи на послуги з централізованого водопостачання, водовідведення та теплову енергію.

Аналіз собівартості наданих житлово-комунальних послуг проводиться щокварталу.

На виконання заходів щодо забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства КЖРЕПами і ПП продовжувалася робота щодо укладання і перегляду договорів на надання послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади міста. Протягом звітного періоду значно покращилася робота з укладання угод, так на 01.02.2012р. їх рівень становить 94,6%. Продовжується претензійно-позовна робота з боржниками. Так за звітний період подано до суду 1336 справ на суму 2024,8 тис. грн.   Рівень оплати населенням послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій  за 2011 рік складає 97,7%.

Здійснюється контроль  за відповідністю цін і тарифів на житлово-комунальні послуги їх кількості і якості. За ненадані послуги або надані не в повному обсязі  підприємства, що утримують та експлуатують житловий фонд, здійснюють перерахунки відповідно до прийнятих рішень виконавчим комітетом міської ради.

На виконання вимог чинного законодавства комунальними підприємствами щороку проводиться інвентаризація основних засобів.

Всі питання, які вносяться на розгляд виконавчого комітету міської ради, сесій міської ради та стосуються надавачів і споживачів житлово-комунальних послуг постійно публікуються в засобах масової інформації, на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради, обговорюються на засіданнях громадської ради з питань реалізації тарифної політики в сфері надання житлово-комунальних та транспортних  послуг в м. Чернівцях.

Основні результати виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівців станом на 01.01.2011 р. додаються.

На виконання рішення 7 сесії УІ скликання від 14.04.2011р. № 146 «Про хід виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Чернівці на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням 47 сесії

8

Чернівецької міської ради V скликання від 24.12.2009р. № 1186, та рішення 54 сесії міської ради V скликання від 24.06.2010р. №1388 «Про затвердження переліку об’єктів житлового фонду м. Чернівців на 2010-2014 роки з реконструкції та капітального ремонту покрівель схилових дахів» за 2011 рік проведено таку роботу:

1. Щороку, протягом квітня-травня, за інформацією районних у місті рад, КЖРЕПи та ПП, які утримують житловий фонд комунальної власності територіальної громади міста, звітують перед мешканцями багатоквартирних будинків щодо переліку наданих послуг з утримання житлових будинків.	2. В 2011 році виконано роботи в будинках, які утримують ОСББ:

- капремонт покрівель в 7-ми будинках на 967,919 тис. грн. (Першотравневий -4, Шевченківський -3);

- капремонт 5-ти ліфтів на суму 1117,848 тис. грн. (Першотравневий-1, Шевченківський - 4).

3. В 2011 році виконано заміну 10 ліфтів на суму 2621,1 тис. грн., профінансовано 2085,1 тис. грн. Фінансування таких робіт проводилось за рахунок коштів Стабілізаційного фонду державного бюджету та міського бюджету.

4. Протягом звітного року створено:

- 12 об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (по районах: Першотравневому – 4,  Садгірському – 2, Шевченківському - 6). Всього в      м. Чернівцях зареєстровано 212 таких об’єднань;

- 5 органів самоорганізації населення (3 на території Шевченківського та 2 - Першотравневого районів) .  Всього в м. Чернівцях зареєстровано  122 таких ОСН (Першотравневий район – 27, Садгірський районн – 44, Шевченківський район - 51).

Голова постійної комісії міської ради з питань

житлово-комунального господарства та

охорони навколишнього середовища					В.Бешлей

Директор департаменту житлово-

комунального господарства

міської ради									Д.Сірман

Додаток

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Чернівці.

|  |  | Найменування показника | Одиниця виміру | Станом на 01.01.2012 року |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Створення системи ефективного управління житлом та підприємствами житлово-комунального господарства, розвиток системи державного регулювання природних монополій у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |
| 1. | Загальна кількість утворених об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або інших форм самоорганізації населення (на кінець звітного періоду) |  | об’єднання | 212 |
| 2. | Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду комунальної власності, що обслуговується об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків або іншими формами самоорганізації населення |  | кв.метрів / відсоток | 26,8 |
| 3. | Частка підприємств, які розробили і виконують стратегічні плани дій (зокрема, плани капітальних інвестицій): |  | кількість/ відсоток |  |
|  | водопровідно-каналізаційні підприємства |  |  | 1/100 |
|  | теплопостачальні підприємства |  |  | 1/100 |
| ІІ. Поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства та потенційно конкурентних ринків житлово-комунальних послуг |  |  |  |  |
| 4. | Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що передана в управління управителям майном житлового комплексу |  | відсоток | -- |
| 5. | Частка загальної площі багатоквартирного житлового фонду, що перебуває в управлінні комунальних підприємств |  | відсоток | 37,4 |
| ІІІ. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства |  |  |  |  |
| 6. | Рівень оплати населенням послуг з: |  |  |  |
|  | централізованого водопостачання та водовідведення; |  | відсоток | 98,4 |
|  | централізованого теплопостачання; |  | відсоток | 98,2 |
|  | утримання будинків, споруд і прибудинкової території |  | відсоток | 97,7 |
| 7. | Рівень відшкодування доходами витрат операційної діяльності підприємств з виробництва та надання послуг: |  |  |  |
|  | централізованого водопостачання та водовідведення; |  | відсоток | 86,4 |
|  | централізованого теплопостачання; |  | відсоток | 85,4 |

2

|  | утримання будинків і прибудинкової території; | відсоток | 94,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | перевезення пасажирів міськелектротранспортом | відсоток | 68 |  |
| 8. | Рівень рентабельності основної діяльності підприємств: | відсоток до чистого доходу |  |  |
|  | водопровідно-каналізаційних; |  | - 13,5 |  |
|  | теплопостачальних |  | -14,6 |  |
| IV. Технічне переоснащення житлово-комунального господарства |  |  |  |  |
| 9. | Частка ветхих і аварійних об’єктів житлового фонду | кількість/ відсоток | 213 | 7,1 |
| 10. | Частка ветхих і аварійних теплових мереж у загальній протяжності мереж | кількість(км) / відсоток | 6,6 | 8,24 |
| 11. | Частка пасажирського рухомого складу строком експлуатації, що перевищує нормативний | кількість(од) / відсоток | 81 | 83,5 |
| 12. | Обладнання багатоквартирних житлових будинків приладами обліку та регуляторами температури: | одиниць |  |  |
|  | холодної води; | буд./ліч. | 657 /886 |  |
|  | теплової енергії | буд./ліч. | 131 /158 |  |
| 13. | Питомі витрати умовного палива на відпуск тепла | кг/Гкал | 163,66 |  |
| 14. | Питомі витрати електроенергії на 1 куб. метра поданої води | кВт-год/куб.м | 1,6144 |  |
| 15. | Питомі витрати електроенергії на очищення і транспортування 1 куб. метра стічних вод | кВт-год/куб.м | 0,2542/0,1157 |  |
| 16. | У сфері благоустрою: |  |  |  |
|  | кількість обладнаних дитячих майданчиків | одиниць | 156 |  |
|  | кількість нових прибиральних машин; | одиниць | - |  |
|  | кількість нових сміттєвозів; | сміттєвоз | - |  |
|  | кількість нових контейнерів для вивезення сміття | контей-нерів | 98 |  |

Голова постійної комісії міської ради з питань

житлово-комунального господарства та

охорони навколишнього середовища					В.Бешлей

Директор департаменту житлово-

комунального господарства

міської ради									Д.Сірман