ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

VI скликання

31.05.2012 №  512

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ  технагляду за об’єктами капітального будівництва

при департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин

Чернівецької міської ради

1.Загальна частина

1.   Відділ технагляду за об’єктами капітального будівництва (надалі - Відділ) створено при департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради в 2002 році.

2. Відділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері містобудування з питань технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об’єктів, щодо яких Чернівецька міська рада в особі директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради виступає замовником.

3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Кодексами і законами України, Указами і розпорядженнями Президента України,  постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації», «Про регулювання містобудівної діяльності», державними будівельними нормами і правилами України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, Регламентами міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями Чернівецького міського голови, наказами директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, цим Положенням.

4. Відділ  не має статусу юридичної особи.

5. Відділ підпорядковується безпосередньо першому заступнику директора, начальнику управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

6. Відділ у своїй роботі підконтрольний і підзвітний директору департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин  міської ради.

2. Основні завдання Відділу

1. Здійснення технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об’єктів будівництва, в тому числі з питань контролю за дотриманням проектних рішень, вимог нормативних документів, відповідною якістю та обсягами будівельно-монтажних робіт, виконаних впродовж усього періоду будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів будівництва, замовником на яких виступає Чернівецька міська рада в особі департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

2. Розгляд звернень, скарг, запитів, доручень, пропозицій з питань будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів будівництва, на яких здійснюється технічний нагляд.

3. Участь працівників Відділу в роботі комісій, нарад, семінарів з питань будівельної діяльності, організації виконання та якості будівельних робіт, прийняття завершених будівництвом об’єктів в експлуатацію, освоєння нових технологій будівництва тощо.

4. Організація та участь у роботі з прийняття завершених будівництвом об’єктів в експлуатацію.

3. Функції Відділу

1. Оформляє підписки відповідальних працівників для здійснення технагляду за будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом об’єктів будівництва, контролює наявність відповідних документів у виконавців робіт та відповідальних осіб за веденням авторського нагляду на об’єктах будівництва.

2. Здійснює контроль наявності на об’єктах будівництва та правильності і своєчасності заповнення журналів виконання робіт, авторського та технічного наглядів, іншої технічної документації відповідно до вимог державних будівельних норм і правил.

3.  Бере участь у роботі щодо контролю за ходом виконання проектних робіт, вносить пропозиції щодо вдосконалення проектних рішень.

4.  Перед початком ведення технічного нагляду вивчає отриману проектно-кошторисну документацію, перевіряє наявність у підрядної будівельної організації документів дозвільного характеру на здійснення будівельної діяльності, бере участь у прийманні-передаванні будівельного майданчика (об’єкта) під будівництво.

5. Здійснює необхідні погодження додаткових обсягів  виконання робіт, що виникли в процесі будівництва об’єктів, на яких Відділ здійснює технічний нагляд.

6. Здійснює контроль наявності та правильності оформлення документів (технічних паспортів, сертифікатів, накладних, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо), які підтверджують якісні характеристики виробів, конструкцій, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об’єкта та їх вартість.

7. Здійснює постійний контроль відповідності якості виконання будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам будівельних норм і правил, стандартів, технічним умовам та іншим нормативним документам на доручених об’єктах.

8. Спільно з представниками будівельно-монтажних організацій оглядає та оцінює результати виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів з оформленням відповідних журналів та актів робіт, перевіряє відповідність обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації.

9. Здійснює контроль за виконанням геодезичних робіт у процесі будівництва та при здачі об’єктів в експлуатацію.

10. Бере участь у складанні дефектних актів на будівельні роботи та застосовані під час будівництва матеріали, вироби та конструкції, якщо встановлено, що їх якість не відповідає вимогам будівельних норм і правил, стандартів та технічних регламентів. Здійснює контроль за усуненням виявлених недоліків.

11. Здійснює контроль за виготовленням підрядною організацією виконавчої документації для здачі завершеного будівництвом об’єкта в експлуатацію.

12. Бере участь у перевірках об’єктів, що будуються, які проводять органи державного нагляду, будівельного контролю та відомчі інспекції і комісії.

13.  Щомісяця приймає від виконавців виконані роботи, перевіряє їх відповідність проектній та кошторисній документації, затвердженим актам на додаткові роботи. Веде облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт та робіт, виконаних з недоліками.

14. Вивчає і застосовує в роботі законодавчі та нормативні акти з питань будівництва та ціноутворення.

15.  Організовує проведення виробничих нарад на об’єктах будівництва і контролює виконання прийнятих на них рішень та наданих доручень.

16. Контролює своєчасне виконання підрядними організаціями приписів і зауважень авторського нагляду, технічного нагляду, органів державного будівельного контролю та інших уповноважених організацій.

17. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених під час будівництва об’єкта, та відмови підрядника їх усунути Відділ повідомляє про це замовнику (забудовнику) та інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

4.Права і повноваження Відділу

1. Відділ має право:

1.1. Вимагати від підрядника виконання робіт відповідно до затвердженої проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт.

1.2. Зупиняти виконання робіт у разі застосування підрядником технологій, матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів.

1.3.  Зупиняти виконання робіт до оформлення актів прихованих робіт.

1.4. Вимагати від підрядника проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання – технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення Відділу про такі випробування.

1.5. Вимагати від підрядника призупинення виконання будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об’єкта або загрози обвалу конструкції та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникнення аварії.

1.6. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться у департаменті містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради, скликати наради з питань, віднесених до компетенції Відділу.

1.7. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень у проектно-кошторисну  документацію на будівництво об’єктів.

2. Відділ наділений повноваженнями:

2.1.  Контролювати наявність дозвільних документів на право виконання робіт у виконавців.

2.2. У разі виявлення відхилень від проектних рішень,  допущених під час будівництва об’єкта, та відмови підрядника їх усунути, повідомляти про це замовнику (забудовнику) і відповідній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю для вжиття заходів відповідно до законодавства.

5. Керівництво та структура

1. Загальна чисельність Відділу встановлюється і затверджується Чернівецьким міським головою.

2. Керівництво Відділом здійснює начальник відділу, який підпорядкований першому заступнику директора, начальнику управління капітального будівництва департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин.

3. Начальник Відділу та фахівці Відділу призначаються на посаду та звільняються з посади Чернівецьким міським головою за поданням директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради.

4. Начальник Відділу контролює дотримання особовим складом вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про доступ до публічної інформації» та інших нормативно-правових актів України.

5. Забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності Відділу, організовує приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

6. Майно і кошти

1. Видатки на утримання Відділу формується з щомісячних відрахувань коштів, в залежності від виконаних обсягів робіт на закріплених за відділом об’єктах будівництва.

2. Оплата праці працівників Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством. Преміювання працівників проводиться згідно з Положенням про матеріальне стимулювання працівників підрозділів, створених при виконавчих органах Чернівецької міської ради.

7. Заключна частина

1. Перевірка та ревізія діяльності Відділу здійснюється згідно з чинним законодавством.

2. Ліквідація та реорганізація Відділу проводиться за рішенням Чернівецької міської ради.

Секретар Чернівецької міської ради                                       В.Михайлішин