Інформація

про   хід виконання Програми розвитку міського електротранспорту в                          м. Чернівцях на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради                 V  скликання від 30.08.2007 року №394

Основні шляхи та заходи з виконання Програми.

1. За напрямом - організація ефективного управління міським електротранспортом та належного використання його майнових комплексів:

З метою організації ефективного управління міським електротранспортом та  належного використання його  майнового комплексу  автобусно-тролейбусне  підприємство приєднано до комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління».

Комунальним підприємством «Чернівецьке тролейбусне управління» обслуговується 8 тролейбусних маршрутів. Кількість машин на лінії визначається на основі проведення моніторингу та аналізу попиту на транспортні послуги. Середньодобовий випуск машин на лінію в 2011 році становив 67,4 одиниці, при інвентарній кількості пасажирського рухомого складу 93 од. За 8 місяців  2012 року середньодобовий випуск машин на лінію склав 65,9 одиниць, при інвентарній кількості – 91 од. На всіх тролейбусних маршрутах діє диспетчеризація пасажироперевезень.

Щороку тролейбусним управлінням укладається з виконавчим комітетом міської ради договір про організацію надання транспортних послуг та контроль за його дотриманням.

На базі майнового комплексу КП «Чернівецьке тролейбусне управління» надано автоперевізникам послуг з  контролю технічного стану транспортних засобів та медичного огляду водіїв  перед  виїздом  на  маршрути за 2011 рік  на  суму  234,8   тис.грн., за 8 місяців 2012 року - 235,0 тис.грн., а 2012 рік очікується – 340,0 тис.грн.

2. За напрямом – забезпечення беззбиткового функціонування транспортних підприємств:

Закінчено реорганізацію Чернівецького міського комунального автобусно-тролейбусного підприємства шляхом приєднання його до комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління». В даний час утримання двох виробничих баз по проспекту Незалежності, 129 та вул.Комунальників, 12 потребує великих витрат. Організація робіт на одному підприємстві  дозволить   зменшити   витрати КП «Чернівецьке тролейбусне управління» щомісяця на 100 – 120 тис.грн.

Регулювання граничних величин тарифів на проїзд для різних перевізників  здійснюється рішенням виконавчого комітету міської ради. 			На даний момент не здійснюється повне відшкодування втрат підприємства від безоплатних перевезень окремих категорій громадян, які мають пільги, встановлені чинним законодавством. В той час, як надані підприємствам послуги з пільгового перевезення за  8 місяців поточного року складають 18085,5 тис.грн., відповідно до укладених договорів, відшкодуванню належать тільки 8909,3 тис.грн. Фактично отримало субвенції 7075,6 тис.грн. Станом на 01.09.2012 року в органах казначейської служби зареєстрована заборгованість в сумі  1833,7 тис.грн., що буде погашено  за рахунок субвенції з державного бюджету. Втрати                            КП «Чернівецьке тролейбусне управління» за 8 місяців поточного року, що не  будуть відшкодовані – 9176,2 тис.грн.

Підприємством постійно проводиться робота щодо підвищення ефективності збору плати за проїзд. Доходи від продажу проїзних    квитків міськелектротранспортом :    2011  рік  —   14316,1 тис.грн., за 8 місяців  2012 року -  9319,3 тис.грн., очікуване виконання за 2012 рік -14800,0 тис.грн.

З метою регулювання ринку міських пасажироперевезень виконавчим комітетом міської ради затверджено 49 автобусних маршрутів загального користування. Визначення автоперевізників та необхідної кількості автопасажирського транспорту  для обслуговування пасажирів здійснюється на конкурсній основі та договірних відносинах.

Отримано додаткових надходжень, в тому числі від оренди приміщень, розміщення реклами, додаткових послуг, тощо:

|  |  | факт 2011 року | за 8 міс. 2012 року | очікув. за 2012 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всього інших доходів | тис.грн. | 2171,4 | 1430,0 | 2200,0 |
| з них: |  |  |  |  |
| - реклама | тис.грн. | 882,3 | 554,0 | 835,0 |
| - оренда приміщень | тис.грн. | 395,0 | 280,0 | 400,0 |
| - підвіска волоконно-оптичного кабелю | тис.грн. | 248,9 | 152,0 | 250,0 |
| - інші послуги | тис.грн. | 410,4 | 209,0 | 375,0 |
| - мед. та тех. огляд | тис.грн. | 234,8 | 235,0 | 340,0 |

Підприємством проводяться заходи з оптимізації чисельності працівників підприємств міськелектротранспорту.

За 2011 рік  середньооблікова  чисельність   штатних      працівників 592 чол., з фондом оплати праці  штатних працівників 12787,4 тис.грн.

Середньомісячна оплата праці одного штатного працівника становила               1800 гривень.

За 8 місяців 2012 року середньооблікова чисельність штатних працівників 572 чол., з   фондом оплати праці  штатних працівників        9497,0 тис.грн. Середньомісячна оплата праці одного штатного працівника- 2075 гривень, тобто середньомісячна зарплата в середньому збільшилась                на 15,3 %.

На підприємстві проводиться робота зі стабілізації кадрів, а саме готується група водіїв тролейбуса 3 класу в кількості 21 чоловік, а також набирається на навчання наступна група в кількості 15 чол.

Останнє   оновлення   рухомого складу проводилось протягом 2007-2008 років, коли відповідно до Програми розвитку міського електротранспорту в м.Чернівцях на 2007-2015 роки для КП «Чернівецьке тролейбусне управління» придбано 10 од. тролейбусів ЛАЗ Е 183 з низьким рівнем підлоги для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.

За рахунок підвищення якості технічного обслуговування та ремонту об'єктів міського електротранспорту  підприємство підтримує коефіцієнт використання рухомого складу, який за 2011 рік складає 72,5 %, за   8 місяців 2012 р.- 72,5%. Відповідно до показників роботи   тролейбусних    господарств України за І півріччя 2012 року, які щокварталу проводить корпорація підприємств міського електричного транспорту України,                  КП «Чернівецьке тролейбусне управління» серед підприємств своєї групи зайняло ІІ місце. Так, середній показник коефіцієнта використання рухомого складу по Україні становить 64,0%, тоді як по КП «Чернівецьке тролейбусне управління» за І півріччя 2012 року – 72,8%.

Від впровадження   заходів   з   енергозбереження   на   10   тягових
підстанціях, зокрема влаштування вакуумних вимикачів, вивід недовантажених силових трансформаторів   підприємством отримано економію  електроенергії в 2011 році – 702 тис. кВт/ год., за 8 місяців 2012 р. – 468 тис.квт/год.

В зв’язку з використанням нових технологій підприємство повністю відмовилось від використання центрального опалення та природного газу.

КП «Чернівецьке тролейбусне управління» займається утепленням приміщень, заміною старих дерев’яних вікон на металопластикові. Також проводиться  заміна систем водопостачання та водовідведення з повною заміною металевих труб на пластикові. В даний час ведеться реконструкція 3 поверху адмінбудівлі по вул..Комунальників, 12. Роботи на 3 поверсі виконані на 70%.

3. За напрямком – технічне переоснащення міського електротранспорту :

Відповідно до Програми розвитку міського електротранспорту в м.Чернівцях на 2007-2015 роки, впродовж 2007-2012 років для                           КП «Чернівецьке тролейбусне управління» мало би бути придбано 32 од. тролейбусів. Фактично виконання Програми здійснювалося   лише   в 2007 та 2008 роках, коли було придбано 10 тролейбусів  ЛАЗ Е 183. В подальшому придбання тролейбусів не відбувалося через відсутність фінансування. Внаслідок невиконання показника  щодо обсягу закупівлі рухомого складу, збільшився проти плану показник кількості рухомого складу, що вичерпав свій ресурс. Не виконується закладений Програмою показник коефіцієнту використання рухомого складу, оскільки збільшується кількість поломок існуючого рухомого складу та кількість витрат на його відновлення.

Зменшується кількість одиниць відновленого рухомого складу, відповідно не виконуються обсяги списання тролейбусів, закладені Програмою. Тролейбусний парк замортизований на 89 %. Середній вік рухомого складу 20,6 років.

У 2011 році було проведено реконструкцію контактної мережі з заміною контактного дроту по вул.Руській  на ділянці від вул.М.Ломоносова до вул.Т.Шевченка та на ділянці від Центральної площі до вул.Г.Сковороди.

Впродовж 2012 року продовжуються роботи з реконструкції контактної мережі із заміною всіх спецчастин, крім контактного дроту по вул.Руській на ділянці від вул.М.Олімпіади до вул.Фастівської. До кінця поточного року планується провести таку реконструкцію на перехресті вул.Руської - вул.Московської Олімпіади та ділянки від вул.Фастівської до заводу «Гравітон».

З метою розвитку тролейбусної мережі та забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку міського електротранспорту за кошти міського бюджету розроблено проект щодо будівництва контактної мережі для тролейбусної лінії на вул.П.Сагайдачного та Б.Хмельницького                 з будівництвом тягової підстанції, кошторисна вартість якого                         складає  23970 тис.грн.

4. За напрямом - нормативно-правового і науково-технічного забезпечення функціонування та розвитку міського електротранспорту:

Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 25.07.2007року № 96 затверджено Порядок формування тарифів на послуги міського електричного   транспорту   (трамвай,   тролейбус).

На державному рівні проводиться подальше застосування для підприємств міського електричного транспорту тарифів на електричну енергію, встановлених для населення.

5. Очікувані результати:

| № п/п |  | Назва показника |  | Од. вим. | Значення показників по роках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 р. |  | 8 м-ців 2012 р. |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Організація ефективного управління та належного використання майнових комплексів у сфері міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Чисельність працюючих у розрахунку на 1(один) тролейбус, що випускається на лінію |  | чол. | 9,8 | 8,8 | 9,8 | 8,7 |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  | Відповідність договірних відносин між перевізником і замовником транспортних послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.2004р. №1735 |  | так/ні | так | ні | так | ні |
| 3 |  | Кількість підприємств, що передані в оренду або концесію |  | од. | - | - | - | - |
| II. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Рівень відшкодування доходами витрат на надання послуг з перевезення пасажирів |  | % | 105,0 | 84,6 | 105,0 | 85,0 |
| 2 |  | Рівень збитковості (прибутковості) |  | % | +5,0 | -1,4 | +5,0 | -8,3 |
| 3 |  | Середня собівартість перевезення 1 пасажира |  | грн. | 1,09 | 0,60 | 1,09 | 0,87 |
| 4 |  | Рівень покриття витрат встановленими тарифами на проїзд |  | % | 80,0 | 54,8 | 80,0 | 48,3 |
| III. Технічне переоснащення і оновлення об'єктів міського електротранспорту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кількість рухомого складу, що вичерпав термін експлуатації |  | % | 8,0 | 89,0 | 8,0 | 89,0 |
| 2 | Обсяги закупівлі тролейбусів |  | од. |  | 5 | -- | 5 | -- |
| 3 | Кількість відновленого рухомого складу |  | од. |  | 15 | 17 | 10 | 10 |
| 4. | Обсяги списання тролейбусів |  | од. |  | 9 | 5 | 9 | 2 |
| 5 | Коефіцієнт використання парку рухомого складу |  | % |  | 75,5 | 72,5 | 75,5 | 72,4 |
| 6 | Питомі витрати електроенергії на 1 км пробігу |  | кВт на 1км пробігу |  | 2,75 | 2,28 | 2,75 | 1,88 |
| 7 | Економія електроенергії від впровадження енергозберігаючих технологій |  | тис.кВт. год. |  | 850 | 702 | 566 | 468 |
| ІУ. Пріоритетний розвиток міського електротранспорту. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розвиток мережі тролейбусної лінії |  | км |  | 100,0 | 86,8 | 100,0 | 86,8 |
| 2 | Обсяги пасажироперевезень електротранспортом |  | млн.чол |  | 46,5 | 46,1 | 23,3 | 24,1 |

Передбачене фінансування Програми розвитку міського  електротранспорту на 2007-2015 роки з  міського та державного бюджетів протягом останніх років не відбувається.

З міського бюджету підприємству надається фінансова підтримка: в 2011 році на  виробничу   базу   по вул.Комунальників, 12   в   сумі                484,9 тис.грн.,  за 8 місяців 2012 року на придбання тролейбусів –                     900,0 тис.грн. Крім того, відшкодування з міського бюджету за пільговий проїзд учнів та студентів в міському   електричному транспорті   за    2011 рік склало 1002,3 тис.грн., за 8 місяців 2012 року – 495,2 тис.грн.

Разом з тим, стан розвитку електротранспорту є недостатнім. Через обмеженість коштів на придбання нових запасних частин, вузлів і агрегатів підприємство змушене виконувати великозатратні роботи з реставрації зношених деталей. З 86,8 км контактної мережі заміні підлягає 30,0 км            або  35 відсотків. Рівень збитковості підприємства в 2011 році складає 1,4%,  за  8 місяців 2012 року – 8,3 %.

Відсутність коштів на фінансування Програми розвитку міського електричного транспорту в м.Чернівцях на 2007-2015 роки, а також неповне відшкодування з державного бюджету наданих пільг з безоплатного перевезення пасажирів  не дозволяє комунальному підприємству «Чернівецьке тролейбусне управління» виконати показники, які закладені  в другому етапі (2011-2015 роки) виконання даної Програми, а саме провести модернізацію та технічне переоснащення підприємства з метою зменшення ресурсоспоживання, призупинити подальше скорочення та старіння рухомого складу, запровадити соціальні норми обслуговування міським електричним транспортом та забезпечити нормативні показники якості транспортних послуг.

Директор   департаменту   житлово-

комунального   господарства	міської ради 			         О. Сірман

Голова постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства та охорони

навколишнього середовища 							В.Бешлей