У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

29 сесія  VІ скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

- 31.10.2012  № 631					                                  м.Чернівці

Про   хід виконання Програми розвитку міського електротранспорту в                          м. Чернівцях на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради                 V  скликання від 30.08.2007 року №394

Заслухавши і обговоривши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради Сірмана Д.О. та голови постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища Бешлея В.В. Чернівецька міська рада зазначає, що на реалізацію Програми розвитку міського електротранспорту в                              м. Чернівцях на 2007-2015 роки вжито відповідних заходів, які сприяли сталому функціонуванню, удосконаленню системи управління та створенню безпечних умов роботи міського електротранспорту.

Для ефективного управління міським електротранспортом та  належного використання його  майнового комплексу  автобусно-тролейбусне  підприємство приєднано до КП «Чернівецьке тролейбусне управління».

Комунальним підприємством «Чернівецьке тролейбусне управління»  проводяться заходи з оптимізації чисельності працівників підприємств міськелектротранспорту.

За 8 місяців 2012 року середньооблікова чисельність штатних працівників становить 572 чол., з   фондом оплати праці 9497,0 тис.грн. Середньомісячна оплата праці одного штатного працівника складає                   2075 гривень, що в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року в середньому збільшилась  на 15,3 відсотка.

Підприємством обслуговується 8 тролейбусних маршрутів. Середньодобовий випуск машин на лінію склав 65,9 одиниць, при інвентарній кількості – 91 одиниця. Постійно проводиться робота з підвищення ефективності збору плати за проїзд. Доходи від продажу проїзних    квитків міськелектротранспортом: 2011  рік  —                         14316,1 тис.грн., за 8 місяців  2012 року —  9319,3 тис.грн., очікуване виконання за 2012 рік — 14800,0 тис.грн. Отримано додаткових надходжень, в тому числі від оренди приміщень, розміщення реклами, додаткових послуг: 2011  рік  —   2171,4 тис.грн.,  за 8 місяців  2012 року -  1430,0 тис.грн., очікуване виконання за  2012 рік — 2200,0тис.грн.

Від впровадження   заходів   з   енергозбереження   на    10   тягових підстанціях, зокрема, влаштування вакуумних вимикачів, вивід недовантажених силових трансформаторів   підприємством отримано економію  електроенергії в 2011 році – 702 тис. кВт/ год., за                      8 місяців 2012 р. – 468 тис.квт/год.

Разом з тим, стан розвитку електротранспорту є недостатнім. Останнє   оновлення   рухомого складу проводилось впродовж 2007-2008 років, де відповідно до зазначеної Програми для КП «Чернівецьке тролейбусне управління» придбано  10 од. тролейбусів ЛАЗ Е 183 з низьким рівнем підлоги для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. В подальшому придбання тролейбусів не відбувалося через відсутність фінансування. Внаслідок невиконання показника  щодо обсягу закупівлі рухомого складу, збільшився проти плану показник кількості рухомого складу, що вичерпав свій ресурс. Тролейбусний парк замортизований на               89 відсотків. Середній вік рухомого  складу 20,6 років.

Через обмеженість коштів на придбання нових запасних частин, вузлів і агрегатів підприємство змушене виконувати великозатратні роботи з реставрації зношених деталей. З 86,8 км контактної мережі заміні підлягає 30,0 км або  35 відсотка.

Утримання двох виробничих баз по проспекту Незалежності, 129 та вул.Комунальників, 12 потребує великих витрат. Організація робіт з переведення  підприємства на одну виробничу базу на вул.Комунальників,12  дозволить   зменшити   витрати КП «Чернівецьке тролейбусне управління» щомісяця на 100 – 120 тис.грн.

Не вирішується питання про повне відшкодування втрат підприємства від безоплатних перевезень окремих категорій громадян, які за 8 місяців    2012 року склали- 9176,2 тис.грн.

Станом на 1 вересня 2012 року заборгованість державного бюджету перед КП «Чернівецьке тролейбусне управління», відповідно до помісячного розподілу асигнувань видатків субвенції за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2012 рік, яка зареєстрована в органах Державного казначейства, становить 1833,7 тис.грн.

Відсутність коштів на фінансування заначеної вище Програми, а також неповне відшкодування з державного бюджету наданих пільг з безоплатного перевезення пасажирів  не дозволяє КП «Чернівецьке тролейбусне управління» провести модернізацію та технічне переоснащення підприємства, призупинити подальше скорочення та старіння рухомого складу і забезпечити нормативні показники якості транспортних послуг.

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи зазначене  вище, Чернівецька  міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію  директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради Сірмана Д.О. та голови постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища Бешлея В.В. про хід виконання Програми розвитку міського електротранспорту в м. Чернівцях на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням міської ради V скликання від 30.08.2007 року №394  взяти до уваги (додається).

2. Затвердити орієнтовні обсяги на умовах співфінансування державного та міського бюджетів заходів з придбання тролейбусів, ліквідації аварійного стану контактної мережі та реалізації проекту  «Будівництво контактної мережі для тролейбусної лінії  на вул.П.Сагайдачного і Б.Хмельницького» на 2012-2015 роки згідно з додатком.

3. Департаменту житлово-комунального господарства  міської ради (Сірман Д.О.) та КП «Чернівецьке тролейбусне управління»                       (Іванічек І.А.) продовжити роботи з переведення  підприємства міськелектротранспорту на одну виробничу базу на вул.Комунальників,12.

4. КП «Чернівецьке тролейбусне управління» (Іванічек І.А.) забезпечити виконання заходів, направлених на створення безпечних умов роботи міського електротранспорту та покращання якості надання послуг з перевезення пасажирів у громадському транспорті.

5. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Сірман Д.О.) та фінансовому управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф.) при формуванні бюджету на 2013 рік передбачити фінансування зазначеної вище Програми в межах асигнувань, виділених на житлово-комунальне господарство.

6. Департаменту житлово-комунального господарства міської                   ради (Сірман Д.О.) про хід виконання цього рішення поінформувати у   жовтні 2013 року.

7. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради  Тимофєєва В.Т. та директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д.О.

8.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Секретар Чернівецької міської ради		  	        В.Михайлішин