# Інформація

про хід  виконання Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням  міської ради V скликання від 27.04.2007р. № 314

В житловому фонді м. Чернівців експлуатується 495 ліфтів, які обслуговує комунальне підприємство  «Чернівціміськліфт» з них: 351 ліфт в будинках комунальної власності, 51 – ОСББ, 89 – ЖБК, 4 - відомчих. Кількість ліфтів, в яких вийшов термін експлуатації 25 років, по житловому фонду м. Чернівців на 01.04.2011р. складає 140 одиниць, з них:

- 94 ліфта, в яких експертне обстеження ще не проводилось;

- 34 ліфти пройшли експертне обстеження за їх результатами продовжено термін експлуатації, який вже закінчився та потребують повторного експертного обстеження;

- 12 ліфтів в будинках комунальної власності, пройшли експертне обстеження, отримали негативні висновки та підлягають терміновій заміні.

Разом з цим в 2011р. закінчиться нормативний термін експлуатації ще в 29 ліфтів.

У 2010 році розпорядженням міського голови від 25.05.2010р. № 132-р «Про створення робочої групи з обстеження ліфтів» було створено робочу групу з обстеження ліфтів, які експлуатуються в будинках житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Чернівців понад нормативний термін експлуатації.

На виконання зазначеного розпорядження працівниками управлінь житлових господарств Першотравневої, Садгірської і Шевченківської районних у місті рад спільно з КП «Чернівціміськліфт» і управління держгірпромнагляду в Чернівецькій області обстежено та визначено перелік 77 ліфтів, які потребували першочергового експертно-технічного висновку.

Шевченківський район – 70 ліфтів;

Першотравневий район – 7 ліфтів.

Державним підприємством «Чернівецький експертно-технічний центр науково-дослідного інституту з питань охорони праці» з 77 ліфтів, які потребували першочергового експертно-технічного висновку, проведено обстеження 33 ліфтів. За результатами обстеження:

- 24 ліфти отримали негативні висновки та підлягали заміні, з них: 12 замінено(в будинках ОСББ), 12 необхідно терміново замінити(в будинках комунальної власності);

- на 9 ліфтів  складено відомості дефектів про усунення недоліків;

- 34 ліфти залишилися не обстеженими в зв’язку з відсутністю коштів.

З метою забезпечення  безпечної експлуатації ліфтів, запобігання виникнення нещасних випадків, приведення ліфтового господарства до належного   технічного   стану,  необхідно щороку   проводити    роботи      з

модернізації, заміни та капітального ремонту  25 ліфтів. Потреба в коштах на ці цілі в цінах 2011р. складає понад 6,6 млн.грн.

Програмою модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м.Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженою рішенням  міської ради \/ скликання від 27.04.2007р. № 314, на 2010р. було передбачено:

- 2424,0 тис.грн. ( з державного бюджету 1868 тис.грн., з  бюджету міста Чернівців – 556 тис.грн.)на модернізацію та заміну 12 ліфтів;

-   580,0 тис.грн. (з державного бюджету – 400 тис.грн., з  бюджету міста  - 180 тис.грн. ) на диспетчеризацію 90 ліфтів в Швченківському районі;

- 120,0 тис.грн. на капітальний ремонт 12 ліфтів  з районних бюджетів;

За  рахунок коштів Стабілізаційного фонду державного бюджету та коштів міського бюджету у 2010 році в житловому фонді м. Чернівців виконано заміну 12 ліфтів в житлових будинках ОСББ на суму                     2722,524 тис.грн. в тому числі: з державного бюджету –  1772,0 тис. грн., з міського бюджету – 950,524 тис.грн.

На виконання  завдань цієї Програми  на 2011р. передбачалось:

- 2424,0 тис.грн. ( з державного бюджету 1868 тис.грн., з  бюджету міста Чернівців – 556 тис.грн.)на модернізацію та заміну 12 ліфтів;

-  534,0 тис.грн. (з державного бюджету – 400 тис.грн., з  бюджету міста  - 134 тис.грн. ) на диспетчеризацію 90 ліфтів в Швченківському районі;

- 120,0 тис.грн. на капітальний ремонт 12 ліфтів  з районних бюджетів;

На поточний рік асигнування з державного бюджету на зазначену програму не виділені.  Районними бюджетами на капітальний ремонт ліфтів виділено 342,0тис.грн.(Першотравневий район – 282,00 тис.грн., Шевченківський район – 60,00 тис.грн.), на проведення експертного обстеження ліфтів 68,0 тис.грн.( Першотравневий район – 18,00 тис.грн., Шевченківський район – 50,0 тис.грн.)

Департаментом житлово-комунального господарства міської ради разом з районними у місті радами та  КП «Чернівціміськліфт» підготовлено документи на заміну 13 ліфтів в будинках ОСББ з їх дольовою участю та надано в управління житлово-комунального господарства Чернівецької обласної державної адміністрації для внесення на розгляд Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо включення до переліку проектів фінансування за рахунок коштів державного бюджету на загальну суму 3454,386 тис.грн.

У 2007р. на  виконання зазначеної  Програми було передбачено:

-1582,5 тис.грн. на модернізацію та заміну  10 ліфтів, в тому числі: з державного бюджету - 1014,0 тис.грн, з бюджету міста -  568,5 тис.грн.

Фактично було виділено і  освоєно з державного бюджету 303,5 тис.грн.,  з місцевого -  303,5 тис.грн.

Окрім цього, на  диспетчеризацію 78 ліфтів в Першотравневому районі  500,0 тис.грн. (з державного бюджету 200,0 тис.грн., з міського -                     300,0 тис.грн.).

На капітальний ремонт 12 ліфтів за рахунок коштів районних бюджетів    120,0 тис.грн. в т.ч. по районах:

Першотравневий район -   4 ліфта  на 40,0 тис.грн.

Садгірський район         -   1 ліфт    на 10,0 тис.грн.

Шевченківський район  -   7 ліфтів на 70,0 тис.грн.

У 2008 році відповідно  до завдань Програми передбачалося  спрямувати:

- 2555,0 тис.грн. (з державного бюджету  1980,0 тис.грн, з міського – 575,0 тис.грн.)  на модернізацію та заміну  10 ліфтів.

- 565,0 тис.грн на диспетчеризацію 85 ліфтів  (з державного бюджету 400,0 тис.грн. на диспетчеризацію 60 ліфтів в Шевченківському районі, з  міського бюджету 165,0 тис.грн. на диспетчеризацію 25 ліфтів в Першотравневому районі).

- 130,0 тис.грн.  на капітальний ремонт 13 ліфтів за рахунок коштів районних бюджетів:

Фактично на виконання завдань  Програми  виділено і освоєно у 2008р. з міського бюджету 384 тис.грн. З державного бюджету кошти не виділялись.

У 2009 році асигнування з державного бюджету не виділялися.  З бюджету міста було виділено тільки Шевченківському району 480 тис.грн.  на погашення  заборгованості  за виконані роботи у 2008 році із заміни 4-х  аварійних ліфтів.

За  рахунок коштів Стабілізаційного фонду державного бюджету та коштів міського бюджету у 2010 році в житловому фонді м. Чернівців виконано заміну 12 ліфтів в житлових будинках ОСББ на суму   2722,524 тис.грн. в тому числі: з державного бюджету –  1772,0 тис. грн., з міського бюджету – 950,524 тис.грн.

У 2011 році виконано заміну 5 ліфтів в будинках ОСББ Шевченківського району на суму 1310,5 тис. грн., в тому числі з державного бюджету - 1048,5 тис.грн., з міського бюджету - 262,0 тис.грн. та капітальний ремонт 5 ліфтів в Першотравневому районі на суму 282,0 тис.грн.

У 2012 році виконано заміну 2 ліфтів в будинках ОСББ Шевченківського району на суму 530,0 тис.грн., в тому числі з міського бюджету  265,0 тис.грн.(50%), з районного бюджету - 159,0 тис.грн.(30%) та дольова участь мешканців 106,0 тис.грн.(20%)

Капітальний ремонт 3 ліфтів в Шевченківському районі на суму                159 тис.грн. (районний бюджет) та 1 ліфта в Першотравневому районі на суму 58,9 тис.грн. (районний бюджет).

Всього за час дії Програми в житловому фонді м. Чернівців виконано:

модернізація (заміна) -  34 ліфтів при плані  - 137, що складає 24,8%

капітальний ремонт  -    31 ліфта при плані – 78, що складає 39,7%

На диспетчеризацію 429 ліфтів Програмою було заплановано направити  2759,8 тис. грн., (з державного бюджету – 1800,0 тис. грн., з  бюджету   м. Чернівців – 959,8 тис. грн.).

Кошти на диспетчеризацію виділялись:

- у 2007 році 150,0 тис.грн. (75,0тис.грн. державний бюджет, 75,0 тис.грн. – міський бюджет) на диспетчеризацію 23 ліфтів Першотравневого району.

- у 2012році 433,0 тис.грн.(міський бюджет), з  них 150,0 тис.грн. на виконання проектно-кошторисної документації диспетчеризації ліфтів                    м. Чернівців та 283,0 тис.грн. на диспетчеризацію ліфтів в Садгірському районі.

Станом на 01.12.2012р. із  529 ліфтів, які обслуговує комунальне підприємство «Чернівціміськліфт» 199  відпрацювали нормативний термін експлуатації - 25 років, з них:

- комунальної власності – 142 ліфти;

- ОСББ -12 ліфти;

- ЖБК – 44 ліфти;

- відомчий – 1ліфт.

В тому числі 12 ліфтів, які пройшли експертне обстеження, отримали негативні висновки та підлягають терміновій заміні.

Відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених  наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 вересня 2008 р. N 190 в 2007р., ліфти, які відпрацювали нормативний термін експлуатації підлягають експертному обстеженню з метою визначення їх технічного стану та заходів для подальшої їх експлуатації.

Потреба у проведенні експертно-технічного обстеження ліфтів складає:

- 2013рік  - 244 ліфти (199 термін експлуатації, яких закінчився у 2012р. та попередніх роках і 45 ліфтів у 2013);

- 2014рік  - 65 ліфтів

- 2015рік  - 51 ліфт

- 2016рік  - 30 ліфтів

- 2017рік  - 22 ліфти

Всього за час програми – 412 ліфтів.

З метою забезпечення  безпечної експлуатації ліфтів, запобігання виникнення нещасних випадків, приведення ліфтового господарства до належного   технічного   стану,  необхідно щороку   проводити    роботи      з експертно-технічного обстеження, модернізації, заміни та капітального ремонту не менше ніж 30  ліфтів. Потреба в коштах на ці цілі в цінах 2012р. складає понад 7 млн.грн.

Директор департаменту житлово-кому-

нального господарства міської ради	           		      Д.Сірман

Голова постійної комісії міської ради з житлово-

комунального господарства та охорони

навколишнього середовища                                                          В. Бешлей

Вівчарюк К.Д.

Бурега Ю.І.

Мельничук О.В.

Шабан В.В.

Манчуленко В.І.