ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  міської ради

VІ скликання

27.12.2012  № 703

ПРОГРАМА

заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2013 - 2017 роки

1. Загальні положення

Програма розроблена з метою забезпечення безпечної експлуатації ліфтів житлового фонду м. Чернівців шляхом проведення заміни, модернізації, капітального ремонту ліфтів і диспетчеризації ліфтового господарства.

2. Аналіз стану ліфтового господарства

Житловий фонд м. Чернівців обладнаний 529 ліфтами, з них:

- 349 ліфтів в будинках, які знаходяться на утриманні та обслуговуванні КЖРЕП та ПП, в тому числі:

Першотравневий район – 113 шт.;

Садгірський район         -  5 шт.;

Шевченківський район  - 231 шт.

- 93 ліфти  в будинках ОСББ, в  тому числі:

Першотравневий район – 27 шт.;

Садгірський район         - 15 шт.;

Шевченківський район  - 51 шт.

- 86 ліфтів в будинках ЖБК, в тому числі;

Першотравневий район – 27 шт.;

Садгірський район         - 0 шт.;

Шевченківський район  - 59 шт.

-   1   відомчий (КНТЕУ).

Відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених  наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 р. N 190 термін експлуатації ліфта складає 25 років. До кінця 2012р.  кількість ліфтів, які відпрацювали нормативний термін експлуатації, складатиме 199 шт., в тому числі в будинках:

комунальної власності – 142 шт.;

ОСББ -12 шт.;

ЖБК – 44 шт.;

відомчий – 1шт.

2

Необхідність у проведенні експертно-технічного обстеження ліфтів по роках (див. Додаток 1)

- 2013рік  - 244 ліфти (199 ліфтів термін експлуатації яких закінчився у 2012р. та попередніх роках, і 45 ліфтів у 2013р.);

- 2014рік  - 65 ліфтів;

- 2015рік  - 51 ліфт;

- 2016рік  - 30 ліфтів;

- 2017рік  - 22 ліфти.

Всього за період дії  Програми необхідно провести експертне обстеження – 412 ліфтів.

З метою забезпечення  безпечної експлуатації ліфтів, запобігання виникнення нещасних випадків, приведення ліфтового господарства до належного   технічного   стану,  необхідно щороку   проводити    роботи      з експертно-технічного обстеження, модернізації, заміни та капітального ремонту не менше ніж 30  ліфтів. Також для своєчасного реагування на аварійні ситуації, покращання надання послуг мешканцям необхідно здійснити диспетчеризацію не менше 100 ліфтів у рік. Потреба в коштах на ці цілі в цінах 2012р. складає 7 млн.грн.  в рік.

3. Мета і основні напрями реалізації Програми

Метою Програми є забезпечення населення міста якісними комунальними послугами, шляхом реалізації інвестиційних проектів та впровадження сучасного обладнання та технологій.

Напрямами реалізації Програми є:

- проведення технічної експертизи ліфтів з метою визначення можливості подальшої їх експлуатації;

- виконання заміни, модернізації, капітального ремонту ліфтів для продовження терміну їх експлуатації;

- диспетчеризація ліфтів.

4. Завдання Програми

- Забезпечення безпечної експлуатації ліфтів житлового фонду міста і попередження аварійності.

- Продовження терміну експлуатації ліфтів.

- Своєчасне проведення заміни, модернізації та капітального ремонту ліфтів.

- Проведення диспетчеризації ліфтів.

-Покращання соціально-побутового обслуговування населення, підвищення якості надання комунальних послуг.

3

6. Механізм реалізації Програми

Реалізація Програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2013 - 2017 роки здійснюватиметься:

- з врахуванням результатів проведення експертних обстежень ліфтів шляхом розроблення та реалізації інвестиційних проектів на заміну, модернізацію та диспетчеризацію ліфтів, а також проведення капітального ремонту згідно з розробленою кошторисною документацією з залученням коштів державного, місцевих бюджетів та коштів ОСББ, ЖБК, ЖБТ.

7. Фінансування Програми

Реалізація Програми у 2013 - 2017 роках потребує коштів у сумі                      35 000,0 тис.грн., (див. Додаток 4) в тому числі на:

- експертно-технічне обстеження – 824,0 тис.грн. (з розрахунку                      2 тис.грн. за обстеження 1 ліфта);

- диспетчеризацію ліфтів – 7406,0 тис.грн. (з розрахунку  14 тис. грн. за 1 ліфт);

- заміну, модернізацію та капітальний ремонт ліфтів - 26 770,0  тис.грн.

Джерела фінансування заходів Програми:

Експертно-технічне обстеження ліфтів:

- виконання експертно технічного обстеження ліфтів, термін експлуатації яких завершився до кінця  2012р. - за кошти міського бюджету, термін експлуатації яких закінчиться у 2013-2017 р. - за кошти районних бюджетів.

Заміна, модернізація, капітальний ремонт ліфтів:

- в будинках комунальної власності - державний бюджет - 50%, місцевий бюджет - 50%  ;

-  в будинках ОСББ – державний бюджет - 80%, кошти ОСББ - 20%;

-  в будинках ЖБК, ЖБТ  - власні кошти співвласників ЖБК, ЖБТ.

Диспетчеризація ліфтів:

- в будинках комунальної власності - державний бюджет - 50%, місцевий бюджет - 50%  ;

-  в будинках ОСББ – державний бюджет - 80%, кошти ОСББ - 20%;

-  в будинках ЖБК, ЖБТ  - власні кошти співвласників ЖБК, ЖБТ.

Головним розпорядником коштів, замовником робіт на експертно-технічне обстеження і диспетчеризацію ліфтів та виконавцем з заміни, модернізації, капітального ремонту ліфтів є КП «Чернівціміськліфт».

Реалізація Програми розрахована на 5 років. Початок виконання Програми - 2013 рік, закінчення - 2017 рік.

Секретар Чернівецької міської ради                 		В. Михайлішин