У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

31сесія  VІ  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

27.12.2012 № 703		   	                                      м. Чернівці

Про хід  виконання Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням  міської ради V скликання від 27.04.2007р. № 314, та затвердження Програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2013 - 2017 роки

Програмою модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду                м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженою рішенням  16 сесії міської ради V скликання від 27.04.2007р. № 314,   було передбачено спрямувати кошти  в сумі:

- 13834,5 тис.грн., на модернізацію та заміну  137 ліфтів, з  них  кошти з державного бюджету - 10504,00 тис.грн., з міського – 3330,5 тис.грн.;

- 2759,8 тис грн. на диспетчеризацію 429 ліфтів, в тому числі кошти державного бюджету - 1800,0 тис.грн., міського – 959,8 тис.грн.

Фактично на ці цілі за час дії програми було виділено і  освоєно                      6899,824 тис.грн., з них державний бюджет - 2820,0 тис.грн.,  місцевий -                4079,824 тис.грн.

Всього за час дії Програми в житловому фонді м. Чернівців виконано:

модернізація (заміна) -  34 ліфтів при плані  - 137, що складає 24,8 %

капітальний ремонт   -  31 ліфта при плані – 78, що складає 39,7   %

диспетчеризація		- 23 ліфтів при плані  429, що складає 5,4  %

Станом на 01.12.2012р. із  529 ліфтів, які обслуговує комунальне підприємство «Чернівціміськліфт», 199  відпрацювали нормативний термін експлуатації - 25 років, з них:

- комунальної власності – 142 ліфти;

- ОСББ -12 ліфтів

- ЖБК – 44 ліфти;

- відомчий – 1 ліфт.

2

В тому числі 12 ліфтів, які пройшли експертне обстеження, отримали негативні висновки та підлягають терміновій заміні.

Відповідно до Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджених  наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 р. N 190, ліфти, які відпрацювали нормативний термін експлуатації підлягають експертному обстеженню з метою визначення їх технічного стану та заходів для подальшої їх експлуатації.

Потреба у проведенні експертно-технічного обстеження ліфтів складає:

- 2013 рік  - 244 ліфти (199, термін експлуатації, яких закінчився у 2012р. та попередніх роках, і 45 ліфтів у 2013);

- 2014 рік  - 65 ліфтів

- 2015 рік  - 51 ліфт

- 2016 рік  - 30 ліфтів

- 2017 рік  - 22 ліфти

Всього    – 412 ліфтів.

З метою забезпечення  безпечної експлуатації ліфтів, запобігання виникнення нещасних випадків, приведення ліфтового господарства до належного   технічного   стану,  необхідно щороку   проводити    роботи      з експертно-технічного обстеження, модернізації, заміни та капітального ремонту не менше ніж 30  ліфтів. Потреба в коштах на ці цілі в цінах 2012 р. складає 7 млн.грн.

Враховуючи незадовільний стан ліфтів, недостатність коштів  на  виконання заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців є потреба в прийнятті нової Програми.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши інформацію, подану департаментом житлово-комунального  господарства міської ради,  Чернівецька  міська  рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію про хід  виконання Програми модернізації,  заміни та ремонту ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2007-2012 роки, затвердженої рішенням  міської ради V скликання від 27.04.2007р. № 314,  взяти  до відома (додається).

2. Затвердити Програму заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2013 - 2017 роки (додається).

3

3. Фінансовому  управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф.), Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті радам (Мельничук В.А, Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) передбачати необхідні кошти для забезпечення виконання завдань Програми.

4. Визначити розпорядником коштів, замовником робіт на експертно технічне обстеження і диспетчеризацію ліфтів та виконавцем з заміни, модернізації, капітального ремонту ліфтів КП «Чернівціміськліфт».

5. КП «Чернівціміськліфт» (Вівчарюк К.Д.):

5.1. Щороку розробляти графік проведення експертно технічного обстеження ліфтів.

5.2. Визначати на конкурсних засадах виконавця робіт на проведення експертно-технічного обстеження ліфтів.

5.3.  За висновками експертно технічного обстеження розробляти необхідні документи на заміну, модернізацію, капітальний ремонт та диспетчеризацію ліфтів.

6. Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті Чернівцях радам (Мельничук В.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.):

6.1. При формуванні районних бюджетів передбачати  кошти на  проведення експертних обстежень   ліфтів    житлових   будинків комунальної власності та будинків,   які  утримуються  ОСББ, ЖБК, ЖБТ відповідно до завдань Програми.

6.2.  Рекомендувати ЖБК, ЖБТ розглянути питання реорганізації їх в ОСББ з метою залучення коштів державного бюджету на виконання робіт з заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів.

6.3. Разом з КП «Чернівціміськліфт» посилити контроль за експлуатацією ліфтів з метою упередження виникнення  нещасних випадків.

7. Про хід виконання Програми заміни, модернізації, капітального ремонту та диспетчеризації ліфтів житлового фонду м. Чернівців на 2013-2017 роки інформувати міську раду в грудні 2014 року.

8. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофєєва В.Т., директора департаменту житлово-комунального

4

господарства міської ради Сірмана Д.О., директора КП «Чернівціміськліфт» Вівчарюка К.Д., голів Першотравневої, Садгірської та Шевченківської районних у місті рад Мельничука В.А., Бурегу Ю.І, Пазюка М.Д.

9. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Секретар Чернівецької міської ради                                        В.Михайлішин