Додаток

до Програми охорони і збереження малих річок та озер в м Чернівцях   до 2015р.

27.12.2012р.   №705

Заходи  з охорони та збереження малих річок та озер

в м.   Чернівцях  до  2015 року

| № з/п | Найменування річок або ділянки на річках та озерах | Протяжність км ______ вартість, тис. грн |  | Рік початку і закінчення робіт | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2015 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # І. Руслоочисні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # р. Мошків | 3,2/610 |  | 2013-2015 | - | - | - | - | 255,0 | 255,0 |
| 2 | # р. Задубрівка | 1,07/193,0 |  | 2009 | 193,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | # р. Потіт | 0,27/57,0 |  | 2009 | 57,0 | - | - | - | - | - |
| 4 | # р. Мольниця | 6,0/305,0 |  | 2012 | - | - | - | 305,0 | - | - |
| 5 | # р. Клокучка | 3,5/97,0 |  | 2010 | - | 97,0 | - | - | - | - |
| 6 | # р. Шубранець | 2,8 /493,0 |  | 2010-2011 | - | 180,0 | 313,0 | - | - | - |
| 7 | # р. Станигора | 0,44/100,0 |  | 2013-2015 | - | - | - | - | 50,0 | 50,0 |
|  | # Всього | 16,57/1755,0 |  |  | 250,0 | 277,0 | 313,0 | 305,0 | 305,0 | 305,0 |
| # ІІ. Берегозахисні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # р. Мошків, в тому числі # - берегоукріплення в районі вулиць Сибірської та Надрічної | 0,16/820,0 |  | 2014-2015 | - | - | - | - | - | 820,0 |
| 2 | # р. Задубрівка | 0,17/600,0 |  | 2010 | - | 600,0 |  | - | - | - |
| 3 | # р. Потіт | 0,13/550,0 |  | 2011 | - | - | 550,0 | - | - |  |
| 4 | # р. Клокучка, в тому числі укріплення зсувної ділянки берега р. Клокучка в районі вулиць Тисменецької,2-4 та Бучацької,12 | 0,3/1040 |  | 2012 | - |  |  | 540,0 | 500,0 | - |
| 5 | # р. Молниця | 0,5/130 |  | 2013 | - |  |  |  | 130,0 | - |
|  | # Всього | 1,26/3140,0 |  |  | - | 600,0 | 550,0 | 540,0 | 630,0 | 820,0 |
| 1 | # 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ІІІ. Створення зон відпочинку населення міста на берегах малих річок та озер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Озеро на вул. Винниченка | За рахунок коштів інвесторів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | # Озера в парку «Жовтневий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | # Озеро на вул. Сокирянській |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | # Озеро на вул. Жасминній |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ІУ.Визначення та винесення в натуру прибережних захисних смуг та паспортизації річок та озер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # р. Мошків |  | 2010 |  | - | - | - | - | 20,0 | - |
| 2 | # р. Задубрівка |  | 2011 |  | - | - | - | - | 20,0 | - |
| 3 | # р. Потіт |  | 2012 |  | - | - | - | - | 20,0 | - |
| 4 | # р. Молниця. |  | 2013 |  | - | - | - | - | 20,0 | - |
| 5 | # р. Клокучка |  | 2014 |  | - | - | - | - | - | 20,0 |
| 6 | # р. Шубранець |  | 2015 |  | - | - | - | - | - | 20,0 |
| 7 | # Всі озера та ставки міста |  | 2010-2015 |  | - |  |  |  | 40,0 | 10,0 |
|  | # Всього | # 170,0 |  |  | - | - | - | - | 120,0 | 50,0 |
| 5. Покращання санітарного стану малих річок та озер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | # Ліквідація скидів рідких нечистот з вигрібних ям та каналізаційних випусків житлових будинків, розташованих біля малих річок та озер |  | 2009 |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 | # Ліквідація стихійних сміттезвалищ на берегах малих річок | Постійно за кошти районних в місті рад |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | # Виконання заходів Комплексної програми каналізування м. Чернівців до 2015 року | За окремою Програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Разом | 5065,0 |  |  | 250,0 | 877,0 | 863,0 | 845,0 | 1055,0 | 1175,0 |

Секретар Чернівецької міської ради                                                                                                              В.Михайлішин