Інформація

про  хід виконання рішення   міської ради V скликання                            від 24.12.2008р. №808 «Про затвердження програми охорони і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009-2015 роки» та інших рішень міської ради з цього питання

У 2012 році на утримання та впорядкування малих річок та озер міста в міському бюджеті  передбачено 1577,061 тис. грн. За ці кошти виконувались першочергові заходи з утримання пропускної здатності русел малих річок та розчищення берегів,  в тому числі з міського фонду охорони навколишнього природного середовища – 1077,061  тис. грн., із загального фонду – 500,0 тис. грн. Впродовж 2012 року  розчищено берегову зону та русло р. Мошків в районі вулиць Городньої, В. Стефаника,                                     2 провул. С.Галицького, вул. Калинівської та вул. Артема. Продовжуються роботи з укріплення берега р. Мошків на 1 провул. М.Тореза навпроти будинковолодінь №23 та №23А. До кінця поточного року планується виконання робіт з розчистки русла р. Задубрівки в районі вул. Московської.

Виконано берегоукріплення р. Мошків біля буд. №22 на                       вул. Сибирській та виконано берегоукріплення р. Клокучки в районі                   вул. М. Чернишевського.

За кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища виконано капітальний ремонт озера на вул. Сокирянській.

Розпорядженням  Чернівецького міського голови від 15.11.2012р. №325-р створено комісію з розгляду питання припинення зсувних процесів у районі житлових будинків №2,4 на вул. Тисменецькій та на                               вул. Бучацькій,12. В підсумку роботи комісії будуть сформовані пропозиції щодо фінансування укріплення зсувної ділянки берега р. Клокучка в цьому районі.

В зв’язку з відсутністю фінансування  виконання заходів Програми в частині  визначення та винесення в натуру прибережних захисних смуг і паспортизації річок та озер не проводилось.

Триває робота з коригування Комплексної Програми каналізування                  м. Чернівців на 2006-2015 роки, що дасть можливість планувати та виконувати заходи з каналізування мікрорайонів «Стара Жучка», «Роша» та інших.

Впродовж року фахівцями відділів з питань благоустрою, санітарії та екології районних в місті рад проводились обстеження стану дотримання природоохоронного законодавства в берегових зонах малих річок та озер  за виявлені порушення складено 47 протоколів та стягнуто з порушників                   56 тис. грн. штрафів.

Під час  місячників санітарної очистки проведено роботу з наведення належного санітарно-екологічного стану вздовж берегів річок з залученням громадських організацій та учнів навчальних закладів.

Також були проведені екологічні акції з прибирання берегів р. Прут, озера на вул.. В.Винниченка та колишнього озера на вул. Жасминній, до яких були залучені учні Будівельного ліцею, комерційного технікуму, ПТУ№16, ПТУ№8. Було вивезено більше 80 м.куб. сміття.

Впродовж 2012 року періодично проводились та ведуться спеціалізовані інженерно-геологічні обстеження та спостереження за зсувонебезпечними  схилами малих річок міста.

Директор департаменту житлово-

комунального господарства міської ради                                      Д.Сірман