У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

## 31 сесія VІ скликання

## Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

27.12.2012 №  705                                                                              м.Чернівці

Про  хід виконання рішення   міської ради V скликання                           від 24.12.2008р. №808 «Про затвердження програми охорони і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009-2015 роки», інших рішень міської ради з цього питання  та коригування заходів програми

Заслухавши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради  Сірмана Д.О. про хід виконання  Програми охорони   і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009-2015 роки, Чернівецька міська рада відмічає, що виконавчими органами міської ради проведено  певну роботу з покращання санітарного та екологічного стану   прибережних смуг малих річок та озер.

Заходами з реалізації Програми на 2012 рік було передбачено                              875,0 тис. грн., в тому числі   на виконання руслоочисних робіт р. Молниця –  305,0 тис. грн.,  на виконання берегозахисних робіт р. Клокучка – 540,0 тис. грн., визначення та винесення в натуру прибережних захисних смуг і паспортизації річок та озер – 30,0 тис. грн.

У 2012 році на утримання та впорядкування малих річок та озер міста в міському бюджеті  передбачено 1577,061 тис. грн. За ці кошти виконувались першочергові заходи з утримання пропускної здатності русел малих річок та розчищення берегів,  в тому числі з міського фонду охорони навколишнього природного середовища – 1077,061  тис. грн., із загального фонду –                   500,0 тис. грн. Впродовж 2012 року  розчищено берегову зону та русло               р. Мошків в районі вулиць Городньої, В. Стефаника, 2 провул. С.Галицького,                                 вул. Калинівської та вул. Артема. Продовжуються роботи з укріплення берега р. Мошків на 1 провул. М.Тореза навпроти будинковолодінь №23 та №23А. До кінця поточного року планується виконання робіт з розчистки русла р. Задубрівки в районі вул. Московської.

Виконано берегоукріплення р. Мошків біля буд. №22 на                       вул. Сибирській та виконано берегоукріплення р. Клокучки в районі                   вул. М. Чернишевського.

За кошти міського фонду охорони навколишнього природного середовища виконано капітальний ремонт озера на вул. Сокирянській.

Розпорядженням  Чернівецького міського голови від 15.11.2012р. №325-р створено комісію з розгляду питання припинення зсувних процесів у районі житлових будинків №2,4 на вул. Тисменецькій та на                               вул. Бучацькій,12. В підсумку роботи комісії будуть сформовані пропозиції щодо фінансування укріплення зсувної ділянки берега р. Клокучка в цьому районі.

В зв’язку з відсутністю фінансування  виконання заходів Програми в частині  визначення та винесення в натуру прибережних захисних смуг і паспортизації річок та озер не проводилось.

Триває робота з коригування Комплексної Програми каналізування                  м. Чернівців на 2006-2015 роки, що дасть можливість планувати та виконувати заходи з каналізування мікрорайонів «Стара Жучка», «Роша» та інших.

Впродовж року фахівцями відділів з питань благоустрою, санітарії та екології районних в місті рад проводились обстеження стану дотримання природоохоронного законодавства в берегових зонах малих річок та озер  за виявлені порушення складено 47 протоколів та стягнуто з порушників                   56 тис. грн. штрафів.

Під час  місячників санітарної очистки проведено роботу з наведення належного санітарно-екологічного стану вздовж берегів річок з залученням громадських організацій та учнів навчальних закладів.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою покращання стану малих річок та озер,  Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства міської ради Сірмана Д.О. про хід виконання  рішення   міської ради  V скликання від 24.12.2008р. №808 «Про затвердження програми охорони і збереження малих річок та озер в м. Чернівцях на 2009-2015 роки» та інших рішень міської ради з цього питання прийняти до відома (додається).

2. Внести зміни в п.2  рішення міської ради V скликання                            від 24.12.2008р. №808 виклавши заходи до Програми охорони та збереження малих річок в м. Чернівцях до 2015 року в новій редакції,що додається.

3. Департаментам житлово-комунального господарства (Сірман Д.О.), містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради                    (Ніконов В.М.), районним в місті радам (Бурега Ю.І., Мельничук В.А.,      Пазюк М.Д.)  продовжити виконання скоригованих заходів, передбачених зазначеною Програмою.

4. Про хід  виконання Програми інформувати міську раду в лютому                        2014 року.

5. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

6.  Організацію  виконання цього рішення покласти на директорів департаменту житлово-комунального господарства міської ради          Сірмана Д.О., департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради  Ніконова В.М.  та голів районних в місті рад                Бурегу Ю.І., Мельничука В.А.,  Пазюка М.Д.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міської ради  з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Секретар Чернівецької міської ради                                      В.Михайлішин