І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід виконання «Комплексної програми збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-20015 роки», затвердженої рішенням міської ради V скликання від 24.12.2008р. № 796, та інших рішень міської ради

з цього питання

Комплексна програма збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-2015 роки (далі - Програма) розроблена з урахуванням вимог Загальнодержавної Програми збереження та використання культурної спадщини на 2004-2010 роки і затверджена рішенням Чернівецької міської ради V скликання від 24.12.2008р. за № 796.

Метою Програми є збереження унікального історико-архітектурного міського середовища, його регенерація та використання для безпечного проживання населення шляхом зупинення негативних техногенно-екологічних процесів та їх впливу на технічний стан забудови центру міста; ефективного захисту, консервації, реставрації та раціонального використання нерухомих об’єктів культурної спадщини; створення сучасної соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить всього: 367,423 млн. грн., в тому числі: 271,7 млн. грн. з державного бюджету; 5,411 млн. грн. – з обласного бюджету; 90,336 млн. грн. – з міського бюджету.

Культурна спадщина міста Чернівців є невід’ємною частиною культурного надбання як України, так і світу, композиційна довершеність просторового містобудівного каркасу, насиченість міста об’єктами нерухомої культурної спадщини визначає надзвичайно високий культурний потенціал забудови, який може зрівнятися з найстарішими європейськими містами.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 м.Чернівці занесено до Списку історичних населених місць. Крім того, Чернівці є членом Світової ліги історичних міст, що накладає додаткові зобов’язання перед світовою спільнотою щодо збереження культурного спадку.

Членами Українського національного комітету ICOMOS - Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць  (International Council on Monuments and Sites - ICOMOS) є 9 чернівецьких пам’яткоохоронців і один колективний член – Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. На стадії завершення утворення регіонального осередку УНК ICOMOS у Чернівцях.

З метою реалізації одного із головних завдань Комплексної Програми збереження історичної забудови м.Чернівців на 2009-2015 роки здійснені заходи щодо залучення об’єктів культурної спадщини міста до національних та світових туристичних маршрутів та підготовлено необхідний пакет документів для включення їх до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Рішенням 35 сесії Комітету всесвітньої спадщини (19 - 29 червня 2011 року, м.Париж) колишній ансамбль Резиденції митрополитів Буковини та Далмації у м.Чернівцях включений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Навколо об’єкта ЮНЕСКО визначено буферну зону загальною площею 244,85 га, яка призначена для ефективного захисту та створення органічного середовища світового надбання. Охоронні зони ансамблів, які внесені до Списку ЮНЕСКО, становлять цілісну взаємопов’язану систему спеціально виділених територій, на яких докладно регламентується землекористування, будівництво та інша господарська діяльність з метою забезпечення збереження не тільки нерухомої культурної спадщини, але й тісно пов’язаного з ним історичного оточення.

Положення Програми увійшли до складу номінаційного досьє об’єкта культурної спадщини і знайшли своє відображення у висновку Комітету світової спадщини як підстава довіри до державних і регіональних органів влади щодо гарантій систематичного збереження та раціонального використання культурних об’єктів відповідно до національних стандартів.

Стратегічним планом розвитку м.Чернівців на 2012-2016 роки розвиток туристичної галузі визначений як один з пріоритетних саме завдяки появі пам’ятки світового значення, що дасть потужний поштовх для підготовки нових національних та світових туристичних маршрутів, розвитку туристично-інформаційних центрів та відповідної туристичної інфраструктури. Прогнозними показниками визначено зростання кількості вітчизняних і іноземних туристів на кінець розрахункового періоду вдвічі (з 250 до 500 тис. осіб). В подальшому окремий план з управління туризмом повинен бути розроблений для вирішення довгострокових наслідків туристичного тиску.

Основними напрямками виконання Програми передбачено розроблення проектів регенерації історичного середовища, іншої необхідної містобудівної та проектно-кошторисної документації для проведення робіт з нейтралізації негативних геологічних і гідрологічних процесів, а також консерваційних та реставраційних робіт на пам’ятках архітектури.

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» спільно з департаментом містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради опрацьовано вихідні дані для коригування генерального плану забудови м.Чернівців. Основні положення історико-архітектурного опорного плану, межі територій буферної зони об’єкта ЮНЕСКО, історичних ареалів, зон охорони окремо розташованих пам’яток, ландшафтів, зон регулювання забудови та археологічних обмежень надані проектній організації для використання в роботі.  В порядку контролю, управлінням містобудування та архітектури департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради в травні 2012 року на сесії міської ради VI скликання розглянуто питання «Про містобудівну концепцію регенерації житлових кварталів центральної частини міста».

Міською радою прийнято рішення про затвердження охоронних зон пам’ятників і монументів м.Чернівців.

Органами архітектури та охорони культурної спадщини міської ради виконується певна робота щодо збереження не тільки об’єктів культурної спадщини, а й традиційного характеру історичного ландшафту, розпланування та забудови міста. З метою упередження самовільного перепланування квартир та пошуку оптимальних методів і заходів з толерантного втручання в архітектурне середовище міста, рішенням міської ради VI скликання від 26.04.2012р. № 499 затверджено Положення про порядок реконструкції житлових та нежитлових приміщень, зміна їх функціонального призначення для здійснення підприємницької діяльності у м.Чернівцях.

З приватним акціонерним товариством «Чернівцігаз» налагоджена спільна робота з видачі дозволів на встановлення приладів індивідуального опалення без втручання в пластику фасадів будівель в межах історичних ареалів, проводиться моніторинг збереження старовинних печей та камінів.

Вивчення досвіду та аналіз позитивних і негативних наслідків утримання та використання історичного середовища міст в контексті номінації їх до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, недостатня підготовка фахівців в галузі виконання реставраційних робіт, зовнішнього естетичного оформлення історичних міст (реклама, декоративне освітлення, облаштування площ та видовищних площадок) стали підставою для прийняття одного із пунктів Комплексної програми збереження історичної забудови міста Чернівців на 2009-20015 роки -  створення власної ремонтно-реставраційної майстерні.

Рішенням міської ради VІ скликання від 31.05.2012р. №510 «Про становлення реставраційної школи в м.Чернівцях» передбачено утворити на базі КП «Містобуд» ремонтно-реставраційні майстерні та передбачити приміщення для започаткування Фонду автентичних матеріалів, які можливо було б використати при здійсненні ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини міста. Розпочаті роботи з демонтажу аварійних дерев’яних брам історичних будівель міста. Демонтовано та перевезено на зберігання дерев’яну браму пам’ятки архітектури на вул.М.Гоголя,5. Силами  художника-коваля Горковенка Д.А. відреставровано металеву браму пам’ятки архітектури на вул.М.Горького,11 - унікальний зразок віденської сецесії, яких майже не збереглося в місті. Вивчається питання дольової участі мешканців житлових будинків у проведенні ремонтно-реставраційних робіт фасадів, відновленні оздоблювального декору тощо.

На забезпечення матеріально-технічної бази необхідно фінансування в розмірі орієнтовно 600 тис. грн.

Значним недоліком і проблемою в організації виконання заходів Програми залишається відсутність фінансування робіт з визначених заходів з охорони історичної забудови міста.

Для здобуття грантів на Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування спільно з Центром економічного розвитку міста підготовлено проект «Створення реальних можливостей охорони культурної та природної спадщини міста Чернівців шляхом формування свідомості мешканців та їх залучення до відновлення та облаштування території навколо об’єкта ЮНЕСКО - Резиденції митрополитів Буковини і Далмації». Для підготовки проекту начальником відділу охорони культурної спадщини міської ради О.Пушковою підвищено кваліфікацію шляхом  дистанційного навчання на курсі «Управління проектами з питань місцевого та регіонального розвитку», отримано відповідний сертифікат.

В рамках зазначеного проекту рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 13.11.2012р. №713/22 оголошено відкритий архітектурний конкурс на кращий  проект благоустрою території скверу – пам’ятки природи місцевого значення на розі вулиць Університетської та М.Коцюбинського в м.Чернівцях, що дасть можливість в подальшому реалізувати пропозиції проекту-переможця щодо впорядкування території скверу, його ландшафтних композицій, встановити елементи благоустрою, інженерне забезпечення.

Збереження унікального архітектурно - ландшафтного комплексу міста є нагальною вимогою часу. На виконання  рішення 35 сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потребує вивчення та розвитку План збереження для садів і парків навколо Резиденції митрополитів Буковини і Далмації.

На виконання заходів Програми відділом охорони культурної спадщини міської ради спільно з Державною екологічною інспекцією у Чернівецькій області та Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Чернівецькій області проведено аналіз стану пам’яток садово-паркового мистецтва. Питання утримання пам’яток садово-паркового мистецтва підготовлене для обговорення на Дні депутата, акцентовано увагу на необхідності закріплення схилів шляхом висадки дерев із розвиненою кореневою системою.

Балансоутримувачам міських парків запропоновано провести коригування і затвердження меж паркових територій, інвентаризацію природно-заповідного фонду пам’яток садово-паркового мистецтва та укласти відповідні охоронні договори .

Відповідно до Комплексного плану благоустрою міста з міського бюджету на  утримання та благоустрій Центрального парку культури і відпочинку імені Т.Г. Шевченка у 2011 році спрямовано 770,0 тис.грн., коштів  підприємців, які розміщені на території парку -  257,6 тис.грн. На благоустрій КП «Парк «Жовтневий» з міського бюджету профінансовано 688,3 тис.грн., за рахунок коштів комунального підприємства  16,3 тис.грн.

З огляду на зупинені роботи з укріплення зсувних територій надзвичайно актуальною залишається реалізація заходів Програми щодо розробки проектно-вишукувальної документації для інженерного забезпечення території (протизсувні заходи та водопониження з застосуванням новітніх технологій в районі площі Центральної та прилеглих вулиць).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010р. №725 «Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства» спільно з «Дозвільним центром» міської ради проведено коригування переліку адміністративних послуг, що надаються відділом охорони культурної спадщини міської ради: відрегульовано порядок погодження проектної документації в межах історичних ареалів міста, заборонено влаштування окремих входів у приміщення, якщо вони виходять на тротуар, ширина якого менше нормативної; влаштування окремих входів в нежитлові приміщення, розташованих в будівлях – пам’ятках архітектури, крім випадків відновлення історичного входу.

За звітний період погоджено 4 історико-містобудівних обґрунтування реконструкції з надбудовами житлових будинків в межах Центрального історичного ареалу, 174 примірники проектної документації, видано 226 дозволів на виконання різних видів робіт на об’єктах культурної спадщини та в межах їх охоронних зон тощо.

Більшість питань розглядаються на засіданнях архітектурно-містобудівної ради та громадсько-консультативної ради з питань охорони культурної спадщини на території м.Чернівців.

Налагоджена робота з формування єдиної концепції щодо створення нового естетичного образу історичної забудови міста та збереження її традиційно сформованого історичного ландшафту. Протягом 2008-2012 років виготовлено близько 1000 паспортів кольорового вирішення фасадів центральної частини міста, робота продовжується з врахуванням стилістичних особливостей та колористичних традицій фарбування фасадів м.Чернівців. Спільно з фахівцями департаменту житлово-комунального господарства міської ради розробляється концепція облаштування тротуарів та озеленення історичного центру.

Продовжується робота щодо укладання охоронних договорів між відділом охорони культурної спадщини міської ради та власниками (користувачами) пам’яток. Так,  за 2010 рік укладено 90 охоронних договорів, впродовж 2011 року – 154, у 2012 році - 88.

У 2012 році розглянуто та опрацьовано 942 звернення, заяви і документи.

З метою забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища в межах історичних ареалів відділом охорони культурної спадщини міської ради впродовж 2012 року:

- проведено фотофіксацію близько 300 об’єктів культурної спадщини;

- обстежено технічний стан 112 пам’яток;

- проведено 9 перевірок виконання ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини;

- видано 1035 висновків про можливі режими використання земельних ділянок відповідно до зонування історико-архітектурного опорного плану;

- проведено інвентаризацію пам’яток археології (49 направлень на обстеження відповідними службами).

Відділом ведеться робота щодо наукової інвентаризації будівель і споруд з виділенням пам’яток архітектури, об’єктів культурної спадщини, фонової, традиційної забудови, дисгармонійних будівель. Розпочата робота із систематизації необхідних матеріалів щодо створення Програми електронної бази даних та паспортизації пам’яток архітектури історичного центру м.Чернівців.

У 2011 році виділено 50 тис. грн. з міського бюджету на проведення інвентаризації нововиявлених пам’яток архітектури місцевого значення. Для їх реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток, Львівським інститутом «Укрзахідпроектреставрація» виготовлено облікову документацію для доповнення Переліку пам’яток на території м.Чернівців ще 20 об’єктами – зразками віллової забудови на вулицях Ю.Федьковича, М.Фрунзе, К.Стеценка.

На 2012 рік виділено 100 тис. грн. на інвентаризацію об’єктів культурної спадщини м.Чернівців та розроблення режимів використання буферної зони об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Резиденції митрополитів Буковини і Далмації в м.Чернівцях. Розпочато науково-дослідні роботи щодо оголошення пам’ятки історії місцевого значення – Чернівецького міського кладовища №1 на вул.Зеленій (розпорядження Представника Президента України від 22.09.1992р. №473) історико-культурним заповідником державного значення, а також містобудівні дослідження «єврейського кварталу».

За кошти Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича проведено ряд заходів з реставрації пам’ятки архітектури та містобудування національного значення на вул.М.Коцюбинського,2 - Резиденції митрополитів Буковини і Далмації: у 2010 році на загальну суму 470 тис. грн., у 2011 році - 12 млн. з державного бюджету виділено на реставрацію дахів Митрополичого корпусу об’єкта культурної спадщини ЮНЕСКО.

У 2011 році та 1,2 млн. грн. на реставраційні роботи пам’ятки архітектури національного значення - театру на площі Театральній,4.

Чернівецькою філією Національного банку України, що розміщується в  будівлях – пам’ятках архітектури та містобудування місцевого значення (Банк, кафе «Габсбург» на вул.О.Кобилянської,1 та Банк «Три корони» на площі Центральній,3 впродовж 2010-12 років освоєно близько 58,7 млн. грн. з державного бюджету на проведення ремонтно-реставраційних робіт.

У 2012 році Шевченківською районною в місті Чернівцях радою на ремонт покрівель та окремих елементів будинків в межах історичного центру використано 1522,95 тис.грн., Першотравневою районною радою відповідно – 1866,024 тис.грн.

Разом з тим, мають місце самовільні дії щодо забудови земельних ділянок дворових просторів, заміни дерев’яних вікон, зміни оздоблення фасадів та втрати їх декоративних елементів. Положення про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах в м.Чернівцях, затверджене рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 26.04.2011р. №289/7, не працює.

Відповідно до статті 92 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення» до районних в місті рад направлено 12 протоколів, в результаті з правопорушників стягнуто штрафних санкцій на суму 6970 грн. Направлено 3 звернення до органів прокуратури міста та області для вжиття відповідних заходів.

Виявлені порушення стосуються самовільного будівництва, переобладнання приміщень за відсутності або з відхиленнями від погодженої проектної документації, технічних пристроїв на фасадах будівель, розміщення рекламних інформаційних вивісок в межах історичних ареалів, що не відповідають вимогам збереження традиційного характеру історичного середовища міста.

Відділом проводиться певна робота щодо налагодження міжнародної співпраці в галузі охорони культурної спадщини та її популяризації. Спільно з Чернівецьким національним університетом ім.Ю.Федьковича проводиться робота з підготовки дослідницького проекту «Пам'ять про зниклі у сьогоднішніх міських середовищах Східної та Центральної Європи групи населення. Відновлення пам’яті та міське планування у Львові, Чернівцях, Кишиневі та Вроцлаві» за участю шведського архітектора Бо Ларссона.

Налагоджена співпраця відділу з органами охорони культурної спадщини вищого рівня: Департаментом культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України, національним бюро ICОMOS, вивчається досвід органів місцевого самоврядування в інших регіонах України та відповідні методологічні матеріали щодо здійснення практичної діяльності з уточнення Переліків пам’яток містобудування та архітектури національного та місцевого значення, застосування штрафних санкцій за порушення вимог Закону «Про охорону культурної спадщини».

На часі є створення об’єднань співвласників житлових будинків та розробка порядку заохочення мешканців міста до збереження історичних будівель шляхом відрахування частини платежів за комунальні послуги на фаховий ремонт і утримання власних житлових будинків.

Беручи до уваги досвід сусідніх областей, а також необхідність посилення контролю за станом історичного ландшафту міста в межах буферної зони об’єкта культурної спадщини ЮНЕСКО та якістю виконання ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини, організації інспекційної діяльності згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009р. № 21 «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо об’єктів культурної спадщини», плановими перевірками та упередженням самочинного будівництва, застосуванням штрафних санкцій відповідно до наданих повноважень, є необхідність доукомплектування відділу відповідними фахівцями та утворення окремого управління охорони історичного середовища Чернівецької міської ради.

Окремого розгляду потребує утворення Центру управління буферною зоною об’єкта ЮНЕСКО, оскільки підготовка та затвердження Плану управління об’єктом ЮНЕСКО при внесенні його до переліку є вимогою Комітету світової спадщини.

Начальник відділу охорони

культурної спадщини міської ради					     О.Пушкова

Голова постійної комісії міської ради

з питань земельних відносин, архітектури

та будівництва 									         О.Редько