І Н Ф О Р М А Ц І Я

про хід  виконання Комплексної програми з енергозбереження                          м. Чернівців на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням

міської ради V скликання  від  24.12.2009 р.  № 1198

З метою реалізації завдань “Енергетичної стратегії України на період до 2030 року”, пункту 5 розпорядження  Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 р. № 1567-р “Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів”, Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження в житлово-комунальному господарстві на 2010-2014 роки, Чернівецька  міська рада рішенням міської ради Y скликання  від 24.12.2009 р. № 1198 затвердила Комплексну програму з енергозбереження м. Чернівців на 2010-2014 роки.

Зазначеною програмою на першому етапі передбачено  здійснити такі заходи:

- створити і забезпечити розвиток системи енергоменеджменту житлово-комунального господарства та енергоаудиту;

- передбачити відповідний структурний підрозділ в департаменті житлово-комунального господарства та в кожному  комунальному підприємстві для реалізації діяльності (завдань) з енергозбереження;

-  створити умови для інвестування інноваційних технологічних проектів;

- реалізувати заходи щодо ліквідації невиправданих втрат енергоносіїв у тепловому господарстві, водопровідно-каналізаційному,  житловому фонді комунальної власності;

- створити умови для  впровадження індивідуального опалення в житловому фонді, громадських будинках, використання нетрадиційних і відновлюваних видів енергії та технологій, там, де це технічно (економічно) виправдано;

- відповідно до І черги заходів “Схеми реконструкції системи теплопостачання м.Чернівці” забезпечити реконструкцію (будівництво) об’єктів теплопостачання, теплових пунктів, мереж централізованого теплопостачання;

- здійснити реконструкцію котелень “Південна-1”, “Південна-3”, “Руська”, належних до них теплових мереж, а також оснащення їх сучасними вузлами обліку і регулювання та споживання теплової енергії з GSM зв’язком;

-  здійснити на 65 відсотків оснащення житлових будинків комунальної власності  сучасними вузлами обліку і регулювання та споживання теплової енергії з GSM зв’язком;

-  реалізувати заходи щодо влаштування теплоізоляції зовнішніх огороджуальних конструкцій великопанельних будинків та теплогідроізоляції  пінополіуретановим покриттям м’яких покрівель.

### На виконання завдань Комплексної програми з енергозбереження  м.Чернівців та рішення Чернівецької міської ради VI скликання                                від 24.11.2011 р. № 336 “Про хід  виконання  Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців  на 2010-2014 роки виконано наступне.

Створений відділ  енергоменеджменту при департаменті економіки міської ради. Проте, в зв’язку з реформуванням структури департаменту економіки міської ради цей відділ ліквідований. Залишився один головний спеціаліст, який входить до складу відділу економічного аналізу, планування та енергоменеджменту. Це відповідно вплинуло на результати організаційного забезпечення з координації роботи органів місцевого самоврядування,  підприємств і організацій незалежно від форм власності, пов’язаних з виконанням заходів Комплексної програми з енергозбереження м. Чернівців, а також, головних завдань програми, в першу чергу щодо удосконалення системи управління виробництвом, постачанням та споживанням теплової енергії, холодної води та електричної енергії в місті, впровадження інноваційних технічних, технологічних, економічних рішень у сфері енергоефективності та енергозбереження та залучення коштів міжнародної технічної допомоги, Спільної Операційної програми Румунія-Україна-Молдова, проекту  USАID «Реформа міського теплозабезпечення» та інших для фінансування інвестиційних проектів з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві міста.

Рішенням міської ради від 14.10.2010 р. № 1462 розроблено і затверджено Програму з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м. Чернівців на 2011-2014 роки.

### На виконання заходів Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців в рамках програми “Реформа міського  теплозабезпечення”, що фінансується за  кошти USAID, впродовж 2011 року здійснено аудит 10–ти багатоповерхових житлових будинків, 4-х закладів освіти (ДНЗ № 10, 20,  ЗОШ № 33 і гімназії № 7) та об’єктів теплового господарства міста.

### За висновками аудиту розроблено п’ятирічний план заходів технічного переоснащення об’єктів комунального теплопостачання МКП “Чернівцітеплокомуненерго” на 2012 – 2016 роки, затверджений рішенням виконавчого комітету  Чернівецької міської ради від  25.12.2012 р. № 833/26.

Згідно з планом заходів технічного переоснащення впродовж 2012 року здійснено реконструкцію котельні “Чехова”, замінено 1306 п.м. теплових мереж на попередньо ізольовані труби, встановлено 68  лічильників обліку та регулювання теплової енергії на малих котельнях. На виконання заходів технічного переоснащення у 2012 році з міського бюджету та коштів підприємства спрямовано 1167,74 тис.грн.

Створено умови для  впровадження індивідуального опалення в житловому фонді, громадських будинках, там, де це технічно і економічно виправдано.

Впродовж 2010 –2012 років надано 133 дозволи на відключення від централізованого опалення.

Одночасно, відповідно до І черги заходів “Схеми реконструкції системи теплопостачання м. Чернівці” здійснено реконструкцію теплової мережі на вул.Червоноармійській, 97 – ГПТ-1Ю,  на ці цілі спрямовано з міського бюджету 319,298 тис.грн.

Котельні  “Південна-1”, “Південна-3”, “Руська”  оснащені сучасними вузлами обліку, регулювання та споживання теплової енергії.

На даний час в місті Чернівцях всі 89 котелень  теплового господарства обладнані лічильниками обліку теплової енергії.

На виконання пункту 4 постанови Кабінету  Міністрів України від 23.05.2012 р. № 604, відповідно до бюджетної програми “Облаштування  багатоквартирних будинків сучасними засоби обліку і регулювання води  та теплової енергії” в 2012 році за рахунок  державних коштів (4,2 млн.грн.) встановлено 96 сучасних засобів обліку і регулювання води  та теплової енергії. З них: у 24 будинках встановлено 79 лічильників теплової енергії (3964,8 тис.грн.), 17 лічильників водоспоживання  (225,8 тис.грн.) в 14 житлових будинках.

Всього по місту оснащено приладами обліку та регулювання води і теплової енергії 919 багатоповерхових житлових будинків комунальної  власності (66%).

Заходи з влаштування теплоізоляції зовнішніх огороджуальних конструкцій великопанельних будинків (23 будинки житлового фонду) та теплогідроізоляції  пінополіуретановим покриттям м’яких покрівель             (26  будинків житлового фонду) впродовж 2012 року  районними у місті  Чернівцях радами не виконувалися через недостатнє фінансування.

Здійснено тільки в Садгірському районі термомодернізацію (утеплення стін скріпленою теплогідроізоляцією) житлового будинку ОСББ “Вікторія-72” на вул.Хотинській,45-А, на що витрачено  67,7 тис.грн., з них кошти ОСББ - 31,5 тис.грн., кошти місцевого бюджету - 36,2 тис.грн.

Впродовж 2012 року управліннями житлового господарства Першотравневої, Садгірської та  Шевченківської районних у місті Чернівцях рад облік споживання електроенергії в місцях загального користування житлового фонду комунальної власності забезпечено лише  на 46%  (встановлено 823 електролічильника).

На виконання  доручення  Кабінету Міністрів України від 09.08.2007р.             № 33905/1/1-07 та Указу Президента України від  02.08.2007 р. № 678 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони  України  з питань енергетичної безпеки”, з метою забезпечення завдань Державної цільової програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива  на 2010 - 2015 роки, виготовлено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) комплексної термомодернізації мікрорайону Салтикова-Щедріна.

Реалізацію заходів планується здійснити впродовж 2013-2016 років після захисту  ТЕО та виготовлення ПКД.

На виконання заходів першої черги Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців по житлово-комунальному господарству міста за 2012 рік всього спрямовано і освоєно 14820,5 тис.грн. Економія паливно-енергетичних ресурсів за 2012 рік складає 37,13 т.у.п., економія електроенергії – 1134,44 тис. кВт.год.

# Обсяги та джерела фінансування заходів першої черги

# Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців

Всього по місту: 							  	тис.грн.

| Джерела фінансування заходів | Обсяги фінансування за програмою | Виконання обсягів за 2012 рік | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього, у тому числі : | 80525,8 | 14820,5 | 18,4 |
| державний бюджет | 57661,41 | 7052,8 | 12,2 |
| міський бюджет | 19963,91 | 4607,2 | 23,1 |
| гранти | - | - | - |
| інші залучені кошти, у тому числі: кошти підприємств кошти ОСББ | 2665,49 | 3160,5 3129,0 31,5 | 118,6 |

З них:

Обсяги та джерела фінансування об’єктів комунального господарства міста

тис.грн.

| Джерела фінансування заходів | Обсяги фінансування за програмою | Виконання обсягів за 2012 рік | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього, у тому числі : | 42433,83 | 10562,2 | 30,0 |
| державний бюджет | 32460,64 | 2862,2 | 9,0 |
| міський бюджет | 9738,19 | 4571,0 | 46,9 |
| кошти підприємств | 235,0 | 3129,0 | 1331 |
| інші кошти (інвестиції, гранти) | - | - |  |

Обсяги та джерела фінансування об’єктів житлового господарства міста

тис.грн.

| Джерела фінансування заходів | Обсяги фінансування за програмою | Виконання обсягів за 2012 рік | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього, у тому числі : | 38091,97 | 4258,3 | 11,2 |
| державний бюджет | 25200,77 | 4190,6 | 16,6 |
| міський бюджет | 10225,72 | 36,2 | 0,4 |
| інші кошти (ОСББ) | 2665,49 | 31,5 | 1,2 |

МКП “Чернівцітеплокомуненерго”

Узагальнені обсяги та джерела фінансування

будівництва реконструкції, модернізації котелень, теплових пунктів, реконструкції заміни  теплових мереж, транзитів та вводів на попередньоізольовані труби по КП “Чернівцітеплокомуненерго”

тис.грн.

| Джерела фінансування заходів | Обсяги фінансування за програмою | Виконання обсягів за 2012 рік | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього, у тому числі : | 22651,630 | 3114,6 | 13,7 |
| державний бюджет | 17424,323 | - | - |
| міський бюджет | 5227,299 | 1355,6 | 25,9 |
| кошти підприємства | - | 1759,00 |  |
| інші кошти (інвестиції, гранти) | - |  |  |

Примітка: економія ПЕР складає 12,0 т.у.п.

У тому числі:

На виконання заходів програми  з будівництва, реконструкції, модернізації  котелень, теплових пунктів спрямовано і освоєно                        1828,6 тис.грн. (заміна  5 котлів, оснащення малих котелень приладами  обліку  теплової енергії).

тис.грн.

| Джерела фінансування заходів | Обсяги фінансування за програмою | Виконання обсягів за 2012 рік | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього, у тому числі : | 21752,0 | 1828,6 | 8,4 |
| державний бюджет | 16732,3 | - | - |
| міський бюджет | 5019,692 | 1284,6 | 25,6 |
| кошти підприємства | - | 544,0 |  |
| інші кошти (інвестиції, гранти) | - |  |  |

Примітка: економія ПЕР складає 12,0 т.у.п.

На виконання заходів програми з  реконструкції, заміни теплових мереж, транзитів та вводів на попередньо ізольовані труби спрямовано і освоєно 1285,9 тис.грн  (2697,1 п.м.).

тис.грн.

| Джерела фінансування заходів | Обсяги фінансування за програмою | Виконання обсягів за 2012 рік | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього, у тому числі : | 899,63 | 1285,9 | 143,0 |
| державний бюджет | 692,023 | - | - |
| міський бюджет | 207,607 | 70,9 | 34,2 |
| кошти підприємства | - | 1215,0 | - |
| інші кошти (інвестиції, гранти) | - |  |  |

Примітка: економія ПЕР складає 20,53 т.у.п.

## Перелік об’єктів,  на яких роботи виконані по заходах Комплексної програми

з енергозбереження м. Чернівців  МКП “Чернівцітеплокомуненерго”

тис.грн.

| № з/п | Адреса об’єктів | Джерела фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДБ | МБ | # Кошти підприємства |
| 1 | вул..Білоруська,20 - 22 |  |  | 25,524 |
| 2 | Котельня “Руська” - ТРП-7А (вихід з котельні) |  |  | 95,119 |
| 3 | Котельня “Руська” вул.Комунальників, 4-А |  |  | 53,092 |
| 4 | ТРП-7А |  |  | 53,470 |
| 5 | вул.Руська, 269 – 271 |  |  | 31,240 |
| 6 | вул.Руська, 269 – 271 |  |  | 6,738 |
| 7 | вул.Налепки Яна ЗОШ № 38 |  |  | 79,939 |
| 8 | вул.Хотинська, 4-С |  |  | 47,090 |
| 9 | вул.Руська, 178 ДНЗ №19 |  |  | 26,210 |
| 10 | вул.Білоруська, 32 |  |  | 27,840 |
| 11 | вул.Винниченка Володимира, 119 |  |  | 58,174 |
| 12 | проспект Незалежності, 40 |  |  | 9,652 |
| 13 | вул.Полетаєва Федора, 6 |  |  | 63,179 |
| 14 | вул.Каспрука Павла, 16 |  |  | 37,070 |
| 15 | проспект Незалежності, 92-Б |  |  | 18,990 |
| 16 | вул.Червоноармійська, 101 – 87-А |  |  | 60,132 |
| 17 | вул.Червоноармійська,101 |  |  | 17,698 |
| 18 | вул.Коперніка Міколая, 2-Б |  |  | 8,126 |
| 19 | вул.Боярка Олексія,2, 4, 6, 8, 10 |  |  | 43,971 |
| 20 | проспект Незалежності, 40 |  |  | 16,183 |
| 21 | вул.Благоєва Димитра, 8-А ЗОШ № 25 |  |  | 25,075 |
| 22 | бульвар Героїв Сталінграду, 16 - 18 |  |  | 35,756 |
| 23 | вул.Комарова Володимира, 15 |  |  | 24,086 |
| 24 | вул.Залозецького Володимира, 97 |  |  | 69,033 |
| 25 | вул.Воробкевича Сидора, 11 - 15 |  |  | 61,908 |
| 26 | вул.Комарова Володимира, 25-А |  |  | 41,152 |
| 27 | вул.Вільде Ірини, 6 |  |  | 40,612 |
| 28 | вул.Івасюка Володимира, 2 |  |  | 17,860 |
| 29 | бульвар Героїв Сталінграду, 9 ДНЗ № 30 |  |  | 15,792 |
| 30 | вул.Залозецького Володимира, 103-93 |  |  | 78,615 |
|  | Разом: |  |  | 1189,326 |

КП “Чернівціводоканал”

Обсяги та джерела фінансування, будівництва реконструкції,

модернізації водопровідно-каналізаційного господарства

тис.грн.

| Джерела фінансування заходів | Обсяги фінансування за програмою | Виконання обсягів за 2012 рік | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього, у тому числі : | 8382,20 | 6589,5 | 78,6 |
| державний бюджет | 6267,08 | 2862,2 | 45,7 |
| міський бюджет | 1880,12 | 2357,3 | 125,0 |
| кошти підприємства | 235,0 | 1370,0 | 583,0 |
| інші кошти (інвестиції, гранти) | - | - |  |

Примітка: За розрахунками економія електроенергії складає  424,94 тис.кВт. год.

## Перелік об’єктів, на яких роботи виконані по заходах Комплексної програми

з енергозбереження м.Чернівців  КП “Чернівціводоканал”

тис.грн.

| Назва об’єктів | Заплановано програмою у 2012р. | Виконано за 2012р. | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Будівництво насосної станції ІІ-го підйому на існуючому водозаборі “Очерет” водогону «Дністер-Чернівці» | 1411,2 | 775,3 в т.ч.: 46,5 (кошти підпр.) 728,8 . (кошти МБ) | 55 |

| 2. Реконструкція, модернізація насосно-силового обладнання на насосній станції на ТРП міста (водопровід) ТРП-3, ТРП-4А, ТРП-6А | 195 | 192,7 в тому числі: 117,3 (кошти підпр.) 75,4 (кошти МБ) | 99,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Примітка: на всіх ТРП міста встановлені частотні перетворювачі на існуючому насосному обладнанні без його заміни |  |  |  |
| 3. Заміна аварійних мереж водопостачання 4,2 км при плані 3,0 км | 1800 | 1150,2 в тому числі: 203,2 (кошти МБ) 947,0 (кошти підпр.) | 64 |
| 4. Поетапне оновлення парку машин і механізмів підприємства | 926 | 553,2 в тому числі: 294,0 МБ 259,2 (кошти підпр.) | 28 |
| Разом: | 8382,2 | 2671,4 | 32 |

Примітка: п.6 – на всіх ТРП міста встановлені частотні перетворювачі на існуючому насосно-силовому обладнанні без його заміни; п.11 – на 2012р. заплановано заміну 3,0 км мереж водопроводу, виконано заміну – 4,2км.

Перелік об’єктів КП “Чернівціводоканал”, виконаних додатково:

За рахунок коштів міського бюджету (1055,9 тис.грн.) та за рахунок субвенцій з державного бюджету (2862,153 тис.грн.) виконано:

- будівництво, капремонт та реконструкція  зовнішніх мереж водопостачання та каналізації міста (аварійних), колекторів та насосних станцій - 556,5 тис.грн.;

- капремонт водогону”Дністер-Чернівці на ділянці насосної станції “Шубранець в районі водозабору “Очерет” на 24,8 тис.грн.,

- капремонт водопроводу  на вул.Південно-Кільцевій (РКНС 1-А) -  20,2 тис.грн.;

- капремонт каналізаційної мережі на проспекті Незалежності,113-115,117  -  34,9 тис.грн.;

- капремонт каналізаційної мережі на вул.М.Коперніка,11-Б -                     14,3 тис.грн.;

- капремонт каналізаційної мережі на вул.М.Коперніка,13-А –                  16,0 тис.грн.;

- реконструкція НСО на насосній станції І-го підйому “Митків” водогону “Дністер-Чернівці”  -  354,2 тис.грн.;

- капремонт двох водопровідних камер на вул.Б.Хмельницького- М.Драгоманова – 4,9 тис.грн.

Капремонт каналізаційних мереж на вул.А.Барбюса,10-А-  30,1 тис.грн.

За рахунок субвенцій  з державного бюджету (2862,153 тис.грн.) здійснено реконструкцію позаквартальних  мереж водопостачання  у Садгірському районі на 1333,813 тис.грн., зовнішніх мереж водопостачання на вул.Б.Хмельницького на 1528,34 тис.грн.

КП “Чернівецьке тролейбусне підприємство”

На виконання заходів Комплексної програми з енергозбереження на капітальний ремонт контактної мережі на вулицях Руській, Хотинських комсомольців спрямовано і освоєно 117,0 тис.грн.

Обсяги та джерела фінансування заміни контактної мережі

тис.грн.

| Джерела фінансування заходів | Обсяги фінансування за програмою | Виконання обсягів за 2012 рік | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього, у тому числі : | 10800,0 | 117,0 | 1,0 |
| державний бюджет | 5400,0 | - | - |
| міський бюджет | 5400,0 | 117,0 | 2,2 |
| кошти підприємства | - | - | - |
| інші кошти (інвестиції, гранти) | - | - | - |

Примітка: За розрахунками економія електроенергії складає  701,5 тис.кВт. год.

З метою виконання заходів програми, спрямованих на технічне переоснащення, оптимізацію споживання енергоресурсів та економію бюджетних коштів, за участю підприємства КП “Чернівецьке тролейбусне управління” підготовлено на Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку органів місцевого  самоврядування  інвестиційний проект “Запровадження інноваційного електрообладнання на тягових підстанціях КП “Чернівецьке тролейбусне управління”.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту складає  2067 тис.грн.,    в тому числі:. за рахунок коштів Фонду  конкурсу – 776 тис.грн.; за рахунок коштів Чернівецької міської ради – 1063,7 тис.грн.; за рахунок коштів організацій - партнерів 227,3 тис.грн. За попередніми розрахунками економічна ефективність складатиме до  275 тис.грн. в рік.

Проект спрямований не тільки на економію споживання енергоресурсів і технічне переоснащення міського електротранспорту, а також, на покращання якості транспортних послуг та забезпечення  безпеки руху.

КП “Міськсвітло”

На виконання заходів Комплексної програми з енергозбереження                           м. Чернівців   всього з міського бюджету виділено 741,1 тис.грн.

Обсяги та джерела фінансування об’єктів зовнішнього освітлення

тис.грн.

| Джерела фінансування заходів | Обсяги фінансування за програмою | Виконання обсягів за 2012 рік | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього, у тому числі : | 1600,0 | 741,1 | 46,3 |
| державний бюджет | 1230,77 | - | - |
| міський бюджет | 369,23 | 741,1 | 200,0 |
| кошти підприємства | - | - | - |

Примітка: економія ПЕР складає 2,6 т.у.п. (8 тис.кВт.год.).

На реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міста з впровадженням сучасних енергозберігаючих  технологій зовнішнього освітлення міста Чернівців  виділено і освоєно 215,8 тис.грн.  на об’єкти:

- вул.Каховська  							-  12,212 тис.грн.

- вул. Штоли Мирона						-  20,915 тис.грн.

- вул.Гуцульська 							-  23,507 тис.грн.

- вул. Дарія Івоніки						-    6,989 тис.грн

- вул.Ромаданівська  						-  20,297 тис.грн.

- вул.Підкови Івана – Афанасьєва-Чужбинського Олександра

(з встановленням ПВ)					  	-  22,795 тис.грн.

- вул. Підкови Івана						-  20,757 тис.грн.

- вул.Руська,281-289						-  30,499 тис.грн.

- 2 провул.Стрийський (на розі вул.Гусятинської

та 1 провул.Стрийського з встановленням ПВ)		-  32,122 тис.грн.

- вул.Троянівська							-    5,029 тис.грн.

На капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста  з міського бюджету виділено і освоєно 185,00 тис.грн. на об’єкти:

- вул.Лубенська 							-  11,623 тис.грн.

- 2 провул. Галицького Семена					-   8,083 тис.грн.

- вул.Руська,194 - 238						-  44,145 тис.грн.

- вул.Білецька	 							-  24,317 тис.грн.

- вул.Румунська 							-  12,370 тис.грн.

- 3 провул.Балтійський						-    3,495 тис.грн.

- вул.Ракетна								-    7,237 тис.грн.

- вул. Налєпки Яна							-  18,149 тис.грн.

- 1 провул.Осінній 							-    8,793 тис.грн.

- вул. Вільшини Остапа						-  16,214 тис.грн.

- вул.Піщана								-    9,052 тис.грн.

- вул.Курчатова Ігоря академіка					-  21,208 тис.грн.

- вул.Гадяцька								-    8,306 тис.грн.

- вул.Боярка Олексія						-    7,008 тис.грн.

Всього замінено і змонтовано 10,9 км нових повітряних ліній на самонесучий кабель, встановлено 269 нових енергоефективних натрієвих ламп, що дало  можливість зекономити 8 тис.кВт.год.

На реконструкцію зовнішнього освітлення міста на вул.Головній (від вул.Садової до вул.Ю.Гагаріна)  з міського бюджету спрямовано і освоєно 340,3 тис.грн.

Виконання заходів Комплексної програми з енергозбереження

в житловому господарстві міста

Обсяги та джерела фінансування об’єктів з теплогідроізоляції

м’яких покрівель пінополіуретановим покриттям

тис.грн.

| Джерела фінансування заходів | Обсяги фінансування за програмою | Виконання обсягів за 2012 рік | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього, у тому числі : | 9578,81 | - | - |
| державний бюджет | 5650,48 | - | - |
| міський бюджет | 2811,74 | - | - |
| інші кошти (інвестиції, гранти) | 1116,59 | - | - |
| З них: ОСББ | 2233,18 | - | - |

Примітка: виконання робіт по ОСББ заплановано тільки в Шевченківському  районі.

Слід зазначити, що капітальний ремонт м’яких покрівель управліннями житлового господарства районних у місті рад виконувався тільки руберойдним покриттям, що не відповідає сучасним  вимогам енергозаощадження.  Враховуючи, що у будівлях  з сумісними покрівлями низький рівень енергозбереження, втрати теплової енергії в таких будівлях складають 30% і більше. Заплановано  було впродовж 2012 року  відремонтувати 26 м’яких покрівель житлового фонду із застосуванням теплогідроізоляції з пінополіуретановим покриттям “ІЗОФРАМ УТГІ”.

Обсяги та джерела фінансування

об’єктів з утеплення стін  скріпленою теплоізоляцією

тис.грн.

| Джерела фінансування заходів | Обсяги фінансування за програмою | Виконання обсягів за 2012 рік | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього, у тому числі : | 26374,76 | 67,7 | - |
| державний бюджет | 17905,36 | - | - |
| міський бюджет | 6920,50 | 36,2 | - |
| інші кошти: інвестиції, гранти | 1548,90 | - | - |
| З них: кошти ОСББ | 3097,79 | 31,5 | - |

Примітка: термомодернізацію (утеплення стін скріпленою теплогідроізоляцією) здійснено в Садгірському районі житлового будинку ОСББ “Вікторія-72” на вул.Хотинській,45-А, на що спрямовано 67,7 тис.грн.,      з них: кошти ОСББ - 31,5 тис.грн., кошти місцевого бюджету - 36,2 тис.грн.

Обсяги та джерела фінансування оснащення житлового фонду

приладами обліку та розподілу  теплової енергії

тис.грн.

| Джерела фінансування заходів | Обсяги фінансування за програмою | Виконання обсягів за 2012 рік | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього, у тому числі : | 2138,40 | 3964,778 | 185 |
| державний бюджет | 1644,92 | 3964,778 | 241 |
| міський бюджет | 493,48 | - | - |

Примітка: освоєння коштів  здійснювалося  через МКП “Чернівцітеплокомун-енерго”

Обсяги та джерела фінансування оснащення житлового фонду

приладами обліку та розподілу  холодної води

тис.грн.

| Джерела фінансування заходів | Обсяги фінансування за програмою | Виконання обсягів за 2012 рік | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього, у тому числі : | - | 225,8 | 96,7 |
| державний бюджет | - | 225,8 | 96,7 |
| міський бюджет | - | - | - |

Примітка: освоєння коштів  здійснювалося  через КП “Чернівціводоканал”

Виконання заходів Комплексної програми з енергозбереження закладами  бюджетної сфери  міста Чернівців

Управління освіти міської ради

На території м. Чернівців функціонує 110 навчальних закладів управління освіти, з них:

- 9 закладів обладнані автономними системами опалення;

- 42 заклади обладнані приладами обліку споживання теплової енергії;

- 59  потребують встановлення приладів обліку споживання теплової енергії.

На встановлення у 2013 році приладів обліку споживання теплової енергії передбачено 1495 тис.грн. Станом на 12.03.2013 р. вже встановлено     6 приладів обліку споживання теплової енергії в закладах освіти м. Чернівців на загальну суму 135 тис. грн.

У 2012 році управлінню освіти міської ради були доведені ліміти споживання теплової енергії в кількості 37176 Гкал.

Фактичне споживання теплової енергії в 2012 році закладами освіти  на потреби опалення та забезпечення гарячою водою склало 37136,76 Гкал.

В закладах освіти м.Чернівців не передбачено встановлення індивідуальних теплових пунктів, а всі котельні, що перебували на балансі управління освіти міської ради, передані на баланс МКП «Чернівцітепло-комуненерго».

Управління охорони здоров’я міської ради

Управлінню охорони здоров’я міської ради підпорядковано 16 лікувально-профілактичних закладів.

9 закладів отримують теплоносій централізовано від МКП «Чернівцітеплокомуненерго», 7 закладів мають автономне паливне опалення.

Заходами Комплексної програми у 2012 році  було передбачено встановлення 2 приладів обліку споживання теплової енергії (178,2 тис.грн.), але через відсутність коштів  їх не встановлено.

В лікувально-профілактичних закладах, в яких здійснюється опалення централізовано, потребують заміни  3 теплових лічильники.

Щодо переведення лікувально-профілактичних закладів на обігрів індивідуальними тепловими пунктами, то пропонуються такі установи:

- КМУ «Міська поліклініка №1» на вул. А.Шептицького,6, в закладі розроблена проектно-кошторисна документація на будівництво дахової котельні, орієнтовною вартістю 1 млн. грн. (в цінах 2007р), річне споживання теплової енергії - 300 Гкал;

- КМУ «Міська лікарня №2» на вул. Південно-Кільцевій, 1-А - потребує технічного рішення щодо можливості підведення мережі газопостачання та відключення від центрального теплопостачання, річне споживання теплової енергії - 340 Гкал;

- КМУ «Міська клінічна лікарня №3» на вул.Головній, 100 – потребує технічного рішення щодо можливості підведення мережі газопостачання та відключення від центрального теплопостачання, річне споживання 440 Гкал;

- КМУ «Міська дитяча поліклініка» на проспекті Незалежності,109-А -  потребує технічного рішення щодо можливості підведення мережі газопостачання та відключення від центрального теплопостачання, річне споживання теплової енергії - 800 Гкал;

- КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1» на                        вул. Головній, 129 – річне споживання теплової енергії – 1300 Гкал.

В таких лікувальних закладах, як КМУ «Міська поліклініка №5», КМУ «Міська поліклініка №2», відділенні по місту КМУ «Міської дитячої поліклініки» та інших із річним споживанням теплової енергії до 100 Гкал є можливість переведення на  автономне опалення із встановленням невеликих котлів потужністю до 100 Квт.

Проте, вирішення цих питань потребує отримання відповідних технічних умов та погоджень та виготовлення проектно-кошторисної документації. В даний час на ці цілі кошти  в установах охорони здоров’я   відсутні.

Аналіз ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів міста свідчить, що незважаючи на окремі позитивні зміни, у сфері енергозбереження мають місце суттєві проблеми, які потребують конкретних дій від кожного суб’єкта господарювання. Основними принципами їх вирішення є: пріоритет підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, зменшення  витрат і втрат при транспортуванні та використанні паливно-енергетичних ресурсів.

Враховуючи викладене вище та аналіз проведеної роботи комунальними підприємствами, районними у місті Чернівцях радами, управліннями освіти та охорони здоров’я міської ради з виконання завдань Комплексної програми з енергозбереження м. Чернівців та рішення Чернівецької міської ради  VІ скликання від 24.11.2011р. № 336 “Про хід  виконання  Комплексної програми з енергозбереження м. Чернівців  на 2010-2014 роки», а також обмеженість коштів в місцевому бюджеті, вважаємо за доцільне:

1. Розглянути питання  щодо створення при виконавчому органі  міській раді  структурного підрозділу (відділ) для забезпечення з координації роботи органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій незалежно від форм власності, пов’язаних з виконанням завдань «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року», Указів Президента України щодо забезпечення енергетичної безпеки України, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, виконання вимог державного регулювання у сфері енергозбереження, в першу чергу, контролю за виконанням прийнятих рішень щодо енергозбереження в місті, використання енергоресурсів (природного газу), обов'язковість обліку паливно-енергетичних ресурсів, що виробляються та споживаються.

2. Покращити організацію роботи щодо виконання заходів Комплексної програми з енергозбереження м. Чернівців у 2013 році, в першу чергу з капітального ремонту м’яких покрівель житлового фонду із застосуванням теплогідроізоляційного  пінополіуретанового покриття та оснащення житлового фонду сучасними засобами обліку і регулювання води  та теплової енергії.

3. Забезпечити стовідсоткове встановлення приладів обліку споживання електроенергії в місцях загального користування житлового фонду комунальної власності та нарахування за спожиту електроенергію виключно за показниками лічильників.

4. Забезпечити у повному обсязі виконання Плану заходів технічного переоснащення об’єктів комунального теплопостачання МКП “Чернівцітеплокомуненерго” на 2012-2016 роки.

5. Збільшити фінансування на виконання завдань, передбачених в заходах Комплексної програми з енергозбереження  м. Чернівців.

Директор департаменту житлово-

комунального  господарства						Д.Сірман

міської ради

Голова постійної комісії міської ради

з питань житлово-комунального господарства

та охорони навколишнього середовища                                      В.Бешлей