У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

35  сесія  VІ  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

25.04. 2013 № 829				                                          м.Чернівці

Про хід виконання Комплексної програми з енергозбереження                            м. Чернівців на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням міської ради

V скликання від 23.12.2009 р. № 1198

Відповідно до статті  26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради Сірмана Д.О. та голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища Бешлея В.В. про хід виконання Комплексної програми з енергозбереження м. Чернівців на 2010-2014 роки, затвердженої  рішенням міської ради V скликання  від 24.12.2009р. № 1198, Чернівецька міська рада відмічає, що підприємствами та  організаціями житлово-комунального господарства, районними у місті Чернівцях радами впродовж 2012 року здійснена певна робота з виконання заходів цієї програми.

Так, на реалізацію заходів Комплексної програми з енергозбереження м.Чернівців у 2012 році всього спрямовано 14 млн.  820,5 тис.грн.

По комунальному господарству спрямовано і освоєно кошти в сумі  10562,2 тис.грн. З них на об’єкти:

- водопровідно-каналізаційного господарства міста 		- 6589,5 тис.грн.;

- теплового господарства міста  					- 3114,6 тис.грн.;

- КП «Чернівецьке тролейбусне управління» 			-   117,0 тис.грн.;

- КП «Міськсвітло»							-   741,1 тис.грн.

По житловому господарству на виконання заходів спрямовано і освоєно   4258,3 тис.грн.

За три роки дії цієї програми всього освоєно 31 938,197 тис.грн.

Продовжується  реалізація заходів Програми з енергетичного аудиту будівель житлового фонду та бюджетних установ комунальної власності м.Чернівців на 2011-2014 роки. В рамках цієї програми та програми “Реформа міського  теплозабезпечення” за кошти USAID здійснено аудит 10 багатоповерхових житлових будинків, закладів освіти: ДНЗ № 10, 20,  ЗОШ № 33 і гімназії № 7.  За висновками аудиту розроблено п’ятирічний план заходів технічного переоснащення об’єктів комунального теплопостачання МКП “Чернівцітеплокомуненерго” на 2012 – 2016 роки, затверджений рішенням виконавчого комітету  Чернівецької міської ради від  25.12.2012 р. № 833/26. Впродовж 2012 року на ці цілі спрямовано з міського бюджету та за рахунок коштів підприємства 1167,74 тис.грн.

На Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку органів місцевого  самоврядування за участю КП “Чернівецьке тролейбусне управління” підготовлено інвестиційний проект “Запровадження інноваційного електрообладнання на тягових підстанціях КП “Чернівецьке тролейбусне управління”.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту складає  2067 тис.грн.,    в тому числі: за рахунок коштів Фонду  конкурсу – 776 тис.грн.; за рахунок коштів Чернівецької міської ради – 1063,7 тис.грн.; за рахунок коштів організацій-партнерів - 227,3 тис.грн. Реалізацію проекту планується здійснити  у 2014 році.

На виконання пункту 4 постанови Кабінету  Міністрів України                              від 23.05.2012 р. № 604, відповідно до бюджетної програми “Облаштування  багатоквартирних будинків сучасними засоби обліку і регулювання води  та теплової енергії” в 2012 році за рахунок  державних коштів (4,2 млн.грн.) встановлено 96 сучасних засобів обліку і регулювання води  та теплової енергії. Всього по місту оснащено приладами обліку та регулювання води і теплової енергії 919 багатоповерхових житлових будинків комунальної  власності (66%).

В тепловому господарстві міста Чернівців всі 89 котелень  обладнані лічильниками обліку виробленої теплової енергії.

З метою забезпечення завдань Державної цільової програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива  на 2010 - 2015 роки, виготовлено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) комплексної термомодернізації мікрорайону  вул. М. Салтикова-Щедріна.

Реалізацію заходів планується здійснити впродовж 2013-2015 років після виготовлення проектно-кошторисної документації.

Виконання заходів першої черги Комплексної програми з енергозбереження м. Чернівців по житлово-комунальному господарству міста у 2012 році склало  лише 18,4 відсотки (освоєно 14820,5 тис.грн.). Економія паливно-енергетичних ресурсів за 2012 рік складає 37,13 т.у.п. ( тон умовного палива), а економія електроенергії –  1134,44 тис. кВт.год.

Слід зазначити, що на результати виконання завдань Комплексної програми з енергозбереження  м. Чернівців відповідно вплинула не тільки обмеженість  коштів державного і міського бюджетів, а й відсутність  належної координації роботи органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій незалежно від форм власності, яку мав би здійснювати  створений відділ  енергоменеджменту при департаменті економіки міської ради.

###### Враховуючи  зазначене вище, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради Сірмана Д.О. та голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколиш-нього середовища Бешлея В.В. про хід виконання Комплексної програми з енергозбереження  м. Чернівців на 2010-2014 роки , затвердженої  рішенням міської ради від \/ скликання  від 24.12.2009 р. № 1198, взяти до відома (додається).

2. Фінансовому  управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф.), Першотравневій, Садгірській, Шевченківській районним у місті  Чернівцях радам (Мельничук В.А., Бурега Ю.І., Пазюк М.Д.) передбачати необхідні кошти на реалізацію заходів  Комплексної програми з енергозбереження              м. Чернівців на 2013 рік  в межах асигнувань, передбачених на житлово-комунальне господарство.

3. Головам Першотравневої, Садгірської, Шевченківської районних у місті Чернівцях рад Мельничуку В.А., Бурезі Ю.І., Пазюку М.Д.:

3.1. Забезпечити  виконання основних завдань Комплексної програми з енергозбереження м. Чернівців у 2013 році, в першу чергу з капітального ремонту м’яких покрівель житлового фонду із застосуванням теплогідроізоляційного  пінополіуретанового покриття та оснащення житлового фонду сучасними засобами обліку і регулювання води  та теплової енергії.

3.2. Визначити спільно з МКП “Чернівцітеплокомуненерго” мікрорайони в Садгірському та Шевченківському районах для розроблення техніко-економічних обґрунтувань з комплексної термомодернізації будинків житлового фонду комунальної власності та ОСББ, включаючи котельні. Забезпечити в Першотравневому районі розроблення проектно-кошторисної документації згідно з техніко-економічним обґрунтуванням “Комплексна термомодернізація  мікрорайону вул.М.Салтикова-Щедріна” в м.Чернівцях.

3.3. Забезпечити в термін до 01.08.2013 р. стовідсоткове встановлення приладів обліку споживання електроенергії в місцях загального користування житлового фонду комунальної власності та нарахування за спожиту електроенергію виключно за показниками лічильників.

3.4. Про виконання заходів Комплексної програми з енергозбереження  м. Чернівців на 2010-2014 роки та їх результати поінформувати Чернівецьку міську раду в січні 2014 року.

4. МКП “Чернівцітеплокомуненерго” (Меленчук О.В.):

4.1. Забезпечити у повному обсязі виконання Плану заходів технічного переоснащення об’єктів комунального теплопостачання МКП “Чернівцітеплокомуненерго” на 2012-2016 роки, затвердженого рішенням виконавчого  комітету Чернівецької міської ради від 25.12.2012 р. № 833/26, передбачених на 2013 рік.

4.2. Вжити заходів щодо розроблення інвестиційних проектів для отримання субвенції з державного бюджету у 2013 та наступних роках.

5. КП “Чернівціводоканал” (Андрущак В.І.), КП “Чернівецьке тролейбусне управління (Іванічек І.А.), КП “Міськсвітло” (Чубатюк В.М.) вжити заходів щодо виконання завдань, передбачених Комплексною програмою з енергозбереження  м. Чернівців на 2010-2014 роки.

6.  Про хід виконання Комплексної програми з енергозбереження                            м. Чернівців на 2010-2014 роки інформувати Чернівецьку міську раду в лютому 2015 року.

7. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному  веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

8. Організацію виконання рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чернівецької міської ради Тимофєєва В.Т., директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради Сірмана Д.О., голів Садгірської, Першотравневої та Шевченківської районних у місті Чернівцях рад Бурегу Ю.І.,                 Мельничука В.А., Пазюка М.Д.

9.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

.

Секретар Чернівецької міської ради	    			  В.Михайлішин

Виконавець:

Перший заступник директора,

начальник управління житлового

господарства департаменту житлово-

комунального господарства міської ради                                                В Манчуленко

__________2013

Погоджено:

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих

органів міської ради                                                                   		П.Ротар

___________2013

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів

міської ради                                                                                                В.Тимофєєв

___________2013

Начальник фінансового                                                       		Л.Бамбуляк

управління міської ради	                                                                      ___________2013

Директор департаменту житлово-

комунального  господарства						Д.Сірман

міської ради							                        ___________2013

Голова Першотравневої районної

у місті ради       	                                                                                  В.Мельничук					                                                                        	___________2013

Голова Садгірської районної

у місті ради		                                                                                  Ю.Бурега

___________2013

Голова Шевченківської районної

у місті ради									М.Пазюк

___________2013

Голова постійної комісії міської ради

з питань житлово-комунального господарства

та охорони навколишнього середовища                                                  В.Бешлей

___________2013

Начальник відділу організаційної роботи

та контролю	міської ради                                   				У.Онуфрійчук

___________2013

Начальник юридичного управліня

міської ради     								О.Шиба               		       	                                                                                   	___________2013

Рішення надіслано:

1. Загальний відділ міської ради – 6пр.

2. Юридичне управління міської ради – 1пр.

3. ДЖКГ – 4 пр.

4. Фінансове управління міської ради -1пр.

5. Шевченківський РВК - 3 пр.

6. Першотравневий РВК-3пр.

7. Садгірський РВК-3пр.

8. Відділ організаційної роботи та контролю міської ради – 3пр.

9. Відділ інформації, зв’язків з громадськістю та міжнародних відносин міської ради – 1пр.

10. Департамент економіки – 1 пр

11. КП ”Чернівціводоканал” –1пр.

12. МКП “Чернівцітеплокомуненерго” – 1пр.

13. КП “Міськсвітло” – 1пр.			15.Управління освіти МР – 1пр.

14. КП “ЧТУ” – 1пр.					16.Управління охорони здоров’я – 1пр.