У К Р А Ї Н А

Чернівецька  міська рада

37  сесія  VІ  скликання

### Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

27.06..2013   № 894				                                                           м.Чернівці

Про хід виконання  заходів Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців, затвердженої рішенням міської ради  від 27.12.2007р. № 493, та інших рішень з цього питання

Відповідно до статті  26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши та обговоривши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради Сірмана Д.О. і голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища Бешлея В.В. про хід виконання  заходів Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців, затвердженої рішенням міської ради  від 27.12.2007р. № 493, та інших рішень з цього питання, Чернівецька міська рада відмічає, що впродовж 2007-2012 років здійснена певна робота з виконання зазначених заходів.

Схемою передбачено розробку та впровадження заходів щодо оптимального поєднання централізованої, помірно-централізованої і децентралізованих систем теплопостачання шляхом  реконструкції системи теплопостачання міста в дві черги.

Загальний обсяг коштів (в цінах 2007р.), необхідних для реалізації цих заходів  складає  41,842 млн.грн.

Для виконання І черги заходів 19,62 тис. грн., з них:

- на  реконструкцію (будівництво) котелень  - 16,19 млн. грн.;

- на розвиток теплових мереж міста - 3,44 млн. грн.

Для виконання ІІ черги заходів - 22,22 млн.грн.

- на  реконструкцію (будівництво) котелень  - 4,79 млн. грн.;

- на розвиток теплових мереж міста – 17,43 млн. грн.

Всього на ці цілі спрямовано і освоєно 27,04 млн.грн (51,3%), в тому числі:

- на реалізацію заходів І черги – 20,44 млн.грн., з них:

- на  реконструкцію (будівництво) котелень  - 13,16 млн. грн.;

- на розвиток теплових мереж міста – 7,28 млн. грн.

- на реалізацію заходів І черги (2011-2012р.) -  6,60 млн.грн., з них:

- на  реконструкцію (будівництво) котелень  - 2,66 млн. грн.;

- на розвиток теплових мереж міста – 3,94 млн. грн.

З метою забезпечення виконання завдань Державної цільової програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива  на 2010 - 2015 роки сьогодні  необхідно в повній мірі  вживати заходів щодо прискорення практичної реалізації проектів за пріоритетними напрямками інвестування, спрямованих на вирішення завдань з оновлення основних засобів виробництва теплової енергії, зниження рівня енергоспоживання за рахунок

істотного підвищення енергоефективності, поліпшення  якості  послуг з теплопостачання.

Так,  на замовлення міської ради Державним підприємством “Науково-дослідний інститут  будівельного виробництва” було розроблено Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) комплексної термомодернізації мікрорайону вул.У.Кармелюка-вул.М.Салтикова-Щедріна.

В складі заходів ТЕО передбачено здійснити комплексну термомодернізацію 15 житлових будинків комунальної власності, 2 будівель соціальної сфери, реконструкцію котельні по вул.М.Салтикова-Щедріна, мереж теплопостачання та теплових вводів, інших інженерних мереж та благоустрій прибудинкових територій.  Згідно з Державною програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2012р. № 187, на реалізацію цього проекту передбачено залучення інвестицій  під державну гарантію.

Такого комплексного підходу потребують і інші мікрорайони міста, які отримують  централізовано теплоносій від котелень „Південна - 1”, „Південна - 3”, „Руська”, „Куйбишева”,  „Хотинська-47”, „Узбецька”.

###### Враховуючи  зазначене вище, Чернівецька міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради Сірмана Д.О. та голови постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколиш-нього середовища Бешлея В.В. про хід виконання Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців, затвердженої рішенням міської ради  від 27.12.2007р.№ 493, взяти до відома (додається).

2. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради (Сірман Д.О.), МКП “Чернівцітеплокомуненерго” (Меленчук О.В.):

2.1. Забезпечити виконання основних завдань І і ІІ черги Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання                 м. Чернівців до 2015 року.

2.2. Замовити коригування Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців, затвердженої рішенням міської ради  від 27.12.2007р. № 493, Державному підприємству “Науково-дослідний інститут  будівельного виробництва” та подати її на затвердження  міською радою в лютому 2014р.

3. Фінансовому  управлінню міської ради (Бамбуляк Л.Ф.), департаменту житлово-комунального господарства міської ради                     (Сірман Д.О.), МКП “Чернівцітеплокомуненерго” (Меленчук О.В.) передбачати кошти на реалізацію заходів Схеми реконструкції та перспективного розвитку системи теплопостачання м. Чернівців, її корегування в межах асигнувань, передбачених на житлово-комунальне господартсво.

4.  Про хід виконання цього рішення інформувати міську раду в березні  2015 року.

5. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному  веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.

6. Організацію виконання рішення  покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Чернівецької міської ради Тимофєєва В.Т., директора департаменту житлово-комунального господарства  міської ради Сірмана Д.О., начальника МКП “Чернівцітеплокомуненерго” Меленчука О.В.

7.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства та охорони навколишнього середовища.

Секретар Чернівецької міської ради	    			  В.Михайлішин